|  |  | Проект |
| --- | --- | --- |

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VIІ СКЛИКАННЯ          СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2016 року № – МР м. Суми

Про заключний звіт про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011 – 2015 роки (у новій редакції)

Заслухавши заключний звіт директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми                                    на 2011 – 2015 роки (у новій редакції), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 травня 2013 року № 2382 – МР (зі змінами), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Заключний звіт директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011 – 2015 роки (у новій редакції), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 травня                         2013 року № 2382 – МР (зі змінами), узяти до відома (додатки 1, 2).

Міський голова									  О.М. Лисенко

Виконавець: Яременко Г.І.

Ініціатор розгляду питання: депутатська комісія з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології

Проект рішення підготовлено департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради

|  | Додаток 1 до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт за про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011 – 2015 роки (у новій редакції) від 2016 року № - МР |
| --- | --- |

Заключний звіт про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми                                         на 2011 – 2015 роки (у новій редакції)

| 1. | 03 | Виконавчий комітет Сумської міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | 91 | Ковпаківська районна в м. Суми адміністрація |
|  | 90 | Зарічна районна в м. Суми адміністрація |
|  | 10 | Управління освіти і науки Сумської міської ради |
|  | 47 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
|  | 40 | Управління житлової політики та комунального господарства Сумської міської ради Управління інфраструктури міста Сумської міської ради Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
|  | КТКВК | найменування головних розпорядників коштів програми |
|  |  | Відділ екології та енергозбереження Сумської міської ради |
| 2. | 40 | Управління інфраструктури міста Сумської міської ради Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 200100 200600 200700 240601 240602 240603 240604 240605 150101 | Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011- 2015 роки (у новій редакції), затверджена рішенням Сумської міської ради від 29 травня 2013 року № 2382 – МР (зі змінами) |
| 4. | Напрями діяльності та завдання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011- 2015 роки |
| № з/п | Заходи | Відповідальний за виконання завдання та строк виконання | Планові обсяги фінансування відповідно до Комплексної програми, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Комплексної програми) |
|  |  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Напрями діяльності, задачі та заходи Комплексної програми у сфері охорони атмосферного повітря |
| 1. | Установлення (придбання та монтаж) обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря від асфальтобетоно - змішувачів КП "Шляхрембуд" Сумської міської ради, у т.ч.: - групи циклонів сухого очищування, - пиловловлювача, димової труби | УКБДГ Сумської міської ради, КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради, 2014 рік | 127,4 | 0,0 | 0,0 | 127,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано |
| 2. | Впровадження теплових насосів як альтернативного опалення очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | УКБДГ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, 2015 рік | 4178,8 | 0,0 | 0,0 | 4178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Фінансування заходу міським бюджетом не було передбачене |
| 3. | Розробка проекту інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, підрядні організації, 2014 рік | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | Обстежено 16 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розроблено відповідний проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Напрями діяльності, задачі та заходи Комплексної програми у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів |
| 4. | Реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд, у т.ч.: - решіток у грабельній, - решітки на станції знезараження по УФ-технології | УРКБ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, 2011-2012 рр. | 619,94 | 0,0 | 0,0 | 619,94 | 0,0 | 619,94 | 0,0 | 0,0 | 619,94 | 0,0 | У 2011 році розроблено проектно-кошторисну документацію, у 2012 році замінено решітку на вході стічних вод у комплекті з шибером. |
| 5. | Реконструкція міських очисних споруд, у т.ч.: - первинних відстійників, - вторинних відстійників, - аеротенків ІІ-ІІІ черг | УКБДГ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, 2015 рік | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Фінансування заходу міським бюджетом та не було передбачене. Кошти підприємства не були вкладені |
| 6. | Реконструкція каналізаційних колекторів | УРКБ/УКБДГ Сумської міської ради, департамент інфраструктури міста Сумської міської ради КП «Міськводока-нал» Сумської міської ради, 2011, 2012, 2015 рр. | 792,342 |  |  | 792,342 | 0,0 | 192,342 | 0,0 | 0,0 | 192,342 | 0,0 | У 2012 році відреконструйовано 102,3 п.м. каналізаційного колектору Д500 мм по вул. Вигонопоселенській |
| 7. | Реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д.Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній | УКДБГ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, 2015 рік | 25399,013 | 11241,487 | 0,0 | 14157,526 у т. числі 3828,8 ФОНПС | 0,0 | 19660,0 | 19660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відреконструйовано Д710 мм 1587,3 п.м. |
| 8. | Реконструкція каналізаційної насосної станції КРЗ за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради КП «Міськводока-нал» Сумської міської ради, 2015 рік | 976,0 | 0,0 | 0,0 | 976,0 | 0,0 | 89,989 | 0,0 | 0,0 | 89,989 | 0,0 | Розроблено проектно-кошторисну документацію по об’єкту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9. | Реконструкція насосного обладнання на каналізаційних насосних станціях КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | УРКБ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, 2012 рік | 272,952 | 0,0 | 0,0 | 272,952 | 0,0 | 272,952 | 0,0 | 0,0 | 272,952 | 0,0 | Проведено реконструкцію насосу на КНС № 5 |
| 10. | Придбання насосного і технологічного обладнання для встановлення на каналізаційних насосних станціях КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради КП «Міськводока-нал» Сумської міської ради 2015 рік | 4578,8 | 0,0 | 0,0 | 4578,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Фінансування заходу міським бюджетом не було передбачене |
| 11. | Поліпшення технічного стану та благоустрою озер у Сумському міському парку культури та відпочинку імені І.М. Кожедуба | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, 2012, 2015 рр. | 673,7 | 0,0 | 0,0 | 673,7 | 0,0 | 3,25 | 0,0 | 0,0 | 3,25 | 0,0 | Розроблено проектно-технічну документацію |
| 12. | Поліпшення технічного стану та благоустрою озера в районі вул. Сєдова, вул. Заозерна урочища Баранівка | УКБДГ Сумської міської ради, 2014 рік | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано |
| 13. | Проведення санітарних заходів та благоустрій у прибережних захисних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха, ін. водних об’єктів, очищення русел річок | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, КП «Суми-жилкомсервіс» Сумської міської ради, 2011-2015 рр. | 1562,227 | 0,0 | 0,0 | 1562,227 | 0,0 | 1389,716 | 0,0 | 0,0 | 1389,716 | 0,0 | Забезпечено прибирання на семи ділянках прибережної смуги річки Псел та оз. Чеха |
| 14. | Проведення заходів щодо захисту території від підтоплення і затоплення | УРКБ Сумської міської ради, 2012 рік | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 0,0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 0,0 | Забезпечено відкачування ґрунтових вод (9850 м3) із підтоплених забудованих територій у районі вул. Тихорецька, Плеханова, Дунайська |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Напрями діяльності, задачі та заходи Комплексної програми у сфері охорони, утримання і розвиток природно – заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста |
| 15. | Садіння нових дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм | УЖПКГБ Сумської міської ради, управління/ департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, 2011-2015 рр. | 1658,219 | 0,0 | 0,0 | 1658,219 | 0,0 | 932,267 | 0,0 | 0,0 | 932,267 | 0,0 | Висаджено 2792 од. дерев та кущів вздовж магістральних вулиць, парках, скверах міста |
| 16. | Створення та відновлення газонів по місту | УЖПКГБ Сумської міської ради, управління/ департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, 2011-2015 рр. | 2082,937 | 0,0 | 0,0 | 2082,937 | 0,0 | 1101,737 | 0,0 | 0,0 | 1101,737 | 0,0 | Відновлено 12121 м2 газонів вздовж магістральних вулиць, парках, скерах |
| 17. | Створення квітково – декоративних композицій по місту | УЖПКГБ Сумської міської ради, управління/ департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, 2011-2015 рр. | 1148,359 | 0,0 | 0,0 | 1148,359 | 0,0 | 655,223 | 0,0 | 0,0 | 655,223 | 0,0 | Висаджено 65576 багаторічних квітів на території загального користування міста |
| 18. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно –заповідного фонду на території м. Суми: санітарне утримання, догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Антонова, Кірова, Петропавлівська | УЖПКГБ Сумської міської ради, управління/ департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради 2011-2015 рр. | 236,273 | 0,0 | 0,0 | 236,273 | 0,0 | 229,365 | 0,0 | 0,0 | 229,365 | 0,0 | Забезпечено санітарне утримання та догляд за зеленими насадженнями об’єктів ПЗФ відповідно до правил утримання зелених насаджень населених пунктів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | УЖПКГБ Сумської міської ради, управління/ департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, 2011-2015 рр. | 852,1 | 0,0 | 0,0 | 852,1 | 0,0 | 851,973 | 0,0 | 0,0 | 851,973 | 0,0 | Забезпечено санітарне утримання та догляд за зеленими насадженнями об’єкту ПЗФ відповідно до правил утримання зелених насаджень населених пунктів на площі 26,7648 га |
| 20. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: догляд за насадженнями парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | УЖПКГБ Сумської міської ради, управління/ департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, 2012-2015 рр. | 361,0 | 0,0 | 0,0 | 361,0 | 0,0 | 280,065 | 0,0 | 0,0 | 280,065 | 0,0 |  |
| 21. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: надання послуг із парк-пам’ятка садово-парко-вого мистецтва місцевого значення «Басівський», пам’ятки природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Антонова, Кондратьєва, Петропавлівська | Управління/ департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, підрядні організації, 2013-2015 рр. | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 26,58 | 0,0 | 0,0 | 26,58 | 0,0 | Виготовлено та розміщено 46 інформаційно – охоронних знаків на об’єктах ПЗФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22. | Облаштування території парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | УЖПКГБ Сумської міської ради, управління/ департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, 2012, 2015 рр. | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 1,396 | 0,0 | 0,0 | 1,396 | 0,0 | У 2011 році розроблення проектно-кошторисну документацію, проведено державну експертизу кошторисної документації |
| 23. | Будівництво теплиці для розміщення колекції рідкісних видів тропічних рослин та кактусів на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | УРКБ/УКБДГ Сумської міської ради, 2011, 2012, 2015 рр. | 1107,283 | 0,0 | 0,0 | 1107,283 | 0,0 | 201,883 | 0,0 | 0,0 | 201,883 | 0,0 | У 2011-2012 роках забезпечено розроблення проектно-кошторисної документації, частково виконані роботи по будівництву теплиці |
| 24. | Облаштування території (доріжок, огорожі тощо) ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 2011 рік | 64,983 | 0,0 | 0,0 | 64,983 | 0,0 | 64,983 | 0,0 | 0,0 | 64,983 | 0,0 | Облаштовано доріжки на території об’єкту ПЗФ(площа обладнаних плиткою доріжок 126 м3, поребриком – 151 м.п.). Виготовлені ворота, огорожа. |
| 25. | Придбання обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 2011 рік | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | Придбано 5 сучасних мікроскопів |
| 26. | Створення експозицій рідкісних та зникаючих рослин і тварин для поповнення колекції у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 2011 рік | 9,99 | 0,0 | 0,0 | 9,99 | 0,0 | 9,99 | 0,0 | 0,0 | 9,99 | 0,0 | Поповнено колекцію рідкісними видами тварин (павичі -2, фазани -2, папуги – 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27. | Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 2012-2015 рр. | 253,677 | 0,0 | 0,0 | 253,677 | 0,0 | 234,5 | 0,0 | 0,0 | 235,177 | 0,0 | Забезпечено утримання об’єкту ПЗФ протягом звітного періоду |
| 28. | Обладнання приміщень ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 2012 рік | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | В учбових приміщеннях встановлено 3 акваріуми, 20 кліток для тварин, компресор, інкубатор, електронні ваги, учбову лабораторію укомплектовано 10 мікроскопами |
| 29. | Розроблення проекту утримання та реконструкції території парку–пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський», ІІ етап | Виконком Сумської міської ради, 2011 рік | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 59,9 | 0,0 | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 59,9 | 0,0 | Розроблено проект утримання та реконструкції території об’єкту ПЗФ |
| 30. | Розробка проекту організації території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 2012 рік | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | Розроблено проект утримання та реконструкції території об’єкту ПЗФ |
| Напрями діяльності, задачі та заходи Комплексної програми у сфері поводження з відходами |
| 31. | Оброблення, утилізація, видалення та зберігання рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка | УЖПКГБ Сумської міської ради, управління/ департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, КП «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради 2012-2015 рр. | 800,653 | 0,0 | 0,0 | 800,653 | 0,0 | 552,013 | 0,0 | 0,0 | 552,013 | 0,0 | Забезпечено оброблення, утилізацію, видалення та зберігання рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка (щорічно близько 2300 м3) відповідно до санітарних норм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32. | Придбання деревоподрібнюючих машин з електричним двигуном, навісної на трактор для оброблення та утилізації деревних відходів | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Сумижилком-сервіс» Сумської міської ради, 2014 рік | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 | 0,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 | 0,0 | Придбано дві одиниці машин для оброблення та утилізації деревних відходів |
| 33. | Капітальний ремонт об’єкту «Майданчик для складування рослинних відходів по вул. Боженка» для забезпечення екологічно безпечного збирання, оброблення та утилізації рослинних відходів | УЖПКГБ Сумської міської ради, управління/ департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, 2013, 2015 рр. | 734,584 | 0,0 | 0,0 | 734,584 | 0,0 | 55,784 | 0,0 | 0,0 | 55,784 | 0,0 | У 2013 році розроблено проектно-кошторисну документацію, проведено державну експертизу проекту |
| Напрями діяльності, задачі та заходи Комплексної програми у сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля |
| 34. | Розробка програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2018 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, 2015 рік | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Розроблено та затверджено рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року за № 160-МР Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки |
| 35. | Розробка науково-дослідної продукції «Розроблення системи енероефективного функціонування КНС каналізаційного напірного колектору міста Суми з визначенням технічних характеристик насосного та технологічного обладнання, яке має бути придбане на заміну обладнання, що використало свої технічні можливості» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, 2015 рік | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | Розроблено науково-дослідну продукцію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 36. | Розробка науково-дослідної продукції «Система контролю за кількістю стічних вод, які перекачуються каналізаційно-насосними станціями міста Суми, що приєднані до міського напірного каналізаційного колектору» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, 2015 рік | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано |
| 37. | Видання інформаційно – освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» | Виконком Сумської міської ради, департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації, 2011-2015 рр. | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | Забезпечено видання 5 видань бюлетеня |
| 38. | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів з питань екології та охорони природи | Управління освіти і науки Сумської міської ради 2014-2015 рр. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 59,775 | 0,0 | 0,0 | 59,775 | 0,0 | Забезпечено проведення 2 конференцій для учителів з питань екології та охорони природи |
| 39. | Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проектів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи | Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2011-2015 рр. | 125,092 | 0,0 | 0,0 | 125,092 | 0,0 | 121,082 | 0,0 | 0,0 | 121,082 | 0,0 | Забезпечено проведення 17 освітніх акцій, проектів, семінарів з питань екології та охорони природи у позашкільному вихованні |
| 40. | Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного і природоохоронного напрямку | Виконком Сумської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради, 2011-2015 рр. | 57,93 | 0,0 | 0,0 | 57,93 | 0,0 | 57,93 | 0,0 | 0,0 | 57,93 | 0,0 | Забезпечено проведення 20 акцій та конкурсів екологічного і природоохоронного напрямку |
| 41. | Підготовка і видання методичних і навчальних посібників екологічної тематики | Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2012-2015 рр. | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Підготовлено та видано 5 видів методичних та навчальних посібників. У 2012 році видано 2 види буклетів накладом 3000 пр., 2 види брошур накладом 16000 та 1000 пр., плакати на контейнери накладом 1800 пр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2013 році виготовлено 500 шт. посібників, у 2014 році - 1000 шт., у 2015 році – 500 шт. |
| 42. | Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди розділь-ного збирання твердих побутових відходів | УЖПКГБ Сумської міської ради, 2011-2012 рр. | 91,688 | 0,0 | 0,0 | 91,688 | 0,0 | 91,688 | 0,0 | 0,0 | 91,688 | 0,0 | Видано 5 видів поліграфічної продукції |
| 43. | Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2012-2015 рр. | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | Видано 12 видів поліграфічної продукції |
| Природоохоронні заходи підприємств м. Суми |
| 44. | Передача на утилізацію/знешкодження гальванічних шламів | ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе», 2011 рік | 443,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443,1 | 443,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443,1 | Зменшено кількість накопичених відходів |
| 45. | Модернізація газових печей, а саме: Печі № 2 цеху № 1 Печі № 33 цеху № 33 Печі № 18 цеху № 22 | Модернізацію вузлів ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе», 2014 рік | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано |
| 46. | Реконструкція нафтоловушки на очисних зливових стоків | ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе», 2011 рік | 88,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,54 | 88,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,54 | Зменшено скиди забруднюючих речовин до р. Сумка на 5% |
| 47. | Реконструкція кислої каналізації від ХВО до КНС №8 | ПАТ «Сумихімпром», 2011 рік | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | Зменшено забруднення ґрунтів стічними водами |
| 48. | Модернізація вузлів абсорбції ЦСМД - І черга | ТОВ «Сумихімпром» 2013 рік | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | Проведено часткову модернізацію вузлів абсорбції |
| 49. | Реконструкція ГОУ на відділенні помелу титанової сировини ОЦДТ: виробництво №1 - виробництво №2 | ТОВ «Сумихімпром» 2015 рік | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | Частково виконано реконструкцію ГОУ на відділенні помелу титанової сировини ОЦДТ |
| 50. | Проектування та монтаж системи регулювання процесу горіння (співвідношення газ-повітря) | ТОВ «Сумитеплоенерго», 2011-2012 рр. | 979,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,2 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | Знижено викиди в атмосферне повітря на 5% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51. | Реконструкція системи газоочищення на котлах | ТОВ «Сумитеплоенерго», 2015 рік | 8700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Розроблено ТЕО реконструкції Сумської ТЕЦ |
| 52. | Проектування та будівництво споруд попередньої очистки зливових вод | ТОВ «Сумитеплоенерго», 2015 рік | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. |
| 53. | Водолазне обстеження та ремонт рибозахисного пристрою донного водозабору на р. Псел | ТОВ «Сумитеплоенерго», 2011, 2013, 2014 рр. | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | Виконано. Забезпечено попередження потрапляння риби до трубопроводів технічної води |
| 54. | Моніторинг стану підземних вод на території діяльності ТОВ «Сумитеплоенерго» | ТОВ «Сумитеплоенерго», 2011-2015 рр. | 323,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,9 | 352,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,9 | Виконано. Забезпечено спостереження за станом підземних вод з метою запобігання негативним змінам режиму підземних вод та дотримання вимог екологічної безпеки |
| 55. | Відновлення фонду спостережних свердловин на золошлаконакопичувачі Сумської ТЕЦ | ТОВ «Сумитеплоенерго», 2011-2012 рр. | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | Виконано. Забезпечено прочищення свердловин від мулу |
| 56. | Вивіз золи з золовідвалу Сумської ТЕЦ | ТОВ «Сумитеплоенерго», 2011-2015 рр. | 5346,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5346,5 | 9297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9297,0 | Виконано. Забезпечено вивіз виробничо-технологічних відходів, що утворилися під час функціонування Сумської ТЕЦ у обсязі 138,7 тис. т. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за Комплексною програмою:

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 29385,4 | 2385,1 | 27000,2 | 8748,6 | 1073,5 | 7675,1 | 20636,8 | 1311,6 | 19325,1 |

Міський голова																	О.М. Лисенко

Виконавець: Яременко Г.І.

|  | Додаток 2 до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011 – 2015 роки (у новій редакції)» від 2016 року № - МР |
| --- | --- |

Пояснювальна записка

щодо виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011 – 2015 роки

Нова редакція Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011 - 2015 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Сумської міської ради від 29 травня 2013 року                                    № 2382 – МР, зі змінами від 12 серпня 2015 року № 4652 – МР.

Відповідальним виконавцем Програми  до 01.07.2013 був відділ екології та енергозбереження Сумської міської ради, з 01.07.2013 по 07.02.2014 – управління інфраструктури міста Сумської міської ради, з 08.02.2014 – департамент інфраструктури міста Сумської міської ради.

У виконанні Програми брали участь: виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради, відділ екології та енергозбереження Сумської міської ради, Ковпаківська районна в м. Суми адміністрація, Зарічна районна в м. Суми адміністрація, управління житлової політики та комунального господарства Сумської міської ради, управління інфраструктури міста Сумської міської ради, департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, управління реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради,                                  КП «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради.

Основним завданням Програми була реалізація заходів по забезпеченню екологічної безпеки, стабілізації і поступовому поліпшенню стану навколишнього природного середовища міста Суми, раціональному використанню і відтворенню природних ресурсів шляхом упровадження обґрунтованих природоохоронних і ресурсозберігаючих рішень.

Реалізацію заходів Програми планувалось здійснювати за кошти фонду охорони навколишнього природного середовища міста Суми, міського, державного бюджету та кошти провідних підприємств м. Суми, діяльність яких суттєво впливає на стан міського навколишнього природного середовища                                (ПАТ «Сумихімпром», ПАТ «СМНВО», ТОВ «Сумитеплоенерго»).

Відповідно до Програми планувалось виконання 56 заходів на загальну суму 75343,2 тис. грн., із яких 39716,0 – кошти міського бюджету,                                  11241,5 тис. грн. – кошти державного бюджету, 24385,7 тис. грн. – інші джерела (власні кошти підприємств і організацій - учасників Програми).

За період дії Програми профінансовано заходів на загальну суму                      40292,6 тис. грн., із них 8748,6 - кошти міського бюджету, 19660,0 тис. грн. – кошти державного бюджету, 11884,0 тис. грн. - кошти інших джерел, у тому числі у 2015 році за кошти міського бюджету забезпечено виконання природоохоронних заходів на суму 1 973,9 тис. грн., із державного бюджету -19660,0 тис. грн., за кошти інших джерел – 5064,5 тис. грн.

Щорічні звіти про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011-2015 роки затверджені рішеннями Сумської міської ради: за 2011 рік – від 29 лютого                                              2012 року № 1247 – МР; за 2012 рік - від 27 лютого 2013 року № 2146 – МР, за 2013 рік – від 28 травня 2014 року № 3305-МР, за 2014 рік - від 25 березня                        2015 року № 4159 – МР.

У 2015 році головними розпорядниками коштів були визначені: департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради.

Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради забезпечено прибирання 23,71 га прибережної смуги в районі р. Псел (від вул. Прокоф’єва                               до вул. Луначарського, від вул. Черепіна до з/д мосту, від вул. Черепіна до пішохідного мосту по вул. Заливна, від вул. Черепіна до вул. Харківська                       (ліва сторона); від пров. Драгомижського вул. Прокоф’єва (обидва боки частково). Вартість виконаних робіт склала 100,0 тис. грн. Видалено 75 аварійних дерев у прибережній смузі річки Псел на суму 73,1 тис. грн. Забезпечено вивезення сміття з контейнерів, встановлених у прибережній смузі річки Псел (пров. Пляжний) та оз. Чеха на суму 119,9 тис. грн. (1402,8 м3).

Відновлено 3970 м2 газонів на території скверу по вул. К.Зеленко на суму 184,8 тис. грн. та 460 м2 газонів на алеї «Героїв слави» по вул. Героїв Сталінграду на суму 16,0681 тис. грн. Висаджено 50 дерев та 170 кущів на території скверу по вул. К.Зеленко на суму 32,7 тис. грн. Проведено озеленення території парку ім. І.М. Кожедуба (висаджено 500 дерев на суму 147,1 тис. грн., вулиці Харківська на суму 53,5 тис. грн. (висаджено 150 дерев). Створено квітково-декоративні композиції на території скверу по вул. К.Зеленко та на території парку ім. І.М. Кожедуба (висаджено 7490 од. квіткової розсади на території 397,3 м2 на суму 122,2 тис. грн.). Вартість проектно-кошторисної документації та робіт по технагляду склала 56,1 тис. грн.

На проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів об’єктів природно-заповідного фонду використано 423,9 тис. грн.

На території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» забезпечено збір сміття на площі 26,7648 га, (136 м3), спиляно 47 фаутних дерев, викорчувано 60 пнів, висаджено 240 дерев, Забезпечено догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Антонова, Г. Кондратьєва, Петропавлівська. Виготовлено та розміщено 22 інформаційно-охоронних знаки на об’єктах ПЗФ.

Забезпечено утилізацію, видалення та зберігання 1650 м3 рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка, 75 на суму 246,1 тис. грн.

Розроблено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція каналізаційно-насосної станції за адресою: м. Суми,                                 вул. Привокзальна,4/13», вартість послуги склала 90,0 тис. грн.

Розроблено науково-дослідну продукцію «Розроблення системи енергоефективного функціонування КНС каналізаційного напірного колектору міста Суми з визначенням технічних характеристик насосного та технологічного обладнання, яке має бути придбане на заміну обладнання, що використало свої технічні можливості». Вартість послуги склала 85,0 тис. грн.

Видано інформаційно-освітній екологічний бюлетень Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» у кількості 3000 примірників, вартість послуги склала 17,0 тис. грн.

Управлінням освіти і науки Сумської міської ради забезпечено утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський»: придбано саджанці та розсаду кущів та квітів, інвентар, мінеральні добрива, межовий охоронний та інформаційний знаки, проведено поточний ремонт 160 м2 доріжок. Всього використано 90,0 тис. грн.

Забезпечено проведення екологічних просвітницьких заходів у позашкільному вихованні, наукової конференцій з питань охорони навколишнього природного середовища, підготовлено та видано 500 шт. методичних посібників, поліграфічну продукцію екологічної тематики (2000 буклетів, 10 інформаційних стендів) на суму 101,4 тис. грн.

У 2015 році проведено міський інтелектуальний конкурс «Здоров’я дітей – здоров’я нації», учасниками якого були стали команди 4 позашкільних навчальних закладів м. Суми: комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Сумського міського Центру  науково-технічної творчості молоді, комунальної установи «Міський центр військово-патріотичного виховання», комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва. Для вихованців 33 дошкільних навчальних закладів проведено конкурс «Природа і навчає, і виховує». До міського етапу Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року», що проводився з метою активізації пізнавальної та творчої діяльності учнівської молоді, привернення уваги до проблем охорони птахів та їх природних біотопів шляхом поширення знань, пропаганди охорони певного виду птахів на Сумщині було залучено пошукові загони 17 навчальних закладів міста. Проведено міський освітній проект «Еколідер», у якому взяли участь                            12 навчальних закладів міста. Результатом його стали звіти про колективні соціально значущі екологічні та природоохоронні проекти, які вже втілені або втілюються у життя на базі навчальних закладів: благоустрій території навчальних закладів, екологічний стан водойм міста, забруднення атмосферного повітря, охорона ранньовесняних рослин тощо.

У міській виставці-конкурсі новорічних композицій «Збережемо ялинки разом!», взяли участь 36 навчальних закладів міста. За результатами проведення міської науково-практичної конференції з екології та охорони довкілля для вчителів загальноосвітніх та педагогів позашкільних навчальних закладів міста видана збірка освітніх матеріалів. Протягом 2015 року на базі центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Сумської міської ради працював міський інформаційний екологічний лекторій «Людина і довкілля». Для учнів та педагогів навчальних закладів міста проведено близько 150 занять на екологічну, природоохоронну та краєзнавчу тематику.

Виконавчим комітетом Сумської міської ради, відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради проведено екологічну акцію «Розкинулась природа квітами Сумщини» та конкурс «Обери чисте майбутнє». Придбано канцтовари, командні призи, квіткову розсаду на суму15,0 тис. грн. За макетом команди-переможця висаджено клумбу «Сумська вишиваночка» на території скверу МЦ «Романтика».

Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради за кошти міського бюджету природоохоронні заходи не виконувались. За кошти Державного фонду регіонального розвитку частково реалізовано природоохоронний захід «Реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери №19 по вул. Д. Коротченко до камери №31                        по вул. Криничній» (Д710 мм – 1587,3 м). Використано 19660,0 тис. грн.

За власні кошти ТОВ «Сумитеплоенерго» виконано заходи: «Моніторинг стану підземних вод» та «Вивіз золи з золовідвалу Сумської ТЕЦ» на суму                                                 4864,5 тис. грн., ПАТ «Сумихімпром» проведено реконструкцію ГОУ на відділенні помелу титанової сировини ОЦДТ (виробництво №№1, 2) на суму 200,0 тис. грн.

У зв’язку із закінченням терміну дії Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011-2015 роки, департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради розроблено Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища                       м. Суми на 2016-2018 роки, яку було затверджено рішенням Сумської міської ради 24 грудня 2015 року за № 160-МР.

Міський голова									  О.М. Лисенко

Виконавець: Яременко Г.І.