|  | Додаток 1 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Програми розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на 2012-2016 роки за підсумками 2016 року» № -МР від |
| --- | --- |

Інформація

про хід виконання Програми розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на 2012 – 2016 роки за 2016 рік

| 1. | 47 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | КВК | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 47 471 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Комунальне підприємство «Шляхрембуд» Сумської міської ради |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 150101 КТКВК | Програма розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на 2012 – 2016 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 26 жовтня 2011 року № 895 – МР (зі змінами) |
| 4. |  | Напрями діяльності та завдання Програми розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на 2012 – 2016 роки за підсумками 2016 року |
| № з/п | Заходи | Відповідальний за виконання завдання та строк виконання | Планові обсяги фінансування відповідно до Комплексної програми, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Комплексної програми) |
|  |  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Програми розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на 2012 – 2016 роки |
| 1. | Будівництво доріг (ділянки доріг та тротуарів по вул. Інтернаціоналістів) Організація дорожнього руху з будівництвом світлофорних об’єктів, електропостачання світлофорних об’єктів | УКБДГ Сумської міської ради, КП «Шляхркмбуд» Сумської міської ради | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  | 2970,1 |  |  | 2970,1 |  | У 2016 році побудовано 1558 м2 дорожнього покриття, 729 м2 тротуарів. В рамках організації дорожнього руху збудовано світлофорний об’єкт на перехрещенні вул. Д.Коротченко та вул. Інтернаціоналістів. |

Сумський міський голова                                                                                                                                                                                              О.М. Лисенко

Виконавець: Шилов В.В.

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради

«Про хід виконання Програми  розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на 2012-2016 роки  за підсумками  2016 року»

№                 -МР   від

Пояснювальна записка

щодо виконання Програми розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на 2012 – 2016 роки за 2016 рік

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 26.10.2011 № 895-МР (зі змінами) «Про Програму розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на 2012 - 2016 роки управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради та комунальним підприємством «Шляхрембуд» Сумської міської ради за 2016 рік проведено наступну роботу.

Переліком об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, передбачено видатки по об’єкту «Будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР» на загальну суму 4000,0 тис. гривень.

За 2016 рік по об’єкту «Будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР» проведено видатки на загальну суму 2970,1 тис. гривень.

Протягом 2016 року підрядною організацією (комунальне підприємством «Шляхрембуд» Сумської міської ради) виконувалися загальнобудівельні роботи, передбачені робочим проектом, а саме побудовано 1558 м2 дорожнього покриття та 729 м2 тротуарів.

Крім того, в рамках організації дорожнього руху збудовано світлофорний об’єкт на перехрещенні вул. Д.Коротченко та вул. Інтернаціоналістів.

Враховуючи, що комплекс робіт, передбачених виготовленою проектною документацією по об’єкту «Будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР» не завершений (по причині недостатнього фінансування з міського бюджету – для завершення необхідно 22,3 млн. грн), управління звернулося до Сумської міської ради щодо продовження терміну виконання рішення від 26.10.2011 № 895-МР (зі змінами), а до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, включено видатки по вказаному об’єкту у сумі 2000,0 тис. гривень.

Роботи по об’єкту «Будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР» будуть продовжені у 2017 році.

Сумський міський голова                                                                О.М. Лисенко

Виконавець: Шилов В.В.