Додаток 2

до рішення Сумської міської ради

«Про хід виконання міської цільової програми «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки за підсумками 2016 року»

від року № – МР

**Пояснювальна записка**

**щодо виконання міської цільової програми «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки (зі змінами) за 2016 рік**

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 19.12.2012 № 1965-МР «Про міську цільову програму «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки» (зі змінами) управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради за 2016 рік проведено наступну роботу.

Переліком об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, передбачено видатки по об’єкту «Будівництво велодоріжок» на загальну суму 1000,0 тис. гривень.

У 2016 році на замовлення управління комунальним підприємством «Архітектура. Будівництво. Контроль» Сумської міської ради розроблено ескізний проект по об’єкту «Будівництво велодоріжок», за виконання якого управлінням перераховано 15,5 тис. гривень.

Міським бюджетом на 2017 рік передбачено фінансування робіт по ремонту пішохідної зони (тротуарів) на території міста Суми. У складі проведення даних робіт заплановано облаштувати пішохідну зону сумісною з велосипедною доріжкою.

Розпорядником коштів на виконання зазначених робіт визначено департамент інфраструктури міста Сумської міської ради.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Шилов В.В.

 17.05.2017р.