Додаток 1

до Звіту про виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» за 2018 рік

Інформація про виконання програми за 2018 рік

**«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м.Суми»**

(назва програми)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 03  КВКВ | Виконавчий комітет Сумської міської ради  найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 03  КВКВ | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення  найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0217530  КПКВК | Рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР «Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»  найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Завдання та заходи програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | | | Стан виконання |
| Усього | у т.ч. | | Усього | у т.ч. | |
| Заг.  фонд | Спец.  фонд | Заг.  фонд | Спец.  фонд |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1. Матеріальне забезпечення** | | | | | | | | |
| 1.1 | Оновлення парку серверного обладнання | 1000,00 | - | 1000,00 | 0,00 | - | 0,00 | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 1.2 | Модернізація серверного обладнання Сумської міської ради | 330,00 | - | 330,00 | 0,00 | - | 0,00 | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 1.4 | Оренда віртуальних серверних потужностей для потреб Сумської міської ради | 300,00 | 300,00 | - | 70,00 | 70,00 | - | Виконано |
| 2.1 | Оновлення комп’ютерного парку Сумської міської ради | 6539,50 | - | 6539,50 | 5289,90 | - | 5289,90 | Виконано |
| 2.3 | Модернізація комп’ютерної техніки Сумської міської ради, що вводиться в домен | 150,00 | - | 150,00 | 135,90 | - | 135,90 | Виконано |
| 2.4 | Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради | 1790,00 | 370,00 | 1420,00 | 1742,70 | 368,50 | 1374,20 | Виконано |
| 2.5 | Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради | 2500,00 | 900,00 | 1600,00 | 2158,50 | 868,20 | 1290,30 | Виконано |
| **2. Інфраструктура міської ради** | | | | | | | | |
| 1.1 | Реорганізація та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради | 1270,00 | 1270,00 | - | 758,30 | 758,30 | - | Виконано |
| 1.2 | Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж Сумської міської ради | 379,50 | - | 379,50 | 373,70 | - | 373,70 | Виконано |
| 2.1 | Організація єдиного центру звернень громадян до міської ради | 420,00 | 420,00 | - | 222,50 | 222,50 | - | Виконано |
| **3. Муніципальна інфраструктура** | | | | | | | | |
| 1.2 | Оренда каналів передачі даних | 60,00 | 60,00 | - | 52,50 | 52,50 | - | Виконано |
| 2.1 | Створення колективних Wi-Fi точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет | 85,00 | 85,00 | - | 52,87 | 52,87 | - | Виконано |
| 2.2 | Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті | 144,00 | 144,00 | - | 144,00 | 144,00 | - | Виконано |
| **4. Інформатизація виконавчих органів** | | | | | | | | |
| 1.1 | Впровадження нової системи електронного документообігу | 195,00 | 195,00 | - | 194,997 | 194,997 | - | Виконано |
| 1.2 | Опис бізнес-процесів виконавчих органів Сумської міської ради | 100,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 2.3 | Розробка програмного забезпечення обліку муніципальної телекомунікаційної інфраструктури та комп'ютерної техніки | 195,00 | 195,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 2.9 | Впровадження системи навчання співробітників міської ради | 180,00 | 180,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 2.10 | Впровадження системи оцінювання знань службовців органів місцевого самоврядування | 180,00 | 180,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 2.11 | Розробка спеціалізованого програмного забезпечення виконавчих органів | 240,00 | 240,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 2.13 | Розробка спеціалізованого програмного забезпечення виконавчих органів | 30,00 | 30,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 3.9 | Впровадження ІТ-послуги Відновлення після катастроф | 20,00 | 20,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 3.12 | Впровадження ІТ-послуги Система аналізу, обробки та візуалізації даних | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| **5. Супровід роботи та забезпечення працездатності систем виконавчих органів** | | | | | | | | |
| 1.1 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Служба каталогу | 72,00 | 72,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | Виконано |
| 1.2 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система електронної пошти | 48,00 | 48,00 | - | 4,00 | 4,00 | - | Виконано |
| 1.3 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система моніторингу | 48,00 | 48,00 | - | 4,00 | 4,00 | - | Виконано |
| 1.4 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Внутрішній портал | 48,00 | 48,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | Виконано |
| 1.5 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система підтримки користувачів | 96,00 | 96,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | Виконано |
| 1.6 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система оновлення програмного забезпечення | 9,60 | 9,60 | - | 3,20 | 3,20 | - | Виконано |
| 1.7 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система резервного копіювання | 14,40 | 14,40 | - | 4,80 | 4,80 | - | Виконано |
| 1.8 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Інтернет проксі | 9,60 | 9,60 | - | 3,20 | 3,20 | - | Виконано |
| 1.9 | Підтримка функціонування ІТ-послуги маршрутизація та NAT | 9,60 | 9,60 | - | 3,20 | 3,20 | - | Виконано |
| 1.10 | Підтримка функціонування ІТ-послуги демілітаризованої зони | 14,40 | 14,40 | - | 4,80 | 4,80 | - | Виконано |
| 1.11 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Безпечні web-послуги | 9,60 | 9,60 | - | 3,20 | 3,20 | - | Виконано |
| 1.12 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Служба розгортання Windows | 14,40 | 14,40 | - | 2,40 | 2,40 | - | Виконано |
| 1.13 | Підтримка функціонування ІТ-послуги IP-телефонія | 24,00 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 1.14 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Централізоване керування ІТ-інфраструктурою | 48,00 | 48,00 | - | 4,00 | 4,00 | - | Виконано |
| 1.15 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Відновлення після катастроф | 4,80 | 4,80 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 1.16 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Антивірусний захист | 24,00 | 24,00 | - | 1,60 | 1,60 | - | Виконано |
| 1.17 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Віртуалізація | 36,00 | 36,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | Виконано |
| 1.18 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Віддалені робочі столи | 24,00 | 24,00 | - | 1,60 | 1,60 | - | Виконано |
| 1.19 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система управління проектами | 9,60 | 9,60 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 1.20 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система аналізу, обробки та візуалізації даних | 4,80 | 4,80 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 2.1 | Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) | 60,00 | 60,00 | - | 59,96 | 59,96 | - | Виконано |
| 2.2 | Супроводження та підтримка програми електронного документообігу (Діло) | 258,00 | 258,00 |  | 257,88 | 257,88 | - | Виконано |
| 3.1 | Зберігання резервних копій баз даних | 360,00 | 360,00 | - | 90,00 | 90,00 | - | Виконано |
| 3.2 | Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи | 343,68 | 343,68 | - | 225,50 | 225,50 | - | Виконано |
| 3.3 | Підтримка роботи систем відео-спостереження | 48,00 | 48,00 | - | 18,00 | 18,00 | - | Виконано |
| 4.1 | Технічне забезпечення проведення заходів міської ради | 36,00 | 36,00 | - | 17,90 | 17,90 | - | Виконано |
| 5.1 | Технічна підтримка роботи веб-ресурсів міської ради | 216,00 | 216,00 | - | 216,00 | 216,00 | - | Виконано |
| 5.2 | Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян | 54,00 | 54,00 | - | 48,00 | 48,00 | - | Виконано |
| 5.3 | Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг | 84,00 | 84,00 | - | 68,90 | 68,90 | - | Виконано |
| 5.4 | Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг | 72,00 | 72,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Виконано |
| 5.5 | Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг | 36,00 | 36,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | Виконано |
| 5.6 | Підтримка роботи геоінформаційної системи | 156,00 | 156,00 | - | 147,40 | 147,40 | - | Виконано |
| 5.7 | Підтримка систем контролю доступу | 48,00 | 48,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 6.1 | Система управління ресурсами з впровадженням системи енергоменеджменту | 91,00 | 91,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 6.2 | Інформаційно-аналітична система управління проектами та міжнародної технічної допомоги | 173,00 | 173,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 6.3 | Автоматизована аналітично-комунікаційна система управління зверненнями громадян | 195,00 | 195,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 6.4 | Автоматизована інформаційно-аналітична система звітів щодо діяльності депутатів | 73,00 | 73,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 6.5 | Система єдиного розумного порталу | 94,00 | 94,00 |  | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 6.6 | Автоматизована інформаційно-аналітична система нормативних документів | 182,00 | 182,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 6.7 | Автоматизована інформаційно-комунікаційна система кабінету мешканця | 195,00 | 195,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 6.8 | Автоматизована інформаційно-аналітична система реєстру земель та об'єктів комунальної власності | 73,00 | 73,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| **6. Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами** | | | | | | | | |
| 1.1 | Забезпечення антивірусного захисту робочих місць | 1080,00 | 1080,00 | - | 543,00 | 543,00 | - | Виконано |
| 1.2 | Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт | 1035,67 | 1035,67 | - | 944,90 | 944,90 | - | Виконано |
| 1.3 | Придбання пакетів хмарних сервісів та офісних додатків | 1074,00 | 1074,00 | - | 1055,10 | 1055,10 | - | Виконано |
| 1.4 | Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом | 200,00 | 200,00 | - | 173,00 | 173,00 | - | Виконано |
| 1.5 | Придбання програмних продуктів віддаленого управління | 45,00 | 45,00 | - | 45,00 | 45,00 | - | Виконано |
| 1.6 | Легалізація програм ведення проектів | 230,00 | 230,00 | - | 178,98 | 178,98 | - | Виконано |
| **7. Створення комплексної системи захисту інформації виконавчих органів** | | | | | | | | |
| 1.1 | Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумській міській раді | 400,00 | 400,00 | - | 348,00 | 348,00 | - | Виконано |
| **8. Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів** | | | | | | | | |
| 1.2 | Реалізація пілотного проекту по впровадженню комплексної системи підвищення безпеки громадян в місті Суми | 3700,00 | 3700,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 1.3 | Реалізація пілотного проекту по інформатизації сфери пасажирських перевезень міста Суми | 10000,00 | 10000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 1.4 | Розробка, доопрацювання проектно-кошторисної документації електронних сервісів, проведення експертиз проектів | 100,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 1.9 | Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради | 475,00 | 475,00 | - | 474,90 | 474,90 | - | Виконано |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Бєломар В.В.