Додаток 8

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від   21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року

від                          №

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки

(назва програми)

1.           1200000			         Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	      1210000  	            		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

3. 	      1216030			          Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства

міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР

КФКВ				найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обл.. бюджет | місц. бюджет |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки | 210115,2 |  |  | 210115,2 |  | 93069,7 |  |  | 93069,7 |  |  |
|  | Завдання: 4. Забезпечення проведення ремонту мостів і шляхопроводів по місту | 18100,0 |  |  | 18100,0 |  | 6146,1 |  |  | 6146,1 |  | Проведено капітальний ремонт одного мосту через річку Сумка по вул.Горького |
|  | Завдання: 6. Забезпечення проведення поточного ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів | 6000,0 |  |  | 6000,0 |  | 4540,6 |  |  | 4540,6 |  | Проведено ремонт на 26 об’єктах, середня вартість одного об’єкта склала 236,4 тис.грн. |
|  | Завдання: 7. Забезпечення проведення капітального ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів | 25000,0 |  |  | 25000,0 |  | 18668,80 |  |  | 18668,80 |  | На 20 об’єктах проведено капітальний ремонт тротуарів, велосипедних доріжок (виготовлена проектно кошторисна документація, технагляд, авторський нагляд та капітальний ремонт) середня вартість одного об’єкта склала 986,67тис.грн. |
|  | Завдання: 8. Забезпечення проведення обстеження об'єктів транспортної інфраструктури | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 178,1 |  |  | 178,1 |  | Проведено обстеження одного мосту на суму 140,3тис.грн. та одного шляхопроводу на суму 37,8тис.грн. |
|  | Завдання: 11. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 55940,0 |  |  | 55940,0 |  | 30761,7 |  |  | 30761,7 |  | Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення склали 542,62 тис.грн.; Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення 688,86 тис.грн. |
|  | Завдання: 12. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста Суми та поліпшення його екологічних умов | 44677,1 |  |  | 44677,1 |  | 9994,3 |  |  | 9994,3 |  | Територія об’єктів зеленого господарства, на якій проведено санітарне прибирання 101,7 га, середні витрати на санітарне прибирання 1,8 тис.грн.; кількість дерев які видалено 1079 середні витрати на видалення одного дерева 1,05 тис.грн.; на 1565 деревах проведено обрізку середня вартість склала 0,3 тис.грн.; середні витрати на висадження однієї тисячі одиниць квіткової розсади 4,8 тис.грн., середні витрати на утримання одного гектара газонів 7,5 тис.грн. |
|  | Завдання: 14. Забезпечення благоустрою кладовищ, діяльності спецслужби, поховання безрідних та функціонування громадських вбиралень | 21696,7 |  |  | 21696,7 |  | 8584,6 |  |  | 8584,6 |  | Площа кладовищ на яких здійснено благоустрій 105,4 га, середньорічні витрати на благоустрій одного га кладовищ склала 55,93 тис.грн.; поховано 25 безрідних громадян середня вартість поховання одного безрідного склала 2,93 тис.грн., утримувалось дві громадські вбиральні середні витрати однієї склали 146,1тис.грн. |
|  | Завдання: 15. Забезпечення санітарної очистки території | 5421,4 |  |  | 5421,4 |  | 3155,0 |  |  | 3155,0 |  | Кількість заходів із санітарної очистки території склали 55, середня вартість одного заходу склала 57,36 тис.грн. |
|  | Завдання: 16. Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою | 20100,0 |  |  | 20100,0 |  | 3621,0 |  |  | 3621,0 |  | Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою проведено на 73 об’єктах середня вартість якого склала 49,6тис.грн. |
|  | Завдання: 17. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | 341,0 |  |  | 341,0 |  | Кількість безпритульних тварин які регулювали 302 од. середні витрати на проведення однієї тварини 1,13 тис.грн. |
|  | Завдання: 18. Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою | 11780,0 |  |  | 11780,0 |  | 7078,5 |  |  | 7078,5 |  | Кількість об’єктів по яким проведено капітальний ремонт склала 38, середня вартість одного заходу з капітального ремонту 186,3 тис.грн. |

Сумський міський голова 															О.М. Лисенко

Виконавець: Велитченко Е.В.

____________