|  | Додаток 2 до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами) від 2021 року № -МР |
| --- | --- |

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки

1. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони атмосферного повітря

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища |
| 1 | Зменшення впливу діючих виробництв на атмосферне повітря | Розробка проекту інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 40,0/40,0 40,0/40,0 | Обстеження 3-х джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря |

2. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і розширення та реконструкція на діючих підприємствах:- необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в комунальному господарстві;- споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку у системах водопостачання;- систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них |
| 1 | Зниження рівня забруднення водних ресурсів | Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | 2019- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Державний бюджет, міський бюджет, бюджет ОТГ Бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 10822,7/1870,4 292,0/292,0 10030,7/1078,4 8952,3-державний бюджет 500,0/500,0 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 2 |  | Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з перерізкою в збудований напірний колектор (друга нитка) | 2021 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Бюджет ТГ | 2021 р. | 250,0/250,0 250,0/250,0 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 3 |  | Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 2079,6/2079,6 2079,6/2079,6 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 4 |  | Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 по вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (Коригування) | 2020 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Бюджет ОТГ | 2020 р. | 135,0/135,0 135,0/135,0 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 5 |  | Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (друга нитка) | 2020- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Державний бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2020 р. 2021 р. | 6050,0/830,0 250,0/250,0 5800,0/580,0 5220,0-державний бюджет | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Зниження рівня забруднення водних ресурсів | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф’єва до КНС-6 | 2019- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Державний бюджет, міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 12741,0/1311,0 20,0/20,0 21,0/21,0 12700,0/1270,0 11430,0-державний бюджет | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 7 |  | Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Державний бюджет, міський бюджет | 2019 р. | 3320,3/120,3 3320,3/120,3 3200,0 –державний бюджет | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 8 |  | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми | 2021 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Бюджет ТГ | 2021 р. | 200,0/200,0 200,0/200,0 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 9 |  | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаської із вул. Лінійною в м. Суми | 2021 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Бюджет ТГ | 2021 р. | 250,0/250,0 250,0/250,0 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 10 |  | Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д-1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м. Суми | 2019- 2020 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Державний бюджет, міський бюджет, бюджет ОТГ | 2019 р. 2020 р. | 30374,8/13374,8 29569,8/12569,8 17000,0 – державний бюджет 805,0/805,0 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Зниження рівня забруднення водних ресурсів | Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д-1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м. Суми (Коригування) | 2020 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Бюджет ОТГ | 2020 р. | 1800,0/1800,0 1800,0/1800,0 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 12 |  | Реалізація проекту: «Модернізація та реконструкція системи водовідведення у м. Суми (Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 60 000 м3/добу з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми, вул. Гамалія, буд. 40)» | 2019- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ, кошти небюджетних джерел | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 58642,4/27142,4 100,0/100,0 7042,4/7042,4 51500,0/20000,0 26250,0-кредитні кошти НЕФКО 5250,0-грантові кошти | Підвищення ефективності очищення стічних вод до встановлених нормативів |
| 13 |  | Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 20,0/20,0 20,0/20,0 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 14 |  | Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного (Коригування) | 2020- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Державний бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2020 р. 2021 р. | 16559,0/1709,0 59,0/59,0 16500,0/1650,0 14850,0-державний бюджет | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 15 |  | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 | 2019 - 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. . | 16020,0/16020,0 20,0/20,0 10000,0/10000,0 6000,0/6000,0 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 16 |  | Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-10 до вул. Криничної в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | 2021 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Бюджет ТГ | 2021 р. | 300,0/300,0 300,0/300,0 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | Зниження рівня забруднення водних ресурсів | Нове будівництво обводу напірного колектору біля ТК-19 (виготовлення ПКД) | 2021 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Бюджет ТГ | 2021 р. | 200,0/200,0 200,0/200,0 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 18 |  | Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК №1 | 2020- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2020 р 2021 р. | 3925,0/3925,0 225,0/225,0 3700,0/3700,0 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 19 |  | Нове будівництво модульної зливної станції біля очисних споруд, за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 40 | 2020- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Державний бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2020 р. 2021 р. | 4006,1/635,1 255,1/255,1 3751,0/380,0 3371,0-державний бюджет | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах, установок, обладнання і технічного флоту для збирання нафти, сміття та інших рідких, твердих відходів з суден |
| 20 |  | Придбання аераційної системи в комплекті для станції очисних споруд м. Суми | 2020 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | Бюджет ОТГ | 2020 р. | 1700,0/1700,0 1700,0/1700,0 | Забезпечення ефективного біологічного очищення стічних вод |

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод (очищення русел від дерев, що потрапили до них внаслідок проходження весняних повеней) |
| 21 | Поліпшення екологічного стану водних об’єктів, у т.ч. відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму | Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха, ін. водних об’єктів, очищення русел річок | 2019- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 2800,0/2800,0 900,0/900,0 900,0/900,0 1000,0/1000,0 | Зменшення забруднення водних об’єктів та їх прибережних смуг |
| 22 |  | Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха та ін. водних об’єктів | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, | 2019 р. | 540,0/540,0 540,0/540,0 | Зменшення забруднення водних об’єктів та їх прибережних смуг |
| 23 |  | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Веретенівка», у т.ч. ліквідація пошкоджень елементів гідроспоруди з улаштуванням додаткового водостоку | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 130,0/130,0 130,0/130,0 | Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водного об’єкту |
| 24 |  | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Веретенівка», у т.ч. виправлення дефектів тіла земляної греблі, усунення осідань, розмивів дамби і її укосів | 2019- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ТГ | 2019 р. 2021 р. | 485,0/485,0 190,0/190,0 295,0/295,0 | Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водного об’єкту |
| 25 |  | Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Ганнівка», у т.ч. усунення осідань, розмивів укосів та гребнів, ліквідація пошкоджень водозливу | 2021 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Бюджет ТГ | 2021 р. | 30,0/30,0 30,0/30,0 | Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водного об’єкту |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм |
| 26 | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): Капітальний ремонт об’єктів благоустрою – розчищення річки Сумки між Воскресенським та Шевченківським мостами | 2020- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2020 р. 2021 р. | 7650,0/7650,0 550,0/550,0 7100,0/7100,0 | Поліпшення стану р. Сумка |
| Реконструкція гідротехнічних споруд |
| 27 |  | Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом | 2019- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 5140,0/5140,0 280,0/280,0 290,0/290,0 4570,0/4570,0 | Поліпшення стану р. Сумка |

3. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони, утримання і розвитку                    природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Заходи з озеленення населених пунктів |
| 1 | Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення | Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм | 2019- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 2100,0/2100,0 500,0/500,0 600,0/600,0 1000,0/1000,0 | Висадження 2343 од. дерев та кущів |
| 2 |  | Створення та відновлення газонів у парках та скверах | 2019- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 1700,0/1700,0 400,0/400,0 600,0/600,0 700,0/700,0 | Створення та відновлення 17000 м2 газонів |
| Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів |
| 3 | Очищення міського середовища від негативних наслідків буреломів, вітровалів | Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів у місті Суми | 2019- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 350,0/350,0 100,0/100,0 100,0/100,0 150,0/150,0 | Видалення пошкоджених зелених насаджень після буреломів, вітровалів |

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду |
| 4 | Належне утримання і розвиток об’єктів природно – заповідного фонду | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання та догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали | 2019 – 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Паркінг» Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 400,0/400,0 100,0/100,0 150,0/150,0 150,0/150,0 | Збереження об’єктів ПЗФ |
| 5 |  | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | 2019 – 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 480,0/480,0 120,0/120,0 180,0/180,0 180,0/180,0 | Збереження об’єкту ПЗФ |

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Належне утримання і розвиток об’єктів природно – заповідного фонду | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: догляд за насадженнями парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | 2019 – 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 540,0/540,0 180,0/180,0 180,0/180,0 180,0/180,0 | Покращення стану зелених насаджень на території об’єкту ПЗФ |
| Будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших об’єктів, будівництво гідротехнічних та інших споруд, об’єктів зв’язку в заповідниках, національних природних парках, ботанічних садах, дендрологічних парках, зоологічних парках та парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва з метою збереження та відтворення природних екологічних систем і пов’язаних з діяльністю цих установ, а також витрати на утримання об’єктів природно – заповідного фонду |
| 7 | Належне утримання і розвиток об’єктів природно – заповідного фонду | Облаштування території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | 2019 – 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 1095,9/1095,9 95,9/95,9 500,0/500,0 500,0/500,0 | Розвиток об’єкту ПЗФ |
| 8 |  | Облаштування території (доріжок, огорожі тощо) ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | 2019 – 2021 рр. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 450,0/450,0 100,0/100,0 150,0/150,0 200,0/200,0 | Розвиток об’єкту ПЗФ |
| 9 |  | Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | 2019- 2021 рр. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 330,0/330,0 100,0/100,0 110,0/110,0 120,0/120,0 | Збереження та розвиток об’єкту ПЗФ |

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Належне утримання і розвиток об’єктів природно – заповідного фонду | Придбання обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | 2019 - 2021 рр. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 120,0/120,0 30,0/30,0 40,0/40,0 50,0/50,0 | Розвиток об’єкту ПЗФ |
| 11 |  | Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення умов середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | 2019- 2021 рр. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 120,0/120,0 30,0/30,0 40,0/40,0 50,0/50,0 | Розвиток об’єкту ПЗФ (придбання кормів для тварин, насіння, мінеральних добрив) |
| 12 |  | Поповнення експозицій рідкісних та зникаючих рослин і тварин для поповнення колекції у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | 2019- 2021 рр. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 150,0/150,0 50,0/50,0 50,0/50,0 50,0/50,0 | Розвиток об’єкту ПЗФ |
| 13 |  | Обладнання системи відеоспостереження на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | 2019 р. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Міський бюджет | 2019 р. | 50,0/50,0 50,0/50,0 | Забезпечення збереження об’єкту ПЗФ |

4. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері поводження з відходами

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин |
| 1 | Контроль за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров’я людини | Забезпечення передачі відходів, що містять ртуть, сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) в установах та закладах галузі «Освіта», «Культура» | 2019 - 2021 рр. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ культури Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 98,0/98,0 50,0/50,0 3,0/3,0 45,0/45,0 | Належне поводження з небезпечними відходами |
| 2 |  | Внесення змін до Схеми санітарної очистки м. Суми | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 350,0/350,0 350,0/350,0 | Належне та ефективне поводження з відходами |
| Наукові дослідження у сфері поводження з відходами |
| 3 |  | Визначення морфологічного складу ІІ групи твердих побутових відходів в м. Суми | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 60,0/60,0 60,0/60,0 | Належне та ефективне поводження з відходами |
| Будівництво, розширення та реконструкція комплексів, спеціалізованих полігонів та інших об’єктів для знешкодження та захоронення непридатних для використання пестицидів, шкідливих і токсичних промислових та інших відходів |
| 4 |  | Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області | 2021 р. | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, підрядні організації | Державний бюджет, бюджет ТГ | 2021 р. | 38000,0/28000,0 38000,0/28000,0 10000,0 – державний бюджет | Належне та ефективне поводження з відходами |

5. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони та раціонального використання                  ресурсів тваринного світу

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Будівництво та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин |
| 1 | Забезпечення належного утримання безпритульних тварин | Облаштування карантинного майданчика для перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова | 2019- 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 750,0/750,0 70,0/70,0 380,0/380,0 300,0/300,0 | Створення комфортного та гуманного середовища для існування безпритульних тварин |

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо |
| 1 | Еколого-просвітницька діяльність | Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» | 2019 – 2021 рр. | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 120,0/120,0 35,0/35,0 40,0/40,0 45,0/45,0 | Видання 3 бюлетенів Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» |
| 2 |  | Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проектів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи | 2019 – 2021 рр. | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради , управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 276,5/276,5 50,0/50,0 108,5/108,5 118,0/118,0 | Підвищення екологічної свідомості населення проведення 30 заходів |
| 3 |  | Проведення для містян та гостей міста Суми заходів екологічного і природоохоронного напрямку | 2019 – 2021 рр. | Виконком Сумської міської ради, КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 287,0/287,0 93,0/93,0 94,0/94,0 100,0/100,0 | Підвищення екологічної свідомості молоді проведення 10 заходів |

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Еколого-просвітницька діяльність | Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного і природоохоронного напрямку | 2019 – 2021 рр. | Виконком Сумської міської ради, Сумський міський центр дозвілля молоді Сумської міської ради | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 537,0/537,0 217,0/217,0 170,0/170,0 150,0/150,0 | Підвищення екологічної свідомості дітей та молоді проведення 7 заходів |
| 5 |  | Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 2019 – 2021 рр. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет, бюджет ОТГ, бюджет ТГ | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 115,0/115,0 30,0/30,0 35,0/35,0 50,0/50,0 | Підготовка і видання 14 видів поліграфічної продукції |

Сумський міський голова															    О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.