Додаток 1

до рішення Сумської міської ради

«Про заключний звіт про виконання

Комплексної цільової програми

реформування і розвитку житлово-

комунального господарства

Сумської міської територіальної

громади на 2018-2020 роки»,

затвердженої рішенням Сумської

міської ради від 21 грудня 2017 року

№2913 - МР (зі змінами),

за підсумками

2018-2020 років та за 2020 рік»

від                   №

Інформація

про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913–МР (зі змінами),                                   за підсумками 2020 року

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913–МР «Про Комплексну цільову програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки (зі змінами), робота виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій міста усіх сфер діяльності була направлена на виконання пріоритетних завдань Програми щодо забезпечення першочергових потреб мешканців міста.

Робота житлово-комунального господарства міста полягала в  забезпеченні першочергових потреб населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами та продовжувала створювати умови щодо їх покращення. Житлово-комунальне господарство Сумської міської територіальної громади обслуговують підприємства і організації, на яких покладена значна відповідальність по наданню якісних комунальних послуг споживачам з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, утримання житлового фонду, надання ритуальних послуг та благоустрою, експлуатація та утримання мереж вуличного освітлення, благоустрій і озеленення міста, ремонту тротуарів, ремонту та утриманню вулично-дорожньої мережі, тощо.

На реалізацію програми в 2020 році було передбачено в бюджеті Сумської міської територіальної громади (з урахуванням змін) 530 млн 561,6 тис.гривень, з них кошти загального фонду міського  бюджету – 301 млн 071,6 тис.  гривень та кошти спеціального фонду  – 229 млн 490,1 тис.  гривень.

За 2020 рік використано 496 млн 751,5 тис. гривень ( або 93,6%), з них кошти загального фонду міського  бюджету – 286 млн 676,7 тис. гривень та кошти спеціального фонду  – 210 млн 74,8 тис. гривень., в т.ч. кошти субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 721,3 тис. гривень та 118,5 млн  гривень коштів субвенції на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська (субвенція з державного бюджету бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади).

Станом на 01.01.2021 житловий фонд міста Суми складає 1823 житлових будинків з різною формою управління, з них: 294 ОСББ; 644 будинки, які самостійно обрали управителя; 8 будинків, які обрали самостійну форму управління та 877 житлових будинків, які пройшли по конкурсу.

У 2020 році створено 15 об’єднань співвласників.

З метою стимулювання  населення до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках, відповідно до Порядку відшкодування з міського бюджету відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів (рішення Сумської міської ради від 02.12.2015 № 43-МР зі змінами) з міського бюджету спрямовано 2,1 млн гривень, в т.ч. 1,4 млн гривень фізичним особам (542 особи) та 39 ОСББ – 0,7 млн гривень.

Протягом 2020 року виконано капітальний ремонт 33 житлових будинків, а саме: капремонт покрівлі у 11 будинках, капремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у 5 будинках, капремонт освітлення у 6 будинках, капремонт будинку (фасад, відмостка, тощо) у 11 будинках.

На умовах співфінансування в 2 будинках виконаний капітальний ремонт покрівлі на суму 467,8 тис гривень.

За рахунок коштів міського бюджету здійснено оплату за використану електроенергію на вуличне освітлення – 25,1 млн гривень.

З метою покращення вуличного освітлення та зовнішніх електромереж КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР проведено поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення на загальну суму 11,6 млн гривень. А саме:

-	встановлено/ замінено 760 світильників,

-	замінено дротів та розтяжок (ліній) на  довжині 10 км  691 метр,

-	замінено 5 918 ламп світильників, в т. ч. 332 шт. енергозберігаючих.

За кошти міського бюджету забезпечено технічне обслуговування  фонтанів в сквері «Покровський» (верхня та нижня тераси),  «Європейський» та на вході до парку ім. І.М. Кожедуба.

На замовлення Департаменту проводилися роботи з капітального ремонту мереж вуличного освітлення по наступних об’єктах: капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення по вул. Роменській, капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення від Пантелеймонівської церкви до скверу «Козацький», капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення по вул. Г.Крут, 40, вул. Інтернаціоналістів, 20, 43А, 43Б, 43В, 43Г, 51, 51А, 51Б та вул. Івана Сірка, 37, 41,  капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в районі вулиці Івана Франка. Загальна вартість склала 3 млн 171,8 тис гривень. По зазначеним об’єктам прокладено 7 км  394 м мережі;  встановлено  204 ліхтарі та 4 паркові світильники.

КП «Шляхрембуд» СМР надано послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у сумі 74,9 млн грн (відремонтовано  124,7 тис. м2 вулично-дорожньої мережі, обслуговувалося 56-ть світлофорних об’єктів, замінено дорожніх знаків в кількості 209 штук) та послуги з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на суму 43,3 млн гривень.

КП «Зеленбуд» СМР проводилась планова робота по догляду за зеленими насадженнями по місту та по об’єктах загального користування. Зокрема, видалено 944 дерева, проведено санітарне обрізування гілок та омолоджування крон - 2180 шт., садіння квіткових рослин 111,6 тис. шт.,                                  на площі 3,6 тис. м2, висаджено дерев 387 одиниць нових дерев, підживлено дерев і поодиноких кущів в кількості кущів 982 шт., прополено 753 пристовбурні ями. Для прикладу: по вулиці Харківській висаджено 72 клени, а в сквері, розташованому на перехресті пр-ту М. Лушпи та вул. Харківська висаджено 97 одиниць кленів та платану іспанського.

Забезпечувалось косіння трави по об’єктах благоустрою міста загальною площею 312 га та видалено амброзії на площі 63 га.

Виконувався догляд за трояндами, та квітковими термочашами,  яких в місті 493.

КП «Спецкомбінат» СМР здійснював поточне утримання 13-ти кладовищ міста (площа 97,4 га) на загальну суму 7,9 млн гривень. Крім того, Комунальним підприємством проводилось утримання спецслужби, технічне обслуговування насосної станції на вул. Круговій, святкове оформлення міста: проведено монтаж новорічних ялинок на Театральній площі і площі Незалежності. Крім того, виконані такі роботи як: видалено аварійних дерев на кладовищах міста, встановлення секторних стовпів, проведено поточний ремонт пам’ятників на кладовищах в т.ч. Meмopiaл Батьківщина - Maти нa Міському кладовищі; Алея Слави Героїв ВВВ, памятного знаку по вул. Героїв Сумщини; Памятник жертвам фашизму нашим землякам 1941-1945 рр. по вул. Герасима Кондратьєва; Памятник Воїнам Війська Польського, які загинули під час ВВВ; Меморіал Слави по вул. Герасима Кондратьєва; ПАмятник Гвардії Генерала-майора артилерії Солодченко І.Г.; Сквер Чорнобильців-памятник; МЕморіальна ділянка №1 Братьська могила жертв фашизму на Лучанському кладовищі; Памятний знак у сквері СКД; памятник воїнам, які загинули у ВВВ на Засумському кладовищі, виконано ремонт огорожі, ремонт покриття проїздів та пішохідних доріжок на кладовищах міста.

КП «Сумикомунінвест» СМР утримувало територію дитячого парку «Казка» площею 12,0 га (догляд за деревами - саджанцями, кущами  та догляд за партерними газонами площею 0,5 га, косіння трави, прибирання  території та інші заходи).

За кошти міського бюджету забезпечено технічне обслуговування  фонтанів «Садко».

КП «Центр догляду за тваринами» СМР протягом 2020 року було надано послуги з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, в тому числі безпритульних, а саме: санітарний підбір трупів тварин по м. Суми на суму 138,6 тис. гривень; ведення моніторингу тварин у населених пунктах на суму                    24,9 тис. гривень; утримання тварин у притулку на суму 263,0 тис. гривень; стерилізація, відлов та повернення на територію міста безпритульних тварин – 190,4 тис. гривень; стерилізація безпритульних тварин – 129,4 тис. гривень.

Підрядними організаціями в 2020 році за кошти бюджету територіальної громади  виконані роботи по капітальному ремонту скверу ім. Тараса Шевченка на суму 606,0 тис. гривень та капітальному ремонту об'єкту благоустрою - скверу МЦ «Романтика» в м. Суми на загальну суму 6 млн  952,3 тис гривень,  проведено замощення пішохідних доріжок тротуарною плиткою 2 860,0 м2, відновлено 300 метрів погонних сходи, відновлено озеленення скверу, а саме: облаштовано рулонних газонів на 146 м2 та проведено підсів травою на 800,0 м2. Також виконані роботи по заміні застарілого зовнішнього освітлення.

Проведено поточний ремонт скверу «Садко» на загальну суму 50,0 тис. гривень.

На замовлення Департаменту, виконані роботи  з поточного ремонту                     5-ти зупинок громадського транспорту в м.Суми по вулицях Веретинівська, Римського-Корсакова,  Сергія Табали, Тополянська та по вул. Іллінська.  Також проведено капітальний ремонт об’єктів благоустрою - зупинок громадського транспорту по вулицях Реміснича (4-а лікарня), Ковпака (Ліцей та Пансіонат для ветеранів), Харківська (Мануфактура), Прокоф’єва (Легкоатлетичний манеж) та по проспекту Михайла Лушпи (9-й мікрорайон та дитяча поліклініка).

У 2020 році виконано роботи по улаштуванню нових та розширенню існуючих тротуарів, пішохідних доріжок на 17 об’єктах загальною сумою                   14 млн  478,9 тис  гривень та капітальний ремонт тротуарів вздовж 5 шкіл і садочків на суму 1 млн  127,2 тис  гривень.

Крім того виконані роботи по поточному ремонту тротуарів на вулицях Романа Атаманюка, Горького, Катерини Зеленко, Прокоф'єва, Перемоги, Герасима Кондратьєва (від пам'ятника Альоші до будинку №127), Ковпака, Лесі Українки та проспекті Курський.

Також у 2020 році проведено поточний ремонт мостів: по вулиці Лугова в місті Суми, по вулиці Нижньохолодногірська навпроти будинку №10 та мосту Псільський по вулиці Заливній.

Своєчасно та в повному обсязі Комунальним підприємством «Паркінг» СМР надавались послуги з утримання зупинок громадського транспорту та очищенню урн від сміття.

З метою утримання території контейнерних майданчиків у належному санітарно-технічному стані, на замовлення Департаменту були виконані роботи з поточного ремонту  8-ми майданчиків для складування твердих побутових відходів (по вулицях Ковпака 43 та 13, Гамалія 27 та 36/1, Новомістенська 27 та просп. М. Лушпи, 51 та просп. Курський 47 та 135).

Крім того, у звітному році Департаментом виконані роботи по приведенню до належного санітарного стану 48 об’єктів територій загального користування на суму 542,0 тис  гривень.

Для забезпечення святкового оформлення міста та його ілюмінації до пам’ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, охорона новорічних ялинок, поточний ремонт святкової ілюмінації використано коштів на суму 1 млн  717,5 тис гривень.

На замовлення Департаменту інфраструктури міста у 2020 році проведено санацію колодязів в с. Ганнівка та с. В. Піщане, проведено поточний ремонт колодязів в с. Ганнівка на загальну суму 63,5 тис  гривень.

Також у 2020 році надані  послуги  з розробки оцінки впливу на довкілля по об’єкту - Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор на суму 107,0 тис гривень та Нового будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області на суму 45,7 тис гривень.

Проведено заміну кабелю електроживлення фонтану в дитячому парку «Казка» на суму 84,9 тис гривень.

На замовлення Департаменту виконані роботи з влаштування пандусів до трьох житлових будинків за наступними адресами: вулиця Ковпака, 17, під’їзд 2,  вулиця Героїв Крут,68 Б та проспект Михайла Лушпи,29, під’їзд 4 на  суму 590,2 тис гривень.

У 2020 році проводилися роботи з будівництва дитячого майданчика на ткриторії дитячого парку «Казка» на суму 461,0 тис.гривень, будівництво спортивного майданчика «Атом –воркаут» по просп.Курський,103 та будівництво дитячого та спортивного майданчика в районі будинків по вул. Г. Кондратьєва, буд. 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4.

З метою подовження терміну експлуатації І-ІІ черг полігону, у 2020 році виготовлено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту: «Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на території В.Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» вартість якої склала 640,0 тис  гривень.

Протягом 2020 року проводились роботи по реставрації покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми.

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію з подальшим отриманням письмового звіту за результатами проведеної державної експертизи проєктно-кошторисної документації по об’єкту Нове будівництво тротуару вздовж дороги в селі Верхнє Піщане по вул. Парнянській (з обох сторін проїзної частини).

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам                                   в 2020 році виконано роботи з благоустрою територій по вулиці Холодногірська, біля будинку 45 та 41 та по провулку Веретенівський у м. Суми. Загальна сума виконаних робіт складає 574,4 тис  гривень.

Проводилися роботи по капітальному ремонту житлового фонду. За рахунок коштів державного бюджету виконано капітальний ремонт будинків на суму 146,1 тис  гривень.

Передбачались видатки за рахунок субвенції з державного бюджету бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади направлені видатки на поточний ремонт вулично -дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська на суму 120,0 млн гривень. За результатами проведених торгів, КП «Шляхрембуд» СМР в 2020 році виконано роботи з поточного ремонту вулично -дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська на суму 118,5 млн гривень. За рахунок передбачених коштів комунальним підприємством виконані роботи на площі 58 000,0 м2 та прокладено вирівнюючого шару з асфальтобетонного покриття на 36 000,0 м2.

З метою облаштування міських об’єктів  інфраструктури міста системами відео-нагляду для забезпечення безпеки містян та контролю громадського порядку проведено монтаж обладнання для відеоспостереження скверу Героїв Небесної Сотні на суму 49,6 тис гривень.

Враховуючи недостатнє забезпечення комунальних підприємств фінансовими ресурсами зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази  (постійні неплатежі споживачів за отримані послуги) за рахунок коштів міського бюджету була надана фінансова підтримка: КП «Міськводоканал» СМР в сумі 43 млн. 641,2 тис. гривень, в тому числі на оплату вартості спожитої електроенергію в сумі 35 млн. 800,0 тис. гривень, охорону водозаборів та очисних споруд в сумі 2 млн. 999,8 тис.гривень, придбання водопровідних та каналізаційних люків – 150,0 тис.гривень, проведення оцінки запасів питних вод Сумського родовища – 1000,0 тис. гривень; придбання аераційної системи в комплекті для станції очисних                                     споруд – 1 млн 691,5 тис гривень та на погашення податкового боргу по рентній платі на суму  2,0 млн гривень.

КП" Центр догляду за тваринами" СМР  на виплату заробітної плати та сплату податків в сумі 299,9 тис гривень;

КП "Шляхрембуд" СМР на:

капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень»  на суму 700,0 тис гривень;

заміна обладнання, устаткування та оснащення харчоблоку в оздоровчому таборі «Зоряний» на суму 1 млн 300,0 тис гривень.  Крім того за рахунок коштів міського бюджету збільшений статутний капітал КП «Міськводоканал» СМР, а саме виготовлено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту  реконструкція міських каналізаційних очисних споруд Комунального підприємства  "Міськводоканал" Сумської міської ради потужності 60 000 м3/добу, з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми вул. Гамалія, буд.40  на суму 6 млн 982,4 тис.гривень.

На підставі Закону України «Про публічні закупівлі» за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 Департаментом інфраструктури міста СМР проведено електронних аукціонів через електронну систему «ProZorro»         на 451 млн. 674,4 тис. гривень, в том числі за переговорною процедурою             на суму 119 млн. 66,3 тис. гривень.

Сумський міський голова                  			                О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.

____________