### **Додаток 1**

### **до Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади»**

### ****Напрями діяльності та заходи Міської програми****

### ****«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки****

### ****Сумської міської територіальної громади»****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:** | | | **Очікуваний результат** |
| 2022 р. (план) | 2023 р. (план) | 2024 р. (план) |
| **Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури (Підпрограма 1)** | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 Оновлення парку серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 2024 рік | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | - | - | 500,0 | Отримання сучасного обладнання для впровадження нових сервісів |
| 2 | 1.2 Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 5475,0 | 6652,0 | 7056,0 | Заміна застарілих конфігурацій техніки, а також планове оновлення парку техніки |
| 3 | 1.3 Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 1300,0 | 1158,3 | 998,0 | Оновлення парку друкуючої техніки |
| 4 | 1.4 Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 1490,0 | 1569,0 | 1652,2 | Придбання комп’ютерного обладнання |
| 5 | 1.5 Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 1200,0 | 1263,6 | 1330,6 | Облаштування локальних мереж, приведення до керованого стану, забезпечення стабільної та передбачуваної роботи |
| 6 | 1.6 Монтаж та впорядкування локальних обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 250,0 | 263,3 | 277,2 | Облаштування локальних мереж, приведення до керованого стану, забезпечення стабільної та передбачуваної роботи |
| **Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури (Підпрограма 2)** | | | | | | | | |
| 7 | 2.1 Підтримка роботи комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 420,0 | 442,3 | 464,4 | Підтримка роботи комп’ютерної техніки в структурних підрозділах |
| 8 | 2.2 Модернізація серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 450,0 | 473,9 | 499,0 | Оновлення існуючого обладнання для належного подальшого використання |
| 9 | 2.3 Ремонт комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 195,0 | 205,3 | 216,2 | Ремонт існуючих конфігурацій, що не відповідають стандартам |
| 10 | 2.4 Модернізація комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 250,0 | 263,3 | 277,2 | Оновлення існуючого обладнання для приведення до відповідності стандартам |
| 11 | 2.5 Заправка друкуючого обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 476,0 | 499,8 | 523,6 | Забезпечення безперебійної роботи друкуючого обладнання |
| 12 | 2.6 Оренда каналів передачі даних та придбання послуг для передачі даних і повідомлень для виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 90,0 | 94,8 | 99,5 | Оренда мережі оптоволоконних каналів передачі даних для організації надання сервісів населенню |
| 13 | 2.7 Підтримка роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 393,6 | 414,5 | 435,2 | Підтримка функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді |
| 14 | 2.8 Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчим органам Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 360,0 | 379,1 | 398,0 | Надання доступу до мережі Інтернет для виконавчих органів Сумської міської ради через єдиний комутаційний вузол, забезпечення резервування та балансування каналів |
| 15 | 2.9 Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг | 2022-2024 роки | Управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 216,0 | 227,4 | 238,8 | Оренда каналу передачі даних для забезпечення доступу до демографічного реєстру |
| 16 | 2.10 Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен для виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 20,0 | 21,1 | 22,1 | Реєстрація доменних імен сайтів Сумської міської ради, сертифікатів SSL, серверів імен до доменів |
| 17 | 2.11 Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 480,0 | 505,4 | 530,7 | Забезпечення належного функціонування обчислювальних мереж та мереж зв’язку виконавчих органів |
| 18 | 2.12 Підтримка роботи систем ІР-телефонії виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 45,0 | 47,4 | 49,8 | Підтримка роботи систем ІР-телефонії в структурних підрозділах |
| **Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем (Підпрограма 3)** | | | | | | | | |
| 19 | 3.1 Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 211,0 | 222,2 | 233,3 | Підтримка роботи поточної системи електронного документообігу від виробника |
| 20 | 3.2 Технічне забезпечення проведення заходів виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 160,0 | 168,5 | 176,9 | Забезпечення заходів міської ради: проектор, екран |
| 21 | 3.3 Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян Центру надання адміністративних послуг | 2022-2024 роки | Управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 60,0 | 63,2 | 66,3 | Підтримка належної роботи Реєстру мешканців міста Суми |
| 22 | 3.4 Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг | 2022-2024 роки | Управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 360,0 | 378,0 | 396,9 | Підтримка належної роботи автоматизованих робочих місць операторів ЦНАПу для видачі паспортів |
| 23 | 3.5 Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг | 2022-2024 роки | Управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 48,0 | 49,6 | 51,2 | Підтримка належної роботи системи електронної черги ЦНАПу, забезпечення оновлень системи та налаштування під потреби Центру |
| 24 | 3.6 Підтримка роботи систем відеоспостереження в місті | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради, Управління освіти і науки Сумської міської ради, Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 1340,7 | 1411,8 | 1482,4 | Підтримка роботи систем відеоспостереження міста |
| 25 | 3.7 Підтримка систем контролю доступу виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 48,0 | 49,6 | 51,2 | Підтримка систем контролю доступу Сумської міської ради |
| 26 | 3.8 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 68,4 | 71,6 | 75,2 | Підтримка належної роботи систем управління проектами |
| 27 | 3.9 Супроводження та підтримка роботи систем планування ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 230,4 | 242,6 | 254,7 | Підтримка належної роботи систем планування ресурсів |
| 28 | 3.10 Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 49,0 | 51,6 | 54,2 | Підтримка належної роботи ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради |
| 29 | 3.11 Виконання функцій оператора спеціалізованих систем Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 105,0 | 110,3 | 116,1 | Виконання функцій оператора системи голосування «Рада-В» під час сесій міської ради, в тому числі прийом/передача системи, підготовка до запуску сесії, сортування матеріалів, прошивка карток тощо |
| 30 | 3.12 Здійснення організаційних заходів щодо надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів для виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 17,5 | 18,4 | 19,3 | Організація доступу до Єдиних та Державних реєстрів |
| **Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем (Підпрограма 4)** | | | | | | | | |
| 31 | 4.1 Впровадження муніципальної системи бюджетування виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | - | 400,0 | - | Впровадження єдиної системи обліку та систематизації бюджетних видатків розпорядниками коштів |
| 32 | 4.2 Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | Поступове створення КСЗІ у виконавчому комітеті |
| 33 | 4.3 Створення комплексної системи захисту інформації у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради | 2023 рік | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 1000,0 | 1000,0 | - | Поступове створення КСЗІ в системах департаменту соціального захисту населення |
| 34 | 4.4 Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 394,0 | 414,9 | 435,6 | Встановлення сучасних систем відеоспостереження та відеонагляду у приміщеннях та будівлях Сумської міської ради |
| 35 | 4.5 Встановлення сучасних систем контролю доступу у виконавчих органах Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 47,0 | 48,6 | 51,0 | Встановлення сучасних систем контролю доступу у приміщеннях та будівлях Сумської міської ради |
| **Легалізація програмного забезпечення (Підпрограма 5)** | | | | | | | | |
| 36 | 5.1 Підтримка роботи центру звернень громадян до Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 180,0 | 189,5 | 199,0 | Підтримка роботи єдиного центру звернень громадян до міської ради |
| 37 | 5.2 Інформаційно-аналітична система управління проектами та міжнародної технічної допомоги для виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 60,0 | 63,2 | 66,3 | Інвестиційний портал створює інтерактивну онлайн-можливість взаємної роботи між потенційним інвестором, ініціатором проекту, власником, земельної ділянки або іншої власності, ініціатором бізнес-проекту або ідеї, і зацікавленою стороною в залученні інвестицій |
| 38 | 5.3 Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом для виконавчих органів Сумської міської ради | 2023 рік | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | - | 427,0 | - | Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом для потреб міської ради |
| 39 | 5.4 Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 1070,0 | 1126,7 | 1183,0 | Легалізація програмних продуктів Майкрософт |
| 40 | 5.5 Забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 828,0 | 908,6 | 939,6 | Забезпечення виконавчих органів комплексними ліцензіями на підключення до централізованих системи та сервісів міської ради, в тому числі і систем антивірусного захисту |
| **Навчання працівників міської ради (Підпрограма 6)** | | | | | | | | |
| 41 | 6.1 Навчання працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 49,2 | 51,8 | 54,4 | Навчання працівників виконавчого органу з питань інформаційних технологій та підвищення кваліфікації з профільних дисциплін інформаційних технологій |
| 42 | 6.2 Сертифікація працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 150,0 | 158,0 | 165,8 | Сертифікація працівників виконавчого органу з питань інформаційних технологій з профільних дисциплін |
| 43 | 6.3 Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 200,0 | 210,6 | 221,1 | Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради з питань інформаційних технологій та комп’ютерної грамотності |
| **Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв’язку на території Сумської міської ТГ (Підпрограма 7)** | | | | | | | | |
| 44 | 7.1 Нове будівництво електронної комунікаційної мережі на території Сумської міської територіальної громади | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 3000,0 | 750,0 | 500,0 | Побудова оптоволоконних каналів передачі даних для організації надання сервісів населенню |
| **Впровадження ІoT - рішень на території Сумської міської ТГ (Підпрограма 8)** | | | | | | | | |
| 45 | 8.1 Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 10000,0 | 10500,0 | 11000,0 | Встановлення систем відеоспостереження в місцях масового скупчення людей, на дорогах та вулицях міста |
| 46 | 8.2 Впровадження "Смарт-проєкту" спрямованого на підвищення комфортності та якості життя мешканців | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 850,0 | 850,0 | 850,0 | Впровадження смарт-проєкту, відповідно до загальнодержавних напрямків цифрової трансформації |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Річкаль І.А.