|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проєкт оприлюднено«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р |
|  |  |  |
|  | Сумська міська рада |  |
|  | VІІI СКЛИКАННЯ СЕСІЯ |  |
|  | **РІШЕННЯ** |  |

|  |
| --- |
| від \_\_\_\_\_\_\_ 2022 року № \_\_\_\_\_\_-МРм. Суми |
| Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6233-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки» (зі змінами), за підсумками 2021 року |

 Заслухавши інформацію директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6223-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки» (зі змінами), за підсумками 2021 року, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

**ВИРІШИЛА:**

Інформацію директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. про хід виконання рішення Сумської міської ради від 25 грудня 2019 року № 6223-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки» (зі змінами), за підсумками 2021 року, взяти до відома (додатки 1,2).

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Журба О.І.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ініціатор розгляду питання – міський голова

Проєкт рішення підготовлено Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради.

Доповідач: Журба О.І.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

до проєкту рішення Сумської міської ради «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6223-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки» (зі змінами), за підсумками 2021 року

Директор Департаменту

інфраструктури міста Сумської міської ради Олександр ЖУРБА

Головний спеціаліст відділу юридичного

та кадрового забезпечення департаменту

інфраструктури міста Наталія АНДРУЩЕНКО

|  |  |
| --- | --- |
| Заступник директора Департаменту фінансів,економіки та інвестицій Сумської міської ради |  Любов СПІВАКОВА   |

Начальник правового управління

Сумської міської ради Олег ЧАЙЧЕНКО

З

|  |  |
| --- | --- |
| Керуюча справами виконавчого комітету |  Юлія ПАВЛИК |

 Секретар Сумської міської ради Олег РЄЗНІК

 Проєкт рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр Журба

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6223-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки» (зі змінами), за підсумками 2021 року

від \_\_ \_\_\_\_\_\_ 2022 року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

Інформація

про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6223-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки» (зі змінами), за підсумками 2021 року

Однією з пріоритетних задач Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради згідно Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів є забезпечення безперебійної роботи ліфтів у місті Суми.

В бюджеті Сумської міської територіальної громади на виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2021 рік передбачені видатки у сумі 34 031,03 тис. грн., в тому числі на:

* проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів – 33 618,53 тис. грн. ;
* проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів – 412,5 тис. грн.

Відповідно до затверджених обсягів бюджетних призначень на виконання програми за 2021 рік спрямовано кошти у сумі 30 625,19 тис. грн., з них на:

* проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів (в тому числі на умовах співфінансування) – 30 573,67 тис. грн.;
* проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів – 51,517 тис. грн.;

За 2021 рік були виконані роботи з капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації 101 ліфта та проведено експертне обстеження у 12 ліфтах.

 З метою комплексного оновлення внутрішньобудинкових мереж та конструктивних елементів багатоквартирних будинків міста, забезпечення участі співвласників багатоквартирного будинку у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території, а саме проведенням робіт капітального ремонту (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних будинках, створення комфортних умов для проживання мешканців у власних оселях рішенням Сумської міської ради від 27 січня 2021 року № 179-МР затверджено порядок використання бюджетних коштів для проведення капітального ремонту у багатоквартирних житлових будинках, в тому числі капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів.

 Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради протягом 2021 року проведено капітальний ремонт 4 ліфтів на умовах співфінансування, роботи виконано на загальну суму 2 142,8 тис. грн, в тому числі кошти бюджету Сумської міської територіальної громади –  1 928,6 тис. грн., кошти мешканців – 214,2 тис. грн.

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець:

Олександр Журба

Додаток 2

рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6233-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки» за підсумками 2021 року

від \_\_ \_\_\_\_\_\_ 2022 року № \_\_\_\_\_\_-МР

Звіт про виконання програми за 2021 рік

«Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки»

(назва програми)

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

 КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

 КВКВ найменування відповідальних виконавців програми

3. 1216015 «Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на

 КФКВ 2020-2022 роки», від 24 грудня 2019 року № 6233-МР (зі змінами)

 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
| обл. бюджет | місц. бюджет | обл. бюджет | місц. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки | 38 962,23 | - | - | 34 031,03 | 4 931,2 | 30 839,38 | - | - | 30 625,19 | 214,2 |  |
|  | Завдання 1. Проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів  | 38 549,73 | - | - | 33 618,53 | 4 931,2 | 32 716,47 | - | - | 32 502,27 | 214,2 |  У 2021 році було відремонтовано 101 ліфт та 4 ліфта на умовах співфінансування.  |
|  | Завдання 2. Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів  | 412,5 | - | - | 412,5 | - | 51,517 | - | - | 51,517 | - | Визначено придатність ліфтів для подальшої експлуатації та виду їх ремонту. У 2021 році проведено експертне обстеження 12 ліфтів. |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець:

Олександр Журба