|  |  | Проєкт Оприлюднено __.__.2022 |
| --- | --- | --- |

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VIІ СКЛИКАННЯ ___ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

| від ___________________ № ___-МР м. Суми |  |
| --- | --- |
| Про заключний звіт про виконання комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4335-МР (зі змінами), за 2019-2021 роки та 2021 рік |  |

Заслухавши інформацію начальника відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Сергія Яковенка про заключний звіт про виконання комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2018 року №4335-МР (зі змінами), за 2019-2021 роки та 2021 рік, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Сергія Яковенка про заключний звіт про виконання комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської  міської ради  19   грудня 2018  року № 4335-МР (зі змінами), за 2019-2021 роки та 2021 рік взяти до відома (додатки 1-3) та зняти з контролю.

Сумський міський голова		                             Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Сергій Яковенко

___________

Ініціатор розгляду питання – Сумський міський голова

Проект рішення підготовлено відділом транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради

Доповідач – відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ

до проєкту рішення Сумської міської ради з питання

«Про заключний звіт про виконання  комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої  рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4335-МР (зі змінами), за 2019-2021 роки та 2021 рік

| Начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради |  | С.В. Яковенко |
| --- | --- | --- |
| Керуючий справами виконавчого комітету |  | Ю.А. Павлик |
| Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Начальник правового управління Сумської міської ради |  | С.А. Липова О.В. Чайченко |
| Секретар Сумської міської ради |  | О.М. Рєзнік |

Проєкт рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».

Сергій Яковенко

_____________

Додаток 1 до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4335-МР (зі змінами), за 2019-2021 роки та 2021 рік» від року № -МР

Заключний звіт про виконання програми за 2021 рік

Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади

на 2019 - 2021 роки

(назва програми)

1.КПКВК 0217670

КПКВК 0217422

КПКВК 0217412

КПКВК 0217426

КПКВК 0217450	____________________		Виконавчий   комітет   Сумської міської   ради												   		найменування головного розпорядника коштів програми

КПКВК 1517330

КПКВК 1517426						Управління капітального будівництва та дорожнього 													господарства   Сумської   міської    ради

найменування головного розпорядника коштів програми

2.КП СМР «Електроавтотранс», відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг СМР, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства  СМР ,відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР, виконавчий комітет СМР

найменування відповідальних виконавців програми

3. Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки,

затверджена рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4335-МР (зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № з/п | Завдання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | % фактичного фінансування до планового | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держав-ний бюджет | бюджет МТГ | інші джерела | Усього | держав-ний бюджет | бюджет МТГ | інші джерела | Усього | кошти бюдже-ту МТГ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Оновлення парку тролейбусів | 126 067,8 | 0,0 | 42 078,3 | 83 989,5 (кредит-ні кошти) | 91 743,2 | 0,0 | 14 700,9 | 76 452,7 | 72,7 | 36,3 | В рамках виконання проєкту «Міський громадський транспорт України» отримано 19 од. тролейбусів «Богдан» (за кредитні кошти ЄІБ). Здійснено сплату ПДВ за кошти бюджету МТГ у сумі 14 700,9 тис. грн. |
| 2 | Оновлення парку комунального автотранспорту | 54 146,15 | 0,0 | 49 800,0 | 4 346,15 | 4 346,2 | 0,0 | 0,0 | 4 346,15 | 8,0 | 0,0 | Придбано 2 автобуса середньої місткості за рахунок власних коштів КП СМР «Електроавтотранс» |
| 3 | Зменшення витрат електроенергії на підприємстві | 13 000,0 | 0,0 | 13 000,0 | 0,0 | 2 178,9 | 0,0 | 2 178,9 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | Виконано капітальний ремонт теплової мережі із встановленням котла та заміною теплоносіїв |
| 4 | Відновлення технічного ресурсу існуючого складу міського електротранспорту | 6 052,5 | 0,0 | 0,0 | 6 052,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не здійснювалося з причини відсутності вільних обігових коштів КП СМР «Електроавтотранс» |
| 5 | Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту | 1 935,6 | 0,0 | 0,0 | 1 935,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не здійснювалося з причини відсутності вільних обігових коштів КП СМР «Електроавтотранс» |
| 6 | Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури | 25 660,0 | 0,0 | 25 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконувалось, оскільки кошти в бюджеті Сумської МТГ не передбачено в 2021 році |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | Реконструкція електротранспортної інфраструктури | 27 305,65 | 0,0 | 27 305,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконувалось, оскільки кошти в бюджеті Сумської МТГ не передбачено в 2021 році |
| 8 | Капітальний ремонт кабельних мереж | 10 815,0 | 0,0 | 10 815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконувалось, оскільки кошти в бюджеті Сумської МТГ не передбачено в 2021 році |
| 9 | Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» | 36 836,0 | 0,0 | 36 836,0 | 0,0 | 12 436,4 | 0,0 | 12 436,4 | 0,0 | 33,8 | 33,8 | Різницю в тарифах відшкодовано відповідно до сум, передбачених у бюджеті Сумської МТГ на відповідний період. |
| 10 | Придбання спеціалізованої техніки | 3 200,0 | 0,00 | 3 200,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконувалось, оскільки кошти в бюджеті Сумської МТГ не передбачено в 2021 році |
| 11 | Надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс» | 77 824,1 | 0,0 | 77 824,1 | 0,0 | 50215,1 | 0,0 | 50215,1 | 0,0 | 63,0 | 63,0 | Фінансову підтримку надано на покриття збитків у період обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією коронавірусу COVID-19, та на виконання зобовязань за угодою про передачу коштів позики та інші витрати, пов’язані з реалізацією підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у м. Суми» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | Вивчення транспортного попиту | 360,0 | 0,00 | 360,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконувалось, оскільки кошти в бюджеті Сумської МТГ не передбачено в 2021 році |
| 13 | Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті | 2 585,48 | 0,0 | 2 585,48 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Не виконувалось, оскільки кошти в бюджеті Сумської МТГ не передбачено в 2021 році |
| 14 | Впровадження автоматизованої системи диспетчерського управління в міському комунальному транспорті | 95,25 | 0,0 | 95,25 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Не виконувалось, оскільки кошти в бюджеті Сумської МТГ не передбачено в 2021 році |

Сумський міський голова                                                                                    				       	Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Сергій Яковенко

Додаток 2 до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4335-МР (зі змінами), за 2019-2021 роки та 2021 рік» від року № -МР

Заключний звіт про виконання програми за 2019-2021 роки

Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади

на 2019 - 2021 роки

(назва програми)

1.КПКВК 0217670

КПКВК 0217422

КПКВК 0217412

КПКВК 0217426

КПКВК 0217450	____________________		Виконавчий   комітет   Сумської міської   ради												   		найменування головного розпорядника коштів програми

КПКВК 1517330

КПКВК 1517426						Управління капітального будівництва та дорожнього 													господарства   Сумської   міської    ради

найменування головного розпорядника коштів програми

2.КП СМР «Електроавтотранс», відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг СМР, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства  СМР ,відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР, виконавчий комітет СМР

найменування відповідальних виконавців програми

3. Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки,

затверджена рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4335-МР (зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № з/п | Завдання Програми | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |
|  |  | держав-ний бюджет | бюджет МТГ | інші дже-рела | держав-ний бюджет | бюджет МТГ | інші джере-ла | держав-ний бюджет | бюджет МТГ | інші джере-ла | держав-ний бюджет | бюджет МТГ | інші джере-ла | держав-ний бюджет | бюджет МТГ | інші джере-ла | дер-жав-ний бюд- жет | бюджет МТГ | інші дже-рела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 1.1.Оновлення парку тролейбусів КПКВК 0217670/ | 0,0 | 28 100,0 | 0,0 | 0,0 | 22472,0 | 0,0 | 0,0 | 53 041,7 | 46 456,2 (кредит-ні кошти | 0,0 | 9 037,6 | 45 188,0 (кредит-ні кошти) | 0,0 | 42 078,3 | 83 989,5 (кредит-ні кошти) | 0,0 | 14 700,9 | 76 452,7 | В межах спільного з Мінінфраструктури та ЄІБ проєкту «Міський громадський транспорт України І» місто отримало 4 млн. євро, за рахунок яких придбано 19 тролейбусів, включаючи запасні частини та витратні матеріали, обладнання та інструменти для діагностики, технічного обслуговування та ремонту |
| 2 | Оновлення парку комунального автотранспорту КПКВК 0217670/ | 0,0 | 40 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 800,0 | 4 346,15 | 0,0 | 0,0 | 4 346,15 | Придбано 2 автобуса середньої місткості за власні кошти КП СМР «Електроавтотранс» |
| 3 | Зменшення витрат електроенергії на підприємстві КПКВК 0217670/ | 0,0 | 4 040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 178,9 | 0,0 | Виконано капітальний ремонт теплової мережі із встановленням котла та заміною теплоносіїв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту | 0,0 | 0, | 5 001,5 | 0,0 | 0,0 | 617,4 | 0,0 | 0,0 | 5 501,5 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 6 052,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протягом 2019-2020 років виконано середні ремонти на 4 тролейбусах та закінчено капітальний ремонт 1 тролейбуса за рахунок власних коштів КП СМР «Електроавтотранс». У 2021 році ремонти тролейбусів не здійснювалися у зв’язку з відсутністю вільних обігових коштів через пандемію COVID-19. |
| 5 | Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту | 0,0 | 0, | 1 599,8 | 0,0 | 0,0 | 1204,0 | 0,0 | 0,0 | 1 759,6 | 0,0 | 0,0 | 941,2 | 0,0 | 0,0 | 1 935,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протягом 2019-2020 років виконано капітальний ремонт 3х автобусів за рахунок власних коштів КП СМР «Електроавто-транс». У 2021 році ремонти автобусів не здійснювалися у зв’язку з відсутністю вільних обігових коштів через пандемію COVID-19. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 6 | Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури КПКВК 0217670 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконувалось, оскільки коштів у бюджеті Сумської МТГ не було передбачено протягом 2019-2021 років |
| 7 | Реконструк-ція електротранспортної інфраструктури КПКВК 0517330/ | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27305,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконувалось, оскільки коштів у бюджеті Сумської МТГ не було передбачено протягом 2019-2021 років |
| 8 | Капітальний ремонт кабельних мереж КПКВК 1517426 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконувалось, оскільки коштів у бюджеті Сумської МТГ не було передбачено протягом 2019-2021 років |
| 9 | Модернізація електрообладнання підстанцій | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконувалося з причини відсутності обігових коштів КП СМР «Електроавтотранс» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 10 | Збереження і розвиток автотранспортної інфраструктури КПКВК 0217670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконувалось, оскільки коштів у бюджеті Сумської МТГ не було передбачено у 2020 році |
| 11 | Відшкоду-вання різниці між встанов-леними та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавто-транс» | 0,0 | 33 008,9 | 0,0 | 0,0 | 10211,2 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 307,6 | 0,0 | 0,0 | 36 386,4 | 0,0 | 0,0 | 12 436,4 | 0,0 | За Програмою планувалося коштів бюджету Сумської ТГ у сумі 76395,3 тис. грн. Відшкодовано відповідно до фактичних обсягів робіт всього за три роки 27955,2 тис. грн. різниці в тарифах |
|  | 3.1. Відшкодуван-ня різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавто-транс» КПКВК 0217422/ | 0,0 | 15505,3 | 0,0 | 0,0 | 897,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 088,7 | 0,0 | 0,0 | 5 893,9 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 3.2. Відшкодуван-ня різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавто-транс» КПКВК 0217412/ | 0,0 | 17503,6 | 0,0 | 0,0 | 9 313,6 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5307,6 | 0,0 | 0,0 | 19 297,7 | 0,0 | 0,0 | 6 542,5 | 0,0 |  |
| 12 | Придбання спеціалізова-ної техніки КПКВК 0217670 | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконувалося, оскільки кошти в бюджеті Сумської МТГ не було передбачено |
| 13 | Надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 484,2 | 0,0 | 0,0 | 44 484,2 | 0,0 | 0,0 | 77 824,1 | 0,0 | 0,0 | 50215,1 | 0,0 | Підтримку надано на покриття збитків, пов’язаних з пандемією коронавірусу, виконання зобов’язань за угодою про передачу коштів позики по підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у м.Суми», оплату за спожиту електроенергію за січень-лютий 2020, заборгованості за спожиту електроенергію за 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | КПКВК 0217426 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35646,4 | 0,0 | 0,0 | 35646,4 | 0,0 | 0,0 | 53903,1 | 0,0 | 0,0 | 37 418,4 | 0,0 |  |
|  | КПКВК 0217413 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8837,8 | 0,0 | 0,0 | 8837,8 | 0,0 | 0,0 | 23921,0 | 0,0 | 0,0 | 12 796,7 | 0,0 |  |
| 14 | Вивчення транспортно-го попиту КПКВК 0217450/ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконувалося, оскільки кошти в бюджеті Сумської МТГ не було передбачено |
| 15 | Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті КПКВК 0217450/ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 585,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконувалося, оскільки кошти в бюджеті Сумської МТГ не було передбачено |
| 16 | Впровадження автоматизованої системи диспетчерського управління в міському комунальному транспорті КПКВК 0217450/ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконувалося, оскільки кошти в бюджеті Сумської МТГ не було передбачено |
|  | ВСЬОГО | 0,0 | 117148,9 | 6601,3 | 0,0 | 32683,2 | 1821,4 | 5400,0 | 209425,9 | 46456,2 | 0,0 | 58829,4 | 46153,8 | 0,0 | 289110,18 | 83989,5 | 0,0 | 79531,3 | 80798,85 |  |

Сумський міський голова                                                                                    				       	Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Сергій Яковенко

Додаток 3 до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4335-МР (зі змінами), за 2019-2021 роки та 2021 рік» від року № -МР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до заключного звіту про виконання комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради

від 24 грудня 2018 року № 4335-МР (зі змінами)

Фінансування комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки здійснювалося за рахунок коштів за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади, залучених (кредитних) коштів та власних коштів КП СМР «Електроавтотранс». Із запланованих у Програмі на три роки коштів бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 615 684,98 тис. грн. фактично касові видатки на фінансування завдань і заходів Програми склали 171 043,9 тис. грн. (або 28 % до плану). Обсяг коштів, що спрямовувалися на виконання цієї Програми визначався щороку під час складання проєкту бюджету територіальної громади.

За період 2019-2021 років згідно із Програмою планувалося придбання  14 нових тролейбусів за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 96 500,1 тис. грн., проте кошти відповідного бюджету протягом періоду дії програми на зазначені цілі не виділялися. За 2020-2021 роки в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України І» заплановано придбання 19 од. електротранспорту за залучені кошти (кредит ЄІБ) – 130 445,7 тис. грн. За вказаний період було здійснено оновлення парку тролейбусів у кількості 19 одиниць, включаючи запасні частини та витратні матеріали, обладнання та інструменти для діагностики, технічного обслуговування та ремонту.

Оновлення парку автобусів за кошти бюджету Сумської міської територіальної громади не здійснювалося. У 2021 році за власні кошти КП СМР «Електроавтотранс» придбано 2 автобуса середньої місткості на суму 4346,15 тис. грн.

У 2021 році за кошти бюджету Сумської міської територіальної громади виконано капітальний ремонт теплової мережі із встановленням котла та заміною теплоносіїв на суму 2 178,9тис. грн.

2019-2020 років виконано середні ремонти на 4 тролейбусах та закінчено капітальний ремонт 1 тролейбуса за рахунок власних коштів КП СМР «Електроавтотранс» (на суму 642,0 тис. грн.). У 2021 році ремонти тролейбусів не здійснювалися у зв’язку з відсутністю вільних обігових коштів через пандемію COVID-19.

Протягом 2019-2020 років виконано капітальний ремонт 3х автобусів за рахунок власних коштів КП СМР «Електроавтотранс» на суму 2145,2 тис. грн.

У 2021 році ремонти автобусів не здійснювалися у зв’язку з відсутністю вільних обігових коштів через пандемію COVID-19.

За Програмою планувалося 76395,3 тис. грн. коштів бюджету Сумської міської територіальної громади на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс». Відшкодовано відповідно до фактичних обсягів робіт всього за три роки 27955,2 тис. грн. різниці в тарифах.

Протягом 2020-2021 років КП СМР «Електроавтотранс» надано фінансову підтримку у сумі 94 699,3 тис. грн. з бюджету Сумської міської територіальної громади на покриття збитків, пов’язаних з пандемією коронавірусу COVID-19, виконання зобов’язань за угодою про передачу коштів позики по підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у м. Суми», оплату за спожиту електроенергію за січень-лютий 2020 року та оплату заборгованості за спожиту електроенергію за 2019 рік.

Інші визначені Програмою завдання і заходи за 2019-2021 роки не здійснювалися через відсутність фінансування з бюджету Сумської міської територіальної громади чи власних коштів КП СМР «Електроавтотранс».

Таким чином, внаслідок реалізації заходів комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки вдалося досягти певних позитивних результатів у сфері пасажирського транспорту. Однак, стовідсоткова реалізація заходів Програми можлива за умови забезпечення необхідного обсягу фінансування за рахунок усіх визначених Програмою джерел.

Сумський міський голова                   				       	Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Сергій Яковенко