|  | Додаток № 1 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 року № 162 (зі змінами) за 2022 рік» від року № - МР |
| --- | --- |

Інформація

про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 року № 162 (зі змінами),

за 2022 рік

| 1. | 02 | Виконавчий комітет Сумської міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | 06 | Управління освіти і науки Сумської міської ради |
|  | 10 | Відділ культури Сумської міської ради |
|  | 12 15 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
|  | 37 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |
|  | КПКВК | найменування головних розпорядників коштів програми |
| 2. | 37 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 6030 7310 7330 7361 7670 8340 | Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 року № 162 |
| № з/п | Заходи | Відповідальний за виконання завдання та строк виконання | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми) |
|  |  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | бюджет СМТГ |  |  |  | обл. бюджет | Бюджет СМТГ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони атмосферного повітря |
| 1 | Розробка проєктів інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря закладів галузі «Освіта», культурно-освітніх закладів та установ Сумської міської територіальної громади | Управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ культури Сумської міської ради, підрядні організації | 10,5 |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  | Не виконано через воєнний стан та відсутність даного заходу в переліку видатків першої та другої черги здійснення платежів Казначейством та органом Казначейства, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері раціонального використання водних ресурсів |
| 1 | Будівництво / реконструкція напірних / самопливних каналізаційних колекторів | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 40 000,0 |  |  | 40 000,0 |  | 19 850,6 |  |  | 19 850,6 |  | Роботи виконанні в повному обсязі за об’єктами: Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-500 мм від вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаської із вул. Лінійною в м. Суми (загальна довжина мережі -498 м.п., у тому числі 17 каналізаційних колодязів); Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектору Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми (загальна довжина мережі – 935,6 м.п. у тому числі 25 каналізаційних колодязів); Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (загальна довжина мережі – 1045 м.п., у тому числі 2 каналізаційні колодязі); частково проведені роботи по Реконструкції (санації) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф’єва до КНС-6 та Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного (коригнування). Проведено коригування ПКД по заходам Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-500 мм від вул. Романа Атаманюка по вул. генерала Чибісова, Новорічній до вул. Київської та Реконструкція каналізаційно-насосної станції №3 з будівництвом напірного каналізаційного колектора від каналізаційно-насосної станції № 3 по вул. Миргородській до вул. Черкаська |
| 2 | Ліквідаційний тампонаж відпрацьованих свердловин | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті СМТГ на виконання заходу не були передбачені |
| 3 | Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, ін. водних об’єктів, очищення русел річок | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  | Не виконано через воєнний стан та відсутність даного заходу в переліку видатків першої та другої черги здійснення платежів Казначейством та органом Казначейства, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 |
| 4 | Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережній смузі оз. Чеха | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 587,5 |  |  | 587,5 |  |  |  |  |  |  | Не виконано через воєнний стан та відсутність даного заходу в переліку видатків першої та другої черги здійснення платежів Казначейством та органом Казначейства, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 |
| 5 | Реконструкція системи відведення міських зливових стоків у поверхневі водні об’єкти | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті СМТГ на виконання заходу не були передбачені |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони, утримання і розвитку природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста |
| 1 | Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  | Не виконано через воєнний стан та відсутність даного заходу в переліку видатків першої та другої черги здійснення платежів Казначейством та органом Казначейства, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 |
| 2 | Створення та відновлення газонів у парках та скверах | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті СМТГ на виконання заходу не були передбачені |
| 3 | Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів на території Сумської міської територіальної громади | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті СМТГ на виконання заходу не були передбачені |
| 4 | Санітарне утримання, догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  | Не виконано через воєнний стан та відсутність даного заходу в переліку видатків першої та другої черги здійснення платежів Казначейством та органом Казначейства, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | Санітарне утримання та догляд за насадженнями парку - пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  | Не виконано через воєнний стан та відсутність даного заходу в переліку видатків першої та другої черги здійснення платежів Казначейством та органом Казначейства, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 |
| 6 | Виготовлення та встановлення охоронних знаків для об’єктів природно-заповідного фонду Сумської міської територіальної громади | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 21,0 |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  | Не виконано через воєнний стан та відсутність даного заходу в переліку видатків першої та другої черги здійснення платежів Казначейством та органом Казначейства, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 |
| 7 | Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради | 130,0 |  |  | 130,0 |  | 27,0 |  |  | 27,0 |  | Придбано мінеральні добрива та стимулятори росту на суму 3 000,0 грн, господарчий інвентар та будівельні матеріали для утримання ботанічного саду місцевого значення "Юннатівський" |
| 8 | Поповнення експозицій рідкісних та зникаючих рослин і тварин у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | Не виконано через воєнний стан та відсутність даного заходу в переліку видатків першої та другої черги здійснення платежів Казначейством та органом Казначейства, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 |
| 9 | Придбання спеціального обладнання для створення лабораторії та проведення науково-дослідницьких робіт на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради | 133,8 |  |  | 133,8 |  |  |  |  |  |  | Не виконано через воєнний стан та відсутність даного заходу в переліку видатків першої та другої черги здійснення платежів Казначейством та органом Казначейства, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 |
| 10 | Розроблення проєктів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій у межах Сумської міської територіальної громади | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті СМТГ на виконання заходу не були передбачені |
| 11 | Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради | 280,0 |  |  | 280,0 |  | 32,5 |  |  | 32,5 |  | Придбано корм для тварин ботанічного саду місцевого значення "Юннатівський" у кількості 2 720 кг, вітаміни для птахів і гризунів на суму 2 700,0 грн |
| 12 | Обладнання системи освітлення на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті СМТГ на виконання заходу не були передбачені |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | Доукомплектування системи відеоспостереження на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті СМТГ на виконання заходу не були передбачені |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері поводження з відходами |
| 1 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 5 250,0 |  |  | 5 250,0 |  | 3 749, 5 |  |  | 3 749, 5 |  | За інформацією Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради було укладено договір з ТОВ «ЕКО НОВА» щодо надання послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин. Зібрано та перевезено 40,892 т непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин |
| 2 | Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, підрядні організації | 36 800,0 |  |  | 36 800,0 |  | 34 642,5 |  |  | 34 642,5 |  | Проводяться роботи щодо будівництва полігону |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони та раціонального використання земель |
| 1 | Створення захисних насаджень на ерозійно небезпечних землях на території Сумської міської територіальної громади (в районі вул. Тополянська та в Стецьківському старостинському окрузі) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті СМТГ на виконання заходу не були передбачені |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля |
| 1 | Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проєктів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи | Управління освіти і науки Сумської міської ради, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  | Не виконано через воєнний стан та відсутність даного заходу в переліку видатків першої та другої черги здійснення платежів Казначейством та органом Казначейства, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 |
| 2 | Проведення для містян та гостей міста Суми заходів екологічного і природоохоронного напрямку | Виконком Сумської міської ради, КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради | 119,5 |  |  | 119,5 |  | 21,5 |  |  | 21,5 |  | Проведено «Екокрос – 2022». Під час проведення заходу в прибережній смузі річки Сумка (район «Євробазару») учасниками було зібрано 695, 4 кг сміття |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | Управління освіти і науки Сумської міської ради, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  | Не виконано через воєнний стан та відсутність даного заходу в переліку видатків першої та другої черги здійснення платежів Казначейством та органом Казначейства, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 |
| Всього: | 89 517,3 |  | 89 517,3 |  | 58 323,6 |  | 58 323,6 |  |

Сумський міський голова													    Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Липова С.А.