Додаток №5

З метою сталого функціонування інженерних систем будівель закладів освіти здійснено ряд заходів, а саме: повірка контрольно-вимірювальних приладів, поточний ремонт, промивка та гідравлічні випробування систем опалення, перезарядка вогнегасників, перемотка пожежних рукавів, вимірювання контурів заземлення, поточний ремонт приміщень, просочення горищ вогнезахисним розчином. На виконання заходів з підготовки використано 2094,6 тис. грн.

Станом на 30.08.2018 року 12 закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради, отримали акти готовності до опалювального періоду 2018-2019 років.

Здійснено закупівлю паливних брикетів на суму 114,9 тис. грн для КУ «Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат».

Керівники закладів освіти продовжуютть роботу з підготовки теплових пунктів до роботи в осінньо-зимовий період.

На проведення капітальних ремонтів у 2018 році передбачено понад 43,0 млн. гривень.

Станом на 30.08.2018 року оплачено капітальні ремонти на суму 17546,3 тис. грн: приміщень у ССШ №№ 2,9,10,25, ЗОШ №№ 13,22,24, Піщанська, ЗЗСО №№ 19,21,26, НВК №№ 9,16, ДНЗ №№ 2,5,10,12,13,14,15,16,17,27,30, 35,38,40, системи опалення у ЗОШ №№ 5,15, ДНЗ №30, харчоблоку у ЗОШ №№ 5,20 , кабінету фізики у ЗОШ №6, покрівлі у ССШ №№ 7,17, ДНЗ №№ 19,20,22,39, утеплення покрівлі у ЗОШ № 5,заміна вікон у ЗЗСО № 19 та ЗОШ № 27, віконних та дверних блоків у НВК № 37, вітражів у НВК №41, будівлі у ДНЗ №№ 1,6,26,29, огорожі ДНЗ №7, каналізаційної системи у ДНЗ №№ 18,32, харчоблоку у ДНЗ №25, пральні у ДНЗ №33.

На сьогодні управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради здійснено комплексну термомодернізацію будівель закладів освіти, а саме: ДНЗ №№ 2,14,22, школи № 24, НВК №16. Тривають роботи по реконструкції шкіл №№ 22,25,29.

На впровадження заходів з енергозбереження у 2018 році передбачено кошти у сумі 20 021,0 тис. гривень

Станом на 30.08.2018 року виконані роботи по утепленню покрівлі ЗОШ №5 та заміні віконних блоків у ЗОШ №27.

Продовжується утеплення стін у школах №№ 1, 10, покрівлі у школі № 1, НВК №42, ДНЗ №5, заміна вікон у школах №№ 13,19,21,26, НВК №37, ЦЕНТУМ капітальний ремонт теплових пунктів (встановлення системи погодозалежного регулювання) у школах №№ 1,13 та ДНЗ №29, встановлення автоматизованої системи моніторингу теплоспоживання будівель у 20 закладах.

У період з 2014 по 2018 рік замінено всі віконні блоки на енергозберігаючі у будівлях закладів загальної середньої освіти №№ 1,2,5,6,8,10,12,21, 22,23,24,25,29,30, Піщанська, В. Піщанська, НВК №№ 11,16,37,42, закладах дошкільної освіти №№ 2,5,7,12,14,20,22,23,26,27, 28,31, ДЮСШ № 2 (просп. Курський, 81), що становить 42% від загальної кількості.

Відповідно до енергосервісних договорів з ТОВ «Європейська енергосервісна компанія» у школах №№ 3,9,20,21,26,27, ДНЗ №№ 8,12,18 та ЦЕНТУМ здійснюється технічне переоснащення теплових пунктів.