Проект

Оприлюднено

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

**РІШЕННЯ**

|  |
| --- |
| від №**Про проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми** |

З метою забезпечення належного санітарного стану та благоустрою, ліквідації несанкціонованих звалищ сміття та озеленення території міста Суми, керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет Сумської міської ради**

**ВИРІШИВ:**

**1.** Провести загальноміський місячник з благоустрою міста Суми в період з 01 квітня по 30 квітня 2019 року, дні загальноміської толоки – 18, 19, 20 квітня 2019 року.

**2.** Управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради (Голопьоров Р.В.) забезпечити контроль за виконанням заходів суб’єктами господарювання по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустрою на території міста Суми згідно з додатком 1.

**3.** Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Павленко В.І.):

3.1. Вжити заходів з наведення належного санітарного стану та озеленення території міста Суми включаючи приватний сектор, згідно з додатками 2, 3, 4, 7, 8.

3.2. Забезпечити проведення загальноміського місячника благоустрою житлово-експлуатаційними організаціями, ОСББ, домовими комітетами та іншими органами самоорганізації населення, розташованими на території міста Суми, згідно з додатком 6.

**4.** Управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.) забезпечити проведення загальноміського місячника з благоустрою навчальними закладами, розташованими на території міста Суми, згідно з додатком 5.

**5.** Відділу охорони здоров’я Сумської міської ради (Чумаченко О.Ю.) забезпечити проведення загальноміського місячника з благоустрою закладами охорони здоров’я розташованими в місті Суми на територіях закладів та прилеглих до них територій.

**6.** Управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.) організувати роботу комунального підприємства «Шляхрембуд» Сумської міської ради (Вегера О.О.) щодо очищення доріг від дорожнього замету та листва під час проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми.

**7.** Дозволити комунальному підприємству «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради (Здєльнік Б.А.) приймати сміття, яке вивозиться з об’єктів благоустрою (вулиць, парків, скверів міста) від підприємств, установ, організацій, які беруть участь у проведенні загальноміського місячника та днів толоки з благоустрою на території міста Суми, проводити захоронення безоплатно на полігоні по складуванню твердих побутових відходів міста Суми (на території Великобобрицької сільської ради Краснопільського району Сумської області).

**8.** Управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради (Кривцов А.В.) забезпечити розміщення соціальної реклами про проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми.

**9.** Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.) забезпечити висвітлення інформації про проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми в засобах масової інформації та на Інформаційному порталі Сумської міської ради.

**10.** Про результати виконання заходів, проведених під час загальноміського місячника благоустрою задіяним підприємствам, установам, організаціям, структурним підрозділам Сумської міської ради, обласній державній адміністрації надати інформацію до Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Павленко В.І.) до 15 травня 2019 року.

**11.** Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Павленко В.І.) забезпечити вивезення сміття з місць проведення загальноміського місячника благоустрою. Письмову інформацію з фото-фіксацією про виконану роботу в термін до 20 травня 2019 р. надати до управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради (Голопьоров Р.В.).

**12.**  Управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради (Голопьоров Р.В.) подати узагальнену інформацію по п. 11 даного рішення на апаратній нараді при міському голові 27 травня 2019 року.

**13.** Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волошину О.М.

**Міський голова О.М. Лисенко**

Голопьоров 700-605

Розіслати: згідно зі списком розсилки

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради

**«Про проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми»**

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради  | Р.В. Голопьоров |
| Начальник відділу правового забезпечення, договірної, дозвільної документації та супроводу адміністративної практики управління «Інспекція з благоустроюміста Суми» Сумської міської ради |    Є.Ю. Горева |
| Заступник міського голови з питаньдіяльності виконавчих органів ради |  О.М. Волошина |
| Начальник правового управлінняСумської міської ради |  О.В. Чайченко |
| Начальник відділу протокольної роботи та контролю |  Л.В. Моша |
| Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Сумської міської ради |  С.Я. Пак |

Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних»

 Р.В. Голопьоров

**Список розсилки**

**рішення виконавчого комітету**

**«Про проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назваорганізації | Прізвище І.П. керівника | Поштова та електронна адреса |
| 1. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  | Волошина О.М. | пл. Незалежності, 2rada@smr.gov.ua |
| 2. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Яременко Г.І. | вул. Горького, 21dim@smr.gov.ua |
| 3. | Департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради | Кохан А.І. | пл. Незалежності, 2 dkip@smr.gov.ua |
| 4. | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Данильченко А.М. | вул. Харківська, 35osvita@smr.gov.ua |
| 5. | Управління «Інспекціяз благоустрою міста Суми» Сумської міської ради | Голопьоров Р.В. | вул. Харківська, 41incp@smr.gov.ua |
| 6. | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради | Кривцов А.В. | вул. Воскресенська, 8Аarh@smr.gov.ua |
| 7. | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | Шилов В.В. | вул. Петропавлівська, 91 ukb@smr.gov.ua |
| 8. | КП «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради | Здєльнік Б.А. | вул. Романа Атаманюка, 49аzhilkomservis@ukr.net |
| 9. | КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради | Вегера О.О. | вул. Лебединська, 3 |
| 10 | Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради | Чумаченко О.Ю. | вул. Леваневського, 26 voz@smr.gov.ua |

Начальник управління «Інспекція з благоустрою

міста Суми» Сумської міської ради Р.В. Голопьоров

|  |
| --- |
| Додаток 1 |
| до рішення виконавчого комітету від № |

**Заходи**

по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми з благоустрою для підприємств, установ, організацій, усіх форм власності, розташованих на території міста Суми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Найменування заходів** | **Виконавець** | **Термін виконання** |
| **Вул. Харківська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію; впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці,КП «Шляхрембуд» | **26.04.19** |
| 2. | Прибережна смуга р. Псел (навпроти будівництва ЖК Зарічний - Суми) | ЖК Зарічний - Суми | **26.04.19** |
| 3. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію та територію будівельного майданчику «Експланада» | ПАТ «Сумбуд» | **26.04.19** |
| **Пров. Воробйовський** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію, впорядкувати газони, квітники, вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | ТОВ «Сервіс-маркет» | **26.04.19** |
| **Вул. Черкаська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію; впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці,ПАТ «Укртелеком» | **26.04.19** |
| **Вул. Петропавлівська** |
| 1.  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію; впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці,КП «Шляхрембуд» | **26.04.19** |
| **Театральна Площа, вул. Г. Кондратьєва, вул. Гамалія, вул. 20 років Перемоги** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію; впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці, КП «Шляхрембуд», КП «Зеленбуд», КП «Сумитеплоенергоцентраль» | **26.04.19** |
| **просп. М. Лушпи, вул. Інтернаціоналістів** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію; впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці | **26.04.19** |
| **Вул. Героїв Крут** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію; впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці.«Запал – Авто», ПАТ «Сумигаз», ГРП,ПАТ «Сумиобленерго», ТП | **26.04.19** |
| **Вул. Прокоф'єва** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію; впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці | **26.04.19** |
| **Хіммістечко** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію;впорядкувати газони, квітники,привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці | **26.04.19** |
| **Покровська площа, вул. Соборна, вул. Воскресенська, вул. Кооперативна,** **вул. Героїв Сумщини** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію; очистити тротуарну плитку,впорядкувати газони, квітники,привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці,КП «Шляхрембуд»,КП «Зеленбуд». | **26.04.19** |
| **Вул. Роменська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці. | **26.04.19** |
| 2. | Привести в належний санітарний стан лісосмугу, прибрати сміття та сухе гілля на межі міста та Сумського району | АК «Вікторія» та АК «Електрон» | **26.04.19** |
| 3. | Привести в належний санітарний стан лісосмугу прибрати сміття та сухе гілля від проїзду Гайового до кінцевої зупинки | ПП «ОККО-нафтопродукт», ТОВ «Лоранто»,АЗС «Маршал», АГНКС на в’їзді |  |
| **Вул. Білопільський шлях** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці. | **26.04.19** |
| 2. | Привести в належний санітарний стан територію лісосмуги, прибрати листя, сміття. | ДП «Сумський агролісгосп»,ТОВ АП «Прогрес-Технологія» | **26.04.19** |
| 3. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до садівничих товариств | Садівниче товариство «Фрунзенець», «Трудовий відпочинок», «Проектант-25», «Дружба», «Цукровик» | **26.04.19** |
| 4. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до об’єкту за адресою: вул. Білопільський шлях, 26 | ТОВ «Тойота центр - Суми»ФОП Калініченко А. О. | **26.04.19** |
| **Вул. Чернігівська, вул. Путивльська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці,Садовий кооператив (до мосту) | **26.04.19** |
| 2. | Привести в належний санітарний стан територію під мостом на вул. Ковпака. | Сумська дирекція залізничних перевезень, АК «Україна-2»,АК «Україна» | **26.04.19** |
| **Проспект Курський** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці | **26.04.19** |
|  | Привести в належний стан та виконати благоустрій території в районі буд. № 121 (поворот на Курський ринок) | Суб’єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність в даному районі | **26.04.19** |
|  | Привести в належний стан прилеглу до ТОВ «Сумимостобуд» територію та АГНКС | ТОВ «Сумимостобуд»АГНКСТОВ «Вест ойл груп» | **26.04.19** |
|  | Привести в належний стан прилеглу територію будинку № 18 по просп. Курському, та АГК «Будівельник» | Власники та користувачі приміщень будинку № 18,АГК «Будівельник» | **26.04.19** |
|  | Привести в належний стан прилеглу територію до будівлі по проспекту Курському,81 | ТОВ «Інформ- люкс» | **26.04.19** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до автокооперативів «Курський», «Зоря», «Райдуга».Привести в належний санітарний стан територію лісосмуги від метанової заправки в напрямку автокооперативу «Райдуга».Привести в належний санітарний стан територію лісосмуги від повороту з просп. Курського до в’їзду с. Піщане | Автокооперативи «Курський», «Зоря», «Райдуга»Автокооперативи «Курський», «Зоря», «Райдуга»АГЗСДП «Сумський агролісгосп» | **26.04.19** |
| **Вул. Космічна** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію, впорядкувати газони та квітники, прибрати ТБО | ТОВ «ВКП «НОТЕХС»», ТОВ «БВК компанія «Федорченко»», ТОВ «АКДМ», ПАТ «Насосенергомаш», КП «Шляхрембуд», ТОВ «СТГ» | **26.04.19** |
| **Вул. Ковпака** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці. | **26.04.19** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини, вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Стрітенська церква Автостоянка, Ковпака, 17ТОВ «Укртехносинтез» | **26.04.19** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до СТО, мийка авто. | ФОП Сердюк Ю.М. | **26.04.19** |
|  | Привести в належний санітарний стан територію скверу «Пам’яті», тротуар від будинку № 14 до № 20 поворот на Сумський обласний психоневрологічний диспансер | «Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг», «Міжрегіональний центр ПТО інноваційних технологій»,ДП «Агролісгосп» | **26.04.19** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до автостоянки | ФОП Демидов В.Ю. | **26.04.19** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до шпиталю | Шпиталь Ветеранів ВВВ | **26.04.19** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію, впорядкувати газони та квітники, прибрати листя | Сумський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці | **26.04.19** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію, впорядкувати газони та квітники, розворотне кільце (вул. Ковпака, 22) | Сумська обласна дитяча клінічна лікарня,ФОП Сіма О.О.Кардіологічний центр, КУ СОР КУСК Сумський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці | **26.04.19** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію, впорядкувати газони, квітники, а також заїзд з вул. Ковпака, прибрати листя та сміття. | Сумський обласний психоневрологічний диспансер | **26.04.19** |
| **Вул. Металургів** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці | **26.04.19** |
| 2. | Привести в належний санітарний стан територію між будинком№ 32 А по вул. Металургів та ПАТ СМНВО. Вивезти будівельне сміття, вирубати поросль. | ПАТ СМНВО | **26.04.19** |
| **Вул. Привокзальна** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці | **26.04.19** |
| 2. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію та територію скверу біля ПАТ «Сумський рафінадний завод», вивіз листя, сміття. | РГЄХЦПЄ «Ковчег», Обласний комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Футбольний клуб «Барса»», ТОВ КК «Домком» | **26.04.19** |
| **Вул. Баранівська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці | **26.04.19** |
| 2. | Привести до належного санітарного стану території лісосмуги від мосту на вул. Баранівська в напрямку Блакитних озер | ДП «Сумське лісове господарство» |  |
| **Вул. Тополянська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці | **26.04.19** |
| 2. | Привести в належний санітарний стан територію в районі автокооперативу «Берізка» | Автокооператив «Берізка»,мешканці приватного сектору, ДП «Агролісгосп» | **26.04.19** |
| **Вул. Нижньохолодногірська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини, вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці | **26.04.19** |
| 2. | Привести в належний санітарний стан закріплені території та прилеглі до ТС (територія до р. Сумка). | ФОП Стадник С.В.ФОП Губа В.М.ТОВ «Конкорд»ФОП Кушнір І.Г. | **26.04.19** |
| 3. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до споруд картодрому і аквадрому (басейну). | ПАТ СМНВО | **26.04.19** |
| 4. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до автостоянки. | Деркач Анатолій Анатолійович | **26.04.19** |
| **Вул. Набережна річки Стрілки** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан схил річки Стрілки по вул. Набережній р. Стрілки, 3а. | ФОП Гусєв О.М. | **26.04.19** |
| 2. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці | **26.04.19** |
| 3. | Привести в належний санітарний стан схил річки Стрілки по вул. Набережній р. Стрілки, 32,34 | ТОВ КК «Коменерго-Суми» | **26.04.19** |
| **Вул. Першотравнева** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці. | **26.04.19** |
| **Проспект Шевченка** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці. | **26.04.19** |
| **Вулиці Іллінська, Чорновола, Псільська, С. Бандери, Ю. Вєтрова, Горького, Шевченка, Троїцька, Засумська, Першотравнева, Я. Мудрого, Праці,** **Родини Линтварьових, Машинобудівників, Скрябіна** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя, сміття. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці. | **26.04.19** |
| **Зупинки громадського транспорту** |
|  | Провести роботи по впорядкуванню, навести належний санітарний стан прилеглих територій,відремонтувати та пофарбувати павільйони та тимчасові споруди, за необхідності змінити таблички з назвами зупинок. | Власники та орендарі тимчасових споруд розташованих на зупинках громадського транспорту | **26.04.19** |
| **Приведення до належного санітарно-технічного стану ЦТП; ШРП; ЛЕП; ТП; ГРП; котелень; розподільчих шаф; електроопор; тяглових підстанцій; повітряних трубопроводів; залізничних колій; залізничних переїздів, інших об’єктів благоустрою та прилеглих до них територій** |
| 1. | Провести роботи по прибиранню сміття, опалого листя, видаленню сухостійних бур’янів, вирубуванню порослі.Повторно відновити благоустрій в місцях просідання після проведення земляних робіт.Очистити об’єкти благоустрою від оголошень та реклами | ТОВ «Сумитеплоенерго»; КП «Міськводоканал» СМР;«Котельня Північного промвузла»;ПАТ «СМНВО»;ПАТ «Сумихімпром»;Завод «Насосенергомаш»;ПАТ «Сумигаз»;Південна залізниця;Автоцентр «Камаз»;Будівельні компанії міста;Державні установи та інші підприємства.ПАТ «Укртелеком»;КП «Електроавтотранс»;ПАТ «Сумиобленерго»;КП «Міськсвітло»;ТОВ «ТЦ Радіосистеми»;ТОВ «Череда»;ТОВ «Майбуття»;ТОВ «Сумські телеком системи». | **26.04.19** |
| **Виконавці послуг зі збирання та вивезення ТПВ** |
| 1. | Прибирання навколо контейнерних майданчиків 10 метрів по периметру, вивезення гілля | ТОВ «А-Муссон»ТОВ «Сервісресурс» | **26.04.19** |

Начальник управління Р.В. Голопьоров

|  |
| --- |
| Додаток 2 |
| до рішення виконавчого комітету |
| від № |

**Заходи**

по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми для структурних підрозділів Сумської міської ради

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Структурний підрозділ** | **Об’єкти, де будуть проводитися роботи** | **Вид робіт** | **Організація, відповідальна за вивіз ТПВ** |
|  | Управління архітектури та містобудування  | Парк «Казка» схил р. Сумки від просп. Шевченка до вул. Троїцька | прибирання сміття, опалого листя,  | КП «Сумикомунінвест» СМР |
|  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  | р. Сумка (лівий бік) від мосту на вул. Лугову до вул. Герцена | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
|  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій  | Яр по вул. Ковпака (від стоянки до заїзду на жилий масив)  | прибирання сміття, опалого листя,  | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
|  | Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів  | р. Сумка (правий бік) від вул. Данила Галицького до мосту по вул. Лугова | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
|  | Управління з господарських та загальних питань  | р. Псел (лівий бік) від залізничного мосту до мосту по вул. Героїв Крут | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Від. «Служба» 0-80 |
|  |  Департамент комунікацій та інформаційної політики | р. Псел (лівий бік) від мосту на вул. Героїв Крут до готельно-ресторанного комплексу «Здибанка» | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Відділ протокольної роботи та контролю |
|  | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | р. Псел (лівий бік) від готельно-ресторанного комплексу «Здибанка» до човнової станції по вулиці Івана Сірка, 5А | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 8. | Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» | Сквер «Пам’яті» по вул. Ковпака | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 9. | Департамент соціального захисту населення | Оз. Чеха (вздовжвул. Харківська до гуртожитку СумДУ) р. Псел (права сторона від мосту вул. Прокоф’єва до затоки, вздовж садово-городнього кооперативу) | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 10 | Департамент забезпечення ресурсних платежів  | р. Сумка (правий бік) від тяглового мосту до вул. Данила Галицького, сквер по вул. С. Бандери до мосту по вул. Білопільський шлях (за сквером «Пам’яті жертв голодомору»)  | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 11 | Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи  | р. Псел (лівий бік) від човнової станції по вулиці Івана Сірка, 5А до мосту 40-ї Армії | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Архівний відділ  |
| 12 | Управління «Центр надання адміністратив-них послуг у м. Суми»  | р. Псел (лівий бік) від вул. Прокоф’єва до човнової станції СумДУ | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 13 | Правове управління  | Вул. Лебединська, (правий, лівий бік в районі колишньої АЗС) | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 14 | Відділ організаційно - кадрової роботи | Вул. Троїцька, в’їзд до парку «Казка» (права, ліва сторона) | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Управління праці |
| 15 | Відділ бухгалтерського обліку та звітності  | вул. Холодногірська, 111 та вул. Реміснича, 31, (галявини) | прибирання сміття, видалення трави | КП «Зеленбуд» СМР |
| 16 | Відділ з організації діяльності ради | вул. Героїв Сумщини (сквер та пішохідна доріжка вздовж пров. Пляжного)  | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 17 | Управління освіти і науки | від вул. Харківська до ТРЦ «Лавина» вздовж озера Чеха | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | КП «Сумижилкомсервіс» СМР |
| 18 | Відділ охорони здоров’я | р. Сумка (лівий бік) від тяглового мосту до теплотраси | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 19 | Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг  | Розворотне кільце та прилегла територія по вул. Ковпака, 22 | Прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 20 | Відділ культури та туризму | Сквер «Пам’яті» по вул. Ковпака (від пр-ту Курський до НЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг») | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Служба у справах дітей |
| 21 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | від перехрестя вул. Роменська, В. Чорновола до мосту 20 р. Перемоги (лівий бік) | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 22 | Відділ ведення Державного реєстру виборців Зарічного району міста Суми | вул. Сергія Табали (Севєра) (парк Комсомольський) | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Відділ ведення Державного реєстру виборців Ковпаків. району міста Суми |
| 23 | Департамент інфраструктури міста  | Р. Псел, (лівий бік) від ж.д. мосту до Епіцентру, Театральна площа, сквер Покровський | прибирання сміття, вирубуван-ня порослі, листя, вирівняти та пофарбува-ти урни | КП «Зеленбуд» СМР |

Начальник управління Р.В. Голопьоров

|  |
| --- |
| Додаток 3 |
| до рішення виконавчого комітету |
| від № |

**Заходи**

по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми для структурних підрозділів Сумської облдержадміністрації

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Структурний підрозділ** | **Об’єкти, де будуть проводитися роботи** | **Вид робіт** | **Організація, відповідальна за вивіз ТПВ** |
| 1. | Департамент економічного розвитку і торгівлі | Спуск від вул. Г. Кондратьєва до Прокоф’євського мосту (права, ліва сторона) | Прибирання сміття  | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 2. | Департамент фінансів  | Р. Псел (правий бік від затоки до пішохідного мосту «Карпатьська Калиба») | Прибирання сміття | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 3. | Департамент соціального захисту населення | Вул. Г. Крут (лівий бік вздовж дороги від АЗС до зони масового відпочинку «Бережок») | Прибирання сміття | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 4. | Департамент агропромислового розвитку | Прибережна смугар. Псел (лівий бік) від залізничного мосту до мосту Героїв Крут. | Прибирання сміття | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 5. | Департамент екології та охорони природних ресурсів | Парк ім. І. Кожедуба, (за літньою естрадою), пляж «Студентський» | Прибирання сміття, вирубка порослі. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 6. | Департамент освіти і науки | Вул. Прокоф’єва, (від повороту на вул. Кринична до АЗС) | Прибирання сміття | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 7. | Департамент цивільного захисту населення | Вул. Харківська (права сторона на виїзд з міста від АЗС до газової заправки лісосмуга) | Прибирання сміття, вирубка порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 8. | Апарат ОДАДепартамент житлово-комунального господарства, енергоефективності та паливно-енергетичного комплексуВідділ промоції та туризму | Територія музею Чехова та прилегла територія по вулиці Чехова | Прибирання сміття, вирубка порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 9. | Управління містобудування та архітектури | Вул. 20 років Перемоги, (спуск до мосту права, ліва сторона) | Прибирання сміття. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 10. | Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи | Р. Псел (правий бік від мосту Героїв Крут до затоки) | Прибирання сміття, вирубка порослі. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 11. | Управління охорони здоров’я | Вул. Інтернаціоналістів (правий бік від АЗС БРСМ до тенісних кортів, берег о. Чеха) | Прибирання сміття. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 12 | Управління культури | Вул. Г. Кондратьєва, (розворотне кільце аеропорту) | Прибирання сміття. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 13 | Управління молоді та спорту | ВулицяІнтернаціоналістів, 21, (сквер біля ринку) | Прибирання сміття. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 14. | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | Вул. І. Сірка, (прибережна смугао. Чеха від ТРЦ «Лавіна» до зони відпочинку) | Прибирання сміття, вирубка порослі. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 15. | Управління інфраструктури | Вул. І. Сірка, (прибережна смуга о. Чеха від ТРЦ «Лавіна» до зони відпочинку) | Прибирання сміття, вирубка порослі. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 16. | Служба у справах дітей | Вул. Героїв Сумщини (прибережна смуга р. Псел в районі мосту 40 Армії). | Прибирання сміття | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 17. | Відділ внутрішнього аудиту | Просп. Курський, від повороту доПАТ «Централіт» до в’їздної стели (права, ліва сторони) | Прибирання сміття | Перевізники ТПВ відповідно до Прибирання сміття території обслуговування |
| 18 | Державний архів Сумської області | Просп. Курський, від повороту до ПАТ «Централіт» до в’їздної стели (права, ліва сторони) | Прибирання сміття | Перевізники ТПВ відповідно до Прибирання сміття території обслуговування |
| 19. | Управління капітального будівництва | Вул. Харківська (між буд. №77 та АЗС до гуртожитку СумДУ) | Прибирання сміття, вирубка порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |

Начальник управління Р.В. Голопьоров

|  |
| --- |
| Додаток 4 |
| до рішення виконавчого комітету |
| від № |

**Заходи**

по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми длямешканців приватного сектора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **№****кварталу** | **Перелік заходів** | **Організація відповідальна за вивіз ТПВ** |
| **Територія Зарічного району** |
| 1 | 2 | Наведення належного санітарного стану на території прилеглій до пров. Над’ярний | **\*\*** |
| 2 | 4,3, 5 | Прибирання території прилеглій до вулиці 2-ї Набережної р. Стрілки в межах кварталів.Впорядкування пам’ятного знака Ватутіну. | **\*\*** |
| 3 | 7 | Прибирання території вул. Петропавлівська, 20 років Перемоги в межах кварталу. | **\*\*** |
| 4 | 9 | Прибирання території кінцевої зупинки по вулиці Аерофлотській. | **\*\*** |
| 5 | 10 | Прибирання прибережної смуги річки Псел в межах кварталу. | **\*\*** |
| 6 | 11 | Впорядкування пам’ятного знака Загону генерала Чеснова. | **\*\*** |
| 7 | 12,14 | Прибирання території біля урочища Дуровщина в межах кварталів.Впорядкування пам’ятного знака Дубровському. | **\*\*** |
| 8 | 13 | Прибирання території провулку Токарівського в межах кварталу. | **\*\*** |
| 9 | 15 | Прибирання території площі Пришибської в межах кварталу. | **\*\*** |
| 10 | 16,17,18,19,20 | Прибирання лугу по вулиці Карбишева, території прилеглої до братської могили воїнів | **\*\*** |
| 11 | 21 | Прибирання території вулиці та провулку Івана Литвиненка (М. Залізняка) в межах кварталу. | **\*\*** |
| **Територія Ковпаківського району** |
| 12 | 2, 3, 28, 49 | Прибирання території, прилеглої до зупинок громадського транспорту | **\*\*** |
| 13 | 4,18, 27, 42, 60, 62 | Прибирання території прилеглої до дитячих майданчиків | **\*\*** |
| 14 | 5, 8, 10 | Прибирання території прилеглої до залізничного полотна в межах кварталів | **\*\*** |
| 15 | 7 | Прибирання прилеглої території до кварталу (біля транспортної прохідної СМНВО по вулиці Сєченова, 22-24). | **\*\*** |
| 16 | 9, 11, 12, 25, 45, 47, 53 | Прибирання території, прилеглої до безгосподарних домоволодінь | **\*\*** |
| 17 | 16, 21, 29, 37, 39, 46, 48, 58, 59 | Прибирання територій, прилеглих до пустирів. | **\*\*** |
| 18 | 14, 17 | Прибирання території біля тяглового моста, в межах кварталів | **\*\*** |
| 19 | 13 | Прибирання території, прилеглої до вулиці Лісної та О. Невського | **\*\*** |
| 20 | 22, 30, 33, 34, 40, 4143, 44 | Прибирання території прибережних смуг річок Сумки та Стрілки, в межах кварталів | **\*\*** |
| 21 | 31 | Прибирання території прилеглої до каналу К-5 | **\*\*** |
| 22 | 52, 54, 55 56, 57 | Прибирання території лісів та лісосмуг, прилеглих до кварталів | **\*\*** |
| 23 | 50 | Прибирання території біля сходів з вулиці Андрія Реути (Крупської) на вул. Білопільський шлях | **\*\*** |
| 24 | 26, 51 | Наведення належного санітарного стану біля колодязів | **\*\*** |

**Примітка:**

**\*\* - вивіз сміття забезпечують с**уб’єкти господарювання - виконавці комунальних послуг з організації збирання, вивезення, утилізації твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми відповідно до території обслуговування.

Начальник управління Р.В. Голопьоров

|  |
| --- |
| Додаток 5 |
| до рішення виконавчого комітету |
| від № |

**Заходи**

по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми для навчальних закладів

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Навчальний заклад** | **Роботи, які потрібно виконати** | **Організація, відповідальна за вивіз ТПВ** |
| 1 | Сумський державний педагогічний університет і м. А.С. Макаренка м. Суми, вул. Роменська, 87 | Привести в належний санітарний стан: - територію прилеглу до дороги від повороту на «Рибгосп» до території університету. | Департамент інфраструктури міста |
| 2 | Сумський технікум харчової промисловості національного університету харчової промисловості м. Суми, вул. Ярослава Мудрого (Пролетарська), 60 | Привести в належний санітарний стан: - прилеглу та внутрішню територію технікуму. | Департамент інфраструктури міста |
| 3 | Сумський кооперативний технікум м. Суми,вул. Троїцька, 37 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та територію технікуму;- спуск до парку «Казка» від вул. Троїцької до літньої естради. | КП «Сумикомунінвест»СМР |
| 4 | Машинобудівний коледж Сумського державного університету м. Суми,просп. Шевченка, 11 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу територію коледжу; - сквер «Дружба»;- у парку «Казка» спуски до озера. | КП «Зеленбуд» СМРКП «Сумикомунінвест» СМР |
| 5 | Коледж Сумського національного аграрного університету м. Суми, вул. Веретенівська | Привести в належний санітарний стан: - прилеглу та внутрішню територію коледжу; - сквер «Веретенівський»;-чотири могили розстріляних десантників. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 6 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський професійний ліцей харчових технологій та торгівлі» м. Суми, вул. Роменська, 96 (СПТУ-12) | Привести в належний санітарний стан:- територію внутрішню та прилеглу з боку вул. Роменської та з боку проїзду. Гайовий; - газони по вул. Роменській від світлофору біля пров. Безіменного до газону магазину «Наш маркет». | КП «Шляхрембуд» СМР |
| 7 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту» м. Суми, пров. Баумана, 12 (СПТУ 11) | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію ліцею;  - проїжджу частину пров. Гетьманський від вул. С. Бандери до вул. Нахімова (обидва боки);- територію проїжджої частини по вул. С. Бандери, включаючи бордюрний камінь від мосту через р. Сумку до вул. Роменської, крім прилеглих територій інших організацій;- сквер Жертвам Голодомору. | КП «Шляхрембуд» СМРКП «Зеленбуд» СМР |
| 8 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійної технічної освіти» (СПТУ-2) м. Суми, вул. О. Шапаренка (Р. Люксембург), 7 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію училища, - сквер по вул. Горького, пам'ятник та схил жертвам ліквідації аварії на ЧАЕС. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 9 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Міжрегіональний центр інноваційних технологій м. Суми» м. Суми, просп. Курський, 141 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію ліцею;-лісосмуга вул. Веретенівська права та ліва сторона від вул. Ковпака до повороту на ліцей. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 10 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг» м. Суми,просп. Курський, 139 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію ліцею,- лісосмугу ліва сторона по вул. Ковпака до «Сам маркет» | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 11 | Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат м. Суми, вул. Юрія Липи, 72 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію комбінату;- сквер по вул. 8 Березня | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 12 | Медичний коледж | Харківський парк (територія навколо озера Дурова); | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 13 | СПЛБіД № 6 | - Сквер та дитячий майданчик по вул. Карбишева | Департамент інфраструктури міста |
| 14 | СумДУ, медичний інститут | Басівський парк- Озеро Чеха (з боку гуртожитку - від вул. Харківська до тенісних кортів). | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 15 | Будівельний коледж | Сквер ім. Героїв Небесної Сотні | КП «Зеленбуд» СМР |
| 16 | Філія ХНУВС | Сквер біля БК «Хімік» | КП «Зеленбуд» СМР |
| 17 | СНАУ | Алея від старого Аеропорту до нового (обидві сторони);- Братська могила командира Сумського полку І.Ю. Бочкіна та двох червоногвардійців;- Пам’ятний знак воїнам -афганцям. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 18 | СумДУ | Пам’ятник та алея героям  | КП «Зеленбуд» СМР |
| 19 | Сумська загальноосвітня школа № 5 м. Суми,вул. Доватора, 32 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - прибережну зону р. Псел біля таборів відпочинку;- прилеглу територію біля меморіальної дошки Л. Шевцової | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 20 | Сумська спеціалізована школа № 7 м. Суми,вул. Л. Українки, 23 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - територію від футбольної площадки до будинку № 55 по просп. Курському, включаючи тротуари та газони | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 21 | Сумська загальноосвітня школа № 8 м. Суми, вул. Троїцька, 7 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - у парку «Казка» територію біля дамби, газони між малою фортецею та фонтаном. | КП «Сумикомун-інвест» СМР |
| 22 | Сумська спеціалізована школа № 10 м. Суми,вул. Новомістенська, 30 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи, - сквер «Дружба»;- у парку «Казка» циркову площу та газони біля озера. | КП «Сумикомун-інвест» СМРКП «Зеленбуд» СМР |
| 23 | Сумська загальноосвітня школа № 11 м. Суми,вул. Шишкіна, 12 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- сквер по пров. Гмирі. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 24 | Сумська загальноосвітня школа № 12 м. Суми, вул. Засумська, 3 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - сквер по вул. Набережній р. Стрілки;- у парку «Казка» містечко атракціонів, алеї навколо фонтану. | КП «Сумикомун-інвест» СМРКП «Зеленбуд» СМР |
| 25 | Сумська загальноосвітня школа № 13 м. Суми, вул. Іллінська, 9 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - сквер ім. СКД. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 26 | Сумська загальноосвітня школа № 15 м. Суми, вул. Пушкіна, 56 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - сквер по вул. Чорновола.  | КП «Зеленбуд» СМР |
| 27 | Сумська загальноосвітня школа № 18 м. Суми,вул. Леваневського, 8 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;-сквер по площі привокзальній. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 28 | Сумська загальноосвітня школа № 19 м. Суми,вул. І. Харитоненка (Червонозоряна), 3 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню- територію школи; - територію по вул. Харитоненка від школи до р. Псел схили (лівий бік). | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 29 | Сумська загальноосвітня школа № 20 м. Суми,вул. Металургів, 71 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи  | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 30 | Сумська загальноосвітня школа № 22 м. Суми,вул. Ковпака, 57 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- пустир по вул. Ковпака. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 31 | Сумська загальноосвітня школа № 25 м. Суми,вул. Декабристів, 80 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- газони по вул. Роменській (права сторона) від пров. Грибоєдова до пров. Безіменного. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 32 | Гімназія № 1 м. Суми,вул. Засумська, 3 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- сквер по вул. Набережній р. Стрілки. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 33 | Олександрівська гімназія м. Суми, вул. Троїцька, 5 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- спуск до парку «Казка» (біля майстерень Машинобудівного коледжу);- сквер і м. С.П. Супруна. | КП «Сумикомун-інвест» СМРКП «Зеленбуд» СМР |
| **Об’єкти благоустрою загального користування** |
| **№****з/п** | **Назва об’єкту** | **Навчальний заклад** | **Організація, відповід. за вивіз ТПВ** |
| 1 | Парк і м. І. М. Кожедуба | ЗОШ №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 23, 29 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 2 | Харківський парк (територія навколо озера Дурова) | Медичний коледж, СПЛБіД № 6,ЗОШ №№ 21, 26, 27, 24 | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 3 | Парк 3-го тисячоліття | ЗОШ № 23 | КП «Сумижилкомсервіс» |
| 4 | Алея від старого Аеропорту до нового (обидві сторони) | ЗОШ № 1 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 5 | Територія на розі вул. Харківська - просп. М. Лушпи | ЗОШ № 6 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 6 | Територія по вул. Петропавлівський (від скверу Героїв Небесної Сотні до вул. 20 р. Перемоги) | ЗОШ № 2 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 7 | Меморіал Бойової Слави | ЗОШ № 2 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 8 | Братська могила воїнів Радянської Армії «Мати-Батьківщина» | ЗОШ № 2 | КП «Спецкомбінат» |
| 9 | Братська могила воїнів | ЗОШ № 27 | КП «Спецкомбінат» |
| 10 | Братська могила воїнів льотчиків | ЗОШ № 24 | КП «Спецкомбінат» |
| 11 | Пам’ятник на могилі капітана медслужби Війська Польського | ЗОШ № 23 | КП «Спецкомбінат» |
| 12 | Пам’ятник воїнам Війська Польського | ЗОШ № 9 | КП «Спецкомбінат» |
| 13 | Братська могила жителів м. Суми, розстріляних у 1942 р. | ЗОШ № 17 | КП «Спецкомбінат» |
| 15 | Пам’ятник воїнам лейтенанту Бугайову та двом невідомим | ЗОШ № 6 | КП «Спецкомбінат» |
| 16 | Братська могила командира Сумського полку І.Ю. Бочкіна | ЗОШ № 1 | КП «Спецкомбінат» |
| 17 | Пам’ятник працівникам міліції | ЗОШ № 4 | КП «Спецкомбінат» |
| 18 | Пам’ятник Герою Радянського Союзу Африканову О.Ф. | ЗОШ № 3 | КП «Спецкомбінат» |
| 19 | Пам’ятник Герою Радянського Союзу Нагорному В.С. | ЗОШ № 26 | КП «Спецкомбінат» |
| 20 | Пам’ятник Герою Радянського Союзу Литвиненку В.Д. | ЗОШ № 21 | КП «Спецкомбінат» |
| 21 | Пам’ятник на могилі генерал-майора Храброва М.С. | ЗОШ № 29 | КП «Спецкомбінат» |
| 22 | Пам’ятник воїнам СКД, меморіал. дошка К. Зеленко. | ЗОШ № 6 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 23 | Пам’ятний знак воїнам-афганцям | ЗОШ № 1 | КП «Спецкомбінат» |
| 24 | Обидва боки вздовж проїзної частини від парку 3-го тисячоліття до АЗС | ЗОШ № 17 | КП «Зеленбуд» СМР |

Начальник управління Р.В. Голопьоров

|  |
| --- |
| Додаток 6 |
| до рішення виконавчого комітету |
| від № |

**Заходи**

по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми на прибудинкових територіях підприємствами - надавачами послуг з утримання будинків, споруд прибудинкових та прилеглих територій, розташованими на території міста

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Роботи, які потрібно виконати** | **Одиниця виміру** | **Обсяг робіт** |
| 1. | **ТОВ «КК «Коменерго-Суми»** |
|  | Приведення до належного санітарного стану прибудинкових територій | буд. | 205 |
| Очищення газонів від сміття | буд. | 170 |
| Вивезення опалого листя та гілля | м3. | 120 |
| Обрізка дерев та кущів | од. | 5 |
| 2 | **КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР** |
|  | Вивезення гілля та сміття з прибудинкової та рилеглихтериторій | м3 | 330 |
|  | Приведення до належного санітарного стану прибудинкових та прилеглих територій | буд. | 307 |
| 3. | **КП «Сумижилкомсервіс» СМР** |
|  | Вивезення гілля та опалого листя з прибудинкової та прилеглих територій | м3 | 110 |
| Прибирання внутрішньо квартальних тротуарів  | м2 | 30000 |
| 4. | **ТОВ «Форекс Плюс»** |
|  | Приведення до належного санітарного стану прибудинкових та прилеглих територій | буд. | 60 |
| Вивезення опалого листя та гілля | м3 | 80 |
|  | Обрізка дерев та кущів |  шт. | 5 |
| 5. | **ТОВ «КК «ДомКомСуми»** |
|  | Вивіз листя та гілля  | м3 | 204 |
| Очищення газонів від листя та сміття | буд. | 76 |
| Приведення до належного санітарного стану прибудинкових та прилеглих територій | буд. | 240 |
| 6. | **ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс»** |  |  |
|  | Вивезення листя та гілля | м3 | 220 |
| Приведення до належного санітарного стану прибудинкових та прилеглих територій | шт. | 180 |
| Очищення газонів від листя та сміття | буд. | 50 |
| 7. | **ПП «Наш –Дім»** |
|  | Проведення належного санітарного стану на прибудинковій та прилеглій території | га | 28,8 |
| Підрізка сухих гілок на деревах та кущах | од. | 35 |
| Вивіз сміття, листя, гілок | машин | 2 |
| Скопування квітників та газонів біля будинків силами працівників житлових підприємств та мешканцями | м2 | 955 |
| 8. | **ТОВ «Жилищник»** |
|  | Підрізка дерев та кущів | од. | 10 |
| Вивезення сміття та гілок | м3 | 2 |
| Проведення належного санітарного стану на прибудинковій та прилеглій території | буд. | 15 |
| Очищення приямків від сміття | шт. | 4 |
|  | Очищення підвалів від сміття | од. | 3 |
| 9. | **ПП «Рубін»** |
|  | Прибирання газонів від сміття, листя | м2 | 130 |
| Підрізка дерев, спилювання сухостою | од. | 2 |
| Очищення приямків від сміття | од. | 5 |
| Очищення техповерхів житлових будинків від сміття | од. | 10 |
| Очищення підвалів від сміття | од. | 3 |
| Вивіз сміття, листя, сухостою | м3 | 6 |
| 10. | **ТОВ «СПОЖ»** |
|  | Вивіз гілок, сміття | м3 | 14 |
| Проведення належного санітарного стану на прибудинковій та прилеглій території | буд. | 110 |
| Прибирання прилеглої території бази Зеленко, 4 | м2 | 350 |
| 11. | **ПРБП «Рембуд»** |
|  | Обрізка дерев | шт. | 72 |
| Вивіз гілок та сміття | м3 | 9 |
|  | Проведення належного санітарного стану на прибудинковій та прилеглій території | буд. | 64 |
|  | Очищення підвалів від сміття | од. | 8 |
| 12. | **ТОВ «Сервіс-Дім»** |
|  | Проведення належного санітарного стану на прибудинковій та прилеглій території. | буд. | 21 |
| Чистка підвалів | шт. | 4 |
| Чистка горищ | шт. | 3 |
|  | Вивезення опалого листя та сміття |  | 215 |
| 13. | **ТОВ «Оселя»** |
|  | Проведення належного санітарного стану на прибудинковій та прилеглій території | м2 | 23029 |
| Вивіз сухих гілок і листя | м3 | 16 |
| Чистка підвалів | шт. | 3 |
| 14. | **ТОВ «Компослуги»** |
|  | Проведення належного санітарного стану на прибудинковій та прилеглій території | буд. | 13 |
| Обрізка сухих гілок на деревах | шт. | 4 |
| 15. | **ТОВ «Техкомсервіс»** |
|  | Проведення належного санітарного стану на прибудинковій та прилеглій території | буд. | 6 |
| 16. | **ТОВ «Житло-Сервіс-Інвест»** |
|  | Висадка дерев | од. | 13 |
| Санітарна підрізка дерез та кущів на прибудинкових територіях житлових будинків | од. | 26 |
| Очищення підвалів, технічних поверхів житлових будинків  | од. | 12 |
| Вивезення сміття, листя, гілок | м3 | 9 |
| 17. | **ТОВ «Дімекс-комфорт»** |
|  | Вивіз листя та гілок | м3 | 3 |
|  | Проведення належного санітарного стану на прибудинковій та прилеглій території | буд. | 4 |
| 18. | **ТОВ «Побутсервіс Суми»** |
|  | Висадження дерев | шт. | 20 |
|  | Проведення належного санітарного стану на прибудинковій та прилеглій території | буд. | Всі |

Начальник управління Р.В. Голопьоров

|  |
| --- |
| Додаток 7 |
| до рішення виконавчого комітету |
| від № |

**Заходи**

по благоустрою та наведенню належного санітарного стану

під час проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми підприємствами – надавачами послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Роботи, які потрібно виконати** | **Одиниця виміру** | **Обсяг робіт** |
| 1. | **ТОВ «А-МУССОН»** |
|  | Наведення належного санітарного стану на контейнерних майданчиках до осінньо-зимового періоду |  |  |
| Вивіз великогабаритних та ремонтних відходів |  | повністю |
| Наведення належного санітарного стану в місцях громадського відпочинку (шляхом надання транспортних засобів для збору ТПВ |  | під час місячника благоустрою |
| 2 | **ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»** |
|  | Наведення належного санітарного стану на контейнерних майданчиках до осінньо-зимового періоду |  |  |
| Вивіз великогабаритних та ремонтних відходів |  | повністю |
| Наведення належного санітарного стану в місцях громадського відпочинку (шляхом надання транспортних засобів для збору ТПВ |  | під час місячника благоустрою |

Начальник управління Р.В. Голопьоров

|  |
| --- |
| Додаток 8 |
| до рішення виконавчого комітету |
| від № |

**Заходи**

по благоустрою та наведенню належного санітарного стану

під час проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми, наведення належного санітарного стану та озеленення міста

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва заходу** | **Одиниця****виміру** | **Обсяг робіт** |  **Назва підприємства** |
| 1 | Приведення в належний санітарний стан міського парку ім. І.М. Кожедуба: | м2 | 1000,0 | КП «Зеленбуд» СМР |
| - зелена зона (вигрібання та вивезення листя, сухостою) | м2 | 900,0 | КП «Зеленбуд» СМР |
| - доріжки (підмітання, очищання доріжок від бур’янів та намету) | м2 | 100,0 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 2 | Догляд за деревами та кущами, висадженими в 2014-2018 рр.  | шт. | 2679 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 3 | Упорядкування клумб до зимового періоду Харківський міст | шт. | 34 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 4  | Прибирання території підприємства, вивезення листви, сміття та гілок | га | 0,9 | КП ЕЗО «Місксвітло» СМР |
| 5 | Збір сміття та прибирання прилеглої до підприємства території | га | 0,2 | КП ЕЗО «Місксвітло» СМР |
| 6 | Очищення електроопір по місту від бруду, оголошень та реклами | шт. | 300 | КП ЕЗО «Місксвітло» СМР |
| 7 | Прибирання території дитячого парку «Казка» від опалого листя, побутового сміття, гілок | га | 7 | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 8 | Проведення підготовчих робіт по влаштуванню квітників | м2 | 150 | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 9 | Рихлення пристовбурних лунок, полив і підживлення дерев, висаджених у 2015 році | од. | 80 | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 10 | Прибирання 13 – ти кладовищ та прилеглих до них територій з вивозом сміття | м3 | 180 | КП «Спецкомбінат»  |
| 11 | Вивезення з кладовищ листя та сухостою | шт. | 13 | КП «Спецкомбінат»  |
| 12 | Ремонт та фарбування по місту лавок для відпочинку громадян | шт. | 195 | КП «Спецкомбінат»  |
| 13 | Обрізування гілок, видалення порослі чагарників та вивіз сміття та листви з територій КНС, НС та очисних споруд | м3 | 448 | КП «Міськводоканал» СМР  |
| 14 | Прибирання території підприємства, впорядкування газонів і квітників та вивіз сміття | м2 | 605 | КП «Міськводоканал» СМР |
| 15 | Прибирання під’їзних до КНС, НС та підприємства доріг  | м2 | 525 | КП «Міськводоканал» СМР |
| 16 | Прибирання від сміття узбіч під’їзної до міського полігону ТПВ дороги | м/п | 500 | КП «Сумижилкомсервіс» СМР |
| 17 | Вивезення опалого листя з території господарського двору міського полігону ТПВ | м2 | 20 | КП«Сумижилкомсервіс» СМР |

Начальник управління Р.В. Голопьоров