Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

від                   №

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів по підготовці лікувально-профілактичних

закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2020 – 2021 років

На виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 28 квітня  2020 року № 218 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» лікувально-профілактичними закладами, підпорядкованими відділу охорони здоров’я Сумської міської ради розроблені  відповідні заходи та проведена робота по виконанню запланованих робіт та заходів.

Станом на 01.09.2020 лікувально-профілактичними закладами, підпорядкованими відділу охорони здоров’я Сумської міської ради виконано робіт та послуг на 16 531,5  тис. гривень, у тому числі:

|  | Заходи | Заплановано (тис.грн.) | Виконано (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні) | 305,3 | 135,2 |
| 2. | Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду | 1 345,3 | 429,9 |
| 3. | Заходи з енергозбереження відповідно до програми | 21236,6 | 3630,1 |
| 4. | Капітальні ремонти | 24 438,00 | 11 351,00 |
| 5. | Поточні ремонти | 1868,48 | 985,25 |
|  | Разом | 49 193,7 | 16 531,5 |

КНП "Центральна міська клінічна лікарня" СМР: Заклад готовий до ОЗ періоду та має акт готовності. Також проводиться капітальний ремонт приміщень, роботи виконані на 75% від договірних обсягів.

КНП "Клінічна лікарня №4" СМР: Проведено гідровипробування. Планується отримання актів готовності до 15.09.2020. Також проводиться капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення по вул. Металургів, 38 згідно графіків підрядної організацуії.

КНП "Клінічна лікарня №5" СМР: наразі закладі готується до проведення гідравлічного випробування мереж. Паралельно завершуються відповідні підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду згідно розробленого плану. Також проводяться капітальні ремонти приміщень хірургічного корпусу.

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР: акт готовності наявний за адресою: вул. Праці, 3. За адресою вул. Троїцька, 28 та вул. І.Сірка, 3 готуються документи для отримання актів готовності теплового господарства до осінньо-зимового періоду. Розпочаті роботито роботи за міської програмою енергозбереження, а саме капітальний ремонт (утеплення фасаду).

КНП "КПБ Пресвятої Діви Марії" СМР: гідровипробування проведено в усіх корпусах крім жіночої консультації (триває ремонт, зняті батареї опалення). Готуються документи для отримання актів готовності. Проводиться ремонт приміщень 1-3 поверхів жіночої консультації. Роботи виконані на 80% від договірних обсягів.

КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка"СМР: заклад повністю готовий до опалювального сезону 2020-2021рр., акт готовності отримано.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР: заклад повністю готовий до опалювального сезону 2020-2021рр., акт готовності отримано.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» СМР: заклад повністю готовий до опалювального сезону 2020-2021рр., акт готовності отримано.

В.о. начальника відділу		                                    О.Ю. Чумаченко

Денисенко 787-000