Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

від                             №

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів по підготовці лікувально-профілактичних

закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років

На виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20 квітня  2021 року № 194 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років» лікувально-профілактичними закладами, підпорядкованими управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради розроблені  відповідні заходи та проводяться роботи по виконанню запланованих робіт та заходів.

Станом на 01.09.2021 загальний відсоток готовності підпорядкованих закладів охорони здоров’я становить 70%, виконано робіт та послуг на загальну суму 22 860,7  тис. гривень, у тому числі:

|  | Заходи | Заплановано (тис.грн.) | Виконано (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні) | 355,0 | 320,2 |
| 2. | Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду | 1 873,7 | 487,4 |
| 3. | Заходи з енергозбереження відповідно до програми | 9253,6 | 4 955,8 |
| 4. | Капітальні ремонти | 34 447,80 | 15 754,5 |
| 5. | Поточні ремонти | 8251,20 | 1 342,8 |
|  | Разом | 54 181,3 | 22 860,7 |

Станом на 01.09.2021 року акти готовності до опалювального періоду 2021-2022 років отримали 5 лікувальних закладів з 9.

Начальник управління		                                    О.Ю. Чумаченко

Денисенко

787-000