Інформаційна карта ліцензіата до Інвестиційної програми

на  2021-2022  роки

(строк)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

„КОТЕЛЬНА ПІВНІЧНОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА”

(найменування ліцензіата)

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

| Найменування ліцензіата | ТОВ „ КППВ ” |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2021 |
| Форма власності | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Місце знаходження | м. Суми, вул. Іллінська, 2 пов.6 к 611 |
| Код ЄДРПОУ | 43111714 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Резнік Олександр Миколайович, директор ТОВ „КППВ” |
| Тел., факс, Е-mail | (0542) – 77 – 17 – 33, ooo.kspu@gmail.com |
| Ліцензія (№, дата видачі, термін дії) | Ліцензія на право впровадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії. Видана розпорядженням голови Сумської Обласної Державної Адміністрації за № 634-ОД від 06.10.2021 року ( безстроково) . |
| Ліцензія на (№, дата видачі, термін дії) | Ліцензія на право впровадження господарської діяльності з постачання теплової енергії. Видана розпорядженням голови Сумської Обласної Державної Адміністрації за № 633-ОД від 06.10.2021 року ( безстроково) . |
| Ліцензія на _______________________ (№, дата видачі, термін дії) |  |
| Статутний капітал ліцензіата на 01.01.2021 рік, тис. грн. | 1,0 тис. грн. |
| Балансова вартість активів на 01.01.2021 рік, тис. грн. | 0 тис. грн. |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період на 01.01.2021 рік, тис. грн. | 0 тис. грн. |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) на 01.01.2021 рік. | 0 тис. грн. |

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | 1) Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: а) Технічне переоснащення насосного устаткування з заміною насосних агрегатів контуру вапняно-коагульованої води хімічного водоочищення б) Технічне переоснащення насосного устаткування з заміною насосних агрегатів контуру підживлення теплових мереж ХВО в) Модернізація. Розподільчий КРУ-2-10. Заміна в РУ -1, 2 високовольтних вимикачів ВМПЄ-10 на ВР-1-10-20 2) Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: а) Реконструкція системи газопостачання котельні 3) Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: а) Придбання програмного забезпечення та серверного обладнання б) Придбання автоматизованого робочого місця 3) Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: а) Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання теплової енергії- 39 од.; |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 01.10.2021 - 01.10.2022 року |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | Отримані комерційні пропозиції. |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Проектні роботи Придбання обладнання Монтажні роботи Пусконалагоджувальні роботи Здача в експлуатацію |

- ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн. | 4 023,06 |
| --- | --- |
| власні кошти | 4 023,06 |
| позичкові кошти | 0,00 |
| залучені кошти | 0,00 |
| бюджетні кошти | 0,00 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів | 57,026 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 7,696 |
| Інші заходи | 35,278 |

- ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість за 5 років | 108,9 тис. грн. |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 9,6 % |
| Дисконтований період окупності | 4,65 року |
| Індекс рентабельності за 5 років | 2,7 % |

Керівник ліцензіата		_____________		Олександр РЕЗНІК

м.п.		                (підпис)