Сумська міська рада

VІ СКЛИКАННЯ LI СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 27 травня 2015 року № 4389-МР

м. Суми

Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 березня 2011 року № 372-МР «Про нову редакцію Програми розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007- 2015 роки» (зі змінами)

Заслухавши інформацію начальника відділу логістики та зв’язку Сумської міської ради Яковенка С.В.  про хід виконання Програми  розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки, затвердженої    рішенням Сумської міської ради від 24 березня 2011 року № 372-МР (зі змінами),  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Сумська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію начальника відділу логістики та зв’язку Сумської міської ради Яковенка С.В. про хід виконання Програми  розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки, затвердженої   рішенням   Сумської    міської   ради   від 24   березня 2011 року № 372-МР (зі змінами), взяти до відома (додатки 1,2).

2. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бортніка І.В.

# Міський голова                                                                          	    О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

_________________

(підпис і дата виконання)

Додаток 1 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 березня 2011 року «Про нову редакцію Програми розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки» (зі змінами) від 27 травня 2015 року № 4389-МР

Інформація про хід виконання за 2014 рік

Програми  розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням

Сумської міської ради від 24 березня 2011 року № 372-МР (зі змінами)

| № з/п | Заходи | Відповідальний виконавець | Джерела та обсяги фінансування, передбачені Програмою, тис. гривень | Інформація про хід виконання заходу за підсумками 2014 року |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | державний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1. | Оновлення парку тролейбусів | Департамент інфраструктури міста, КП СМР «Електроавтотранс» | 0,00 | 22030,0 | 0,00 | Через відміну процедури закупівлі тролейбусів за рішенням комітету з конкурсних торгів КП СМР «Електроавтотранс» кошти в сумі 22030,00 тис. грн. використані не були. У зв’язку із цим оновлення парку тролейбусів у 2014 році не було здійснено. |
| 2. | Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс» шляхом проведення ремонтів | КП СМР «Електроавтотранс» | 0,00 | 390,00 | 1300,0 | Виконано капітальний ремонт 1 тролейбуса на суму 325,8 тис. грн. |
| 3. | Надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | 0,00 | 5000,0 | 0,00 | КП СМР «Електроавтотранс» надано фінансову підтримку в повному обсязі |

Міський голова                                                                                    						О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

_________________

Додаток 2 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 березня 2011 року «Про нову редакцію Програми розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки» (зі змінами) від 27 травня 2015 року № 4389-МР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо виконання за 2014 рік Програми  розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки, затвердженої  рішенням Сумської міської ради від 24 березня 2011 року № 372-МР (зі змінами)

Програма     розвитку   міського   електротранспорту   м. Суми на 2007-2015 роки розроблена відповідно до постанови   Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 № 1855 «Про затвердження Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки».

Метою міської Програми розвитку електротранспорту впродовж 2007-2015 років є створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезень міським електротранспортом.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, міського бюджетів, а також власних коштів підприємства та інших незаборонених законодавством джерел.

Обсяг коштів, що спрямовуються на виконання цієї Програми визначаються щороку під час складання проекту міського та державного бюджетів.

У 2014 році у зв’язку із відміною процедури закупівлі тролейбусів за рішенням комітету з конкурсних торгів КП СМР «Електроавтотранс»  кошти в сумі 22030,00 тис. грн. використані не були. Через неможливість усунення  порушень, зазначених у  Висновку Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель, 04 листопада 2014 р. комітетом з конкурсних торгів КП СМР «Електроавтотранс» прийнято рішення про відміну процедури закупівлі «Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей (тролейбуси)» код ДКТ 016:2010 – 29.10.3» відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель».  У зв’язку із цим оновлення парку тролейбусів у 2014 році не було здійснено

У 2014 році було виконано захід щодо відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс» шляхом проведення капітальних ремонтів. За рахунок коштів міського бюджету  було виконано капітальний ремонт тролейбуса № 284 на суму 325,8 тис. грн. Капітальні ремонти тролейбусів за рахунок власних коштів КП СМР «Електроавтотранс» (на суму 1300,00 тис. грн.)   у звітному періоді  не здійснювались з причини відсутності обігових коштів підприємства.

Для  забезпечення безперебійної, стабільної роботи та покращення фінансового стану КП СМР «Електроавтотранс» у 2014 році було  надано фінансову підтримку з міського бюджету в сумі 5000, 0 тис. грн.  Зазначені кошти були спрямовані на   виплату заробітної плати і платежів, прирівняних до неї.

Внаслідок реалізації заходів Програми розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки  за звітний період вдалося досягти певних позитивних результатів у сфері міського пасажирського електротранспорту. Однак, стовідсоткова реалізація та ефективність заходів Програми  можливі за умови забезпечення необхідного обсягу фінансування за рахунок коштів державного, міського бюджетів, а також власних коштів КП СМР «Електроавтотранс».

# Міський голова                                                                	     О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

_________________