Сумська міська рада

VІІ СКЛИКАННЯ  ІХ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 30 березня 2016 року № 501 -МР

м. Суми

Про стан виконання рішення Сумської міської ради від 24 березня 2011 року № 372-МР «Про нову редакцію Програми розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007- 2015 роки» (зі змінами)

Заслухавши інформацію начальника відділу логістики та зв’язку Сумської міської ради Яковенка С.В. про стан виконання Програми  розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки, затвердженої    рішенням Сумської міської ради від 24 березня 2011 року № 372-МР (зі змінами),  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Сумська міська рада

ВИРІШИЛА :

Інформацію начальника відділу логістики та зв’язку Сумської міської ради Яковенка С.В. про стан виконання Програми  розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки, затвердженої   рішенням   Сумської    міської   ради   від 24   березня 2011 року № 372-МР (зі змінами), взяти до відома (додатки 1-4) та зняти з контролю.

# Міський голова                                                                          	    О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

Додаток 1 до рішення Сумської міської ради «Про стан виконання рішення Сумської міської ради від 24 березня 2011 року «Про нову редакцію Програми розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки» (зі змінами) від 30 березня 2016 року № 501-МР

Інформація про стан виконання за 2015 рік

Програми  розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням

Сумської міської ради від 24 березня 2011 року № 372-МР (зі змінами)

| № з/п | Заходи | Джерела та обсяги фінансування, передбачені Програмою, тис. грн. | Інформація про стан виконання заходу за підсумками 2015 року |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | державний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1. | Оновлення парку тролейбусів | 0,00 | 41710,00 | 50000,00 | Здійснено оновлення парку тролейбусів у кількості 12 одиниць на загальну суму 41 640,0 тис грн. за рахунок коштів міського бюджету |
| 2. | Надання фінансової підтримки підприємству | 0,00 | 7100,00 | 0,00 | КП СМР «Електроавтотранс» було надано фінансову підтримку з міського бюджету в сумі 7098,8 тис. грн.. |
| 3. | Проведення капітальних ремонтів тролейбусів із застосуванням енергозберігаючого електрообладнання | 0,00 | 2100,00 | 0,00 | За рахунок коштів міського бюджету було виконано капітальний ремонт тролейбуса № 257 на суму 649,4 тис. грн. |
| 4. | Проведення середніх ремонтів тролейбусів | 0,00 | 0,00 | 1830,00 | Проведення середніх ремонтів тролейбусів не здійснювалось у зв’язку зі скрутним фінансовим станом підприємства |
| 5. | Придбання машин типу АТ-70 для обслуговування контактної мережі | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | У зв’язку зі незадовільним фінансовим станом КП СМР «Електроавтотранс» не змогло придбати машин типу АТ-70 для обслуговування контактної мережі |

Міський голова                                                                                    						       О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

Додаток 2 до рішення Сумської міської ради «Про стан виконання рішення Сумської міської ради від 24 березня 2011 року «Про нову редакцію Програми розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки» (зі змінами) від 30 березня 2016 року № 501-МР

Інформація про стан виконання етапів

Програми  розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 березня 2011 року № 372-МР (зі змінами)

| Назва показників | I етап ( 2007-2010 роки) | 2011-2015 роки | ІІ етап (2011-2015 роки) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | програма 2011 року | факт 2011 року | план 2012 року | факт 2012 року | план 2013 року | факт 2013 року | план 2014 року | факт 2014 року | план 2015 року | факт 2015 року | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Захід 1. Оновлення парку тролейбусів |
| Придбання тролейбусів, од. | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 34 | 12 |
| Обсяг фінансування (млн. грн.), в тому числі: | 5,271 | 3,771 | 2,0 | 0 | 2,93 | 0 | 11,68 | 0 | 0 | 0 | 91,71 | 41,640 | 108,32 | 41,640 |
| за рахунок державного бюджету | 0,9 | 0,9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за рахунок міського бюджету | 4,371 | 2,871 | 2,0 | 0 | 2,93 | 0 | 11,68 | 0 |  |  | 41,71 | 41,640 | 58,32 | 41,640 |
| за рахунок залучених коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Придбання машин типу АТ-70 для обслуговування контактної мережі, од. |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Обсяг фінансування (млн. грн.), в тому числі: |  |  | 1,0 | 0 | 0,6 | 0 |  |  |  |  | 1,8 | 0 | 3,4 | 0 |
| за рахунок державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за рахунок міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за рахунок власних коштів |  |  | 1,0 | 0 | 0,6 | 0 |  |  |  |  | 1,8 | 0 | 3,4 | 0 |
| Захід 2. Надання фінансової підтримки підприємству |
| Надання фінансової підтримки (за рахунок міського бюджету) | 9,437 | 9,437 |  |  |  |  | 5,57 | 5,57 | 5,0 | 5,0 | 7,1 | 7,1 | 17,67 | 17,67 |
| Захід 3. Проведення капітальних ремонтів із застосуванням енергозберігаючого електрообладнання |
| Кількість, од |  |  | 3 | 3 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 29 | 5 |
| Обсяг фінансування (млн. грн.), в тому числі: |  |  | 0,3 | 0,6097 | 0,7 | 0 | 1,3 | 0 | 1,626 | 0,327 | 2,1 | 0,6494 | 6,026 | 1,5861 |
| за рахунок державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| за рахунок міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,327 | 0,327 | 2,1 | 0,6494 | 2,427 | 0,9764 |
| за рахунок власних коштів |  |  | 0,3 | 0,6097 | 0,7 | 0 | 1,3 | 0 | 1,3 | 0 |  |  | 3,6 | 0,6097 |
| Захід 4. Проведення середніх ремонтів тролейбусів |
| Кількість, од |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Обсяг фінансування (млн. грн.), в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 | 0 | 1,83 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| за рахунок державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за рахунок міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за рахунок власних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 | 0 | 1,83 | 0 |

Міський голова                                                                                    							          	О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

_________________

Додаток 3 до рішення Сумської міської ради «Про стан виконання рішення Сумської міської ради від 24 березня 2011 року «Про нову редакцію Програми розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки» (зі змінами) від 30 березня 2016 року № 501-МР

Інформація щодо обсягів фінансування в розрізі окремих показників

Програми  розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 березня 2011 року № 372-МР (зі змінами), млн. грн.

| № з/п | Показники | І етап (2007-2010 роки) | ІІ етап (2011-2015 роки) | 2015 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % виконання плану | план | факт | % виконання плану | план | факт | % виконання плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Придбання тролейбусів |
| 1 | Загальний обсяг фінансування, в тому числі: | 5,271 | 3,771 | 71,54 | 108,32 | 41,64 | 38,44 | 91,71 | 41,64 | 45,40 |
| 2 | - за рахунок державного бюджету | 0,9 | 0,9 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | - за рахунок міського бюджету | 4,371 | 2,871 | 65,68 | 58,32 | 41,64 | 71,40 | 41,71 | 41,64 | 99,83 |
| 4 | - за рахунок залучених коштів | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |
| Придбання машин типу АТ-70 для обслуговування контактної мережі |
| 5 | Загальний обсяг фінансування, в тому числі: | 0,00 | 0,00 | - | 3,40 | 0,00 | - | 1,80 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | - за рахунок державного бюджету | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | - за рахунок міського бюджету | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8 | - за рахунок власних коштів | 0,00 | 0,00 | - | 3,40 | 0,00 | - | 1,80 | 0,00 | - |
| Надання фінансової підтримки |
| 9 | За рахунок міського бюджету | 9,437 | 9,437 | 100,00 | 17,67 | 17,67 | 100,00 | 7,10 | 7,10 | 100,00 |
| Проведення капітальних ремонтів тролейбусів із застосуванням енергозберігаючого електрообладнання |
| 10 | Загальний обсяг фінансування, в тому числі: | 0,00 | 0,00 | - | 6,026 | 1,5861 | 26,32 | 2,1 | 0,6494 | 30,92 |
| 11 | - за рахунок державного бюджету | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 12 | - за рахунок міського бюджету | 0,00 | 0,00 | - | 2,427 | 0,9764 | 40,23 | 2,1 | 0,6494 | 30,92 |
| 13 | - за рахунок власних коштів | 0,00 | 0,00 | - | 3,60 | 0,6097 | 16,94 | 0,00 | 0,00 | - |
| Проведення середніх ремонтів тролейбусів |
| 14 | Загальний обсяг фінансування, в тому числі: | 0,00 | 0,00 | - | 1,83 | 0,00 | - | 1,83 | 0,00 | - |
| 15 | - за рахунок державного бюджету | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 16 | - за рахунок міського бюджету | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 17 | - за рахунок власних коштів | 0,00 | 0,00 | - | 1,83 | 0,00 | - | 1,83 | 0,00 | - |

Міський голова                                                                                 						          	О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

_________________

Додаток 4 до рішення Сумської міської ради «Про стан виконання рішення Сумської міської ради від 24 березня 2011 року «Про нову редакцію Програми розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки» (зі змінами) від 30 березня 2016 року № 501-МР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо стану виконання Програми  розвитку міського електротранспорту

м. Суми на 2007-2015 роки, затвердженої  рішенням Сумської міської ради

від 24 березня 2011 року № 372-МР (зі змінами)

Міська Програма розвитку електротранспорту впродовж 2007-2015 років розроблена з метою створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення міським електротранспортом.

Фінансування Програми передбачено за рахунок коштів державного, міського бюджетів, а також власних коштів підприємства та інших незаборонених законодавством джерел. Фактично протягом 2015 року Програма профінансована за рахунок коштів міського бюджету.

Обсяг коштів, що спрямовуються на виконання цієї Програми визначаються щороку під час складання проекту міського та державного бюджетів.

За період 2007-2015 рр. було здійснено оновлення парку тролейбусів у кількості 16 одиниць на загальну суму 45 411,0 тис. грн., у т.ч. за рахунок коштів міського бюджету 44 511,0 тис. грн., за рахунок державного бюджету - 900,0 тис. грн. У 2015 році було здійснено оновлення парку тролейбусів у кількості 12 одиниць на загальну суму 41 640,0 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.

За період 2007-2015 рр. було виконано захід щодо відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс» шляхом проведення капітальних ремонтів. Так, було відремонтовано 5 тролейбусів на загальну суму 1586,1 тис. грн., у т.ч. за рахунок коштів міського бюджету  на 976,4 тис. грн., за власні кошти на суму 609,7 тис. грн. У 2015 році за рахунок коштів міського бюджету  було виконано капітальний ремонт тролейбуса № 257 на суму 649,4 тис. грн. Проведення середніх ремонтів тролейбусів не здійснювалось у зв’язку зі скрутним фінансовим станом  підприємства.

Для  забезпечення безперебійної, стабільної роботи та покращення фінансового стану КП СМР «Електроавтотранс» з 2007 по 2015 рр. було  надано фінансову підтримку з міського бюджету в сумі 27 107,0 тис. грн. У 2015 році було  надано фінансову підтримку з міського бюджету в сумі 7098,8 тис. грн., з них: 7000,0 тис. грн. були спрямовані на   виплату заробітної плати і платежів, прирівняних до неї,  а 98,8 тис. грн.  -  на придбання автошин.

У зв’язку зі скрутним фінансовим становищем на підприємстві КП СМР «Електроавтотранс» не змогло придбати машин типу АТ-70 для обслуговування контактної мережі.

Внаслідок реалізації заходів Програми розвитку міського електротранспорту м. Суми на 2007-2015 роки вдалося досягти певних позитивних результатів у сфері міського пасажирського електротранспорту. Однак, стовідсоткова реалізація заходів Програми можлива за умови забезпечення необхідного обсягу фінансування за рахунок коштів державного, міського бюджетів, а також власних коштів КП СМР «Електроавтотранс».

# Міський голова                                                                	     О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

_________________