Додаток 1

до Звіту про виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми» за 2016 рік

Інформація про виконання програми за 2016 рік

**«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м.Суми»**

(назва програми)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 03  КВКВ | Виконавчий комітет Сумської міської ради  найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 03  КВКВ | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення  найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0310180, 0318604  КТКВК | Рішення Сумської міської ради від 30 грудня 2015 року № 205-МР «Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми»  найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Завдання та заходи програми | Планові обсяги фінансування на 2016 рік, тис. грн. | | | Фактичні обсяги фінансування на 2016 рік, тис. грн. | | | | | | Стан виконання |
| Виділено | | | Освоєно | | |
| Усього | у т.ч. | | Усього | у т.ч. | | Усього | у т.ч. | |
| Заг.  фонд | Спец.  фонд | Заг.  фонд | Спец.  фонд | Заг.  фонд | Спец.  фонд |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м.Суми»** | | | | | | | | | | | |
| **1. Формування системи електронних інформаційних ресурсів Сумської міської ради** | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Підключення та впровадження програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу | 220,00 | 220,00 | - | 191,00 | 191,00 | - | 191,00 | 191,00 | - | Проведено тендер на закупівлю ПЗ, переможець - ТОВ "ДПА-Київ", впровадження - КП "Інфосервіс" |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.4 | Створення колективних Wi-Fi точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет | 170,00 | 170,00 | - | 85,00 | 85,00 | - | 84,98 | 84,98 | - | Заключено договір з ТОВ «Сумські телекомсистеми» на створення 7 зон вільного доступу громадян до електронних сервісів ( сквер ДК «Хімік» - 1 точка; сквер біля 25-ї школи (дитячий майданчик та стадіон) – 2 точки; територія біля Афганського скверу – 1 точка; площа перед кінотеатром «Дружба» - 1 точка; нижня частина Покровського скверу – 1 точка; вхідна група парка культури та відпочинку імені І.М. Кожедуба – 1 точка) |
| 1.5 | Реорганізація та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради | 991,60 | 661,96 | 329,64 | 663,23 | 386,47 | 276,76 | 663,23 | 386,47 | 276,76 | Проведено тендерні процедури та заключено договори на закупівлю обладнання (ТОВ "Айти солюшнс") та проведення реорганізації обчислювальних мереж міської ради в будівлі по майдану Незалежності, 2 (ТОВ «Сумські телекомсистеми»). |
| 1.6 | Модернізація серверного обладнання Сумської міської ради | 220,00 | 220,00 | - | 122,99 | 122,99 | - | 0,00 | 0,00 | - | Проведено тендер, переможець тендеру відмовився. |
| 1.7 | Модернізація комп’ютерної техніки Сумської міської ради | 39,44 | 39,44 | - | 39,44 | 39,44 | - | 39,44 | 39,44 | - | Заключено договір на придбання запасних частин до комп’ютерної техніки (договір з ФОП Руденко Є.М.). Проведено планомірне приведення робочих місць до стандартів комп’ютерної техніки. |
| 1.8 | Оновлення комп’ютерного парку Сумської міської ради | 543,50 | - | 543,50 | 497,44 | - | 497,44 | 497,44 | - | 497,44 | Придбано 20 нових комп’ютерів на заміну застарілих із пам’яттю типу DDR1, що не підлягають модернізації (переможець тендеру: ТОВ "Айті солюшнс"). |
| 1.9 | Придбання друкуючого обладнання для виконавчого комітету Сумської міської ради | 110,00 | - | 110,00 | - | - | - | - | - | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 1.10 | Розробка та впровадження електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян | 75,00 | 75,00 | - | 72,00 | 72,00 | - | 72,00 | 72,00 | - | Проведено тендер - учасників не було, договір заключено напряму з ПП "БАС". |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.11 | Імплементація баз даних мешканців до електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян | 35,00 | 35,00 | - | 32,00 | 32,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Договір не заключено - ЦНАП відмовився. |
| **2. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Підтримка безперебійного функціонування існуючої серверної інфраструктури міської ради | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | Заключено договір на надання послуг із підтримки роботи обладнання (договір з КП "Інфосервіс"). |
| 2.2 | Підтримка безперебійного функціонування існуючих інформаційних систем міської ради | 60,10 | 60,10 | - | 51,79 | 51,79 | - | 51,79 | 51,79 | - | Заключено договір на надання «Бронзової» лінії технічної підтримки документообігу від виробника (договір з ТОВ "Нетком технолоджи"). |
| 2.3 | Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті | 70,20 | 70,20 | - | 70,20 | 70,20 | - | 53,00 | 53,00 | - | Заключено договір на забезпечення роботи 9 зон вільного доступу (договір з ТОВ "Сумські телекомсистеми"). |
| 2.5 | Супроводження та підтримка програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу (програмна частина) | 105,00 | 105,00 | - | 105,00 | 105,00 | - | 105,00 | 105,00 |  | Заключено договір на надання послуг із супроводження роботи клієнтської частини системи електронного документообігу (договір з КП "Інфосервіс"). |
| 2.6 | Супроводження та підтримка програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу (серверна частина) | 88,20 | 88,20 | - | - | - | - | - | - | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 2.7 | Супроводження та підтримка роботи електронної пошти структурних підрозділів міської ради | 16,80 | 16,80 | - | - | - | - | - | - | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.8 | Супроводження та підтримка роботи онлайн-приймальні | 4,80 | 4,80 | - | - | - | - | - | - | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 2.10 | Супроводження та підтримка роботи системи відеоспостереження Центра надання адміністративних послуг | 9,60 | 9,60 | - | - | - | - | - | - | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 2.12 | Підключення та супровід системи електронної комунікації з мешканцями міста структурними підрозділами Сумської міської ради | 99,00 | 99,00 | - | - | - | - | - | - | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| **3. Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах виконавчого комітету Сумської міської ради** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведення технічного випробування, аналізування, інвентаризації телекомунікаційного обладнання, серверів та існуючих автоматизованих систем (програмного забезпечення) | 155,00 | 155,00 | - | 155,00 | 155,00 | - | 155,00 | 155,00 | - | Заключено договір (з ФОП Якименко О.М.). |
| 3.2 | Розробка проектно-кошторисної документації щодо впровадження електронних сервісів, комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі виконавчих органів Сумської міської ради | 130,00 | 130,00 | - | 130,00 | 130,00 | - | 130,00 | 130,00 | - | Заключено договір (з ФОП Якименко О.М.). |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 3.3 | Створення та впровадження електронних сервісів, комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумській міській раді | 140,00 | 140,00 | - | - | - | - | - | - | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| **4. Забезпечити проведення підготовчої роботи щодо впровадження електронних сервісів в місті Суми** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Розробка проектно-кошторисної документації по інформатизації закладів охорони здоров’я міста Суми | 925,00 | 925,00 | - | - | - | - | - | - | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 4.2 | Розробка проектно-кошторисної документації по впровадженню комплексної системи підвищення безпеки громадян в місті Суми | 1500,00 | 1500,00 | - | 395,50 | 395,50 | - | 395,50 | 395,50 | - | Проведено тендер (переможець тендеру: ТОВ "Смарт Санрайз"). |
| 4.3 | Розробка проектно-кошторисної документації по інформатизації сфери пасажирських перевезень міста Суми | 350,00 | 350,00 | - | 177,50 | 177,50 | - | 177,50 | 177,50 | - | Проведено тендер (переможець тендеру: ТОВ "Смарт Санрайз"). |
| **5. Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт у виконавчому комітеті Сумської міської ради | 945,00 | 945,00 | - | 945,00 | 945,00 | - | 940,00 | 940,00 | - | Проведено тендер (переможець тендеру: ТОВ "ДПА Київ"). |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Бєломар В.В.