Додаток 2

до рішення Сумської міської ради 
«Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності 
в бюджетній сфері міста Суми 
на 2017–2019 роки за 2017 рік»

від 28 березня 2018 року № 3205 – МР

Пояснювальна записка щодо виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017–2019 роки

за 2017 рік

Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми 
на 2017–2019 роки (далі – Програма) затверджено рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР (останні зміни затверджені рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2916-МР).

Відповідальний виконавець Програми – департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. У виконанні Програми брали участь управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ охорони здоров’я Сумської міської ради, відділ культури та туризму Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою оптимізації температурного режиму в будівлях, приведення показників питомого споживання теплової енергії до нормативних (упровадження системи моніторингу теплоспоживання будівлями бюджетних установ соціально-культурної сфери м. Суми, заміна віконних та дверних блоків, утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій), зменшення споживання електричної енергії (заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади), підвищення рівня управління енергозбереженням, популяризації переваг енергозбереження, формування ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів.

За звітний період були впроваджені заходи з енергозбереження у галузях «Освіта», «Охорона здоров’я», «Культура і мистецтво» та «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на суму 40,2 млн. грн., із них 25,7 млн. грн. - кошти міського бюджету, 10,5 млн. грн. - кошти державного бюджету, 3,7 млн. грн. - кошти міжнародної фінансової корпорації НЕФКО, 0,3 млн. грн. - кошти обласного бюджету. По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти і науки Сумської міської ради профінансовано 13,8 млн. грн., відділу охорони здоров’я Сумської міської ради - 2,9 млн. грн., відділу культури та туризму Сумської міської ради - 1,8 млн. грн., департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради- 0,3 млн. грн., управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради - 21,25 млн. грн., виконавчому комітету Сумської міської ради - 0,1 млн. грн. Відсоток виконання Програми заходів склав 92 % від запланованого обсягу фінансування на 2017 рік.

У цілому в бюджетних закладах та установах соціально-культурної сфери м. Суми в результаті впровадження запланованих Програмою заходів зменшено споживання теплової енергії на 837 МВт∙год, електричної енергії 
на 179 тис. кВт год, порівняно з 2015 роком (базовий рік).

Протягом звітного періоду у закладах галузі «Освіта»:

- частково замінено звичайні освітлювальні прилади на енергоефективні у кількості 1985 од.

- реалізовано заходи по заміні віконних блоків на енергоефективні загальною площею 4557,1 кв. м, у т. ч. у ССШ № 1 та ЗОШ № 6,
в яких повністю замінено віконні блоки;

- у рамках виконання інвестиційного проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми» виконано заміну віконних блоків (254,51 кв. м) та дверей (11,61 кв. м), утеплення фасаду (3013,04 кв м) у ДНЗ № 22 та утеплено 3156,05 кв. м фасаду по ССШ № 29;

- продовжено утеплення фасаду будівлі ССШ № 1 (455 кв. м);

- розпочато виконання будівельно-монтажних робіт у рамках комплексної термомодернізації будівель та модернізації інженерних мереж у 
ССШ № 25 (виконано роботи по заміні 625,8 кв м віконних блоків, 
8,1 кв м дверних блоків, утеплено покриття дахів площею 
1937 кв. м), ЗОШ № 24 (замінено 335 світлодіодних ламп, утеплено 2340,9 кв. м даху, частково виконано роботи по встановленню системи вентиляції, встановлено систему автоматичного погодного регулювання тепла), НВК ДНЗ № 16 (виконано заміну 475,38 кв. м віконних блоків, 3,67 кв. м. дверних блоків, утеплено 
2032,16 кв. м зовнішніх стін, частково виконано роботи по встановленню системи вентиляції).

- впроваджено автоматизований збір даних приладового обліку енергоресурсів по закладам: ДНЗ №№ 2, 7, 14, 21, 22, 23;

- утеплено покрівлю та встановлено рекуператори тепла в ЗОШ № 5;

- виготовлено проектно-кошторисну документації на проведення капітального ремонту теплопунктів з метою впровадження системи погодного регулювання у закладах: ДНЗ №№ 14, 29, Спецшкола, ЗОШ №№ 4, 13, 18, 
ССШ №№ 1, 7, 17.

У закладах галузі «Охорона здоров`я»:

- частково замінено звичайні освітлювальні прилади на енергоефективні у кількості 2573 од.

- замінено віконні блоки на енергоефективні загальною площею
1240,6 кв. м.

У закладах галузі «Культура і мистецтво»:

- утеплено 1355,4 кв. м фасадів у ДМШ №№ 2, 4, Дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка;

- замінено віконні блоки у закладах ДМШ №№ 1, 3, бібліотеці-філії № 4 на енергоефективні площею 80,5 кв. м.

- придбано твердопаливний котел «ТИВЕР-КТ 24 Е» для бібліотеки-
філії № 5.

У Центрі реінтеграції бездомних осіб галузі «Соціальний захист населення та соціальне забезпечення» утеплено 335 кв. м фасаду.

За сприяння проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», Асоціації «Енергоефективні міста України», місцевих партнерів у червні 2017 року проведено загальноміський захід «Дні Сталої енергії». 
В рамках заходу проведено міську конференцію «Енергоефективність: від практики до спільних дій». У роботі конференції взяли участь керівництво міста, партнери міста - представники міжнародних проектів і програм: проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», проекту GIZ «Партнерство з модернізації» енергоефективність у лікарнях», програми IQEnergy, а також представники бюджетних організацій, ОСББ та ін. Основною метою заходу була презентація планів співпраці та основних напрацювань міжнародних проектів у сфері розбудови енергетичного менеджменту в бюджетній сфері, обґоворення інноваційних фінансових інструментів для кредитування енергозберігаючих заходів, досягнень у сфері впровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках, будівлях навчальних закладів міста та ін. У рамках святкування загальноміського заходу було проведено різноманітні заходи, такі як велопробіг, вело-квест, фестиваль «Sumy Energy Day»; в тролейбусах № 5, № 7, № 10А, № 15 у рамках акції «Енергозбереження на колесах» містянам надавали консультації з економії енергоресурсів у побуті, відбулися екскурсійні візити до навчальних закладів ДНЗ № 2 та НВК ДНЗ № 42. Активні учасники заходів отримали подарунки від Сумської міської ради, проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», Асоціації «Енергоефективні міста України».

Продовжується співпраця із Проектом GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», що фінансується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ. У рамках реалізації проекту проведено енергоаудит КУ «СМКЛ № 1». Проведенні навчальні семінари для керівників, спеціалістів виконавчих органів Сумської міської ради, керівників лікарень та технічних працівників галузі «Охорона здоров`я» у містах Берлін та Мюнхен, семінар для головних лікарів, технічного персоналу, відповідального за функціонування енергетичних систем в лікарнях з питань енергоефективності. Також, передано «Аптечки першої енергетичної допомоги» із набором приладів для перевірки параметрів мікроклімату (температури, вологості), рівня освітленості в будівлях бюджетних закладів.

У 2017 році проведено навчання, тренінги щодо оптимізації функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері для керівного складу структурних підрозділів, відповідальних осіб за ефективне споживання енергоресурсів бюджетних галузей за участю експертів проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» та проведено внутрішній аудит системи енергоменеджменту виконавчих органів Сумської міської ради у рамках підготовки до сертифікації системи енергетичного менеджменту відповідно до національного стандарту ДСТУ ISO 50001:2014.

У 2017 за результатами участі у конкурсних відборах проектів  в сфері енергоефективності місто Суми увійшли до переліку переможців для впровадження Європейської енергетичної відзнаки та конкурсу 
проектів Європейської комісії «Угода Мерів − Схід-2» за тематикою «Енергоефективність в громадських будівлях», які заплановано до упровадження в 2018 році.

Секретар Сумської міської ради                                                                А.В. Баранов

Виконавець: Липова С.А.