### **Додаток 3**

### **до Міської програми**

### **«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об’єднаної територіальної громади»**

**Результативні показники виконання завдань Міської програми**

**«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об’єднаної територіальної громади»**

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники** | Код прог-рамної кла-сицікації видатків та кредиту-вання | Періоди виконання | | | | | | | | |
| 2020 рік - проект | | | 2021 рік - прогноз | | | 2022 рік - прогноз | | |
| Разом | в тому числі: | | Разом | в тому числі: | | Разом | в тому числі: | |
| Заг. фонд | Спец. фонд | Заг. фонд | Спец. фонд | Заг. фонд | Спец. фонд |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Всього на виконання програми** |  | **49307,74** | **32244,74** | **17063,00** | **49773,62** | **37587,62** | **12186,00** | **52184,62** | **40236,62** | **11948,00** |
| **Підпрограма 1 - Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **17378,00** | **3215,00** | **14163,00** | **14996,00** | **5710,00** | **9286,00** | **14058,00** | **5010,00** | **9048,00** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.1. Оновлення парку серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **500,00** | **-** | **500,00** | **500,00** | **-** | **500,00** | **500,00** | **-** | **500,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, що необхідно придбати, шт. |  | 1 |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаного обладнання, шт. |  | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 серверу, тис. грн. |  | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення обладнанням від потреби, % |  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.2. Розміщення серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради на віддалених технічних майданчиках*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, які необхідно розмістити, од. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, які планується розмістити, од. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розміщення 1 сервера, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.3. Оренда віртуальних серверних потужностей для потреб виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **1500,00** | **1500,00** | **-** | **1650,00** | **1650,00** | **-** | **1800,00** | **1800,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, які необхідно орендувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1,1 | 1,1 | - | 1,2 | 1,2 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 1500,00 | 1500,00 | - | 1650,00 | 1650,00 | - | 1800,00 | 1800,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, які планується орендувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1,1 | 1,1 | - | 1,2 | 1,2 |  |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на оренду 1 сервера, тис. грн. |  | 1500,00 | 1500,00 | - | 1500,00 | 1500,00 | - | 1500,00 | 1500,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.4. Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **7800,00** | **-** | **7800,00** | **4300,00** | **-** | **4300,00** | **4300,00** | **-** | **4300,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ), які необхідно придбати, шт. |  | 312 | - | 312 | 172 | - | 172 | 172 | - | 172 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 7800,00 | - | 7800,00 | 4300,00 | - | 4300,00 | 4300,00 | - | 4300,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (АРМ), шт. |  | 312 | - | 312 | 172 | - | 172 | 172 | - | 172 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 автоматизованого робочого місця (АРМ), тис. грн. |  | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | - | 25,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби комп'ютерів, % |  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.5. Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **3255,00** | **580,00** | **2675,00** | **2755,00** | **580,00** | **2175,00** | **2755,00** | **580,00** | **2175,00** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість друкуючого обладнання, що необхідно придбати, од. |  | 316 | 145 | 171 | 290 | 145 | 145 | 290 | 145 | 145 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 3255,00 | 580,00 | 2675,00 | 2755,00 | 580,00 | 2175,00 | 2755,00 | 580,00 | 2175,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість друкуючого обладнання, що планується придбати, од. |  | 316 | 145 | 171 | 290 | 145 | 145 | 290 | 145 | 145 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 друкуючого обладнання, тис. грн. |  | 10,30 | 4,00 | 15,64 | 9,5 | 4,00 | 15,00 | 9,5 | 4,00 | 15,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.6. Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **2175,00** | **725,00** | **1450,00** | **2175,00** | **725,00** | **1450,00** | **2175,00** | **725,00** | **1450,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість обладнання, що необхідно придбати, од. |  | 290 | 145 | 145 | 290 | 145 | 145 | 290 | 145 | 145 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 2175,00 | 725,00 | 1450,00 | 2175,00 | 725,00 | 1450,00 | 2175,00 | 725,00 | 1450,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість обладнання, що планується придбати, од. |  | 290 | 145 | 145 | 290 | 145 | 145 | 290 | 145 | 145 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1-ці обладнання, тис. грн. |  | 7,50 | 5,00 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 10,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.7. Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **648,00** | **270,00** | **378,00** | **1236,00** | **515,00** | **721,00** | **828,00** | **345,00** | **483,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно обладнати, од. |  | 115 | 90 | 25 | 218 | 171 | 47 | 146 | 115 | 31 |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 648,00 | 270,00 | 378,00 | 1236,00 | 515,00 | 721,00 | 828,00 | 345,00 | 483,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується обладнати, од. |  | 115 | 90 | 25 | 218 | 171 | 47 | 146 | 115 | 31 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на обладнання 1 робочого місця, тис. грн. |  | 5,63 | 3,00 | 15,12 | 5,66 | 3,00 | 15,12 | 5,67 | 3,00 | 15,12 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби,% |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.8. Монтаж та впорядкування локальних обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **1080,00** | **-** | **1080,00** | **2060,00** | **2060,00** | **-** | **1380,00** | **1380,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно змонтувати/впорядкувати, од. |  | 216 | - | 216 | 412 | 412 | - | 276 | 276 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 1080,00 | - | 1080,00 | 2060,00 | 2060,00 | - | 1380,00 | 1380,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується змонтувати/впорядкувати, од. |  | 216 | - | 216 | 412 | 412 | - | 276 | 276 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на монтаж/впорядкування 1 робочого місця, тис. грн. |  | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | 5,0 | 5,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби,% |  | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.9. Підключення каналів доступу до мережі Інтернет виконавчих органів*** |  | **40,00** | **40,00** | **-** | **40,00** | **40,00** | **-** | **40,00** | **40,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок доступу до мережі Інтернет, що необхідно забезпечити, од. |  | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 40,00 | 40,00 | - | 40,00 | 40,00 | - | 40,00 | 40,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок доступу до мережі Інтернет, що планується забезпечити, од. |  | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення підключення 1 точки, тис. грн. |  | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.10. Підключення Центру надання адміністративних послуг до НСКЗ*** |  | **380,00** | **100,00** | **280,00** | **280,00** | **140,00** | **140,00** | **280,00** | **140,00** | **140,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок, які необхідно підключити, од. |  | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Кількість точок, для яких необхідно провести експертизу наявного підключення, од. |  | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат для підключення точок, тис. грн. | 0217530 | 280,00 | - | 280,00 | 240,00 | 100,00 | 140,00 | 240,00 | 100,00 | 140,00 |
| Обсяг витрат для проведення експертизи наявного підключення, тис. грн. | 0217530 | 100,00 | 100,00 | - | 40,00 | 40,00 | - | 40,00 | 40,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок, що планується підключити, од. |  | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Кількість точок, для яких планується провести експертизу наявного підключення, од. |  | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підключення 1 точки, тис. грн. |  | 140,00 | - | 140,00 | 60,00 | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 70,00 |
| Середні видатки на проведення експертизи наявного підключення для 1 точки, тис. грн. |  | 50,00 | 50,00 | - | 40,00 | 40,00 | - | 40,00 | 40,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Підпрограма 2 – Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **4692,60** | **4292,60** | **400,00** | **4906,40** | **4506,40** | **400,00** | **5009,00** | **4609,00** | **400,00** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.1. Підтримка роботи комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **1836,00** | **1836,00** | **-** | **1836,00** | **1836,00** | **-** | **1836,00** | **1836,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість комп'ютерів, які необхідно підтримувати, од. |  | 510 | 510 | - | 510 | 510 | - | 510 | 510 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 1836,00 | 1836,0 | - | 1836,00 | 1836,00 | - | 1836,00 | 1836,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість комп’ютерів, що планується підтримувати, од. |  | 510 | 510 | - | 510 | 510 | - | 510 | 510 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 комп’ютера, тис. грн. на місяць |  | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.2. Модернізація серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **300,00** | **-** | **300,00** | **300,00** | **-** | **300,00** | **300,00** | **-** | **300,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, які необхідно модернізувати, од. |  | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, які планується модернізувати, од. |  | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на модернізацію 1 сервера, тис. грн. |  | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.3. Ремонт комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **150,00** | **150,00** | **-** | **150,00** | **150,00** | **-** | **150,00** | **150,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість комп'ютерів, які необхідно відремонтувати, од. |  | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі: | 0217530 | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість відремонтованих комп'ютерів, од. |  | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Середні видатки на ремонт 1 комп'ютера, тис. грн. |  | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.4. Модернізація комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **100,00** | **-** | **100,00** | **100,00** | **-** | **100,00** | **100,00** | **-** | **100,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість комп'ютерів, які необхідно модернізувати, од. |  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі: | 0217530 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модернізованих комп'ютерів, од. |  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на модернізацію 1 комп'ютера, тис. грн. |  | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.5. Заправка друкуючого обладнання виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **357,00** | **357,00** | **-** | **476,00** | **476,00** | **-** | **476,00** | **476,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість обладнання, які необхідно заправляти, од. |  | 595 | 595 | - | 595 | 595 | - | 595 | 595 | - |
| Кількість заправок, які необхідно провести, од./рік |  | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 357,00 | 357,00 | - | 476,00 | 476,00 | - | 476,00 | 476,00 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість обладнання, що планується заправляти, од. |  | 595 | 595 | - | 595 | 595 | - | 595 | 595 | - |
| Кількість заправок, для яких планується провести, од./рік |  | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на 1 заправку обладнання, тис.грн. |  | 0,20 | 0,20 | - | 0,20 | 0,20 | - | 0,20 | 0,20 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.6. Оренда каналів передачі даних в межах міста для виконавчих органів Сумської міської ради та мешканців міста*** |  | **60,00** | **60,00** | **-** | **72,00** | **72,00** | **-** | **90,00** | **90,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість каналів, які необхідно взяти в оренду, од. |  | 10 | 10 | - | 12 | 12 | - | 15 | 15 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 60,00 | 60,00 | - | 72,00 | 72,00 | - | 90,00 | 90,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість каналів, які планується взяти в оренду, од |  | 10 | 10 | - | 12 | 12 | - | 15 | 15 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на оренду 1 каналу, тис. грн./міс. |  | 0,50 | 0,50 | - | 0,50 | 0,50 | - | 0,50 | 0,50 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.7. Оренда магістральних каналів передачі даних для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **120,00** | **120,00** | **-** | **120,00** | **120,00** | **-** | **120,00** | **120,00** | **-** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість каналів, які необхідно взяти в оренду, од |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 120,00 | 120,00 | - | 120,00 | 120,00 | - | 120,00 | 120,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість каналів, які планується взяти в оренду, од |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на оренду 1 каналу, тис. грн./ міс. |  | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.8. Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **360,00** | **360,00** | **-** | **360,00** | **360,00** | **-** | **360,00** | **360,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість каналів доступу до мережі Інтернет, що необхідно забезпечити, од. |  | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 360,00 | 360,00 | - | 360,00 | 360,00 | - | 360,00 | 360,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість каналів доступу до мережі Інтернет, що планується забезпечити, од. |  | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення підключення 1 каналу, тис. грн./місяць |  | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 15,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання 2.9. Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг*** |  | **216,00** | **216,00** | **-** | **216,00** | **216,00** | **-** | **216,00** | **216,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок підключення, які необхідно підтримувати, од. |  | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 216,00 | 216,00 | - | 216,00 | 216,00 | - | 216,00 | 216,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок підключення, які планується підтримувати, од |  | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 точки підключення, тис. грн./місяць |  | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.10. Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен*** |  | **20,00** | **20,00** | **-** | **20,00** | **20,00** | **-** | **20,00** | **20,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість імен, що необхідно зареєструвати, од |  | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Кількість сертифікатів, що необхідно зареєструвати, од |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість імен, що планується зареєструвати, од |  | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Кількість сертифікатів, що планується зареєструвати, од |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на реєстрацію 1 ім’я, тис. грн. |  | 0,50 | 0,50 | - | 0,50 | 0,50 | - | 0,50 | 0,50 | - |
| Середні видатки на реєстрацію 1 сертифікату, тис. грн. |  | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 15,00 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.11. Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **720,00** | **720,00** | **-** | **720,00** | **720,00** | **-** | **720,00** | **720,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість активних портів мережі (робочих місць), які необхідно обслуговувати, од. |  | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 720,00 | 720,00 | - | 720,00 | 720,00 | - | 720,00 | 720,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість активних портів мережі (робочих місць), які планується обслуговувати, од. |  | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 активного порту мережі (робочого місця), тис. грн./місяць |  | 0,075 | 0,075 | - | 0,075 | 0,075 | - | 0,075 | 0,075 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.12. Підтримка роботи активного мережевого обладнання виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **432,00** | **432,00** | **-** | **504,00** | **504,00** | **-** | **576,00** | **576,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість одиниць обладнання, які необхідно підтримувати, од. |  | 60 | 60 | - | 70 | 70 | - | 80 | 80 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 432,00 | 432,00 | - | 504,00 | 504,00 | - | 576,00 | 576,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість одиниць обладнання, що планується підтримувати, од. |  | 60 | 60 | - | 70 | 70 | - | 80 | 80 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 комплексу обладнання, тис. грн./місяць |  | 0,60 | 0,60 | - | 0,60 | 0,60 | - | 0,60 | 0,60 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.13. Підтримка роботи систем ІР-телефонії виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **21,60** | **21,60** | **-** | **32,40** | **32,40** | **-** | **45,00** | **45,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість одиниць обладнання, які необхідно підтримувати, од. |  | 120 | 120 | - | 180 | 180 | - | 250 | 250 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 21,60 | 21,60 | - | 32,40 | 32,40 | - | 45,00 | 45,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість одиниць обладнання, що планується підтримувати, од. |  | 120 | 120 | - | 180 | 180 | - | 250 | 250 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1-ці обладнання, тис. грн./місяць |  | 0,015 | 0,015 | - | 0,015 | 0,015 | - | 0,015 | 0,015 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Підпрограма 3 - Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **9465,14** | **9465,14** | **-** | **11870,22** | **11870,22** | **-** | **13666,62** | **13666,62** | **-** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.1. Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **3228,48** | **3228,48** | **-** | **3908,16** | **3908,16** | **-** | **3908,16** | **3908,16** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ІТ-послуг, що необхідно підтримувати, од. |  | 19 | 19 | - | 23 | 23 | - | 23 | 23 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 3228,48 | 3228,48 | - | 3908,16 | 3908,16 | - | 3908,16 | 3908,16 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ІТ-послуг, що планується підтримувати, од. |  | 19 | 19 | - | 23 | 23 | - | 23 | 23 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за підтримку 1 ІТ-послуги, тис. грн./міс. |  | 14,16 | 14,16 | - | 14,16 | 14,16 | - | 14,16 | 14,16 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.2. Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **175,00** | **175,00** | **-** | **175,00** | **175,00** | **-** | **175,00** | **175,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 175,00 | 175,00 | - | 175,00 | 175,00 | - | 175,00 | 175,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн. |  | 175,00 | 175,00 | - | 175,00 | 175,00 | - | 175,00 | 175,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.3. Супроводження та підтримка програми електронного документообігу (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **420,00** | **420,00** | **-** | **420,00** | **420,00** | **-** | **420,00** | **420,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно підтримувати, од. |  | 35 | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 | 35 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 420,00 | 420,00 | - | 420,00 | 420,00 | - | 420,00 | 420,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується підтримувати, од.: |  | 35 | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 | 35 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 робочого місця, тис. грн./міс. |  | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.4. Підтримка нової системи електронного документообігу (Мегаполіс) виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **212,50** | **212,50** | **-** | **462,50** | **462,50** | **-** | **625,00** | **625,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Кількість робочих місць, які необхідно підтримувати, од. |  | 85 | 85 | - | 185 | 185 | - | 250 | 250 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 212,50 | 212,50 | - | 462,50 | 462,50 | - | 625,00 | 625,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується підтримувати, од.: |  | 85 | 85 | - | 185 | 185 | - | 250 | 250 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 робочого місця, тис. грн./рік |  | 2,50 | 2,50 | - | 2,50 | 2,50 | - | 2,50 | 2,50 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.5. Супроводження програми електронного документообігу (Мегаполіс) виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **469,20** | **469,20** | **-** | **1021,20** | **1021,20** | **-** | **1380,00** | **1380,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно супроводжувати, од. |  | 85 | 85 | - | 185 | 185 | - | 250 | 250 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 469,20 | 469,20 | - | 1021,20 | 1021,20 | - | 1380,00 | 1380,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується супроводжувати, од.: |  | 85 | 85 | - | 185 | 185 | - | 250 | 250 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на супроводження 1 робочого місця, тис. грн./рік |  | 5,52 | 5,52 | - | 5,52 | 5,52 | - | 5,52 | 5,52 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.6. Технічне забезпечення проведення заходів виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **60,00** | **60,00** | **-** | **60,00** | **60,00** | **-** | **60,00** | **60,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин заходів, проведення яких необхідно забезпечувати на місяць, од. |  | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин заходів, проведення яких планується забезпечувати на місяць, од. |  | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення 1 години проведення заходу, тис. грн./міс. |  | 0,125 | 0,125 | - | 0,125 | 0,125 | - | 0,125 | 0,125 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.7. Технічна підтримка роботи веб-ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **633,60** | **633,60** | **-** | **633,60** | **633,60** | **-** | **633,60** | **633,60** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість веб-ресурсів, які необхідно підтримувати, од. |  | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 633,60 | 633,60 | - | 633,60 | 633,60 | - | 633,60 | 633,60 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість веб-ресурсів, що планується підтримувати, од. |  | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 веб-ресурсу, тис. грн./міс. |  | 4,80 | 4,80 | - | 4,80 | 4,80 | - | 4,80 | 4,80 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.8. Підтримка роботи геоінформаційної системи виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **319,20** | **319,20** | **-** | **324,00** | **324,00** | **-** | **360,00** | **360,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 319,20 | 319,20 | - | 324,00 | 324,00 | - | 360,00 | 360,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що планується підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс. |  | 26,60 | 26,60 | - | 27,00 | 27,00 | - | 30,00 | 30,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.9. Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян Центру надання адміністративних послуг*** |  | **60,00** | **60,00** | **-** | **60,00** | **60,00** | **-** | **60,00** | **60,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од.: |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс. |  | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.10. Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг*** |  | **96,00** | **96,00** | **-** | **360,00** | **360,00** | **-** | **360,00** | **360,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість АРМ, які необхідно підтримувати, од. |  | 4 | 4 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 96,00 | 96,00 | - | 360,00 | 360,00 | - | 360,00 | 360,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість АРМ, які планується підтримувати, од. |  | 4 | 4 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 АРМ, тис. грн./міс |  | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.11. Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг*** |  | **48,00** | **48,00** | **-** | **48,00** | **48,00** | **-** | **48,00** | **48,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Кількість робочих місць, які необхідно підтримувати, од. |  | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 48,00 | 48,00 | - | 48,00 | 48,00 | - | 48,00 | 48,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується підтримувати, од. |  | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 робочого місця, тис. грн./міс. |  | 0,08 | 0,08 | - | 0,08 | 0,08 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.12. Підтримка системи запобігання витоку інформації у виконавчих органах Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **360,00** | **360,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 360,00 | 360,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс. |  | - | - | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання 3.13. Підтримка системи контролю дій привілейованих користувачів, у виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **180,00** | **180,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 180,00 | 180,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс. |  | - | - | - | - | - | - | 15,00 | 15,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.14. Підтримка системи запобігання вторгненням у виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **90,00** | **90,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 90,00 | 90,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс. |  | - | - | - | - | - | - | 7,50 | 7,50 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.15. Підтримка роботи систем відеоспостереження виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **332,16** | **332,16** | **-** | **428,16** | **428,16** | **-** | **524,16** | **524,16** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість відеокамер, які необхідно підтримувати, од. |  | 173 | 173 | - | 223 | 223 | - | 273 | 273 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 332,16 | 332,16 | - | 428,16 | 428,16 | - | 524,16 | 524,16 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість відеокамер, що планується підтримувати, од. |  | 173 | 173 | - | 223 | 223 | - | 273 | 273 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 відеокамери, тис. грн./міс. |  | 0,16 | 0,16 | - | 0,16 | 0,16 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.16. Підтримка систем контролю доступу виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **57,60** | **57,60** | **-** | **115,20** | **115,20** | **-** | **172,80** | **172,80** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 57,60 | 57,60 | - | 115,20 | 115,20 | - | 172,80 | 172,80 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од. |  | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс. |  | 2,40 | 2,40 | - | 2,40 | 2,40 | - | 2,40 | 2,40 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.17. Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті*** |  | **360,00** | **360,00** | **-** | **420,00** | **420,00** | **-** | **480,00** | **480,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість зон, які необхідно підтримувати, од. |  | 30 | 30 | - | 35 | 35 | - | 40 | 40 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 360,00 | 360,00 | - | 420,00 | 420,00 | - | 480,00 | 480,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість зон, що планується підтримувати, од. |  | 30 | 30 | - | 35 | 35 | - | 40 | 40 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 зони, тис. грн./міс. |  | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.18. Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в адмінбудівлях*** |  | **120,00** | **120,00** | **-** | **144,00** | **144,00** | **-** | **180,00** | **180,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок, які необхідно підтримувати, од. |  | 10 | 10 | - | 12 | 12 | - | 15 | 15 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 120,00 | 120,00 | - | 144,00 | 144,00 | - | 180,00 | 180,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок, що планується підтримувати, од. |  | 10 | 10 | - | 12 | 12 | - | 15 | 15 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 точки, тис. грн./міс |  | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.19. Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **168,00** | **168,00** | **-** | **252,00** | **252,00** | **-** | **546,00** | **546,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно підтримувати, од. |  | 20 | 20 | - | 30 | 30 | - | 65 | 65 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 168,00 | 168,00 | - | 252,00 | 252,00 | - | 546,00 | 546,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується підтримувати, од.: |  | 20 | 20 | - | 30 | 30 | - | 65 | 65 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 робочого місця, тис. грн./міс. |  | 0,70 | 0,70 | - | 0,70 | 0,70 | - | 0,70 | 0,70 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.20. Супроводження та підтримка роботи систем планування ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **230,40** | **230,40** | **-** | **230,40** | **230,40** | **-** | **230,40** | **230,40** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 230,40 | 230,40 | - | 230,40 | 230,40 | - | 230,40 | 230,40 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс |  | 19,20 | 19,20 | - | 19,20 | 19,20 | - | 19,20 | 19,20 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.21. Підтримка системи навчання та оцінювання виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **252,00** | **252,00** | **-** | **252,00** | **252,00** | **-** | **252,00** | **252,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 252,00 | 252,00 | - | 252,00 | 252,00 | - | 252,00 | 252,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс. |  | 21,00 | 21,00 | - | 21,00 | 21,00 | - | 21,00 | 21,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.22. Підтримка системи обліку місцевих пільг виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **126,00** | **126,00** | **-** | **126,00** | **126,00** | **-** | **126,00** | **126,00** | **-** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 126,00 | 126,00 | - | 126,00 | 126,00 | - | 126,00 | 126,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс. |  | 10,50 | 10,50 | - | 10,50 | 10,50 | - | 10,50 | 10,50 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.23. Виконання функцій оператора спеціалізованих систем Сумської міської ради*** |  | **105,00** | **105,00** | **-** | **105,00** | **105,00** | **-** | **105,00** | **105,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, на які необхідно виконувати функції оператора системи голосування на місяць, од. |  | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 105,00 | 105,00 | - | 105,00 | 105,00 | - | 105,00 | 105,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, на які планується виконувати функції оператора системи голосування на місяць, од. |  | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на виконання функцій оператора системи голосування , тис. грн./міс. |  | 0,175 | 0,175 | - | 0,175 | 0,175 | - | 0,175 | 0,175 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.24. Супроводження та підтримка роботи спеціалізованого програмного забезпечення виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **1080,00** | **1080,00** | **-** | **108,00** | **1080,00** | **-** | **1080,00** | **1080,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 1080,00 | 1080,00 | - | 1080,00 | 1080,00 | - | 1080,00 | 1080,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од |  | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн. |  | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** Управління освіти і науки Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.25. Підтримка систем відеоспостереження в закладах освіти міста*** |  | **588,00** | **588,00** | **-** | **693,00** | **693,00** | **-** | **693,00** | **693,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | 28 | 28 | - | 33 | 33 | - | 33 | 33 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0611020 | 588,00 | 588,00 | - | 693,00 | 693,00 | - | 693,00 | 693,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що планується підтримувати, од. |  | 28 | 28 | - | 33 | 33 | - | 33 | 33 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн. |  | 21,00 | 21,00 | - | 21,00 | 21,00 | - | 21,00 | 21,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **КПКВК 0712010 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.26. Підтримка систем відеоспостереження в медичних закладах міста*** |  | **-** | **-** | **-** | **210,00** | **210,00** | **-** | **420,00** | **420,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | - | - | - | 5 | 5 | - | 10 | 10 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0712150 | - | - | - | 210,00 | 210,00 | - | 420,00 | 420,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що планується підтримувати, од. |  | - | - | - | 5 | 5 | - | 10 | 10 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн. |  | - | - | - | 42,00 | 42,00 | - | 42,00 | 42,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.27. Оренда системи контролю віддалених працівників благоустрою для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **324,00** | **324,00** | **-** | **342,00** | **342,00** | **-** | **360,00** | **360,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість працівників, для яких необхідно орендувати систему, од. |  | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 324,00 | 324,00 | - | 342,00 | 342,00 | - | 360,00 | 360,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість працівників, для яких планується орендувати систему, од. |  | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 |  |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на оренду системи для 1 працівника, тис. грн./місяць |  | 1,80 | 1,80 | - | 1,90 | 1,90 | - | 2,00 | 2,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Підпрограма 4 - Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **10244,00** | **7744,00** | **2500,00** | **9550,00** | **7050,00** | **2500,00** | **10550,00** | **8050,00** | **2500,00** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.1. Впровадження нової системи електронного документообігу виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **1200,00** | **1200,00** | **-** | **600,00** | **600,00** | **-** | **600,00** | **600,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, які необхідно придбати, од. |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Кількість баз даних, які необхідно перенести, од. |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість робочих місць, які необхідно впровадити, од. |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 1200,00 | 1200,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | 600,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, які планується придбати, од. |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Кількість баз даних, що планується перенести, од. |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість робочих місць, що планується впровадити, од. |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 ліцензії, тис. грн. |  | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - |
| Середні видатки на перенос 1 бази даних, тис. грн. |  | 600,00 | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Середні видатки на впровадження 1 робочого місця, тис. грн. |  | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання 4.2. Опис бізнес-процесів виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **180,00** | **180,00** | **-** | **200,00** | **200,00** | **-** | **200,00** | **200,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість бізнес-процесів, що необхідно описати, од. |  | 9 | 9 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 180,00 | 180,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість бізнес-процесів, які планується описати, од |  | 9 | 9 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на опис 1 бізнес-процесу, тис. грн. |  | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.3. Розробка чи оновлення веб-ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00** | **100,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ресурсів, які необхідно розробити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Кількість ресурсів, які необхідно модернізувати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ресурсів, які планується розробити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Кількість ресурсів, які планується модернізувати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розробку 1 ресурсу, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - |
| Середні видатки на модернізацію 1 ресурсу, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.4. Впровадження програмного забезпечення обліку муніципальної телекомунікаційної інфраструктури та комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **250,00** | **250,00** | **-** | **250,00** | **250,00** | **-** | **250,00** | **250,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, які необхідно впровадити, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | 250,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, що планується впровадити, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на впровадження 1 модуля, тис. грн. |  | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | 250,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.5. Впровадження муніципальної системи бюджетування виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **300,00** | **300,00** | **-** | **300,00** | **300,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, які необхідно впровадити, од. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, що планується впровадити, од. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Середні видатки на впровадження 1 модуля, тис. грн. |  | - | - | - | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.6. Впровадження системи обліку місцевих пільг виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **200,00** | **200,00** | **-** | **200,00** | **200,00** | **-** | **200,00** | **200,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, які необхідно впровадити, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, що планується впровадити, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на впровадження 1 модуля, тис. грн. |  | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.7. Впровадження спеціалізованого програмного забезпечення виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **300,00** | **300,00** | **-** | **300,00** | **300,00** | **-** | **150,00** | **150,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, які необхідно впровадити, од. |  | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | 150,00 | 150,00 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, що планується впровадити, од. |  | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на впровадження 1 модуля, тис. грн. |  | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.8. Впровадження системи навчання співробітників Сумської міської ради*** |  | **180,00** | **180,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість підрозділів, для яких необхідно впровадити систему, од. |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 180,00 | 180,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість підрозділів, для яких планується впровадити систему, од. |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на впровадження системи для 1 підрозділу, тис. грн. |  | 90,00 | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання 4.9. Впровадження системи оцінювання знань службовців органів місцевого самоврядування*** |  | **100,00** | **100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість підрозділів, для яких необхідно впровадити систему, од. |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість підрозділів, для яких планується впровадити систему, од. |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на впровадження системи для 1 підрозділу, тис. грн. |  | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.10. Впровадження системи електронної черги в ЦНАП*** |  | **80,00** | **80,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість адрес, за якими необхідно впровадити систему, од. |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 80,00 | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість адрес, за якими планується впровадити систему, од. |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на впровадження 1 адреси, тис. грн. |  | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.11. Впровадження ІТ-послуги Файлове сховище для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **140,00** | **140,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 140,00 | 140,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.12. Впровадження ІТ-послуги Система друку для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **112,00** | **112,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 280 | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 112,00 | 112,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 280 | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.13. Впровадження ІТ-послуги Система спільної роботи для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **132,00** | **132,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 132,00 | 132,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання 4.14. Впровадження ІТ-послуги IP-телефонія для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **100,00** | **100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.15. Впровадження ІТ-послуги Відновлення після катастроф для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **240,00** | **240,00** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 600 | 600 | - |  |  | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 240,00 | 240,00 | - |  |  | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 600 | 600 | - |  |  | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,40 | 0,40 | - |  |  | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - |  |  | - | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.16. Впровадження ІТ-послуги Система аналізу, обробки та візуалізації даних для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **120,00** | **120,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 120,00 | 120,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.17. Впровадження ІТ-послуги Система активації для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **80,00** | **80,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 80,00 | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.18. Впровадження ІТ-послуги Система електронного інформування для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **60,00** | **60,00** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 150 | 150 | - |  |  | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 60,00 | 60,00 | - |  |  | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 150 | 150 | - |  |  | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,40 | 0,40 | - |  |  | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - |  |  | - | - | - | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.19. Впровадження системи запобігання витоку інформації у виконавчих органах Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **960,00** | **960,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що необхідно впровадити, од. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 960,00 | 960,00 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що планується впровадити, од. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на впровадження 1 системи, тис. грн. |  | - | - | - | 960,00 | 960,00 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.20. Впровадження системи контролю дій привілейованих користувачів у виконавчих органах Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **300,00** | **300,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що необхідно впровадити, од. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що планується впровадити, од. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на впровадження 1 системи, тис. грн. |  | - | - | - | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання 4.21. Впровадження системи запобігання вторгненням у виконавчих органах Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **600,00** | **600,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що необхідно впровадити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що планується впровадити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на впровадження 1 системи, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.21. Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумської міської ради*** |  | **800,00** | **800,00** | **-** | **1000,00** | **1000,00** | **-** | **2000,00** | **2000,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів, які необхідно пройти для побудови системи, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 800,00 | 800,00 | - | 1000,00 | 1000,00 | - | 2000,00 | 2000,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів, що планується пройти для побудови системи, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на проходження 1 етапу, тис. грн. |  | 800,00 | 800,00 | - | 1000,00 | 1000,00 | - | 2000,00 | 2000,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.23. Створення комплексної системи захисту інформації у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради*** |  | **400,00** | **400,00** | **-** | **500,00** | **500,00** | **-** | **1000,00** | **1000,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів, які необхідно пройти для побудови системи, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0810160 | 400,00 | 400,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | 1000,00 | 1000,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів, що планується пройти для побудови системи, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на проходження 1 етапу, тис. грн. |  | 400,00 | 400,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | 1000,00 | 1000,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.24. Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради*** |  | **500,00** | **500,00** | **-** | **500,00** | **500,00** | **-** | **800,00** | **800,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість камер відеоспостереження, які необхідно встановити, од. |  | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 80 | 80 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | 800,00 | 800,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити, од. |  | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 80 | 80 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Середні видатки на встановлення 1 камери відеоспостереження, тис. грн. |  | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.25. Встановлення сучасних систем контролю доступу у виконавчих органах Сумської міської ради*** |  | **100,00** | **100,00** | **-** | **100,00** | **100,00** | **-** | **250,00** | **250,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно придбати, од. |  | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 5 | 5 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 250,00 | 250,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується придбати, од. |  | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 5 | 5 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 системи, тис. грн. |  | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.26. Створення колективних Wi-Fi точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет*** |  | **1350,00** | **100,00** | **1250,00** | **1350,00** | **100,00** | **1250,00** | **1350,00** | **100,00** | **1250,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість зон, які необхідно створити, од. |  | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 1350,00 | 100,00 | 1250,00 | 1350,00 | 100,00 | 1250,00 | 1350,00 | 100,00 | 1250,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість зон, які планується створити, од. |  | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на створення 1 зони, тис. грн. |  | 135,00 | 20,00 | 250,00 | 135,00 | 20,00 | 250,00 | 135,00 | 20,00 | 250,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.27. Оновлення колективних Wi-Fi точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет*** |  | **1300,00** | **50,00** | **1250,00** | **1300,00** | **50,00** | **1250,00** | **1300,00** | **50,00** | **1250,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість зон, які необхідно модернізувати, од. |  | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 1300,00 | 50,00 | 1250,00 | 1300,00 | 50,00 | 1250,00 | 1300,00 | 50,00 | 1250,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість зон, які планується модернізувати, од. |  | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на модернізацію 1 зони, тис. грн. |  | 130,00 | 10,00 | 250,00 | 130,00 | 10,00 | 250,00 | 130,00 | 10,00 | 250,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** Управління освіти і наукиСумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.28. Встановлення сучасних систем відеоспостереження в закладах освіти міста та приєднання до загальноміської системи відеоспостереження*** |  | **550,00** | **550,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість шкіл, які необхідно забезпечити системами відеоспостереження, од. |  | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0611020 | 550,00 | 550,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість шкіл, які планується забезпечити системами відеоспостереження, од. |  | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення системами відеоспостереження 1 школи, тис. грн. |  | 110,00 | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| **КПКВК 0712010 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.29. Встановлення сучасних систем відеоспостереження в медичних закладах міста та приєднання до загальноміської системи відеоспостереження*** |  | **1100,00** | **1100,00** | **-** | **1100,00** | **1100,00** | **-** | **1100,00** | **1100,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість приміщень, які необхідно забезпечити системами відеоспостереження, од. |  | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0712150 | 1100,00 | 1100,00 | - | 1100,00 | 1100,00 | - | 1100,00 | 1100,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість приміщень, які планується забезпечити системами відеоспостереження, од. |  | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення системами відеоспостереження 1 приміщення, тис. грн. |  | 220,00 | 220,00 | - | 220,00 | 220,00 | - | 220,00 | 220,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.30. Впровадження проекту переходу до нової моделі робочого місця користувача для виконавчих органах Сумської міської ради*** |  | **350,00** | **350,00** | **-** | **350,00** | **350,00** | **-** | **350,00** | **350,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів, які необхідно пройти для побудови системи, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 350,00 | 350,00 | - | 350,00 | 350,00 | - | 350,00 | 350,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів, що планується пройти для побудови системи, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на проходження 1 етапу, тис. грн. |  | 350,00 | 350,00 | - | 350,00 | 350,00 | - | 350,00 | 350,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.31. Створення електронної мапи благоустрою міста Суми виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **420,00** | **420,00** | **-** | **140,00** | **140,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів мапи, які необхідно створити, од. |  | 12 | 12 | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 420,00 | 420,00 | - | 140,00 | 140,00 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів мапи, які планується створити, од. |  | 12 | 12 | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Середні видатки на створення 1 модуля мапи, тис. грн. |  | 35,00 | 35,00 | - | 35,00 | 35,00 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
| **Підпрограма 5 - Легалізація програмного забезпечення** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **6998,00** | **6998,00** | **-** | **7921,00** | **7921,00** | **-** | **8371,00** | **8371,00** | **-** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 5.1. Підтримка роботи єдиного центру звернень громадян до Сумської міської ради*** |  | **720,00** | **720,00** | **-** | **720,00** | **720,00** | **-** | **720,00** | **720,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій на комплекс ПЗ за моделлю SaaS, що необхідно придбати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 720,00 | 720,00 | - | 720,00 | 720,00 | - | 720,00 | 720,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій на комплекс ПЗ за моделлю SaaS, що планується придбати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання ліцензії на комплекс ПЗ за моделлю SaaS, тис. грн./міс. |  | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 5.2. Інформаційно-аналітична система управління проектами та міжнародної технічної допомоги для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **60,00** | **60,00** | **-** | **60,00** | **60,00** | **-** | **60,00** | **60,00** | **-** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що необхідно підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що планується підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку1 системи, тис. грн./міс. |  | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 5.3. Придбання пакетів хмарних сервісів G-Suite для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **3258,00** | **3258,00** | **-** | **3906,00** | **3906,00** | **-** | **3906,00** | **3906,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, на які необхідно встановити пакети програмного забезпечення, од. |  | 650 | 650 | - | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 3258,00 | 3258,00 | - | 3906,00 | 3906,00 | - | 3906,00 | 3906,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, на які планується встановити пакети програмного забезпечення, од. |  | 650 | 650 | - | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на ліцензування 1 робочого місця, тис. грн. |  | 5,01 | 5,01 | - | 4,88 | 4,88 | - | 4,88 | 4,88 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 5.4. Придбання програм ведення проектів для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **200,00** | **200,00** | **-** | **300,00** | **300,00** | **-** | **650,00** | **650,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, які необхідно придбати, од. |  | 20 | 20 | - | 30 | 30 | - | 65 | 65 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 200,00 | 200,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | 650,00 | 650,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, що планується придбати, од. |  | 20 | 20 | - | 30 | 30 | - | 65 | 65 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 ліцензії, тис. грн. |  | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 5.5. Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **560,00** | **560,00** | **-** | **600,00** | **600,00** | **-** | **700,00** | **700,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, які необхідно придбати, од. |  | 28 | 28 | - | 30 | 30 | - | 35 | 35 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 560,00 | 560,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | 700,00 | 700,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, що планується придбати, од. |  | 28 | 28 | - | 30 | 30 | - | 35 | 35 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 ліцензії, тис. грн. |  | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 5.6. Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **800,00** | **800,00** | **-** | **800,00** | **800,00** | **-** | **800,00** | **800,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, які необхідно придбати, од. |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, що планується придбати, од. |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 ліцензії, тис. грн. |  | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 5.7. Забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **1230,00** | **1230,00** | **-** | **1230,00** | **1230,00** | **-** | **1230,00** | **1230,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно забезпечити захистом, од. |  | 820 | 820 | - | 820 | 820 | - | 820 | 820 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 1230,00 | 1230,00 | - | 1230,00 | 1230,00 | - | 1230,00 | 1230,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, що планується забезпечити захистом, од.: |  | 820 | 820 | - | 820 | 820 | - | 820 | 820 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Середні видатки на забезпечення захисту 1 робочого місця, тис. грн. |  | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 5.8. Придбання програмних продуктів віддаленого управління для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **90,00** | **90,00** | **-** | **225,00** | **225,00** | **-** | **225,00** | **225,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, які необхідно придбати, од. |  | 12 | 12 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 90,00 | 90,00 | - | 225,00 | 225,00 | - | 225,00 | 225,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, що планується придбати, од. |  | 12 | 12 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 ліцензії, тис. грн. |  | 7,50 | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 5.9. Придбання програмних продуктів захисту мережних з'єднань для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **20,00** | **20,00** | **-** | **20,00** | **20,00** | **-** | **20,00** | **20,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, які необхідно придбати, од. |  | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Кількість ліцензій, які планується придбати, од. |  | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 ліцензії, тис. грн. |  | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 5.10. Придбання програм планування ресурсів для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **60,00** | **60,00** | **-** | **60,00** | **60,00** | **-** | **60,00** | **60,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно придбати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується придбати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 системи, тис. грн./рік |  | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Підпрограма 6 - Навчання працівників міської ради** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **530,00** | **530,00** | **-** | **530,00** | **530,00** | **-** | **530,00** | **530,00** | **-** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 6.1. Навчання працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій*** |  | **200,00** | **200,00** | **-** | **200,00** | **200,00** | **-** | **200,00** | **200,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість курсів, які необхідно провести, од. |  | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість курсів, що планується провести, од. |  | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на проведення 1 курсу, тис. грн./рік |  | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 6.2. Сертифікація працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій*** |  | **90,00** | **90,00** | **-** | **90,00** | **90,00** | **-** | **90,00** | **90,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість сертифікатів, яких необхідно видати, од. |  | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 90,00 | 90,00 | - | 90,00 | 90,00 | - | 90,00 | 90,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість сертифікатів, що планується видати, од. |  | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на видачу 1 сертифікату, тис. грн./рік |  | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської  міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання 6.3. Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **240,00** | **240,00** | **-** | **240,00** | **240,00** | **-** | **240,00** | **240,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість навчальних курсів, які необхідно провести, од. |  | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 240,00 | 240,00 | - | 240,00 | 240,00 | - | 240,00 | 240,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість навчальних курсів, що планується провести, од. |  | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на проведення 1 курсу,тис. грн./рік |  | 40,00 | 40,00 | - | 40,00 | 40,00 | - | 40,00 | 40,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |

Секретар Сумської міської ради А.В. Баранов

Виконавець: Бєломар В.В.