Додаток 3

до рішення Сумської міської ради

«Про звіт постійних комісій Сумської міської ради VIІ скликання про роботу за 2018 рік»

від 27 лютого 2019 року № 4640-МР

# З В І Т

про роботу постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології Сумської міської ради VII скликання за 2018 рік

Постійна комісія з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології Сумської міської ради VII скликання (далі – постійна комісія) утворилась за рішенням Сумської міської ради від 02 грудня 2015 року № 36-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 листопада 2015 року № 4-МР «Про утворення постійних комісій Сумської міської ради VІІ скликання та затвердження їх кількісного і персонального складу» (зі змінами: від 27 вересня 2017 року № 2537-МР, від 29 листопада 2017 року № 2849-МР, від 25 липня 2018 року № 3667-МР).

Постійна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян», Земельним кодексом України, Регламентом роботи Сумської міської ради VІІ скликання, Положенням про постійні комісії Сумської міської ради VІІ скликання та іншими нормативно-правовими актами, що мають відношення до питань діяльності постійної комісії.

Станом на 31 грудня 2018 року кількісний склад постійної комісії становить 7 депутатів Сумської міської ради, зокрема:

голова постійної комісії	   - Степченко В.Г. (вибув зі складу постійної

комісії  з 26.07.2018)

заступник голови комісії  	   - Гончаров Василь Миколайович

секретар комісії		             - Татаренко Сергій Олександрович

члени комісії:		             -  Левченко Олег Олександрович

-  Кушнір Ігор Григорович

-  Калініченко В’ячеслав Анатолійович

-  Хандурін Дмитро Вікторович

- Галаєв Расул Магомед-Шарипович (обраний до складу постійної комісії з 26.07.18).

До компетенції комісії відноситься вивчення діяльності органів міської ради, підприємств, установ, організацій:

1)	аналіз діяльності управлінь та відділів міської ради у сфері, віднесеній до компетенції комісії;

2)	аналіз стану і заходів з будівництва об'єктів комунальної власності;

3)	аналіз реалізації заходів із виконання містобудівних програм.

Постійна комісія співпрацює з департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради, управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради.

Кожне засідання постійної комісії проходить відповідно до підготовленого порядку денного, сформованого на підставі плану роботи комісії, звернень юридичних і фізичних осіб щодо питань врегулювання земельних відносин.

Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень міської ради, які належать до її відання.

Так, станом на 31 грудня 2018 року на контролі у постійній комісії знаходяться 5 рішень, а саме:

- від 25 липня 2018 року № 3683-МР «Про затвердження комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018-2020 роки»;

- від 24 грудня 2015 року № 160-МР «Про  затвердження  комплексної цільової Програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки»;

- про хід виконання рішення Сумської міської ради  від 29  листопада  2017 року № 2875-МР «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування у м. Суми на 2018-2020 роки та Порядку надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок міського бюджету в м. Суми»;

- від 27 квітня 2011 року № 402-МР «Про комплексну Програму ліквідації підтоплення території в місті Суми»;

- від 19 грудня 2018 року № 4416-МР «Про затвердження проекту зон санітарної охорони водозаборів питної води».

У 2018 році постійна комісія розглянула планові питання:

- Про  хід   виконання   рішення  Сумської  міської  ради  від 25 липня

2018 року № 3683-МР «Про затвердження комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018-2020 роки».

Відповідальним виконавцем Програми визначено управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою:

- забезпечення міста оновленою містобудівною документацією, виконаною з використанням сучасних програмних технологій в цифровій формі, у державній геодезичній системі координат УСК-2000, для планування та забудови міських територій, будівництва нових житлових мікрорайонів та кварталів промислової забудови, визначення земельних ділянок для проведення земельних аукціонів;

- модернізації та удосконалення створеної геоінформаційної системи містобудівного кадастру відповідно до стратегічних цілей економічного та соціального розвитку міста, одним з пріоритетних напрямків якого є перехід на електронний документообіг в сфері діяльності органу місцевого самоврядування та стабільна діяльність Муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру, як основи для якісного управління розвитком територій міста.

За рахунок коштів міського бюджету в сумі 198,00 тис. грн. у 2018 році були профінансовані заходи:

- з продовження ліцензії, технічної підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру;

- з професійного навчання та підвищення кваліфікації співробітників Служби містобудівного кадастру.

2. Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня     2015 року «Про затвердження комплексної цільової Програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки», яка передбачає комплексний підхід до вирішення екологічних проблем міста та спрямована на поліпшення екологічного стану довкілля та зниження екологічних ризиків у м. Суми.

Основними напрямами діяльності міської ради у 2018 році є виконання заходів у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів, утримання і розвиток об’єктів природно-заповідного фонду, поводження з відходами, інформаційне забезпечення, екологічна освіта і виховання.

У 2018 році Комплексна програма була спрямована на виконання заходів у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів, утримання і розвитку об’єктів природно-заповідного фонду, поводження з відходами, інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання.

Відповідно до Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки у 2018 році передбачено виконання 38 заходів на загальну суму 59922,0 тис. грн., із них                          40462,7 тис. грн. коштів міського бюджету.

Використання коштів міського бюджету на реалізацію заходів Комплексної програми у 2018 році, за інформацією головних розпорядників бюджетних коштів становило 30064,3 тис. грн., що складає 74 % 
від передбаченого Комплексною програмою.

Так, у 2018 році, здійснено заміну та монтаж конвеєра гвинтового з шафою управління, пресу гвинтового віджимного ПВО з шафою управління для віджиму і промивання відкидів, затриманих на каналізаційних механізованих ґратах очисних споруд та 4 одиниці затворів щитових, на суму 4119,3 тис.грн. (реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд: решіток у грабельній. Адреса об’єкта: вул. Гамалія, 40, м. Суми).

На реконструкцію каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-1000 мм, який проходить по яру між пров. Степана Тимошенка (пров. Урицького) та вул. Панфілова витрачено 14779,8 тис.грн.

На реконструкцію каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-600 мм по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській  витрачено       7757,2 тис. грн.

Придбано два насоси WILO для каналізаційно-насосних станцій № 13, 15 та насос Grundfos для КНС № 5 за кошти КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на суму 3500,0 тис. грн.

Видалено 81 аварійне дерево та поросль на площі 950 м2 (р-н МЦ «Романтика», вул. Прокоф’єва, Фабричної) на суму 190,0 тис.грн.

Проведені санітарні заходи у прибережних смугах річок Псел, Стрілка, оз. Чеха.

Проведені санітарні заходи у прибережних смугах річки Псел, оз. Чеха, вивезено сміття з урн та контейнерних площадок на суму 508,0 грн.

Ліквідовано пошкодження гідроспоруди, очищено шлюз, здійснено зміцнення дамби, відновлено сприятливий гідрологічний режим водойми житлового масиву «Веретенівка» на суму 166,0 тис.грн.

Висаджено 811 дерев (липа, катальпа, верба «Матсуда», горобина, дуб, сосна, клен гостролистий, червоний, туя, горіх, сакура) по                                       вул. Петропавлівська, Г. Кондратьєва, К. Зеленко, Інтернаціоналістів, Героїв Крут, Героїв Сумщини, у скверах Дружба, І. Харитоненка, Набережна                       р. Стрілка; 230 кущів (бузок, самшит, спірея, бирючина) у дитячому парку «Казка», скверах Покровський, І. Харитоненка, Набережна р. Стрілка на загальну суму 904,7 тис.грн.

Відновлені газони по вул. Петропавлівська, від  вул. 20 років Перемоги до вул. Олександра Аніщенка.

Проведені спеціальні заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання, догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка (Антонова), Герасима Кондратьєва (Кірова), Петропавлівська.

Проведені спеціальні заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський».

На територіях об’єктів природно-заповідного фонду «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» встановлені інформаційні стенди, щити, інформаційно-охоронні та межові знаки на суму 79,9 тис.грн.

Державним спеціалізованим лісозахисним підприємством «Харківлісозахист» проведено лісопатологічне обстеження насаджень об’єкту природно-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» на площі 25,7 га.

Забезпечено передачу спеціалізованому підприємству                                   ТОВ «Спецзахист» 1020 люмінесцентних ламп лікувально-профілактичних закладів міста Суми для подальшої утилізації на суму 21,1 тис.грн.

Видано інформаційно-освітній бюлетень Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» накладом 1000 екз. (формат А4, розмір 205×290 мм, папір крейдований глянцевий, обсяг 12 сторінок повно кольорового друку).

Проведені екологічні освітні акції, проекти: «Годівничка», «Екологічний марафон», міський етап Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина Україна», VI міський екологічний конгрес “Краса Землі в твоїх руках».

У рамках відзначення Всесвітньої екологічної акції «Година Землі-2018» у місті Суми» проведено міську акцію «Вечеря при свічках заради планети», конкурс дитячих малюнків «Як я можу допомогти Землі?»

У рамках загальноміського заходу «Дні сталої енергії у м. Суми» проведено дитячий фотоконкурс «Природа в об’єктиві» та екологічний велоквест «Velolife».

У рамках відзначення Всесвітньої екологічної акції «Година Землі-2018» у місті Суми» проведено квартирник «Година Землі».

У рамках загальноміського заходу «Дні сталої енергії у м. Суми» проведено фестиваль «Sumy Energy Fest».

Видано буклети з екологічного виховання в кількості 1000 шт., три постери та етикетки для кімнатних рослин.

3. Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 29 листопада  2017 року № 2875-МР «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування м. Суми на 2018-2020 роки та Порядку надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок міського бюджету в м. Суми».

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 29.11.2017                                  № 2875-МР «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування у м. Суми на 2018-2020 роки та Порядку надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок міського бюджету в м. Суми» (зі змінами) управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради та Сумським регіональним управлінням державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» за 2018 рік проведено наступну роботу.

Станом на 01.01.2019 до Сумського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» звернулося 761 особа щодо надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам.

Міським бюджетом на 2018 рік передбачено загальний обсяг видатків на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 2645,4 тис. гривень.

Фактичні видатки міського бюджету для надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкція) та придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам у 2018 році становили 2618,6 тис. гривень.

В межах зазначених асигнувань надано пільговий довгостроковий кредит восьми молодим сім’ям.

У бюджеті на 2018 рік передбачено видатки, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, в сумі 158,7 тис. грн, фактичні видатки склали 157,1 тис. гривень.

За 2018 рік до міського бюджету повернуто коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, на загальну суму 793,8 тис. гривень.

У сфері молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом є ряд невирішених проблем та недоліків, а саме недостатнє фінансування із загального та спеціального фонду міського бюджету м. Суми.

4. Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 27 квітня  2011 року № 402-МР «Про комплексну Програму ліквідації підтоплення території в місті Суми», якою передбачено здійснення першочергових заходів, направлених на ліквідацію наслідків підтоплення території міста на ділянках, що потребують захисту та довгострокові заходи, які не конкретизовані та не обраховані, тобто визначені лише напрями діяльності.

За час дії зазначеної Програми виконано лише один захід: у 2012 році здійснено відкачування грунтових вод із підтоплених забудованих територій у районі вул. Тихорецька, Плеханова, Дунайська, на суму 36,8 тис.грн. за кошти фонду охорони навколишнього природного середовища, головним розпорядником яких виступала Зарічна районна в місті Суми адміністрація.

На реалізацію інших заходів Програми кошти з міського бюджету головними розпорядниками не замовлялись.

Основними чинниками, що не сприяють реалізації програмних заходів є:

- Відсутність у місті служби  експлуатації  споруд  інженерного  захисту,

яка б забезпечувала ефективну експлуатацію, оцінку технічного стану, придатності до подальшої експлуатації споруд, здійснювала б контроль за безпечною їх роботою на підтоплених територіях міста та виступала б розпорядником коштів міського бюджету для утримання, поточного чи капітального ремонту.

- Після ліквідації Зарічної та Ковпаківської  в  місті  Суми  адміністрацій

фактично функції щодо вирішення питань поточного утримання споруд інженерного захисту територій міста від підтоплення не передані іншим структурним підрозділам Сумської міської ради.

Слід зазначити, що на даний час фінансування заходів з технічного обслуговування насосних станцій по вул. Кругова та вул. Тихорецька здійснюється відповідно  до  Комплексної  цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми (відповідальний виконавець та головний розпорядник коштів –департамент інфраструктури міста Сумської міської ради).

За звітний період було проведено 37 засідань постійної комісії, на яких було розглянуто близько 1181 питань. На кожному засіданні постійна комісія розглядає звернення фізичних та юридичних осіб.

Для більш детального вивчення та обговорення питань постійна комісія організовує виїзні засідання. Така форма роботи дозволяє краще орієнтуватись в ситуації, приймати конкретні рішення.

Постійна комісія бере активну участь у роботі Сумської міської ради, виступає ініціатором розгляду питань, віднесених до її компетенції та виносить їх на розгляд ради, надає пропозиції до планів роботи міської ради та рекомендації до проектів рішень, що виносяться на розгляд Сумської міської ради.

За звітний період постійна комісія була ініціатором близько 850 питань, які винесені на розгляд сесії Сумської міської ради.

Сумський міський голова                                                   О.М. Лисенко

Виконавець:  Гончаров В.М.