|  | Додаток 2 до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330-МР «Про Програму охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами) від 27 лютого 2019 року № 4668 - МР |
| --- | --- |

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми охорони навколишнього природного середовища міста Суми                      на 2019-2021 роки

1. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони атмосферного повітря

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища |
| 1 | Зменшення впливу діючих виробництв на атмосферне повітря | Розробка проекту інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 40,0/40,0 40,0/40,0 | Обстеження 3-х джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря |

2. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і розширення та реконструкція на діючих підприємствах:- необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в комунальному господарстві;- споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку у системах водопостачання;- систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них |
| 1 | Зниження рівня забруднення водних ресурсів | Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Державний бюджет, міський бюджет | 2019 р. | 14087,8/7900,0 14087,8/7900,0 6187,8 –державний бюджет | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 2 |  | Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 2079,6/2079,6 2079,6/2079,6 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 3 |  | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф’єва до КНС-6 | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Державний бюджет, міський бюджет | 2019 р. | 12578,9/1258,0 12578,9/1258,0 11320,9- державний бюджет | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 4 |  | Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Державний бюджет, міський бюджет | 2019 р. | 3320,3/120,3 3320,3/120,3 3200,0 -державний бюджет | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Зниження рівня забруднення водних ресурсів | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Державний бюджет, міський бюджет | 2019 р. | 10713,3/1080,0 10713,3/1080,0 9633,3-державний бюджет | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 6 |  | Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д-1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 10500,0/10500,0 10500,0/10500,0 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 7 |  | Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 11881,9/11881,9 11881,9/11881,9 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 8 |  | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська,32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 | 2020 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2020 р. | 11561,2/11561,2 11561,2/11561,2 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |
| 9 |  | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-500 мм від вул. Романа Атаманюка по вул. Генерала Чибісова, Новорічній до вул. Київської | 2020 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2020 р. | 12000,0/12000,0 12000,0/12000,0 | Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод |

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод (очищення русел від дерев, що потрапили до них внаслідок проходження весняних повеней) |
| 10 | Поліпшення екологічного стану водних об’єктів, у т.ч. відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму | Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха, ін. водних об’єктів, очищення русел річок | 2019 – 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р 2020 р. 2021 р. | 2700,0/2700,0 900,0/900,0 900,0/900,0 900,0/900,0 | Зменшення забруднення водних об’єктів та їх прибережних смуг |
| 11 |  | Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха та ін. водних об’єктів | 2019 - 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р 2020 р. 2021 р. | 1620,0/1620,0 540,0/540,0 540,0/540,0 540,0/540,0 | Зменшення забруднення водних об’єктів та їх прибережних смуг |
| 12 |  | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Веретенівка», у т.ч улаштування нового кріплення укосів гідроспоруди | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 320,0/320,0 320,0/320,0 | Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водного об’єкту |
| Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм |
| 13 | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): розчищення річки Сумка (від пішохідного мосту по вул. Лугова до р. Псел) | 2019 - 2020 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. | 7000,0/7000,0 1500,0/1500,0 5500,0/5500,0 | Поліпшення стану р. Сумка |
| Реконструкція гідротехнічних споруд |
| 14 |  | Реконструкція підпірної гідроспоруди під мостом на проспекті Тараса Шевченка м. Суми | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 280,0/280,0 280,0/280,0 | Поліпшення стану р. Сумка |

3. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони, утримання і розвитку                    природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Заходи з озеленення міст і сіл |
| 1 | Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення | Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм | 2019 – 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 1800,0/1800,0 500,0/500,0 600,0/600,0 700,0/700,0 | Висадження 2027 дерев та кущів |
| 2 |  | Створення та відновлення газонів у парках та скверах | 2019 – 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 1800,0/1800,0 400,0/400,0 600,0/600,0 800,0/800,0 | Створення та відновлення 18000 м2 газонів |
| Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів |
| 3 | Очищення міського середовища від негативних наслідків буреломів, вітровалів | Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів у місті Суми | 2019 – 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 300,0/300,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 | Видалення пошкоджених зелених насаджень після буреломів, вітровалів |

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста |
| 4 | Належне утримання і розвиток об’єктів природно – заповідного фонду | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання та догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська | 2019 – 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 340,0/340,0 100,0/100,0 120,0/120,0 120,0/120,0 | Збереження об’єктів ПЗФ |
| 5 |  | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | 2019 – 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 460,0/460,0 120,0/120,0 150,0/150,0 190,0/190,0 | Збереження об’єкту ПЗФ |

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Належне утримання і розвиток об’єктів природно – заповідного фонду | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: догляд за насадженнями парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | 2019 – 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 750,0/750,0 180,0/180,0 270,0/270,0 300,0/300,0 | Покращення стану зелених насаджень на території об’єкту ПЗФ |
| Будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших об’єктів, будівництво гідротехнічних та інших споруд, об’єктів зв’язку в заповідниках, національних природних парках, ботанічних садах, дендрологічних парках, зоологічних парках та парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва з метою збереження та відтворення природних екологічних систем і пов’язаних з діяльністю цих установ, а також витрати на утримання об’єктів природно – заповідного фонду |
| 7 | Належне утримання і розвиток об’єктів природно – заповідного фонду | Облаштування території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | 2019 – 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 2950,0/2950,0 500,0/500,0 1200,0/1200,0 1250,0/1250,0 | Розвиток об’єкту ПЗФ |
| 8 |  | Облаштування території (доріжок, огорожі тощо) ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | 2019 – 2021 рр. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 450,0/450,0 100,0/100,0 150,0/150,0 200,0/200,0 | Розвиток об’єкту ПЗФ |
| 9 |  | Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | 2019- 2021 рр. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 330,0/330,0 100,0/100,0 110,0/110,0 120,0/120,0 | Збереження та розвиток об’єкту ПЗФ |

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Належне утримання і розвиток об’єктів природно – заповідного фонду | Придбання обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | 2019 - 2021 рр. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 120,0/120,0 30,0/30,0 40,0/40,0 50,0/50,0 | Розвиток об’єкту ПЗФ |
| 11 |  | Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення умов середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | 2019- 2021 рр. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 120,0/120,0 30,0/30,0 40,0/40,0 50,0/50,0 | Розвиток об’єкту ПЗФ (придбання кормів для тварин, насіння, мінеральних добрив) |
| 12 |  | Поповнення експозицій рідкісних та зникаючих рослин і тварин для поповнення колекції у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | 2019- 2021 рр. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 150,0/150,0 50,0/50,0 50,0/50,0 50,0/50,0 | Розвиток об’єкту ПЗФ |
| 13 |  | Обладнання системи відеоспостереження на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | 2019 р. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Міський бюджет | 2019 р. | 50,0/50,0 50,0/50,0 | Забезпечення збереження об’єкту ПЗФ |

4. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері поводження з відходами

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин |
| 1 | Контроль за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров’я людини | Будівництво виробничого комплексу з переробки рослинних відходів та виробництва паливних брикетів і органічних добрив на площах майданчику для складування рослинних відходів по вул. М. Лукаша, м. Суми | 2019 – 2021 рр. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Державний бюджет, міський бюджет | 2019 р. | 15000,0/450,0 15000,0/450,0 14550,0 – державний бюджет | Ефективне поводження з відходами |
| 2 |  | Забезпечення передачі відходів, що містять ртуть, сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) в установах та закладах галузі «Освіта» | 2019 р. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 50,0/50,0 50,0/50,0 | Належне поводження з небезпечними відходами |
| 3 |  | Внесення змін до Схеми санітарної очистки м. Суми | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 350,0/350,0 350,0/350,0 | Належне та ефективне поводження з відходами |
| Наукові дослідження у сфері поводження з відходами |
| 4 |  | Визначення морфологічного складу ІІ групи твердих побутових відходів в м. Суми | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 60,0/60,0 60,0/60,0 | Належне та ефективне поводження з відходами |

5. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони та раціонального використання                  ресурсів тваринного світу

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Будівництво та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин |
| 1 | Забезпечення належного утримання безпритульних тварин | Облаштування карантинного майданчика для перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова | 2019 р. | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. | 70,0/70,0 70,0/70,0 | Створення комфортного та гуманного середовища для існування безпритульних тварин |

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо |
| 1 | Еколого-просвітницька діяльність | Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» | 2019 – 2021 рр. | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 120,0/120,0 35,0/35,0 40,0/40,0 45,0/45,0 | Видання 3 бюлетенів Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» |
| 2 |  | Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проектів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи | 2019 – 2021 рр. | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 180,0/180,0 50,0/50,0 60,0/60,0 70,0/70,0 | Підвищення екологічної свідомості населення проведення 30 заходів. |
| 3 |  | Проведення для містян та гостей міста Суми заходів екологічного і природоохоронного напрямку | 2019 – 2021 рр. | Виконком Сумської міської ради, департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 316,0/316,0 93,0/93,0 108,0/108,0 115,0/115,0 | Підвищення екологічної свідомості молоді проведення 18 заходів |

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: за роками, всього/ міський бюджет | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Еколого-просвітницька діяльність | Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного і природоохоронного напрямку | 2019 – 2021 рр. | Виконком Сумської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради, Сумський міський центр дозвілля молоді Сумської міської ради | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 585,3/585,3 217,0/217,0 178,3/178,3 190,0/190,0 | Підвищення екологічної свідомості дітей та молоді проведення 7 заходів |
| 5 |  | Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 2019 – 2021 рр. | Управління освіти і науки Сумської міської ради, департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації | Міський бюджет | 2019 р. 2020 р. 2021 р. | 105,0/105,0 30,0/30,0 35,0/35,0 40,0/40,0 | Підготовка і видання 12 видів поліграфічної продукції |

Сумський міський голова 															   О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.