|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4280-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 - 2021 роки» (зі змінами)»від 30 серпня 2019 року № 5560– МР |

**Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів** | **Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації** | **Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)** | **Загальна вартість об'єкта, гривень** | **Разом видатків на поточний рік, гривень** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** |  |  |
| **Виконавчий комітет Сумської міської ради** |   |   |   | **2 007 200,00** |   |  |  |
| **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** | Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення м. Суми | 2018-2020 |   | 2 007 200,00 |  |  |  |
| **Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради** |   |   |   | **28 707 582,00** |   |  |  |
| ***у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету*** |  |  |  | ***6 362 000,00*** |  |  |  |
| **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** |   |   |   | **4 500 860,00** |   |  |  |
|   | **1. Будівництво** |   |   | **3 952 023,40** |   |  |  |
|   | Будівництво зливової каналізації по вул. Родини Линтварьових | 2019-2020 |   | 200 000,00 |   |  |  |
|   | Будівництво зливової каналізації по вул. Косівщинській, вул. Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка (м.Суми) | 2019-2022 | 15 650 149 | 332 716,00 | 2,1 |  |  |
|   | Будівництво зливової каналізації по вул.Криничній | 2019 | 1 300 000 | 1 278 000,00 | 98,3 |  |  |
|   | Будівництво фекальної каналізації по вул. Нижньолепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна м. Суми | 2019-2022 | 28 890 212 | 480 135,00 | 1,7 |  |  |
|   | Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | 2019 | 14 087 743 | 271 630,40 | 1,9 |  |  |
|   | Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | 2019 | 2 079 542 | 989 542,00 | 100,0 |  |  |
|   | Будівництво пандуса на центральному вході до парку ім. І.М. Кожедуба (вхідна група)  | 2019 |   | 400 000,00 |   |  |  |
|   | **2. Реконструкція житлового фонду** |   |   | **548 836,60** |   |  |  |
|   | Реконструкція системи електрозабезпечення 48-квартирного будинку по вулиці Холодногірська, 30/1 м. Суми | 2017-2019 | 693 658 | 8 836,60 | 95,3 |  |  |
|   | Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка, 15 м. Суми | 2019 | 185 250 | 185 250,00 | 100,0  |  |  |
|   | Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Глінки, 11 м. Суми | 2019 | 196 250 | 196 250,00 | 100,0  |  |  |
|   | Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, № 11 п.3 м. Суми | 2019 | 136 500 | 136 500,00 | 100,0  |  |  |
|   | Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, № 29 п.4 м. Суми | 2019 |   | 22 000,00 |   |  |  |
| **Будівництво інших об’єктів комунальної власності** |   |   |   | **2 030 753,00** |   |  |  |
|  | **1. Будівництво** |   |   | **2 030 753,00** |   |  |  |
|  | Будівництво скейт – парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба  | 2017-2019 | 4 794 717 | 1 765 753,00 | 100,0 |  |  |
|  | Будівництво дитячого майданчику біля буд. 5А, по вул. Римського-Корсакова | 2019 |   | 65 000,00 |   |  |  |
|  | Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області (розробка оцінки впливу на довкілля) | 2019 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |  |  |
| **Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури** |   |   |   | **3 100 000,00** |   |  |  |
|  | Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна, 32 в м. Суми | 2018-2021 | 13 413 540 | 3 100 000,00 | 29,0 |  |  |
| **Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку** | Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м.Суми | 2018-2021 | 36 282 325 | 12 569 763,43 | 35,8 |  |  |
| **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** |   |   |   | **6 506 205,57** |   |  |  |
| ***у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету*** |  |  |  | ***6 362 000,00*** |  |  |  |
|  | Будівництво спортивного майданчику в парку ім. І.Кожедуба  | 2019 |  | 515 000,00 |  |  |  |
| *у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету* |  |  |  | *500 000,00* |  |  |  |
|  | Будівництво дитячого майданчику по вул. Ковпака, 14/1 у м. Суми | 2019 |  | 365 000,00 |  |  |  |
| *у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету* |  |  |  | *365 000,00* |  |  |  |
|   | Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській | 2017-2019 | 18 069 199 | 3 320 295,57 | 80,1 |  |  |
| *у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету* |  |  |  | *3 200 000,00* |  |  |  |
|  | Реконструкція дитячого та спортивного майданчику по вул. Рибалко, 4 у м. Суми | 2019 |  | 305 910,00 |  |  |  |
| *у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету* |  |  |  | *297 000,00* |  |  |  |
|  | Реконструкція каналізаційного самопливного колектора Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка | 2018-2021 | 36 282 325 | 2 000 000,00 | 35,8 |  |  |
| *у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету* |  |  |  | *2 000 000,00* |  |  |  |
| **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради** |   |   |   | **127 737 122,80** |  |  |  |
| **Проектні, будiвельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа** | Нове будівництво малого групового будинку по вул. Нахімова в м.Суми | 2019-2020 |   | **300 000,00** |  |  |  |
| **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** |   |   |   | **6 087 965,80** |  |  |  |
|  | **1. Будівництво** |   |   | **4 000 369,80** |   |  |  |
|   | Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга) | 2018-2020 | 15 922 519 | 3 000 000,00 | 53,0 |  |  |
|   | Інженерні мережі 12 МР – будівництво (будівництво тепломережі) | 2019-2025 |   | 1 000 000,00 |   |  |  |
|   | Будівництво зливової каналізації по вул. Серпневій | 2019 |   | 369,80 |   |  |  |
|  | **2. Реконструкція інших об’єктів**  |   |   | **2 087 596,00** |   |  |  |
|  | Реконструкція дороги по вул. Ковпака | 2017-2020 | 16 481 572 | 300 000,00 | 33,0 |  |  |
|  | Реконструкція лінії освітлення в районі житлових будинків №165/8, 165/9, 165/10, 165/78 по вул. Герасима Кондратьєва  | 2019 | 323 596 | 323 596,00 | 100,0 |  |  |
|  | Реконструкція теплових мереж КНП «Міська клінічна лікарня № 4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38  | 2019 |   | 1 464 000,00 |   |  |  |
| **Будівництво освітніх установ та закладів** |  |   |   | **10 437 803,00** |   |  |  |
|  | **1. Будівництво** |   |   | **6 646 543,00** |   |  |  |
|   | Нове будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35  | 2018-2022 | 77 987 328 | 5 500 000,00 | 7,0 |  |  |
|   | Будівництво спортивного залу КУ Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26 | 2019-2022 |   | 1 000 000,00 |   |  |  |
|   | Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ № 30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 13а | 2019 | 152 562 | 146 543,00 | 99,0 |  |  |
|  | **2. Реконструкція інших об’єктів**  |   |   | **3 791 260,00** |   |  |  |
|  | Реконструкція харчоблоку ДНЗ №19 «Рум´янек» по просп. М. Лушпи, 3 | 2019 |   | 100 000,00 |   |  |  |
|  | Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9 | 2018-2020 | 7 491 775 | 2 200 000,00 | 32,0 |  |  |
|  | Реконструкція спортивного майданчика на території КУ Сумська ЗОШ № 20 м.Суми по вул. Металургів, 71 | 2018-2019 | 1 572 186 | 215 940,00 | 91,0 |  |  |
|  | Реконструкція спортивної зали КУ «ССШ № 30 «Унікум» СМР по вул. Івана Сірка, 2А | 2019-2020 |   | 220 000,00 |   |  |  |
|  | Реконструкція інженерних мереж (електрозабезпечення) КУ Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26 | 2018-2019 |   | 955 320,00 |   |  |  |
| **Будівництво медичних установ та закладів** |  |   |   | **7 600 000,00** |   |  |  |
|  | **1. Будівництво** |   |   | **300 000,00** |   |  |  |
|  | Нове будівництво амбулаторії по вул. Шишкіна, 12 м.Суми | 2018-2019 |   | 300 000,00 |   |  |  |
|  | **2. Реконструкція інших об’єктів**  |   |   | **7 300 000,00** |   |  |  |
|  | Реконструкція будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцька, 28 в м. Суми | 2019-2020 |   | 100 000,00 |   |  |  |
|  | Реконструкція лорвідділення КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцька, 28 в м. Суми | 2019 | 1 596 688 | 1 500 000,00 | 94,0 |  |  |
|  | Реконструкція першого поверху акушерського корпусу КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» по вул. Троїцька, 20 | 2019-2020 |   | 1 600 000,00 |   |  |  |
|  | Реконструкція операційного блоку КУ «СМКЛ № 5» | 2018-2020 | 16 272 770 | 300 000,00 | 16,0 |  |  |
|  | Реконструкція приміщень КНП «ЦМКЛ» СМР по вул. 20 років Перемоги, 13 | 2019 |   | 1 300 000,00 |   |  |  |
|  | Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 | 2018-2020 |   | 2 500 000,00 |   |  |  |
| **Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту** |  |   |   | **2 030 651,00** |   |  |  |
|  | **2. Реконструкція інших об’єктів**  |   |   | **2 030 651,00** |   |  |  |
|  | Реконструкція стадіону «Авангард» з влаштуванням штучного покриття грального поля | 2018-2019 | 12 431 937 | 1 000 000,00 | 65,0 |  |  |
|  | Реконструкція стадіону «Авангард» | 2017-2020 | 33 898 627 | 1 030 651,00 | 39,0 |  |  |
| **Будівництво інших об’єктів комунальної власності** |  |   |   | **34 276 476,00** |   |  |  |
|  | **1. Будівництво** |   |   | **10 155 996,00** |   |  |  |
|  | Будівництво скверу по вул. Петропавлівська, 94 | 2018-2019 |   | 200 000,00 |   |  |  |
|   | Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції | 2017-2020 | 28 556 946 | 5 000 000,00 | 58,0 |  |  |
|   | Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області  | 2019-2022 |   | 1 850 000,00 |   |  |  |
|   | Будівництво спортивного майданчика в районі житлового будинку № 32 по вул. Соборній  | 2019 | 95 761 | 92 000,00 | 96,0 |  |  |
|   | Будівництво спортивного майданчика в районі житлових будинків № 1/1, 1/2, 1/3 по вул. Заливна | 2019 |   | 130 000,00 |   |  |  |
|   | Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 129 по просп. Курському | 2019 |   | 170 457,00 |   |  |  |
|   | Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 89 по вул. І.Франка | 2019 | 102 782 | 98 765,00 | 96,0 |  |  |
|   | Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 9 по пров. Івана Литвиненка  | 2019 |   | 4 000,00 |   |  |  |
|   | Будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків № 11, 15 по вул. Металургів | 2019 |   | 110 000,00 |   |  |  |
|   | Будівництво спортивного майданчика по вул.Металургів, 17 | 2018-2019 | 167 618 | 161 733,00 | 98,0 |  |  |
|  | Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б - 81Б в м. Суми | 2018-2019 | 590 105 | 83 465,00 | 95,0 |  |  |
|  | «Доріжка здоров’я» в селищі Ганнівка, м.Суми  | 2018-2019 | 634 164 | 175 501,00 | 94,0 |  |  |
|  | Спортивний майданчик на Ковпака | 2018-2019 | 471 924 | 178 631,00 | 87,0 |  |  |
|  | Мрії збуваються (дитячий майданчик та зона відпочинку – вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51) | 2018-2019 | 536 948 | 18 944,00 | 96,0 |  |  |
|  | Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І.Кожедуба | 2018-2019 | 1 651 333 | 1 276 500,00 | 96,0 |  |  |
|  | Спортивний центр «Єдність нації» | 2018-2019 | 1 135 462 | 606 000,00 | 88,0 |  |  |
|  | **2. Реконструкція інших об’єктів**  |   |   | **24 120 480,00** |   |  |  |
|  | Реконструкція приміщення по вул. Г. Кондратьєва, 159 | 2019 | 1 488 288 | 1 436 000,00 | 90,0 |  |  |
|  | Реконструкція нежитлових приміщень по вул. Герасима Кондратьєва, 79 | 2019 | 1 478 784 | 1 500 000,00 | 100,0 |  |  |
|  | Реконструкція приміщень по вул. Петропавлівська,91 |   |   | 500 000,00 |   |  |  |
|  | Реконструкція громадської будівлі за адресою: м.Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 39 | 2019 |   | 1 400 000,00 |   |  |  |
|  | Реконструкція другого поверху адмінбудівлі по вул.Першотравнева, 21 | 2018-2020 | 4 183 025 | 3 000 000,00 | 50,0 |  |  |
|  | Реконструкція фасаду будівлі по вул. Героїв Сумщини, 3 | 2019-2020 |   | 7 300 000,00 |  |  |  |
|  | Реконструкція приміщення по вул. Шишкіна, 12 | 2018-2019 | 2 393 868 | 50 000,00 | 2,0 |  |  |
|  | Реконструкція приміщення по вул. Карбишева, 45 | 2019 |   | 280 000,00 |   |  |  |
|  | Реконструкція дільничного пункту поліції з обслуговування Курського мікрорайону за адресою: м. Суми, вул. Курська, 119 | 2019 |   | 650 000,00 |   |  |  |
|  | Реконструкція підпірної стінки на території Сумської гімназії № 1 | 2019 |   | 700 000,00 |   |  |  |
|  | Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика»  | 2017-2020 | 31 834 662 | 7 000 000,00 | 78,0 |  |  |
|  | Реконструкція Театральної площі | 2017-2020 | 14 670 250 | 34 480,00 | 52,0 |  |  |
|  | Реконструкція грального поля по вул. Металургів, 24 | 2019 |   | 70 000,00 |   |  |  |
|  | Реконструкція спортивного майданчика по вул. Криничній | 2018-2019 |   | 200 000,00 |   |  |  |
| **Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку** | Реконструкція грального поля на території КУ Сумський НВК № 16 СМР по вул. Шишкіна, 12 | 2018-2019 | 1 567 405 | **28 000,00** | 75,0 |  |  |
| **Заходи з енергозбереження** |   |   |   | **66 976 227,00** |   |  |  |
|   | Реконструкція дошкільних навчальних закладів в м. Суми (на реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми») | 2019-2020 |   | 57 712 227,00 |  |  |  |
|   | Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми | 2018-2020 |   | 738 060,00 |  |  |  |
|   | Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська СШ № 9 по вул. Даргомижського, 3 в м. Суми | 2018-2020 |   | 643 580,00 |  |  |  |
|   | Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська ЗОШ № 20 по вул. Металургів, 71 в м. Суми | 2018-2020 |   | 327 860,00 |  |  |  |
|   | Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 | 2017-2020 | 25 179 181 | 5 000 000,00 | 67,0 |  |  |
|   | Реконструкція будівлі ССШ № 29 по вул. Заливній, 25 | 2015-2019 | 5 382 485 | 1 000 000,00 | 83,0 |  |  |
|   | Реконструкція - термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 25 | 2017-2019 | 9 999 558 | 154 500,00 | 64,0 |  |  |
|   | Реконструкція – термомодернізація будівлі ДНЗ №30 «Чебурашка» за адресою: м.Суми, вул. Р.Атаманюка, 13а | 2019-2020 |   | 500 000,00 |   |  |  |
|   | Реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шишкіна, 12 | 2016-2019 | 1 422 026 | 500 000,00 | 83,0 |  |  |
|   | Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 «Світанок» по вул. Червонопрапорна, 23 (ДНЗ № 27) (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса)) | 2016-2019 | 1 328 224 | 500 000,00 | 98,0 |  |  |
| **Всього видатків** |   |   |   | **158 451 904,80** |   |  |  |
| ***у т.ч. за рахунок субвенції з держбюджету*** |  |  |  | ***6 362 000,00*** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_