|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Сумська міська рада |  |
|  | VІІ СКЛИКАННЯ LXXVIII СЕСІЯ |  |
|  | **РІШЕННЯ** |  |

|  |
| --- |
| від 22 липня 2020 року № 7123-МРм. Суми |

|  |
| --- |
| Про заключний звіт про виконання рішення Сумської міської ради від 25 січня 2017 року № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» за 2017-2019 роки, у тому числі за підсумками 2019 року |

 Заслухавши інформацію директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. про заключний звіт про виконання рішення Сумської міської ради 25 січня 2017 року № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» за 2017-2019 роки, у тому числі за підсумками 2019 року, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

**ВИРІШИЛА:**

Інформацію директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. про заключний звіт про виконання рішення Сумської міської ради від 25 січня 2017 року № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» за 2017-2019 роки, у тому числі за підсумками 2019 року, взяти до відома (додатки 1,2,3).

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.

Рішення доопрацьовано і вичитано, текст відповідає оригіналу прийнятого рішення та вимогам статей 6 – 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».

 Проєкт рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання рішення Сумської міської ради від 25 січня 2017 року № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» за 2017-2019 роки, у тому числі за підсумками 2019 року» затвердженої рішенням Сумської міської ради від 22 липня 2020 року № 7123-МР» було завізовано:

Директор департаменту

інфраструктури міста Сумської міської ради О.І.Журба

Начальник відділу юридичного

та кадрового забезпечення департаменту

інфраструктури міста Ю.М.Мельник

|  |  |
| --- | --- |
| Директор департаменту фінансів,економіки та інвестицій Сумської міської ради |  С.А. Липова |

Начальник правового управління

Сумської міської ради О.В. Чайченко

З

|  |  |
| --- | --- |
| Заступник міського голови, керуючийсправами виконавчого комітету |  С.Я.Пак |

 Секретар Сумської міської ради А.В. Баранов

 О.І. Журба

 22 липня 2020 р.

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання рішення Сумської міської ради від 25 січня 2017 року № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» за 2017-2019 роки, у тому числі за підсумками 2019 року.

від 22 липня 2020 року № 7123-МР

Інформація

до заключного звіту про виконання рішення Сумської міської ради від 25 січня 2017 року № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» за 2017-2019 роки, у тому числі за підсумками 2019 року.

Однією з пріоритетних задач Департаменту інфраструктури міста згідно Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів у місті Суми є безперешкодний доступ до житла, а саме ремонт ліфтів.

Цільовою програмою капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 рік передбачено обсяг коштів з міського бюджету у сумі 325 536, 00 тис. грн., в тому числі на:

* проведення капітального ремонту, модернізації, експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтового господарства м. Суми – 323 760,00 тис. грн. (у тому числі на 2019 рік – 150 350,00 тис. грн );
* забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 343,00 тис. грн. ( у тому числі на 2019 рік –190,00 тис. грн).

Відповідно до затверджених обсягів бюджетних призначень на виконання програми за 2017-2019 роки спрямовано кошти у сумі 65 317,4 тис. грн., з них на:

* проведення капітального ремонту, модернізації, експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтового господарства м. Суми – 65 164,5 тис. грн. (у тому числі на 2019 рік –13 160,7 тис. грн);
* забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 152,9 тис. грн. (у тому числі на 2019 рік –15,3 тис. грн).

За 2017-2019 р. було проведено 211 позачергових технічних оглядів ліфтів та у 176 ліфтах було проведено експертне обстеження.

Капітальний ремонт проведено у 272 ліфтах та системах ОДС, з них 237 од. у житлових будинках та 34 од. у будинках ОСББ та 1 од. у будинку житлово-будівельного кооперативу на умовах співфінансування 60\*40.

 З метою комплексного оновлення внутрішньобудинкових мереж та конструктивних елементів багатоквартирних будинків міста, забезпечення участі співвласників багатоквартирного будинку у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території, а саме проведенням робіт капітального ремонту (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних будинках, створення комфортних умов для проживання мешканців у власних оселях рішенням Сумської міської ради від 05 жовтня 2017 року № 1162-МР затверджено Положення про дольову участь співвласників у поточному, капітальному ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми в тому числі проведення капітального ремонту ліфтів. На виконання даного Положення за 2017-2019 р. було капітально відремонтовано 65 ліфтів на загальну суму 11 019,969 тис. грн., в тому числі кошти міського бюджету – 7 696,284 тис. грн., кошти мешканців – 3 323,407 тис. грн.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець:

Журба О.І.

Додаток 2

до інформації до заключного звіту про хід виконання рішення Сумської міської ради від 25 січня 2017 року № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» за 2017-2019 роки

від 22 липня 2020 року № 7123-МР

Заключний звіт виконання програми за 2017-2019 роки

«Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки»

(назва програми)

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

 КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

 КВКВ найменування відповідальних виконавців програми

3. 1216015 «Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на

 КФКВ 2017-2019 роки», від 25 січня 2017 року № 1669-МР (зі змінами)

 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
| обл.. бюджет | міц. бюджет | обл. бюджет | місц. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки | 325 536,0 | - | - | 325 536,0 | - | 65317,3 | - | - | 65317,3 | - |  |
|  | Завдання 1. Проведення капітального ремонту, модернізації, експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтового господарства м. Суми | 325 193,0 | - | - | 325 193,0 | - | 65164,4 | - | - | 65164,4 | - |  У 2017-2019 роках було відремонтовано 372 ліфтів, проведено 211 позачергових технічних огляди ліфтів та у 176 ліфтах було проведено експертне обстеження ліфтів. |
|  | Завдання 2. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 343,0 | - | - | 343,0 | - | 152,9 | - | - | 152,9 | - | Оплата послуг з забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів. |

Сумський міський голова О.М.Лисенко

Виконавець:

Журба О.І.

Додаток 3

до інформації до заключного звіту про хід виконання рішення Сумської міської ради від 25 січня 2017 року № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» за 2019 рік

від 22 липня 2020 року № 7123-МР

Звіт про виконання програми за 2019 рік

«Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки»

(назва програми)

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

 КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

 КВКВ найменування відповідальних виконавців програми

3. 1216015 «Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на

 КФКВ 2017-2019 роки», від 25 січня 2017 року № 1669-МР (зі змінами)

 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
| обл. бюджет | місц. бюджет | обл. бюджет | місц. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки | 150 540,0 | - | - | 150 540,0 | - | 13176,0 | - | - | 13176,0 | - |  |
|  | Завдання 1. Проведення капітального ремонту, модернізації, експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтового господарства м. Суми | 150 350,0 | - | - | 150 350,0 | - | 13160,7 | - | - | 13160,7 | - |  У 2019 році було відремонтовано 60 ліфтів, проведено 22 позачергових технічних огляди ліфтів та у 56 ліфтах було проведено експертне обстеження ліфтів. |
|  | Завдання 2. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 190,0 | - | - | 190,0 | - | 15,3 | - | - | 15,3 | - | Оплата послуг з забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів. |

Сумський міський голова О.М.Лисенко

Виконавець:

Журба О.І.