### **Додаток 1**

### **до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР»**

### **від 24 грудня 2020 року № 65-МР**

### ****Напрями діяльності та заходи Міської програми****

### ****«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки****

### ****Сумської міської територіальної громади»****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:** | | | **Очікуваний результат** |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| **Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури** (Підпрограма 1) | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Оновлення парку серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Отримання сучасного обладнання для впровадження нових сервісів |
| 2 | 1.2. Розміщення серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради на віддалених технічних майданчиках | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | - | - | - | Розміщення існуючого серверного обладнання у приміщеннях, що відповідають вимогам для належного функціонування |
| 3 | 1.3. Оренда віртуальних серверних потужностей для потреб виконавчих органів Сумської міської ради | 2021-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | - | 960,00 | 1344,00 | Оренда серверної інфраструктури в центрах обробки даних (оренда віртуальних серверів, серверних ресурсів) |
| 4 | 1.4. Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 3625,00 | 3625,00 | 3625,00 | Заміна застарілих конфігурацій техніки, а також планово оновлення парку техніки |
| 5 | 1.5 Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 2755,00 | 2755,00 | 2755,00 | Оновлення парку друкуючої техніки |
| 6 | 1.6 Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 2175,00 | 2175,00 | 2175,00 | Придбання комп’ютерного обладнання |
| 7 | 1.7 Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 648,00 | 1236,00 | 828,00 | Облаштування локальних мереж, приведення до керованого стану, забезпечення стабільної та передбачуваної роботи |
| 8 | 1.8 Монтаж та впорядкування локальних обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 1080,00 | 2060,00 | 1380,00 | Облаштування локальних мереж, приведення до керованого стану, забезпечення стабільної та передбачуваної роботи |
| 9 | 1.9 Підключення каналів доступу до мережі Інтернет виконавчих органів | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 40,00 | 40,00 | 40,00 | Підключення каналів доступу до мережі Інтернет виконавчих органів Сумської міської ради |
| 10 | 1.10 Підключення Центру надання адміністративних послуг до НСКЗ | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 380,00 | 280,00 | 280,00 | Підключення нових приміщень Центру надання адмін.послуг до каналів НСКЗ для видачі паспортних документів |
| **Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури** (Підпрограма 2) | | | | | | | | |
| 11 | 2.1 Підтримка роботи комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 1836,00 | 1836,00 | 1836,00 | Підтримка роботи комп’ютерної техніки в структурних підрозділах |
| 12 | 2.2 Модернізація серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Оновлення існуючого обладнання для належного подальшого використання |
| 13 | 2.3 Ремонт комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Ремонт існуючих конфігурацій, що не відповідають стандартам |
| 14 | 2.4 Модернізація комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Оновлення існуючого обладнання для приведення до відповідності стандартам |
| 15 | 2.5 Заправка друкуючого обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 357,00 | 476,00 | 476,00 | Забезпечення безперебійної роботи друкуючого обладнання |
| 16 | 2.6 Оренда каналів передачі даних в межах міста для виконавчих органів Сумської міської ради та мешканців міста | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 60,00 | 72,00 | 90,00 | Оренда мережі оптоволоконних каналів передачі даних для організації надання сервісів населенню |
| 17 | 2.7 Оренда магістральних каналів передачі даних для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 120,00 | 120,00 | 120,00 | Оренда магістральних каналів передачі даних для належного функціонування ІТ-послуг |
| 18 | 2.8 Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 360,00 | 360,00 | 360,00 | Надання доступу до мережі Інтернет для виконавчих органів Сумської міської ради через єдиний комутаційний вузол, забезпечення резервування та балансування каналів |
| 19 | 2.9 Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 216,00 | 216,00 | 216,00 | Оренда каналу передачі даних для забезпечення доступу до демографічного реєстру |
| 20 | 2.10 Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Реєстрація доменних імен сайтів Сумської міської ради, сертифікатів SSL, серверів імен до доменів |
| 21 | 2.11 Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 720,00 | 720,00 | 720,00 | Забезпечення належного функціонування обчислювальних мереж та мереж зв’язку виконавчих органів |
| 22 | 2.12 Підтримка роботи активного мережевого обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 432,00 | 504,00 | 576,00 | Підтримка роботи серверних систем комп’ютерної техніки в структурних підрозділах |
| 23 | 2.13 Підтримка роботи систем ІР-телефонії виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 21,60 | 32,40 | 45,00 | Підтримка роботи систем ІР-телефонії в структурних підрозділах |
| **Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем** (Підпрограма 3) | | | | | | | | |
| 24 | 3.1 Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 3228,48 | 1440,00 | 1656,00 | Підтримка роботи послуг та сервісів (серверна складова, важкі задачі) |
| 25 | 3.2 Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 175,00 | 175,00 | 175,00 | Підтримка роботи поточної системи електронного документообігу від виробника |
| 26 | 3.3 Супроводження та підтримка програми електронного документообігу (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 420,00 | 420,00 | 420,00 | Супровід роботи поточної системи документообігу до моменту впровадження нової |
| 27 | 3.4 Підтримка нової системи електронного документообігу (Мегаполіс) виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 212,50 | 462,50 | 462,50 | Підтримка роботи нової єдиної комплексної системи електронного документообігу для всіх структурних підрозділів міської ради |
| 28 | 3.5 Супроводження програми електронного документообігу (Мегаполіс) виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 469,20 | 1021,20 | 1380,00 | Супровід роботи нової єдиної комплексної системи електронного документообігу для всіх структурних підрозділів міської ради |
| 29 | 3.6 Технічне забезпечення проведення заходів виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | Забезпечення заходів міської ради: проектор, екран |
| 30 | 3.7 Технічна підтримка роботи веб-ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, управління стратегічного розвитку міста, управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 633,60 | - | - | Підтримка та супровід роботи веб-ресурсів міської ради |
| 31 | 3.8 Підтримка роботи геоінформаційної системи виконавчих органів Сумської міської ради | 2020 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 319,20 | - | - | Підтримка роботи геоінформаційної системи Сумської міської ради |
| 32 | 3.9 Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян Центру надання адміністративних послуг | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | Підтримка належної роботи Реєстру мешканців міста Суми |
| 33 | 3.10 Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 96,00 | 360,00 | 360,00 | Підтримка належної роботи автоматизованих робочих місць операторів ЦНАПу для видачі паспортів |
| 34 | 3.11 Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 48,00 | 48,00 | 48,00 | Підтримка належної роботи системи електронної черги ЦНАПу, забезпечення оновлень системи та налаштування під потреби Центру |
| 35 | 3.12 Підтримка системи запобігання витоку інформації у виконавчих органах Сумської міської ради | 2022 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | - | - | 360,00 | Підтримка системи запобігання витоку інформації |
| 36 | 3.13 Підтримка системи контролю дій привілейованих користувачів, у виконавчих органів Сумської міської ради | 2022 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | - | - | 180,00 | Підтримка системи контролю дій привілейованих користувачів |
| 37 | 3.14 Підтримка системи запобігання вторгненням у виконавчих органів Сумської міської ради | 2022 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | - | - | 90,00 | Підтримка системи запобігання вторгненням |
| 38 | 3.15 Підтримка роботи систем відеоспостереження виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 332,16 | 428,16 | 524,16 | Підтримка роботи систем відеоспостереження виконавчих органів |
| 39 | 3.16 Підтримка систем контролю доступу виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 57,60 | 115,20 | 172,80 | Підтримка систем контролю доступу Сумської міської ради |
| 40 | 3.17 Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 360,00 | 24,00 | 24,00 | Забезпечення роботи зон вільного доступу до мережі Інтернет для мешканців міста |
| 41 | 3.18 Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в адмінбудівлях | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 120,00 | 144,00 | 180,00 | Забезпечення роботи зон вільного доступу до мережі Інтернет |
| 42 | 3.19 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 72,00 | 216,00 | 468,00 | Підтримка належної роботи систем управління проектами |
| 43 | 3.20 Супроводження та підтримка роботи систем планування ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 230,40 | 230,40 | 230,40 | Підтримка належної роботи систем планування ресурсів |
| 44 | 3.21 Підтримка системи навчання та оцінювання виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 252,00 | 252,00 | 252,00 | Підтримка належної роботи систем навчання та оцінювання |
| 45 | 3.22 Підтримка системи обліку місцевих пільг виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 126,00 | 126,00 | 126,00 | Підтримка належної роботи систем обліку місцевих пільг |
| 46 | 3.23 Виконання функцій оператора спеціалізованих систем Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 105,00 | 105,00 | 105,00 | Виконання функцій оператора системи голосування «Рада-В» під час сесій міської ради, в тому числі прийом/передача системи, підготовка до запуску сесії, сортування матеріалів, прошивка карток тощо |
| 47 | 3.24 Супроводження та підтримка роботи спеціалізованого програмного забезпечення виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 1080,00 | 1080,00 | 1080,00 | Супроводження та підтримка роботи спеціалізованого ПЗ виконавчих органів: бух., фін., майно і т.п. |
| 48 | 3.25 Підтримка систем відеоспостереження в закладах освіти міста | 2020 рік | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 588,00 | - | - | Підтримка систем відеоспостереження в закладах освіти міста |
| 49 | 3.26 Здійснення організаційних заходів щодо надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 17,50 | 17,50 | 17,50 | Організація доступу до Єдиних та Державних реєстрів |
| **Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем** (Підпрограма 4) | | | | | | | | |
| 50 | 4.1 Впровадження нової системи електронного документообігу виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 600,00 | 1200,00 | 600,00 | Впровадження єдиної комплексної системи електронного документообігу для всіх структурних підрозділів міської ради |
| 51 | 4.2 Опис бізнес-процесів виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 180,00 | 200,00 | 200,00 | Опис наявних в міській раді бізнес-процесів з метою наступного використання при впровадження нової системи електронного документообігу |
| 52 | 4.3 Розробка чи оновлення веб-ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради | 2022 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | - | - | 100,00 | Розробка нових та модернізація існуючих веб-ресурсів міської ради для надання новітніх та більш якісних сервісів населенню |
| 53 | 4.4 Впровадження програмного забезпечення обліку муніципальної телекомунікаційної інфраструктури та комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Впровадження спеціалізованого програмного забезпечення обліку телекомунікаційної інфраструктури та комп'ютерної техніки |
| 54 | 4.5 Впровадження муніципальної системи бюджетування виконавчих органів Сумської міської ради | 2021-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | - | 300,00 | 300,00 | Впровадження єдиної системи обліку та систематизації бюджетних видатків розпорядниками коштів |
| 55 | 4.6 Впровадження системи обліку місцевих пільг виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Впровадження системи обліку та нарахування пільг, що надаються в місті Суми місцевими органами влади |
| 56 | 4.7 Впровадження спеціалізованого програмного забезпечення виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 300,00 | 300,00 | 150,00 | Впровадження спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизації роботи виконавчих органів |
| 57 | 4.8 Впровадження системи навчання співробітників Сумської міської ради | 2020 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 180,00 | - | - | Впровадження системи для проведення навчань та підвищення кваліфікацій працівників виконавчих органів міської ради |
| 58 | 4.9 Впровадження системи оцінювання знань службовців органів місцевого самоврядування | 2020 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 100,00 | - | - | Впровадження системи, що дасть змогу оцінювати якість знань працівників виконавчих органів міської ради за допомогою сучасних технологій |
| 59 | 4.10 Впровадження системи електронної черги в ЦНАП | 2020 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 80,00 | - | - | Впровадження системи електронної черги в Центрі надання адмінпослуг на нові приміщення |
| 60 | 4.11 Впровадження ІТ-послуги Файлове сховище для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 140,00 | - | - | Впровадження ІТ-послуги Файлове сховище для виконавчих органів |
| 61 | 4.12 Впровадження ІТ-послуги Система друку для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 112,00 | - | - | Впровадження ІТ-послуги Система друку для виконавчих органів |
| 62 | 4.13 Впровадження ІТ-послуги Система спільної роботи для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 132,00 | - | - | Впровадження ІТ-послуги Система спільної роботи для виконавчих органів |
| 63 | 4.14 Впровадження ІТ-послуги IP-телефонія для виконавчих органів Сумської міської ради | 2021 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | - | 100,00 | - | Впровадження послуги ІР-телефонії та новітніх сервісів на її базі |
| 64 | 4.15 Впровадження ІТ-послуги Відновлення після катастроф для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 240,00 | - | - | Впровадження систем захисту інформації та інфраструктури від надзвичайних ситуацій |
| 65 | 4.16 Впровадження ІТ-послуги Система аналізу, обробки та візуалізації даних для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 120,00 | - | - | Впровадження централізованої системи збору, аналізу, обробки та візуалізації даних з системних журналів, лог-файлів, файлових серверів тощо |
| 66 | 4.17 Впровадження ІТ-послуги Система активації для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 80,00 | - | - | Впровадження послуги активації робочих місць |
| 67 | 4.18 Впровадження ІТ-послуги Система електронного інформування для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 60,00 | - | - | Впровадження системи електронного інформування |
| 68 | 4.19 Впровадження системи запобігання витоку інформації у виконавчих органах Сумської міської ради | 2021 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | - | 960,00 | - | Впровадження системи запобігання неконтрольованому витоку інформації з інформаційних систем міської ради |
| 69 | 4.20 Впровадження системи контролю дій привілейованих користувачів у виконавчих органах Сумської міської ради | 2021 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | - | 300,00 | - | Впровадження системи контролю дій привілейованих користувачів в комп’ютерній мережі Сумської міської ради |
| 70 | 4.21 Впровадження системи запобігання вторгненням у виконавчих органах Сумської міської ради | 2022 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | - | - | 600,00 | Впровадження системи запобігання несанкціонованим вторгненням та втручанням в роботу мереж і систем міської ради |
| 71 | 4.22 Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 800,00 | 1000,00 | 2000,00 | Поступове створення КСЗІ у виконавчому комітеті |
| 72 | 4.23 Створення комплексної системи захисту інформації у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 400,00 | 500,00 | 1000,00 | Поступове створення КСЗІ в системах департаменту соціального захисту населення |
| 73 | 4.24 Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 500,00 | 3000,00 | 800,00 | Встановлення сучасних систем відеоспостереження та відеонагляду у приміщеннях та будівлях Сумської міської ради |
| 74 | 4.25 Встановлення сучасних систем контролю доступу у виконавчих органах Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 100,00 | 100,00 | 250,00 | Встановлення сучасних систем контролю доступу у приміщеннях та будівлях Сумської міської ради |
| 75 | 4.26 Впровадження проекту переходу до нової моделі робочого місця користувача для виконавчих органах Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 350,00 | 350,00 | 350,00 | Перехід до нової моделі робочого місця користувача |
| 76 | 4.27 Встановлення сучасних систем відеоспостереження в місті | 2020-2022 роки | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 699,6 | - | - | Встановлення систем відеоспостереження в місцях масового скупчення людей, на дорогах та вулицях міста |
| 77 | 4.28 Супроводження програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» виконавчих органів Сумської міської ради | 2021 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку і звітності) | Бюджет ТГ | - | 12,00 | - | Підтримка роботи системи з прийому документів для отримання послуг соціального характеру |
| 78 | 4.29 Встановлення сучасних систем відеоспостереження у закладах освіти | 2021 рік | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Бюджет ТГ | - | 700,00 | - | Встановлення систем відеоспостереження в закладах освіти міста |
| **Легалізація програмного забезпечення** (Підпрограма 5) | | | | | | | | |
| 79 | 5.1 Підтримка роботи єдиного центру звернень громадян до Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 720,00 | 720,00 | 720,00 | Підтримка роботи єдиного центру звернень громадян до міської ради |
| 80 | 5.2 Інформаційно-аналітична система управління проектами та міжнародної технічної допомоги для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | Інвестиційний портал створює інтерактивну онлайн-можливість взаємної роботи між потенційним інвестором, ініціатором проекту, власником, земельної ділянки або іншої власності, ініціатором бізнес-проекту або ідеї, і зацікавленою стороною в залученні інвестицій |
| 81 | 5.3 Придбання пакетів хмарних сервісів G-Suite для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 3258,00 | 3906,00 | 3906,00 | Придбання офісних програмних додатків чи онлайн-сервісів для потреб міської ради |
| 82 | 5.4 Придбання програм ведення проектів для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 200,00 | 600,00 | 1300,00 | Придбання програмних продуктів чи онлайн-сервісів для ведення проектів |
| 83 | 5.5 Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 560,00 | 600,00 | 700,00 | Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом для потреб міської ради |
| 84 | 5.6 Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Легалізація серверних програмних продуктів Майкрософт для серверних систем |
| 85 | 5.7 Забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 1230,00 | 1230,00 | 1230,00 | Забезпечення виконавчих органів комплексними ліцензіями на підключення до централізованих системи та сервісів міської ради, в тому числі і систем антивірусного захисту |
| 86 | 5.8 Придбання програмних продуктів віддаленого управління для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 90,00 | 225,00 | 225,00 | Придбання програмних продуктів віддаленого управління для потреб міської ради |
| 87 | 5.9 Придбання програмних продуктів захисту мережних з'єднань для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Придбання програмних продуктів захисту мережних з'єднань для потреб міської ради |
| 88 | 5.10 Придбання програм планування ресурсів для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | Придбання програмних продуктів планування ресурсів для потреб міської ради |
| 89 | 5.11 Оновлення програмного забезпечення ЦНАП для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 50,00 | - | - | Оновлення програмного забезпечення ЦНАП для потреб міської ради |
| **Навчання працівників міської ради** (Підпрограма 6) | | | | | | | | |
| 90 | 6.1 Навчання працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Навчання працівників виконавчого органу з питань інформаційних технологій та підвищення кваліфікації з профільних дисциплін інформаційних технологій |
| 91 | 6.2 Сертифікація працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 90,00 | 90,00 | 90,00 | Сертифікація працівників виконавчого органу з питань інформаційних технологій з профільних дисциплін |
| 92 | 6.3 Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ТГ | 240,00 | 240,00 | 240,00 | Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради з питань інформаційних технологій та комп’ютерної грамотності |

 Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Бєломар В.В.