Сумська міська рада

VII СКЛИКАННЯ LXIX СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 26 лютого 2020 року № 6396–МР м. Суми

Звіт про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (за 2019 рік)

Заслухавши звіт начальника управління архітектури та містобудування Сумської міської ради – головного архітектора про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Звіт начальника управління архітектури та містобудування Сумської міської ради – головного архітектора про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами), взяти до відома (додатки 1, 2).

| Секретар Сумської міської ради Виконавець: Кривцов А.В. ______________ | А.В. Баранов |
| --- | --- |

Додаток 1 до рішення Сумської міської ради «Звіт про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (за 2019 рік)» від 26 лютого 2020 року № 6396-МР

Звіт

про виконання Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки за 2019 рік

1. 	        16			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	         16			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

3. 	      1617691			Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої

влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

1617370			Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

КПКВК				найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обл. бюджет | міц. бюджет |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки | 1631,62 |  |  | 1631,62 |  | 1511,55 |  |  | 1511,55 |  |  |
| 1 | Завдання: Організація робіт із розроблення містобудівної документації місцевого рівня | 680,00 | - | - | 680,00 | - | 589,93 | - | - | 589,93 | - | Виконано в повному обсязі |
|  | Захід: Містобудівний моніторинг реалізації положень генерального плану м. Суми | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Виконано в повному обсязі |
|  | Захід: Розроблення містобудівної документації «Детальний план території біля заводу «Центроліт» (район індустріального парку «Суми») (пл. 30,0 га)» | 260,00 | - | - | 260,00 | - | 259,95 | - | - | 259,95 | - | Виконано в повному обсязі |
|  | Захід: Розроблення містобудівної документації «Детальний план території кварталу обмежений вул. Горького, вул. Леваневського, пр. Шевченко та вул. Супруна (пл. 10,0 га)» | 250,00 | - | - | 250,00 | - | 249,98 | - | - | 249,98 | - | Виконано в повному обсязі |
|  | Захід: Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів (з визначенням найкращого проекту для подальшої реалізації) | 170,00 | - | - | 170,00 | - | 80,00 | - | - | 80,00 | - | Виконано в повному обсязі |
| 2 | Завдання: Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру | 198,00 | - | - | 198,00 | - | 168,00 | - | - | 168,00 | - |  |
|  | Захід: Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру | 168,00 | - | - | 168,00 | - | 168,00 | - | - | 168,00 | - | Виконано в повному обсязі |
|  | Захід: Професійне навчання та підвищення кваліфікації співробітників Служби містобудівного кадастру | 30,00 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Завдання: Актуалізація топографо-геодезичної інформації | 753,62 | - | - | 753,62 | - | 753,62 | - | - | 753,62 | - |  |
|  | Захід: Цифрове аерознімання та створення цифрових ортофотопланів території міста, як основи для проведення містобудівного моніторингу та створення цифрових інженерно-топографічних планів | 753,62 | - | - | 753,62 | - | 753,62 | - | - | 753,62 | - | Виконано в повному обсязі |

Секретар Сумської міської ради                                                                                                                                          А.В. Баранов

Виконавець: Кривцов А.В.

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради 
«Звіт про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (за 2019 рік)»

від 26 лютого 2020 року № 6396 – МР

Пояснювальна записка до звіту про виконання
комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (за 2019 рік)

Комплексна міська цільова Програма регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами).

Відповідальним виконавцем Програми визначено управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою:

- забезпечення міста оновленою містобудівною документацією, виконаною з використанням сучасних програмних технологій в цифровій формі, у державній геодезичній системі координат УСК-2000, для планування та забудови міських територій, будівництва нових житлових мікрорайонів та кварталів промислової забудови, визначення земельних ділянок для проведення земельних аукціонів;

- модернізації та удосконалення створеної геоінформаційної системи містобудівного кадастру відповідно до стратегічних цілей економічного та соціального розвитку міста, одним з пріоритетних напрямків якого є перехід на електронний документообіг в сфері діяльності органу місцевого самоврядування та стабільна діяльність Муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру, як основи для якісного управління розвитком територій міста.

- За рахунок коштів міського бюджету в сумі 1511,55 тис. грн. у 2019 році були профінансовані заходи:

- з розроблення містобудівної документації «Детальний план території біля заводу «Центроліт» (район індустріального парку «Суми») (пл. 30,0 га)»;

- з розроблення містобудівної документації «Детальний план території кварталу обмежений вул. Горького, вул. Леваневського, пр. Шевченко та вул. Супруна   (пл. 10,0 га)»;

- з  проведення архітектурного конкурсу на визначення кращої проектної пропозиції із комплексної реконструкції забудови та благоустрою площі Театральна;

- з продовження ліцензії, технічної підтримки при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру;

- з цифрового аерознімання та створення цифрових ортофотопланів території міста, як основи для  проведення містобудівного моніторингу та створення  цифрових інженерно-топографічних планів.

Секретар Сумської міської ради                                                         А.В. Баранов

Виконавець: Кривцов А.В.