Додаток 1.7

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної програми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від           21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року»

від  16 лютого  № 2733 -МР

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1.           1200000			         Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	      1210000  	            		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

3. 	      1216030			    Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської

міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)

КФКВ				найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обл.. бюджет | місц. бюджет |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки | 457227,1 |  |  | 457227,1 |  | 247910,7 |  |  | 247910,7 |  |  |
|  | Завдання: 2. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд | 138420,0 |  |  | 138420,0 |  | 75294,2 |  |  | 75294,2 |  | проведено: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на 124,7 тис. м2, обслуговування 56-ти світлофорних об’єктів, заміна дорожніх знаків в кількості 209 штук на суму 75294,2тис.грн. |
|  | Завдання: 4. Забезпечення проведення ремонту мостів і шляхопроводів по місту | 15050,0 |  |  | 15050,0 |  | 422,0 |  |  | 422,0 |  | проведено поточний ремонт мостів: по вулиці Лугова в місті Суми, по вулиці Нижньохолодногірська навпроти будинку №10 та мосту Псільський по вулиці Заливні на суму 422,0 тис.грн. |
|  | Завдання: 5. Забезпечення проведення утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд | 45724,4 |  |  | 45724,4 |  | 43291,0 |  |  | 43291,0 |  | надано послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на суму 43 млн 291,0 тис гривень. |
|  | Завдання: 6. Забезпечення проведення поточного ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  | 4053,5 |  |  | 4053,5 |  | виконані роботи по поточному ремонту тротуарів на вулицях Романа Атаманюка, Горького, Катерини Зеленко, Прокоф'єва, Перемоги, Герасима Кондратьєва (від пам'ятника Альоші до будинку №127), Ковпака, Лесі Українки та проспекті Курський. |
|  | Завдання: 7. Забезпечення проведення капітального ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів | 43675,0 |  |  | 43675,0 |  | 20140,1 |  |  | 20140,1 |  | виконано роботи по улаштуванню нових та розширенню існуючих тротуарів, пішохідних доріжок на 17 об’єктах загальною сумою 14 млн 478,9 тис гривень та капітальний ремонт тротуарів вздовж 5 шкіл і садочків на суму 1 млн 127,2 тис гривень |
|  | Завдання: 8. Забезпечення проведення обстеження об'єктів транспортної інфраструктури | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Завдання: 11. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 75377,3 |  |  | 75377,3 |  | 41407,0 |  |  | 41407,0 |  | виконувались роботи по поточному ремонту та утриманню електромереж зовнішнього освітлення, а саме: встановлено/замінено 760 світильників, замінено дротів та розтяжок (ліній) на довжині 10 км 691 метр, замінено 5 918 ламп світильників, в т. ч. 332 шт енергозберігаючих Проведення капітальний ремонт зовнішнього освітлення де прокладено 7 км 394м мережі; встановлено 204 ліхтарі та 4 паркові світильники вартість робіт склала 3171,8тис.грн. На оплату електроенергії на вуличне освітлення використано 25,1 млн.грн. |
|  | Завдання: 12. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста Суми та поліпшення його екологічних умов | 44722,0 |  |  | 44722,0 |  | 15534,8 |  |  | 15534,08 |  | Виконані роботи по садінню квіткових рослин по місту Суми у кількості 111 647 тис. шт на площі 3,6 тис. м2. Виконувався догляд за трояндами, та квітковими термочашами, яких в місті 493. Проведено садіння 387 одиниць нових дерев. Підживлено дерев і поодиноких кущів в кількості 982 шт, прополено 753 пристовбурні ями. Забезпечувалось косіння трави по об’єктах благоустрою міста загальною площею 312 га та видалено амброзії на площі 63 га. Видалено 944 од аварійних, сухостійних та фаутних дерев, проведено санітарне обрізування гілок та омолоджування крон на 2 180 од дерев. Викорчувано пнів в кількості 71 одиниць. |
|  | Завдання: 14. Забезпечення благоустрою кладовищ, діяльності спецслужби, поховання безрідних та функціонування громадських вбиралень | 24846,1 |  |  | 24846,1 |  | 12773,1 |  |  | 12773,1 |  | Площа кладовищ на яких здійснено благоустрій 105,4 га, середньорічні витрати на благоустрій одного га кладовищ склала 74,5 тис.грн.; середньомісячне утримання спецслужби складає 227,5 тис.грн., поховано 68 безрідних громадян середня вартість поховання одного безрідного склала 2,8 тис.грн., утримувались громадські вбиральні середньомісячні витрати склали 20,4тис.грн. |
|  | Завдання: 15. Забезпечення санітарної очистки території | 9999,9 |  |  | 9999,9 |  | 5647,6 |  |  | 5647,6 |  | Забезпечувалась санітарна очистка території міста: прибирались урни від сміття, утримувались зупинки громадського транс порту, ліквідовувались несанкціоновані звалища. Середньомісячні склали 470,6 тис.грн. |
|  | Завдання: 16. Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою | 23934,0 |  |  | 23934,0 |  | 7000,7 |  |  | 7000,7 |  | Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою проведено на 73 об’єктах середня вартість якого склала 95,9тис.грн. |
|  | Завдання: 17. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  | 746,3 |  |  | 746,3 |  | Кількість заходів по регулюванню, веденню обліку чисельності та контроль за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах 5, середня вартість в місяць одного заходу 12,4 тис.грн. |
|  | Завдання: 18. Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою | 23578,4 |  |  | 23578,4 |  | 21600,4 |  |  | 21600,4 |  | Кількість об’єктів по яким проведено капітальний ремонт склала 23, середня вартість одного заходу з капітального ремонту 939,1 тис.грн. |

Сумський міський голова                  		                                            	    Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Олександр ЖУРБА