Додаток 2.3

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від  21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»

від  16 лютого  № 2733 -МР

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1.           1200000			         Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	     1210000 	            		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

3. 	     1216013			   Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської

міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)

КФКВ				найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки | 139594,5 |  |  | 139594,5 |  | 111814,0 |  |  | 111814,0 |  |  |
|  | Завдання: 31.1 Забезпечення охорони водозаборів та очисних споруд, охорона КНС за адресою по вул. Привокзальна,4/13, Послуги з технічного обслуговування електрообладнання каналізаційно-насосної станції за адресою м.Суми вул.Привокзальна ,4/13, постачання електричної енергії , підключення електричного кабелю від КНС по вул.Привокзальна, 4/13 | 24306,0 |  |  | 24306,0 |  | 10743,7 |  |  | 10743,7 |  | Охорона 6 водозаборів середня вартість в місяць яких складає 229,41 тис. грн. та 1 КНС, середня вартість охорони однієї КНС в місяць складає 48,23 тис. грн. |
|  | Завдання: 31.2 Фінансова підтримка (оплата за електроенергію) | 59705,0 |  |  | 59705,0 |  | 58700,0 |  |  | 58700,0 |  | Надана фінансова підтримка підприємству КП «Міськводоканал» СМР по оплаті за електроенергію. |
|  | Завдання: 31.3 Фінансова підтримка (погашення заборгованості за судовим рішенням, сплата поточної заборгованості з розподілу електричної енергії) | 38800,0 |  |  | 38800,0 |  | 35800,0 |  |  | 35800,0 |  | Надана фінансова підтримка підприємству КП «Міськводоканал» СМР погашення заборгованості за судовим рішенням, сплата поточної заборгованості з розподілу електричної енергі |
|  | Завдання: 31.4 Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для проведення оцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  | 850,0 |  |  | 850,0 |  | Надана фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для проведення оцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища пов’язаних з переоформленням ліцензії на водопостачання. |
|  | Завдання: 32. Розробка нормативів питного водопостачання для населення м. Суми | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: 33. Вимоги пожежної безпеки | 350,4 |  |  | 350,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: 34. Придбання водопровідних та каналізаційних люків | 1350,0 |  |  | 1350,0 |  | 449,8 |  |  | 449,8 |  | Придбано 277 одиниць водопровідних та каналізаційних люків на суму 449,8 тис.грн., вартість однієї одиниці складає 1,62 тис.грн. |
|  | Завдання: 35. Проведення капітального та поточного ремонту колекторів та каналізаційних мереж, технічне обслуговування | 5295,0 |  |  | 5295,0 |  | 2641,1 |  |  | 2641,1 |  | Проведено поточний ремонт водопровідної мережі на 9 об’єктах. Середня вартість склала 136,8 тис. грн. та капітальний ремонт по перепідключенню мереж гуртожитку по пр-ту Курський, 6/1 від мереж АТ НВАТ ВНДІ Компресормаш на суму 152,6тис.грн. |
|  | Завдання: 36. Виконання геофізичного дослідження свердловин | 580,0 |  |  | 580,0 |  | 566,7 |  |  | 566,7 |  | Виконано геофізичне дослідження трьох свердловин. Середня вартість свердловини 113,6 тис.грн. |
|  | Завдання:37.Капітальний ремонт по підключенню будинків №103-Б та №105 по вул. Харківській до мереж міської каналізації | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Проведено капітальний ремонт по підключенню будинків №103-Б та №105 по вул. Харківській до мереж міської каналізації вартість якого склала 50,0тис.грн. |
|  | Завдання: 38. Розробка схеми оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення міста Суми 2018-2020 роки | 790,0 |  |  | 790,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: 39. Капітальний ремонт діючого каналізаційного самотічного колектора Д 500 мм по вул.Ремісничій в м. Суми | 2256,2 |  |  | 2256,2 |  | 1845,5 |  |  | 1845,5 |  | Проводився капітальний ремонт діючого каналізаційного самотічного колектора Д 500 мм по вул.Ремісничій в м. Суми |
|  | Завдання: 40. Виготовлення електронної карти ливневої каналізаційної мережі м.Суми | 1952,0 |  |  | 1952,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: 41. Впровадження Автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) | 920,0 |  |  | 920,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: 42. Будівництво мереж водопроводу та водовідведення в мікрорайонах приватної забудови міста | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: 43. Поточний ремонт водогону в дитячому парку "Казка" м.Суми | 80,0 |  |  | 80,0 |  | 77,3 |  |  | 77,3 |  | Поточний ремонт водогону в дитячому парку «Казка». Вартість склада 77,3 тис.грн. |
|  | Завдання: 44. Надання послуг з очищення свердловини в с. В.Піщане | 89,9 |  |  | 89,9 |  | 89,9 |  |  | 89,9 |  | Надано послуги з очищення 2 свердловин. Середня вартість яких складає 44,95 тис.грн. |

Сумський міський голова                  		              ь        	    Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Олександр ЖУРБА