Додаток 1.6

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від           24 грудня 2020 року № 84-МР (зі змінами), за підсумками 2021 року та заключний звіт»

від 28 вересня 2022 року № 3099-МР

Інформація про виконання програми за 2021 рік та заключний звіт

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

(назва програми)

1.           1200000			         Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	      1210000  	            		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

3. 	      1216030			    Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, від 24 грудня 2020 року № 84-МР (зі змінами)

КФКВ				найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обл.. бюджет | місц. бюджет |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки | 298447,0 |  |  | 298447,0 |  | 274625,0 |  |  | 274625,0 |  |  |
|  | Завдання: 1. Забезпечення проведення ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури, в тому числі в приватному секторі | 162736,10 |  |  | 162736,10 |  | 150043,4 |  |  | 150043,4 |  |  |
|  | Завдання: 1.1. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, внутрішньоквартальних проїзних доріг, в тому числі в приватному секторі | 7000,0 |  |  | 7000,0 |  | 7000,0 |  |  | 7000,0 |  | Проведено капітальний ремонт дороги по вул. 20 років Перемоги від вул. Петропавлівська до вул. Герасима Кондратьєва, а саме проведено облаштування зупинок громадського транспорту ФЕМ, облаштування торутуару та улаштування вирівнюючого шару, даний комплекс робіт проведений на загальну суму – 6 млн 918,2 тис. гривень. |
|  | Завдання: 1.2. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в тому числі в приватному секторі | 87000,0 |  |  | 87000,0 |  | 85376,4 |  |  | 85376,4 |  | проведено: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на 79,4 тис. м2, обслуговування 66-ти світлофорних об’єктів, заміна дорожніх знаків в кількості 193 штуки на суму 85376,4тис.грн. |
|  | Завдання: 1.3. Забезпечення проведення утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання піском тощо.), в тому числі в приватному секторі | 51000,0 |  |  | 51000,0 |  | 44900,0 |  |  | 44900,0 |  | надано послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на суму 44 млн 900,0 тис гривень. |
|  | Завдання: 1.4. Забезпечення поточного ремонту та улаштування огорож | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 328,7 |  |  | 328,7 |  | Проведено поточний ремонт об’єкту благоустрою – улаштування огорожі в районі підпірної стінки вздовж проїзної частини вул. Прокоф’єва в м. Суми; в сквері Харитоненка вздовж Покровської площі; ремонт огорожі по просп.Шевченка навпроти парку "Казка" та паркану вздовж проїзжої частини по площі Покровська. Загальна вартість склала 328,7 тис.грн. |
|  | Завдання: 1.5. Забезпечення поточного та капітального ремонту зупинок громадського транспорту | 2722,0 |  |  | 2722,0 |  | 1940,7 |  |  | 1940,7 |  | виконані роботи з поточного ремонту 6-ти зупинок громадського транспорту в м.Суми, а саме зупинка №152 «Міська дитяча лікарня» по вул. Троїцька, №314 «Шпиталь» по вул. Ковпака, №313 «Шпиталь» по вул. Ковпака, №116 «9 мікрорайон» по просп.Михайла Лушпи, №199 «Центральна міська лікарня" по вул. 20 років Перемоги, №113 «Дитяча поліклініка» по просп. Михайла Лушпи. та по капітальному ремонту зупинок громадського транспорту по місту Суми з розробкою ПКД на суму 1 млн 532,7 тис гривень (4 зупинки- №186 «Покровська площа»; №364 «вул.Прокофєва»; №105 «Технічне училище» та №177 «Школа №9») |
|  | Завдання: 1.6. Забезпечення проведення поточного ремонту проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  | 2989,0 |  |  | 2989,0 |  | виконані роботи по поточному ремонту тротуарів в районі буд. №119, №123, №127 та №121 по просп. Курський; по вул.Воскресенській, пров.Терезова, пл.Театральна; в районі буд. №132/1, №132/2, №132/3, №140 та №134/4 по вул. Г.Кондратьєва; в районі буд. №7 по пров. Косівщинський; тротуару від консультативно-діагностичного відділення №2 КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР до буд. №7/2 по вул. І.Сірка; в районі буд. №59/1 по вул. Ковпака та замощення тротуарною плиткою ділянки в районі буд. №55 по вул. Ковпака |
|  | Завдання: 1.8. Забезпечення проведення ремонту мостів, шляхопроводів та пішохідних мостів | 554,1 |  |  | 554,1 |  | 64,6 |  |  | 64,6 |  | Проведено поточний ремонт мосту через річку Стрілка по вул. Цимлянська |
|  | Завдання: 1.9. Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту (встановлення) технічних засобів регулювання дорожнім рухом | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Встановлено 7 технічних засобів регулювання дорожнього руху |
|  | Завдання: 1.10. Забезпечення улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок | 10050,0 |  |  | 10050,0 |  | 7051,0 |  |  | 7051,0 |  | виконано роботи по улаштуванню нових та розширенню існуючих тротуарів, пішохідних доріжок на 6 об’єктах (тртуарів в районі буд.115 по по вул. Р.Атаманюка (Курський ринок); від буд. №18 до буд. №8 по вул.Троїцька; вздовж будинків №7,13,17 по вул. Металургів; від буд. №26 до буд. №20 по вул.Троїцька; по вул. В.Чорновола від вул. Іллінська до вул. Пушкіна та по проспекту М. Лушпи від буд. № 18 (ССШ № 17) до буд. № 21 по вул. Івана Сірка та виготовлено проектно-кошторисну документацію по 16 об’єктах з загальною сумою 7 млн 51,0 тис гривень |
|  | Завдання: 1.15. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 760,0 |  |  | 760,0 |  | 143,0 |  |  | 143,0 |  | Виготовлено ПКД на капремонт сходів по вул.Горького та підпірних стінок по вул. Нижньохолодногірська,10 та та від вул.Холодногірська,51 до вул.Олександра Шапаренка |
|  | Завдання: 2. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в тому числі в приватному секторі | 55568,2 |  |  | 55568,2 |  | 49311,4 |  |  | 49311,4 |  | виконувались роботи по поточному ремонту та утриманню електромереж зовнішнього освітлення, а саме:-встановлено/замінено 795 світильників, замінено дротів та розтяжок (ліній) на довжині 17 км 700 метр,; замінено 13 203 ламп світильників, в т. ч. 439 шт енергозберігаючих. На замовлення Департаменту проводилися роботи з капітального ремонту мереж вуличного освітлення по наступних об’єктах: капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення від Пантелеймонівської церкви до скверу «Козацький», капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення по вул. Зарічній, капітальний ремонт об’єкту благоустрою – установлення силового обладнання при зміні потужності споживання вуличного освітлення по Баранівському масиву. Загальна вартість склала 1 млн 25,5 тис гривень. Здійснено оплату за використану електроенергію на вуличне освітлення в сумі 33 млн 206,1 тис. гривень. |
|  | Завдання: 3. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони Сумської міської територіальної громади та поліпшення її екологічних умов, організація громадських робіт, в тому числі в приватному секторі | 37144,2 |  |  | 37144,2 |  | 35576,3 |  |  | 35576,3 |  |  |
|  | Завдання: 3.1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони та поліпшення його екологічних умов , в тому числі в приватному секторі | 18534,2 |  |  | 18534,2 |  | 17872,7 |  |  | 17872,7 |  | Виконані роботи по садінню квіткових рослин по місту у кількості 108 000 шт на площі 3,0 тис. м2. Виконувався догляд за трояндами, та квітковими термочашами, яких в місті 493. Проведено садіння 134 одиниць нових дерев. Забезпечувалось косіння трави по об’єктах благоустрою міста загальною площею 312 га та видалено амброзії на площі 85,5 га. Видалено 442 од аварійних, сухостійних та фаутних дерев, проведено санітарне обрізування гілок та омолоджування крон на 2 200 од дерев. Викорчувано пнів в кількості 123 одиниці. Забезпечувалось весняне підживлення газонів мінеральними добривами, проводилися роботи з підсіву газонів по центральних скверах міста та поливу газонів. |
|  | Завдання: 3.2. Забезпечення проведення поточного ремонту малих архітектурних форм та споруд благоустрою у парках, скверах та зелених зонах | 650,0 |  |  | 650,0 |  | 650,0 |  |  | 650,0 |  |  |
|  | Завдання: 3.3. Забезпечення проведення утримання майданчику для складування відходів по вул. М. Лукаша | 900,0 |  |  | 900,0 |  | 899,5 |  |  | 899,5 |  | надавались послуги з утримання майданчику для складування рослинних відходів по вул. М. Лукаша, 75 на загальну суму 899,5 тис. гривень |
|  | Завдання: 3.4. Забезпечення встановлення паркових лавочок в дитячому парку "Казка" | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Встановлено 8 паркових лавочок, середня вартість склала 6,3 тис.гривень. |
|  | Завдання: 3.5. Забезпечення проведення капітального ремонту парків, скверів тощо | 17000,0 |  |  | 17000,0 |  | 16104,1 |  |  | 16104,1 |  | виконані роботи по капітальному ремонту об’єкту благоустрою – скверу «Романтика» в м.Суми, а саме, -замощення тротуарів тротуарною плиткою: -влаштування майданчику для паркування службових автомобілів та автомобілів відвідувачів -влаштування підпірних стінок -ремонт центральних та бокових сходів. -влаштування мережі електроосвітлення (частково). |
|  | Завдання: 4. Забезпечення благоустрою кладовищ, діяльності спецслужби, поховання безрідних Сумської міської територіальної громади та організація громадських робіт | 15929,4 |  |  | 15929,4 |  | 15646,9 |  |  | 15646,9 |  |  |
|  | Завдання: 4.1. Забезпечення утримання кладовищ | 9715,3 |  |  | 9715,3 |  | 9689,7 |  |  | 9689,7 |  | у 2021 році утримувалось 13 кладовищ, площею 105,5 тис. м2. |
|  | Завдання: 4.2. Забезпечення поточного ремонту, утримання місць поховань та елементів благоустрою | 1674,8 |  |  | 1674,8 |  | 1475,1 |  |  | 1475,1 |  | Проведено ремонт твердого покриття проїздів і пішохідних доріжок (1770 м2), огорожі на кладовищах (496,8 м2), а також встановлення секторних стовпів (40 шт.), проведено поточний ремонт 8 пам’ятників на кладовищах. Для підтримання належного санітарного стану проведено роботи по спилюванню аварійних дерев (183 шт.) на кладовищах, ремонт контейнерів (30 шт.) та улаштування контейнерних майданчиків (8 шт.) |
|  | Завдання: 4.3. Забезпечення діяльності спецслужби | 4230,3 |  |  | 4230,3 |  | 4230,1 |  |  | 4230,1 |  | Забезпечувалось утримання спецслужби |
|  | Завдання: 4.4. Забезпечення поховання безрідних | 209,0 |  |  | 209,0 |  | 162,0 |  |  | 162,0 |  | проводилось поховання самотніх громадян |
|  | Завдання: 4.5. Забезпечення сервісного обслуговування водогонів | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | Забезпечено сервісне обслуговування 4 водогонів на кладовищах. |
|  | Завдання: 4.7. Поточний ремонт стаціонарних туалетів на Ново-Центральному Баранівському кладовищі м.Суми | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Проведено поточний ремонт стаціонарних туалетів на Ново-Центральному Баранівському кладовищі |
|  | Завдання: 5. Забезпечення санітарної очистки території Сумської міської територіальної громади, в тому числі в приватному секторі | 7011,5 |  |  | 7011,5 |  | 6139,0 |  |  | 6139,0 |  |  |
|  | Завдання: 5.1. Забезпечення санітарної очистки території міста Суми (послуги зі збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування (прибирання урн від сміття по місту) | 788,0 |  |  | 788,0 |  | 721,9 |  |  | 721,9 |  | Забезпечувалось прибирання 65 урн від сміття по місту |
|  | Завдання: 5.2. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста Суми (утримання зупинок громадського транспорту) | 3610,0 |  |  | 3610,0 |  | 3270,7 |  |  | 3270,7 |  | Забезпечено утримання 307 зупинок громадського транспорту |
|  | Завдання: 5.3. Забезпечення придбання та встановлення урн | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Придбано та встановлено 64 урни. |
|  | Завдання: 5.4. Забезпечення збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади (після проведення місячника благоустрою), в тому числі в приватному секторі | 413,5 |  |  | 413,5 |  | 413,4 |  |  | 413,4 |  | надано послуги з вивезення сміття з території Сумської міської територіальної громади (після проведення толоки ) в об’ємі (1576 м3) |
|  | Завдання: 5.5. Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів , в тому числі в приватному секторі | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | 1038,3 |  |  | 1038,3 |  | надано послуги з вивезення сміття з території Сумської міської територіальної громади (ліквідація сміттєзвалищ) ( 2826 м3) |
|  | Завдання: 5.6. Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха та ін. водних об’єктів | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 394,7 |  |  | 394,7 |  | Проводились санітарні заходи у прибережній смуз річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха |
|  | Завдання: 6. Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою | 14895,6 |  |  | 14895,6 |  | 14216,0 |  |  | 14216,0 |  |  |
|  | Завдання: 6.1. Технічне обслуговування насосної станції по вул.Круговій та по вул.Тихорецька | 550,0 |  |  | 550,0 |  | 549,5 |  |  | 549,5 |  | Забезпечено технічне обслуговування насосних станцій по вул. Круговій та по вул.Тихорецькій. |
|  | Завдання: 6.2. Спостереження, технічне обслуговування та поточний ремонт системи санкціонованого проїзду на перехресті провул. Терезова та вул. Воскресенської в м.Суми | 91,7 |  |  | 91,7 |  | 91,7 |  |  | 91,7 |  | Надавались послуги з спостереження, технічного обслуговування та поточного ремонту системи санкціонованого проїзду (болард-світлофор) на перехресті провул.Терезова та вул.Воскресенської в м.Суми |
|  | Завдання: 6.3. Оплата за спожиту електроенергію насосною станцією по вул.Тихорецька та фонтан площа Театральна,3 | 110,0 |  |  | 110,0 |  | 110,0 |  |  | 110,0 |  | Проведена оплата за спожиту електричну енергію |
|  | Завдання: 6.4. Поточний ремонт, утримання об'єктів та елементів благоустрою | 2900,0 |  |  | 2900,0 |  | 2859,9 |  |  | 2859,9 |  |  |
|  | Завдання: 6.5. Технічне обслуговування та поточний ремонт фонтанів | 1600,0 |  |  | 1600,0 |  | 1233,5 |  |  | 1233,5 |  | Проводилось технічне обслуговування та поточний ремонт 7 фонтанів. |
|  | Завдання: 6.6. Забезпечення водопостачання фонтанів | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 227,5 |  |  | 227,5 |  | Для роботи фонтанів забезпечено водопостачання |
|  | Завдання: 6.7. Забезпечення утримання та поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків | 8200,0 |  |  | 8200,0 |  | 8200,0 |  |  | 8200,0 |  | Протягом 2021 року проведено поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків 72 шт.та поточний ремонт з встановленням додаткових елементів 74 шт. |
|  | Завдання: 6.8. Придбання та встановлення нових лавок | 263,0 |  |  | 263,0 |  | 263,0 |  |  | 263,0 |  | придбано та встановлено всього 39 лавок, з них 8 шт. у дитячому парку Казка та 31 шт. по місту Суми. |
|  | Завдання: 6.9. Забезпечення функціонування громадських вбиралень | 339,2 |  |  | 339,2 |  | 339,2 |  |  | 339,2 |  | Протягом року проводилось утримання туалету Дружба |
|  | Завдання: 6.10. Забезпечення поточного ремонту малих архітектурних форм на території Сумської міської територіальної громади | 341,7 |  |  | 341,7 |  | 341,7 |  |  | 341,7 |  | Проведено поточний ремонт малих архітектурних форм на території територіальної громади (лавок, памятників, |
|  | Завдання: 7. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | 1162,0 |  |  | 1162,0 |  | 1099,8 |  |  | 1099,8 |  | Протягом 2021 року забезпечувалось регулювання чисельності тварин у населених пунктах, а саме: стерилізація, відлов та повернення, санітарний підбір трупів та утримання тварин у притулку. |
|  | Завдання: 8. Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на загальних об'єктах | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  | 2592,2 |  |  | 2592,2 |  | Кількість обєктів по яким проведено капітальний ремонт склала 14, середня вартість склала 185,1 тис.гривень. |

Сумський міський голова									                                                  Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Олександр ЖУРБА

____________