Додаток 4

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі змінами), за 2020-2021 роки та за 2021 рік»

від 30 листопада 2022 року № 3232 - МР

Інформація

про заключний звіт про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі змінами), за 2020-2021 роки

Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі − Програма) затверджена рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року 
№ 6108 - МР (останні зміни затверджені рішенням Сумської міської ради від 
16 грудня 2020 року № 25-МР).

Відповідальний виконавець Програми – Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. У виконанні Програми брали участь управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ охорони здоров’я Сумської міської ради, відділ культури Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою переходу до стандартів сталого енергетичного розвитку, створення та забезпечення функціонування системи енергоменеджменту в установах та закладах соціально-культурної сфери територіальної громади відповідно до вимог та положень міжнародного стандарту ISO 50001, зміни стереотипів поведінки споживачів, підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери територіальної громади внаслідок упровадження проєктів, організаційних та багатозатратних заходів з енергозбереження та енергоефективності відповідно до чинних нормативних документів, стандартів та правил.

Для оптимізації температурного режиму в будівлях та підвищення ефективності функціонування внутрішніх мереж енергопостачання бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери в рамках Програми було проведено заходи зі зменшення споживання теплової енергії (утеплення фасадів, установлення енергозберігаючих вікон, облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла); підвищення рівня управління енергозбереженням, популяризації переваг енергоощадливості, формування ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів.

Протягом 2020-2021 років були впроваджені заходи з підвищення енергоефективності будівель у галузях «Освіта», «Охорона здоров`я», «Культура і мистецтво», здійснювалась реалізація проєктів міжнародної технічної допомоги, впровадження системи енергоменджменту, проведення просвітницьких заходів на суму 113,17 млн. грн, із них кошти бюджету Сумської міської ТГ – 47,8 млн.грн, кошти ДБ – 16,19 млн.грн, залучені кошти (грант ЄС, GIZ, кредит НЕФКО, грант SECO) – 4,18 млн.грн. Відсоток виконання заходів у звітному періоді складає 56,5 % від запланованих Програмою обсягів фінансування на 2020-2021 роки.

Підвищення енергоефективності будівель

У СЗОШ № 22 завершено утеплення фасаду будівлі площею 1537,1 кв.м, утеплено віконні відкоси площею 220,9 кв.м. У ДНЗ № 14 проведено капітальний ремонт будівлі – утеплено 483 кв.м цоколю. У ДНЗ №№ 15, 35, 39 замінено 766 кв.м віконних блоків, крім того в ДНЗ № 15 замінено 13,76 кв.м дверних блоків. Здійснено утеплення 2657 кв.м. площі покрівлі основного корпусу та спортивної зали з покриттям мембрана в ССШ №29, здійснено утеплення 1815 кв.м. площі покрівлі старшого корпусу КУ ССШ № 7. Утеплено 1301,6 кв.м. покрівлі ДНЗ №34. Виготовлений енергетичний сертифікат для ССШ №2, СПШ№ 28, ДНЗ№2. Розроблено проектно-кошторисну документацію для ДНЗ № 21 та ДНЗ № 2.

Проведено капітальний ремонт переходу між будівлями старого та нового корпусів КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради, а саме: утеплено покрівлю площею 32 кв. м, фасад - 83 кв. м. У КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» по вул. Троїцька, 28 встановлено                                            модуль до теплолічильника та термінал збору та передачі даних систем моніторингу енергоресурсів. У відділенні №2 КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 утеплено зовнішні стіни площею 265,56 кв.м, цоколь - 77,21 кв.м., закуплено блок теплообмінний модульний системи опалення.

У будівлях Клінічної лікарні Святого Пантелеймона за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 замінено 4,8 кв.м вікон на металопластикові двохкамерні енергозберігаючі, 3,4 кв.м дверей, утеплено 850,05 кв.м горища, улаштовано покрівлю шатрову із металочерепиці "монтерей" - 2817 кв.м., утеплено                                   1232,72 кв. м фасаду, 60 кв.м цоколю, 133,2 кв.м укосів, установлено 101 шт. опалювальних радіаторів, утеплено 210 м трубопроводів.

Проведено техобстеження будівель КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради.

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР.

Проведено утеплення даху з заміною покрівельного килиму дитячої музичної школи № 1 за адресою: м.Суми, вул. Д.Галицького, 73 (утеплено 753 кв.м покрівлі).

Виконані роботи по капітальному ремонту теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у ЗОШ № 18, 
ССШ № 29, ДХШ ім. М.Г. Лисенка. У ДМШ №2 завершено роботи з облаштування теплопункту системою автоматичного регулювання тепла, які було розпочато у 2019 році.

Проєкти міжнародної технічної допомоги

У 2020-2021 роках реалізовувались проєкти міжнародної технічної допомоги, а саме: «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми», «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні»,

У рамках реалізації грантового проєкту ЄС «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20) у ССШ № 9 виконано роботи по заміні дверних блоків площею 7,56 кв.м, віконних блоків - 1197,66 кв.м, утеплено фундамент - 2772 кв.м, цоколь - 389,18 кв.м, покрівлю - 3714,2 кв.м.; в КУ ССШ №7 виконано роботи по заміні  віконних блоків площею 1325,9 кв.м, утеплено фундамент площею 202 кв.м,  цоколь - 187,6 кв.м,  стіни -  2290,6, замінено дверні блоки - 26,2 кв.м.;                                         у ЗОШ № 20 встановлено 1105 одиниці ламп. кв.м. Крім того, сплачено за послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», послуги по створенню та розміщенню рекламної та інформаційної продукції по проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», аудит використання коштів, комісії за продаж іноземної валюти та за розрахункове обслуговування поточного рахунку. Крім того, за рахунок коштів бюджету СМТГ виплачено заробітну плату бухгалтеру проєкту та спеціалісту із закупівель, менеджеру проєкту.

Сплачено за проєктні роботи та експертизу проєктної документації по капітальному ремонту будівлі ДНЗ №30 «Чебурашка» у рамках проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми».

У рамках впровадження грантового пілотного проєкту GIZ «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька», 28 отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта проєктній документації, сплачено за послуги пересилання документації до Німеччини, конвертацію валюти, обслуговування валютного рахунку, проведено фінансовий аудит використаних коштів, за рахунок третього траншу грантових коштів сплачено за роботи виконані у 2019 році. Отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта проєктній документації, сплачено за послуги технічного нагляду.

У рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) залучено кредитні кошти на реалізацію проєкту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, 
вул. Троїцька, 28». Замінено 158 кв. м віконних блоків, утеплено 201,35 кв. м цоколю (підземна, надземна частини), 3825,7 кв. м фасаду, 
139,4 кв.м укосів, 599,07 кв.м горища. Виконано роботи по улаштуванню нового гідроізоляційного покриття даху будівлі площею 1930 кв. м. Встановлено систему погодного регулювання тепла та модуль підготовки гарячої води. Отримано енергетичний сертифікат будівлі.

На виконання завдань Проєкту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні» у 2020 році проведено первинну оцінку міста Суми. За результатами первинної оцінки місто Суми отримало 39,3% з максимально можливих 50%, які потрібні для отримання сертифікату ЄЕВ. За кошти SECO та співфінансування з бюджету СМТГ реалізовано проєкт «Швидкого виграшу»: Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів                                № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області, утеплено фасад будівлі площею 629 кв.м.

Впровадження системи енергетичного менеджменту

Протягом звітного періоду продовжувалась робота з впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах. До системи дистанційного моніторингу «Сумська міська система моніторингу теплоспоживання будівель» підключено ДНЗ №№ 6, 10, 15, 16, 31, 32, 39, ЗДО №30. Закуплено та встановлено теплообчислювачі, модеми, модулі для дистанційного збору та передачі показників теплоспоживання (ДНЗ №№ 1, 3, 5, 13, 28, 33,  НВК №16, ССПШ №31, ЗОШ №№8, 13, класична гімназія). Сплачено за послуги з обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель закладів та установ (ССШ №№ 1, 2, 7, 17, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 13, 15, 18, 22, 23, 24,  ССПШ №31, ЗЗСО №19, гімназія №1, НВК №№ 11, 9,41,42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 38).

З метою удосконалення впровадження системи енергетичного менеджменту проведено навчання для членів групи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади за темою: «Ризик-орієнтований підхід в системах менеджменту».

За результатами другого наглядового аудиту системи енергетичного менеджменту управління енергетичними ресурсами відповідно до вимог та рекомендацій міжнародного стандарту ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту» на рівні виконавчих органів Сумської міської ради, у 2020 році підтверджено сертифікат №1234055427 TÜV SÜD німецької експертної організації експертизи, випробувань та сертифікації (м. Мюнхен).

За участі представників німецької фірми TUV SUD з представництвом в Україні у 2021 році проведено ресертифікаційний аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері, за результатами якого отримано другий сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018.

Просвітницька діяльність

На виконання зобов’язань перед європейською ініціативою «Угода мерів» проводився щорічний захід «Дні Сталої енергії». У червні 2020 року проведено загальноміський захід в онлайн-форматі під девізом: «За межами кризи: чиста енергія для зеленого відновлення та зростання». В рамках заходу відбувся міський екологічний івент «Енергозбереження від А до Я»,                           флеш-моб конкурс «Екокарантин Суми», вікторину «Полюби світ довкола», екологічний байдарковий сплав, музичний телемарафон за участі сумських музикантів, велоквест Velolife. У мережі Facebook на сторінці «Дні сталої енергії у місті Суми» поширювалися інформаційні матеріали, відеоролики щодо проведених заходів, поради щодо енергомодернізації будівель, відеосюжет про взірцевий приклад Сумської багатоповерхівки. У жовтні                        2021 року проведено онлайн захід: Осіння школа «Стала енергетика та клімат: досвід ЄС для України». Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради проведено конкурс: «Збережи енергію! Зупини зміни клімату!», участь у якому взяли дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, навчальні заклади спеціальної освіти та вищі навчальні заклади Сумської міської територіальної громади. За результатами конкурсу виконано розробку і друк книжки «Збережи енергію! Зупини зміни клімату!» (збірка казок) на тему охорони довкілля, енергоефективності та змін клімату. Також виготовлено відеоролики «Дні Сталої енергії – 2021» (Як народжувалась Еко-казка), "Основні досягнення в реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми".

Результативні показники виконання енергоефективних заходів, реалізованих у 2020-2021 роках :

| № з/п | Назва установи | Найменування енергоресурсу | Одиниця виміру | Фактичне споживання енергоресурсів | Економія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Галузь «Освіта» |
| 1. | КУ ССШ № 2 по вул. Г.Кондратьєва,76 | Теплова енергія | Гкал | 701 | - | 667 | -34 |
| 2. | КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка СМР по вул. Л. Українки, 23 | Теплова енергія | Гкал | 966 | 899 | 964 | -69 |
| 3. | КУ ССШ № 9 по вул. Даргомижського, 3 | Теплова енергія | Гкал | 500 | 441 | 438 | -121 |
| 4. | КУ Сумська ЗОШ № 18 СМР по вул. Леваневського, 8 | Теплова енергія | Гкал | 856 | 757 | - | -99 |
| 5. | КУ Сумська ЗОШ № 20 по вул. Металургів, 71 | Електрична енергія | МВт*год | 59 | - | 49 | -10 |
| 6. | КУ Сумська ЗОШ № 22 СМР по вул. Ковпака, 57 | Теплова енергія | Гкал | 814 | 617 | - | -197 |
| 7. | КУ ССШ № 29 по вул. Заливна, 25 | Теплова енергія | Гкал | 592 | 537 | 514 | -133 |
| 8. | КУ Сумський НВК № 34 СМР по вул. Раскової, 130 | Теплова енергія | Гкал | 390 | - | 390 | 0 |
| 9. | Сумський ДНЗ № 14 "Золотий півник" по вул. Прокоф`єва, 15 | Теплова енергія | Гкал | 198 | 172 | - | 26 |
| 10. | Сумський ДНЗ № 15 "Перлинка", вул. Нахімова, 17 | Теплова енергія | Гкал | 256 | 233 | - | -23 |
| 11. | ДНЗ №35 "Дюймовочка" с.Піщане, вул.Кооперативна, 2 | Теплова енергія | Гкал | 155 | 124 | - | -31 |
| 12. | Сумський ДНЗ №39 "Теремок", по вул.Металургів, 7/А | Теплова енергія | Гкал | 286 | 247 | - | -39 |
| Всього | Теплова енергія | Гкал | 5714 | 4027 | 2973 | -720 |
|  | Електрична енергія | МВт*год | 59 | - | 49 | -10 |
| Галузь "Охорона здоров`я" |
| 1. | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР по вул. І. Сірка, 3 | Теплова енергія | Гкал | 426 | 454 | 444 | 28 |
|  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР по вул. Троїцька, 28 | Теплова енергія | Гкал | 1429 | 1222 | 1301 | -207 |
| 2. | КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» | Теплова енергія | Гкал | 706 | - | 865 | 159 |
| Всього | Теплова енергія | Гкал | 2561 | 1676 | 2610 | -20 |
| Галузь "Культура і мистецтво" |
| 1. | ДМШ № 2 по вул. М. Вовчок, 31 | Теплова енергія | Гкал | 70 | 74 | - | 4 |
| 2. | Дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка по вул. Псільська, 7 | Теплова енергія | Гкал | 84 | 74 | - | -10 |
| 1. | ДМШ № 1 по вул. Д.Галицького, 73 | Теплова енергія | Гкал | 82 | - | 81 | -1 |
| Всього | Теплова енергія | Гкал | 236 | 148 | 81 | -7 |
| Всього по галузям | Теплова енергія | Гкал | 8511 | 5851 | 5664 | -747 |
|  | Електрична енергія | МВт*год | 59 | - | 49 | -10 |

*Примітка: споживання округлено до цілих одиниць

Сумський міський голова					Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Липова С.А.