|  | Додаток № 3 до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330 – МР (зі змінами), за 2019 – 2021 роки та за 2021 рік» від 30 листопада 2022 року № 3233 - МР |
| --- | --- |

Заключний звіт

Про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330 – МР (зі змінами),                               за 2019 – 2021 роки

| 1. | 02 | Виконавчий комітет Сумської міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | 06 | Управління освіти і науки Сумської міської ради |
|  | 10 | Відділ культури Сумської міської ради |
|  | 12 15 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
|  | 37 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |
|  | КПКВК | найменування головних розпорядників коштів програми |
| 2. | 37 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 6013 6030 7310 7330 7361 7670 8340 | Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330 - МР (зі змінами) |
| № з/п | Заходи | Відповідальний за виконання завдання та строк виконання | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми) |
|  |  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | бюджет СМТГ |  |  |  | обл. бюджет | Бюджет СМТГ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони атмосферного повітря |
| 1 | Розробка проекту інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації 2019 р. | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | Виконано. Розроблено проєкт інвентаризації 3х джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, підготовлено звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин тепличного господарства КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів |
| 2 | Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019-2021 рр. | 10822,7 | 8952,3 |  | 1870,4 |  | 10520,7 | 8798,0 |  | 1722,7 |  | Виконано. Забезпечено виконання робіт з будівництва напірного каналізаційного колектору (прокладено 775 п.м. трубопроводу із виконанням супутніх робіт). Забезпечено коригування проектно-кошторисної документації із проведенням процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (друга нитка) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019-2021 рр. | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися |
| 4 | Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019 р. | 2079,6 |  |  | 2079,6 |  | 1414,3 |  |  | 1414,3 |  | Виконано. Забезпечено виконання ремонтно-будівельних робіт, здійснено прокладання трубопроводу протяжністю 73 п.м. |
| 5 | Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 по вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (Коригування) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2020 р. | 135,0 |  |  | 135,0 |  | 92,2 |  |  | 92,2 |  | Виконано. Виконані роботи з будівництва напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (прокладено 20,2 п.м. із виконанням супутніх робіт) |
| 6 | Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (друга нитка) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019-2021 рр. | 6050,0 | 5220,0 |  | 830,0 |  | 217,8 |  |  | 217,8 |  | Виконано. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (друга нитка) |
| 7 | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф’єва до КНС-6 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019-2021 рр. | 12741,0 | 11430,0 |  | 1311,0 |  | 20,2 |  |  | 20,2 |  | Виконано. Виконано прочищення каналізаційних оглядових колодязів (23 од.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019 р. | 3320,3 | 3200,0 |  | 120,3 |  | 3302,6 | 3200,0 |  | 102,6 |  | Виконано. Забезпечено виконання робіт з реконструкції каналізаційного залізобетонного колектору Д=600 мм, що проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській |
| 9 | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2021 р. | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 49,6 |  |  | 49,6 |  | Проведено процедуру тендерних закупівель на реконструкцію самотічного колектора |
| 10 | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаської із вул. Лінійною в м. Суми | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2021 р. | 7593,2 |  |  | 7593,2 |  | 5994,8 |  |  | 5994,8 |  | Виконані роботи з реконструкції самотічного каналізаційного колектора, замінено 1013,4 п.м. трубопроводу із виконанням супутніх робіт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д-1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м. Суми | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019-2020 рр. | 30374,8 | 17000,0 |  | 13374,8 |  | 27260,4 | 17000,0 |  | 10260,4 |  | Виконано. ТОВ НВП «Тепло-світ» забезпечено виконання ремонтно-будівельних робіт, здійснено прокладання трубопроводу протяжністю 510 п.м., замінено 5 од. колодязів. У 2020 році виконані роботи з реконструкції каналізаційного самопливного колектору (замінено 83 п.м. трубопроводу із виконанням супутніх робіт) |
| 12 | Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д-1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м. Суми (Коригування) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2020 р. | 1800,0 |  |  | 1800,0 |  | 1796,7 |  |  | 1796,7 |  | Виконано. Виконані роботи з реконструкції каналізаційного самопливного колектору (замінено 189 п.м. трубопроводу із виконанням супутніх робіт |
| 13 | Реалізація проекту: «Модернізація та реконструкція системи водовідведення у м. Суми (Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 60 000 м3/добу з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми, вул. Гамалія, буд. 40)» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019-2021 рр. | 58642,33 |  |  | 27142,33 | 31500,0 | 6982,4 |  |  | 6982,4 |  | Виконано. Розроблено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 60 000 м³ /добу з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м³/добу у м. Суми, вул. Гамалія, буд. 40. Проведені тендерні процедури. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019 р. | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися |
| 15 | Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного (Коригування) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2020-2021 рр. | 16559,0 | 14850,0 |  | 1709,0 |  | 55,2 |  |  | 55,2 |  | Виконано. Виконано прочищення каналізаційних оглядових колодязів 29 од. |
| 16 | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2020-2021 рр. | 17620,0 |  |  | 17620,0 |  | 12419,3 |  |  | 12419,3 |  | Виконано. Виконані роботи з реконструкції самотічного каналізаційного колектору (замінено 1966,07 п.м. трубопроводу та 5693 м³ колодязів із виконанням супутніх робіт) |
| 17 | Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-10 до вул. Криничної в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2021 р | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися |
| 18 | Нове будівництво обводу напірного колектору біля ТК-19 (виготовлення ПКД) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2021 р. | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК №1 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2020-2021 рр. | 3925,0 |  |  | 3925,0 |  | 2875,9 |  |  | 2875,9 |  | Виконано. Розроблено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт самопливного залізобетонного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК №1». Замінено 41,04 п.м. залізобетонного колектору із виконанням супутніх робіт |
| 20 | Нове будівництво модульної зливної станції біля очисних споруд, за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 40 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2020-2021 рр. | 4006,1 | 3371,0 |  | 635,1 |  | 249,6 |  |  | 249,6 |  | Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися |
| 21 | Придбання аераційної системи в комплекті для станції очисних споруд м. Суми | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2020 р. | 1700,0 |  |  | 1700,0 |  | 1691,5 |  |  | 1691,5 |  | Виконано. Придбано комплекс (3 комплекти) аераційної системи для станції очисних споруд у м. Суми |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха, ін. водних об’єктів, очищення русел річок | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019-2021 рр. | 2800,0 |  |  | 2800,00 |  | 2103,4 |  |  | 2103,4 |  | Виконано. Проведені заходи з благоустрою прибережних захисних смугах річок Псел (від мосту 40-ї Армії до мосту 20 років Перемоги, від мосту 40-ї Армії до водолазної станції), від (ТРЦ «Мануфактура» до ЖК «Зарічний», вздовж пров. Воробійовський та вул. І. Сірка, та Сумка (від мосту по вул. Троїцька до району вул. Максима Рильського), від мосту Харитоненка до гирла річки Псел. Здійснено видалення аварійних та пошкоджених дерев, вирізано поросль, зібрано та вивезено сміття. |
| 23 | Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха та ін. водних об’єктів | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019 р. | 540,0 |  |  | 540,0 |  | 540,0 |  |  | 540,0 |  | Виконано. Проведено санітарне очищення прибережної захисної смуги озера Чеха, забезпечено вивезення 960 м³ сміття з 67 урн та 23 контейнерів, косіння трави вздовж пішохідної доріжки |
| 24 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Веретенівка», у т.ч. ліквідація пошкоджень елементів гідроспоруди з улаштуванням додаткового водостоку | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019 р. | 130,0 |  |  | 130,0 |  | 123,6 |  |  | 123,6 |  | Виконано. Ліквідовано пошкодження гідроспоруди, улаштовано додатковий водосток. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Веретенівка», у т.ч. виправлення дефектів тіла земляної греблі, усунення осідань, розмивів дамби і її укосів | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019 р., 2021 р. | 485,0 |  |  | 485,0 |  | 482,91 |  |  | 482,91 |  | Виконано. Виправлено дефекти земляної греблі, усунено осідання та розмиви дамби та її укосів |
| 26 | Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Ганнівка», у т.ч. усунення осідань, розмивів укосів та гребнів, ліквідація пошкоджень водозливу | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2021 р. | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися |
| 27 | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): Капітальний ремонт об’єктів благоустрою – розчищення річки Сумки між Воскресенським та Шевченківським мостами | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2020-2021 р. | 7650,0 |  |  | 7650,0 |  | 426,7 |  |  | 426,7 |  | Виконано. Виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «капітальний ремонт об’єктів благоустрою – розчищення річки Сумки між Воскресенським та Шевченківським мостами. Процедура оцінки впливу на довкілля завершена, отримано відмову в отриманні позитивного висновку. Розпочато нову процедуру оцінки впливу на довкілля. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019-2021 рр. | 5140,0 |  |  | 5140,0 |  | 264,3 |  |  | 264,3 |  | Виконано. Виготовлено проектно-кошторисну документацію «Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом», отримано позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД). Роботи планується виконувати в комплексі з розчищенням річки Сумка |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони, утримання і розвитку природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста |
| 29 | Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019-2021 рр. | 2100,0 |  |  | 2100,0 |  | 913,7 |  |  | 913,7 |  | Виконано. Висаджено 275 саджанців дерев (гледичія, дуб червоний, клен, граб) у міському парку ім. І.М. Кожедуба, сквері в районі оз. Дурова, вул. Глинки, вздовж проспекту курський, на вул. металургів, зеленко, Добровільна, Ковпака та 100 кущів (бузок, дерен червоний, гібіскус) у сквері щастя, на вул. Роменська, на території Комплексу пам’яті загиблим в Афганістані, висаджено 240 саджанців дерев (клен) із закритою кореневою системою вздовж вул. Харківська та проспекту Михайла Лушпи |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Створення та відновлення газонів по місту | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019-2021 рр. | 1700,0 |  |  | 1700,0 |  | 371,3 |  |  | 371,3 |  | Виконано. Здійснено відновлення 3520 м² газонів у скверах міста (Покровський, Харківський), на вул. М. Вовчок, на майдані незалежності, на території Комплексу пам’яті загиблим в Афганістані |
| 31 | Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів у місті Суми | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019-2021 рр. | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися |
| 32 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання, догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019-2021 рр. | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 293,0 |  |  | 293,0 |  | Виконано. Проведено санітарне обрізування крон дерев, підживлення та дернування зелених насаджень, ремонт та розпушування пристовбурових лунок дерев та прибирання сміття |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку - пам’ятки садово -паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019-2021 рр. | 480,0 |  |  | 480,0 |  | 394,79 |  |  | 394,79 |  | Виконано. Виконані роботи з санітарного прибирання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» (прибирання, вивіз сміття, догляд за територією) |
| 34 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: догляд за насадженнями парку - пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,підрядні організації 2019-2021 рр. | 540,0 |  |  | 540,0 |  | 271,46 |  |  | 271,46 |  | Виконано. Забезпечено комплексний догляд за насадженнями парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський», проведено обрізання сухих гілок та дерев, видалення пошкоджених чи аварійних дерев, вирізано поросль |
| 35 | Облаштування території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 1095,9 |  |  | 1095,9 |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися |
| 36 | Облаштування території (доріжок, огорожі тощо) ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 450,0 |  |  | 450,0 |  | 396,5 |  |  | 396,5 |  | Виконано. Відремонтовано 348 м² доріжок на території ботанічного саду «Юннатівський» з установленням бетонних поребриків, бордюрів тротуарних |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 330,0 |  |  | 330,0 |  | 306,1 |  |  | 306,1 |  | Виконано. Придбано будівельні матеріали, отрутохімікати та мінеральні добрива, придбано вольєр для утримання тварин, обладнання для тераріумів, крупорушка, садовий інвентар, горщики для квітів |
| 38 | Придбання обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 120,0 |  |  | 120,0 |  | 110,0 |  |  | 110,0 |  | Виконано. Придбано вольєр для утримання тварин ботанічного саду «Юннатівський», тераріуми-модулі для тварин (10 штук), придбано стелаж для акваріуму |
| 39 | Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 120,0 |  |  | 120,0 |  | 110,0 |  |  | 110,0 |  | Виконано. Придбано вітаміни та корм для тварин біологічної лабораторії та навчально-тваринницької ферми (просо, пшеницю, овес), корм для риб, що утримуються в акваріумному комплексі |
| 40 | Поповнення експозицій рідкісних та зникаючих рослин і тварин у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Виконано. Поповнено експозиції тварин (білка-летяга, папуги, канарки, бурундук, саламандра, папуга, амадина, акваріумні риби) та квітково-декоративних рослин ботанічного саду (магнолія, гібіскус, рододендрон, араукарія, секвоя, вейгела, верба Нана, бересклет Тунберга, бересклет Форчуна, бузок Меєра, гортензія волосиста) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Обладнання системи відеоспостереження на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 49,6 |  |  | 49,6 |  | Виконано. Встановлено систему відеоспостереження (9 камер зовнішнього відеоспостереження, 2 монітора, відео реєстратор, блок живлення) на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері поводження з відходами |
| 42 | Забезпечення передачі відходів, що містять ртуть, сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) в установах та закладах галузі «Освіта», «Культура» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ культури Сумської міської ради, підрядні організації 2019-2021 рр. | 98,0 |  |  | 98,0 |  | 97,9 |  |  | 97,9 |  | Виконано. Для подальшої утилізації забезпечено передачу спеціалізованому підприємству 10278 відпрацьованих люмінесцентних ламп галузі «Освіта» та 271 галузі «Культура» |
| 43 | Внесення змін до Схеми санітарної очистки м. Суми | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019 р. | 350,0 |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  | Виконано. ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» забезпечено розробку матеріалів із інженерного проектування щодо внесення змін до Схеми санітарної очистки міста |
| 44 | Визначення морфологічного складу ІІ групи твердих побутових відходів в м. Суми | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2019 р. | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 54,0 |  |  | 54,0 |  | Виконано. ДП «Науково-дослідний та конструкторсько – технологічний інститут міського господарства» розроблено науково-технічний звіт «Визначення морфологічного складу ІІ групи твердих побутових відходів в м. Суми» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Відбір проб ґрунту на території колишнього складу КСП «Тепличне» для вимірювання вмісту пестицидів у ґрунті | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2021 р. | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | Виконано. Безкоштовно проведено відбір проб ДУ «Центр контролю та профілактики хвороб Міністретсва охорони здоров'я України», складений відповідний акт |
| 46 | Дослідження (скринінг) зразків ґрунту на вміст пестицидів, відібраних на території колишнього складу КСП «Тепличне» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації 2021 р. | 21,0 |  |  | 21,0 |  | 20,4 |  |  | 20,4 |  | Виконано. Здійснено лабораторне дослідження (скринінг) зразків грунту на вміст заборонених до використання пестицидів та їх метаболітів ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністретсва охорони здоров'я України» |
| 47 | Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, підрядні організації 2021 р. | 42111,0 | 14111,0 |  | 28000,0 |  | 42090,0 | 14111,0 |  | 27979,0 |  | Виконано. Виконувались роботи з будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони та раціонального використання ресурсів тваринного світу |
| 48 | Облаштування карантинного майданчика для перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова, 1 в м. Суми | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 750,0 |  |  | 750,0 |  | 66,3 |  |  | 66,3 |  | Виконано. Забезпечено облаштування карантинного майданчику для перетримки безпритульних тварин (улаштовано водогін) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля |
| 49 | Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації | 120,0 |  |  | 120,0 |  | 100,9 |  |  | 100,9 |  | Виконано. Забезпечено підготовку та друк інформаційно-освітнього бюлетеню Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» |
| 50 | Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проектів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 276,5 |  |  | 276,5 |  | 264,68 |  |  | 264,68 |  | Виконано. Проведені екологічні освітні акції, проекти: «Годівничка», «Екологічний марафон», міський етап Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина Україна», міський освітній проект «Пташиний дивограй», міський етап обласного екологічного форуму «природа-національне багатство України», «Люби і знай свій рідний край», «Збережемо енергію разом», акція «Збережемо ялинку разом», у рамках Всесвітньої акція Година Землі – 2020: конкурс плакатів «Зміна клімату – час діяти!», селфі – марафон «Еко стиль мого життя», екологічний онлайн квест «Змінюй себе, а не планету; у рамках відзначення Днів сталої енергії : онлайн марафон «Обіцянки Землі», міський екологічний івент «Енергозбереження від А до Я», проведено конкурс плакатів «Зміна клімату-час діяти», Також були придбані фліпчарт – 2шт., постер, ноутбук для проведення масових заходів загальноміського рівня |
| 51 | Проведення для містян та гостей міста Суми заходів екологічного і природоохоронного напрямку | Виконком Сумської міської ради, департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради | 287,0 |  |  | 287,0 |  | 271,79 |  |  | 271,79 |  | Виконано. У рамках відзначення всесвітньої екологічної акції «Година Землі у місті Суми» проведено міську акцію «Вечеря при свічках заради планети», конкурс «Екокрос», конкурс малюнків «Як я можу допомогти Землі», екологічну акцію «ЕкоКрос» (загальна кількість учасників 30 чол., зібрано 861,3 кг сміття). До міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів проведено велоквест «Velolife» (загальна кількість учасників 75 чол.) У рамках загальноміського заходу «Дні сталої енергії у м. Суми» проведено дитячий фотоконкурс «природа в об’єктиві» та екологічний велоквест «Velolofe». |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного і природоохоронного напрямку | Виконком Сумської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради, Сумський міський центр дозвілля молоді Сумської міської ради 2019-2021 рр. | 537,0 |  |  | 537,0 |  | 429,0 |  |  | 429,0 |  | Виконано. У рамках відзначення Всесвітньої екологічної акції «Година Землі» у місті Суми», загальноміського заходу «Дні сталої енергії у м. Суми» проведено квартирник «Година Землі», фестиваль «Sumy Energy Fest», «Музичний телемарафон» та еко- подорож річкою Псел. |
| 53 | Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | Управління освіти і науки Сумської міської ради, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації, 2019-2021 рр. | 115,0 |  |  | 115,0 |  | 115,0 |  |  | 115,0 |  | Виконано. Видано буклет з екологічного виховання, інформаційні таблички для ботанічного саду Юннатівський. Забезпечено видання поліграфічної продукції (методичний посібник «Формування життєвої компетентності вихованців у закладі позашкільної освіти – Школі сприяння здоров’ю», буклет «Сумський міський ЦЕНТУМ – простір розвитку життєвих можливостей дитини». Підготовлена та видана поліграфічна продукція: буклет «Спалювання сухої трави – злочин проти довкілля», календар «Твої екодії – важливі для довкілля», екологічний календар «Почни з себе – врятуй планету!», забезпечено виготовлення флаєрів «Збережи ялинку-купуй марковану!», «Чому не можна спалювати листя», настільний календар «майбутнє планети залежить від нас» та кишенькові календарі «Збережемо первоцвіти», «Став свідком спалювання листя чи сміття, що робити?», методичний посібник «Формування життєвої компетентності вихованців у закладі позашкільної освіти – Школі сприяння здоров’ю», буклет «Сумській міський ЦЕНТУМ-простір розвитку життєвих можливостей дитини», екологічний календар «Почни з себе – врятуй планету!» та інформаційний стенд «Ботанічний сад запрошує» |
| 54 | Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації, 2021 р. | 49,0 |  |  | 49,0 |  | 21,98 |  |  | 21,98 |  | Виконано. Попередження негативних наслідків від планованої діяльності |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Розробка Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації Суми | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації, 2021 р. | 350,0 |  |  | 350,0 |  | 277,0 |  |  | 277,0 |  | Виконано. Розроблено проєкт Програми |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за Комплексною програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 122295,21 | 0,0 | 122295,21 | 83 340,61 | 0,0 | 83 340,61 | 38954,6 |  | 38954,6 |

Сумський міський голова					 								       Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Липова С.А.