|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

**РІШЕННЯ**

|  |
| --- |
| **від 03.03.2017 № 99****Про проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми** |
|  |

З метою забезпечення належного санітарного стану та благоустрою, ліквідації несанкціонованих звалищ сміття та озеленення території міста Суми, керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет Сумської міської ради**

**ВИРІШИВ:**

1. Провести загальноміський місячник благоустрою на території міста Суми у період з 13 березня по 14 квітня 2017 року.

**2.** Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
(Яременку Г.І.):

**2.1.** Забезпечити проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми, заходів з наведення належного санітарного стану та озеленення території міста Суми комунальними підприємствами, які підпорядковані департаменту інфраструктури та приватним сектором, згідно з додатками 3, 6, 7.

**2.2.** Забезпечити виконання заходів по благоустрою та наведення належного санітарного стану структурними підрозділами Сумської міської ради, згідно з додатком 2.

**2.3.** Забезпечити проведення загальноміського місячника благоустрою житлово-експлуатаційними організаціями розташованими на території міста Суми, згідно з додатком 5.

**3.** Управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради (Голопьоров Р.В.) забезпечити контроль за виконанням заходів закладами освіти та суб’єктами господарювання по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми згідно з додатком 1,2,4.

**3.1.** Забезпечити вивезення зібраного сміття з території міста Суми, згідно з додатками 2, 3, 4, 6.

**4.** Управлінню освіти і науки Сумської міської ради
(Данильченко А.М.) забезпечити проведення загальноміського місячника благоустрою навчальними закладами, розташованими на території міста Суми, згідно з додатком 4.

**5.** Відділу охорони здоров’я Сумської міської ради
(Братушка О.В.) забезпечити проведення загальноміського місячника благоустрою закладами охорони здоров’я розташованими в місті Суми на територіях закладів та прилеглих до них територій.

**6.** Управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.) організувати роботу комунального підприємства «Шляхрембуд» Сумської міської ради (Вегера О.О.) щодо очищення доріг від дорожнього змету під час проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми.

**7.** Дозволити комунальному підприємству «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради (Ситник С.В.) за погодженням з управлінням «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради приймати сміття, яке вивозиться з об’єктів благоустрою (вулиць, парків, скверів міста) від підприємств, установ, організацій, які беруть участь у проведенні загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми, проводити захоронення безоплатно на полігоні по складуванню твердих побутових відходів міста Суми (на території Великобобрицької сільської ради Краснопільського району Сумської області).

**8.** Управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради (Кривцов А.В.) забезпечити розміщення соціальної реклами про проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми.

**9.** Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.) забезпечити висвітлення інформації про проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми в засобах масової інформації та на сайті Сумської міської ради.

**10.** Визначити днями загальноміської толоки з благоустрою, наведення належного санітарного стану та озеленення території міста Суми
17-18 березня 2017 року та 24-25 березня 2017 року.

**11.** Про результати виконання заходів, проведених під час загальноміського місячника благоустрою задіяним підприємствам, установам, організаціям, структурним підрозділам Сумської міської ради надати інформацію до управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради (Голопьоров Р.В.) до 14 квітня 2017 року.

**12.** Управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради (Голопьоров Р.В.) внести на розгляд на апаратній нараді при міському голові у квітні 2017 року узагальнену інформацію по п. 11 даного рішення.

**13.** Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Міський голова** |  |  **О. М. Лисенко** |
|  |  |  |

Яременко 700-590

Розіслати: згідно зі списком розсилки

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 03.03.2017 № 99

**Заходи**

**по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустрою на території міста Суми для підприємств, установ, організацій, усіх форм власності, розташованих на території м. Суми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Найменування заходів** | **Виконавець** | **Термін виконання** |
| **Вул. Харківська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь); впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці,КП «Шляхрембуд». | до 14 квітня 2017 року |
| 2. | Прибережна смуга р. Псел (навпроти будівництва «Набережний квартал») | Набережний квартал | до 14 квітня 2017 року |
| **Пров. Воробйовський** |
| 1**.** | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь); впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | ТОВ «Сервіс-маркет» | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Черкаська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь); впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя,сміття | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці,ПАТ «Укртелеком» | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Петропавлівська** |
| 1.  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь); впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці,КП «Шляхрембуд». | до 14 квітня 2017 року |
| **Театральна площа, вул. Г. Кондратьєва, вул. Гамалія, 20 р. Перемоги** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь); впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя.Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь) до будівельного майданчику по вул. 20 р. Перемоги, 1/1 | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці, КП «Шляхрембуд», КП «Зеленбуд», КП «Сумитеплоенергоцентраль»ТОВ «Руна Петрол» | до 14 квітня 2017 року |
| **просп. М. Лушпи, вул. Інтернаціоналістів** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь); впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці. | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Героїв Крут** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь); впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці. «Запал - Авто», ПАТ «Сумигаз» ГРП, ПАТ «Сумиобленерго» ТП | до 14 квітня 2017 року |
| 2. | Відновити паркан та збільшити кут обзору для учасників дорожнього руху по вул. Г. Крут, 60 | ТОВ «Будінвест-1» | до 01 травня 2017 року |
| **Вул. Прокоф'єва** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь); впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці. | до 14 квітня 2017 року |
| 2. | Провести відновлення відмостки по вул. Прокоф’єва, 25 | ТОВ «Сумитехнобудсервіс» | до 01 травня 2017 року |
| **Хіммістечко** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію (включаючи бордюрний камінь); впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці. | до 14 квітня 2017 року |
| 2. | Демонтувати бетонні опори по вул. Охтирській, 44 | КП «Міськсвітло» | до 01 травня 2017 року |
| **Покровська площа, вул. Соборна, Воскресенська, Героїв Сумщини** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію (включаючи бордюрний камінь); очистити тротуарну плитку, впорядкувати газони, квітники,т привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці ,КП «Шляхрембуд»,КП «Зеленбуд». | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Роменська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини,вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 14 квітня 2017 року |
| 2. | Привести в належний санітарний стан лісосмугу на межі міста та Сумського району | АК «Вікторія» та АК «Електрон» | до 14 квітня 2017 року |
| 3. | Привести в належний санітарний стан лісосмугу від проїзду Гайового до кінцевої зупинки | ПП «ОККО-нафтопродукт», ТОВ «Лоранто»,АЗС «Маршал»АГНКС на виїзді | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Білопільський шлях** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 14 квітня 2017 року |
| 2. | Привести в належний санітарний стан територію лісосмуги, прибрати листя. | ДП «Сумський агролісгосп»,ТОВ АП «Прогрес-Технологія» | до 14 квітня 2017 року |
| 3. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до садівничих товариств | Садівниче товариство «Фрунзенець», «Трудовий відпочинок», «Проектант-25»,«Дружба», «Цукровик» | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Чернігівська, Путивльська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особиСадовий кооператив (до мосту) | до 14 квітня 2017 року |
| 2. | Привести в належний санітарний стан територію під мостом на вул. Ковпака. | Сумська дирекція залізничних перевезень, АК «Україна-2», АК «Україна» | до 14 квітня 2017 року |
| **Проспект Курський** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 14 квітня 2017 року |
|  | Привести в належний стан та виконати благоустрій території в районі буд. № 121 (поворот на Курський ринок) | Суб’єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність в даному районі | до 14 квітня 2017 року |
|  | Привести в належний стан прилеглу до ТОВ «Сумимостобуд» територію та АГНКС | ТОВ «Сумимостобуд», АГНКС | до 14 квітня 2017 року |
|  | Привести в належний стан прилеглу територію будинку № 18 та АГК «Будівельник | Власники та користувачі приміщень будинку № 18, АГК «Будівельник» | до 14 квітня 2017 року |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до будівлі по пр. Курському, 81 | ТОВ «Інформ-люкс» | до 14 квітня 2017 року |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до автокооперативів «Курський», «Зоря», «Райдуга». Привести в належний санітарний стан територію лісосмуги від метанової заправки в напрямку автокооперативу «Райдуга». Привести в належний санітарний стан територію лісосмуги від повороту з просп. Курського до в’їзду до с. Піщане | Автокооперативи «Курський», «Зоря», «Райдуга»Автокооперативи «Курський», «Зоря», «Райдуга»ДП «Сумський агролігосп» | до 14 квітня 2017 року |
|  | Відновлення благоустрою в місцях просідання після виконання земляних робіт, вздовж проспекту Курський | ТОВ «ЮМО» | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Космічна** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію, впорядкувати газони та квітники, прибрати ТБО | ТОВ «НОТЕХС», ТОВ «Федорченко», ТОВ»АКДМ», ПАТ «Насосенергомаш» (Недобудова), КП «Шляхрембуд», ТОВ «СТГ» | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Ковпака** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи. | до 14 квітня 2017 року |
|  | Привести в належний санітарний стан закріплену та прилеглу територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини вирубати поросль, прибрати листя. | Стрітенська церква,Автостоянка, Ковпака, 17 | до 14 квітня 2017 року |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до будівельного майданчику (СТО, мийка авто) | ФОП Сердюк Ю.М. | до 14 квітня 2017 року |
|  | Привести в належний санітарний стан територію скверу «Пам’яті», тротуар від буд. № 14 до « 20 поворот на Психдиспансер | «Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг», «Міжрегіональний центр ПТО інноваційних технологій»,ДП «Агролісгосп» | до 14 квітня 2017 року |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до автостоянки | ФОП Демидов В.Ю. | до 14 квітня 2017 року |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до шпиталю | Шпиталь Ветеранів ВВВ | до 14 квітня 2017 року |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію, впорядкувати газони та квітники, прибрати листя | Сумський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці | до 14 квітня 2017 року |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію, впорядкувати газони та квітники, розворотне кільце,(вул. Ковпака, 22) | Сумська обласна дитяча клінічна лікарня, ФОП Зайкіна В.І. ФОП Сіма О.О. Кардіологічний центр, Шпиталь ВВВ | до 14 квітня 2017 року |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію, впорядкувати газони, квітники, а також заїзд з вул. Ковпака | Сумський обласний психоневрологічний диспансер | до 14 квітня 2017 року |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію, виконати відновлення під’їзної дороги Веретенівська 3/1 | ФОП «Кіяшко» | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Металургів** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. Будівельне сміття буд. 32 А | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи,Будинок 32А, ПАТ СМНВО. | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Привокзальна** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 14 квітня 2017 року |
| 2. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію та територію скверу біля ПАТ «Сумський рафінадний завод», вивіз листя | РГЄХЦПЄ «Ковчег», Обласний комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Футбольний клуб «Барса», КК «Домком» | до 14 квітня 2017 року |
| 3. | Відновлення благоустрою в місцях просідання після виконання земляних робіт, Привокзальна, 35 | СУБП «Укртехносинтез» | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Баранівська**  |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 14 квітня 2017 року |
| 2. | Привести до належного санітарного стану території лісосмуги від мосту на вул. Баранівська в напрямку Блакитних озер | ДП «Сумське лісовегосподарство» | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Тополянська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 14 квітня 2017 року |
| 2. | Привести в належний санітарний стан територію в районі автокооперативу «Берізка» | Автокооператив «Берізка»,мешканці приватного сектору, ДП «Агролісгосп» | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Нижньохолодногірська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 14 квітня 2017 року |
| 2. | Привести в належний санітарний стан закріплені території та прилеглі до ТС (територія до р. Сумка) | ФОП Стадник С.В.ФОП Губа В.М.ФОП Ал-Давоуді ШахаванФОП Чалий Р.О.ТОВ «Конкорд»ФОП «Кушнір» | до 14 квітня 2017 року |
| 3. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до споруд картодрому і аквадрому (басейну) | ПАТ «СМНВО» | до 14 квітня 2017 року |
| 4. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до автостоянки | Деркач Анатолій Анатолійович | до 14 квітня 2017 року |
| 5. | Відновлення прибудинкової дороги та відмостки по вул. Ремісничий,10 | КК ТОВ «Форекс-плюс» | до 14 квітня 2017 року |
| 6. | Відновлення проїзної дороги в місці встановлення люку вул. Реміснича 35/1 | ТОВ «БВК Федорченко» | до 14 квітня 2017 року |
| 7. | Відновлення відмостки після прокладання кабелю по вул. Панфілова, 4а біля ТП № 318 | ТОВ КК «Електрофікатор» | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Набережна р. Стрілки** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан схил річки Стрілки по вул. Набережній р. Стрілки, 3а | ФОП Гусєв О.М. | до 14 квітня 2017 року |
| 2. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 14 квітня 2017 року |
| 3. | Привести в належний санітарний стан схил річки Стрілка по вул. Набережній р. Стрілки, 32,34 | ТОВ КК «Коменерго» | до 14 квітня 2017 року |
| **Вул. Першотравнева** |
| 1. | Привести відновлення відмостки по вул. Першотравнева, 26 | ТОВ КК «Коменерго» | до 14 квітня 2017 року |
| **Проспект Шевченка** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 14 квітня 2017 року |
| **Вулиці Іллінська, Чорновола (Калініна), Псільська, С. Бандери (Баумана), Ю. Вєтрова (Воровського), Горького, Шевченка, Троїцька, Засумська, Першотравнева, Ярослава Мудрого (Пролетарська), Праці, Родини Линтварьових (Орджонікідзе), Машинобудівників, Скрябіна, просп. Шевченка.** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 14 квітня 2017 року |
| **Зупинки громадського транспорту** |
|  | Провести роботи по порядкуванню, навести належний санітарний стан прилеглих територій,відремонтувати та пофарбувати павільйони та тимчасові споруди, за необхідністю змінити таблички з назвами зупинок | Власники та орендарі тимчасових споруд розташованих на зупинках громадського транспорту, | до 14 квітня 2017 року |
| **Приведення до належного санітарно-технічного стану ЦТП; ШРП; ЛЕП; ТП; ГРП; котелень; розподільчих шаф; електроопор; тяглових підстанцій; повітряних трубопроводів; залізничних колій; залізничних переїздів, інших об’єктів благоустроюта прилеглих до них територій** |
| 1. | Провести роботи по прибиранню сміття, опалого листя, видаленню сухостійних бур’янів, вирубуванню порослі | ТОВ «Сумитеплоенерго»; ПАТ «Сумиобленерго»;ПАТ «Укртелеком»; «Котельня Північного промвузла»;КП «Електроавтотранс»;ПАТ «СМНВО»;ПАТ «Сумихімпром»;Завод «Насосенергомаш»;ПАТ «Сумигаз»;Південна залізниця;Автоцентр «Камаз»;Будівельні компанії міста;Державні установи та інші підприємства | до 14 квітня 2017 року |
| **Приведення до належного санітарно-технічного стану в’їзних стел,****їх прилеглих територій** |
| 1. | Вул. Роменська | ПАТ «Сумське АТП-15954» | до 14 квітня 2017 року |
| 2. | Пр-кт. Курський | ПАТ «Технологія» | до 14 квітня 2017 року |
| 3. | Вул. Білопільський шлях | Філія «Сумська ДЕД» | до 14 квітня 2017 року |
| 4. | Вул. Баранівська (Червонопрапорна) | ТОВ «Сумитеплоенерго» | до 14 квітня 2017 року |
| 5. | Вул. Харківська | ПАТ «Сумихімпром» | до 14 квітня 2017 року |
| **Виконавці послуг зі збирання та вивезення ТПВ** |
| 1. | Прибирання навколо контейнерних майданчиків 10 м. по периметру, вивезення гілля | ТОВ «А-Муссон»ТОВ «Сервісресурс» | до 14 квітня 2017 року |

**Директор департаменту Г.І. Яременко**

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 03.03.2017 № 99

**Заходи по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустрою на території міста Суми для структурних підрозділів Сумської міської ради**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Структурний підрозділ** | **Об’єкти, де будуть проводитися роботи** | **Вид робіт** | **Організація, відповідальна за вивіз ТПВ** |
|  | Управління архітектури та містобудування  | Парк «Казка» схил р. Сумки від просп. Шевченка до вул. Троїцька | прибирання сміття, опалого листя, вирубування порослі | КП «Сумикомунінвест» СМР |
|  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  | р. Сумка (лівий бік) від мосту на вул. Лугову до вул. Герцена | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
|  | Департамент фінансів, економіки та інвестицій  | Сквер «Пам’яті» по вул. Ковпака (від НЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг» до кінця скверу | прибирання сміття, опалого листя, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
|  | Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів  | р. Сумка (правий бік) від вул. Данила Галицького (Комсомольська) до мосту по вул. Лугова | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
|  | Управління з господарських та загальних питань  | р. Псел (лівий бік) від залізничного мосту до мосту по вул. Черепіна | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Від.«Служба»0-80 |
|  |  Департамент комунікацій та інформаційної політики | р. Псел (лівий бік) від мосту на вул. Черепіна до готельно-ресторанного комплексу «Здибанка» | прибирання сміття, вирубування порослі | КП «Сумижилкомсервіс» СМР |
| Відділ протокольної роботи та контролю |
|  | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | р. Псел (лівий бік) від готельно-ресторанного комплексу «Здибанка» до човнової станції по вулиці Д.Коротченка, 5А | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 8. | Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» | Яр по вул. Ковпака (від стоянки до заїзду на жилий масив) | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 9. | Департамент соціального захисту населення | Оз. Чеха (вздовж вул. Харківська до гуртожитку СумДУ) р. Псел (права сторона від мосту вул. Прокоф’єва до затоки, вздовж садово-городнього кооперативу) | прибирання сміття, вирубування порослі | КП «Сумижилкомсервіс» СМР, перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 10 | Управління обліку, розподілу та приватизації житла  | Сквер по вул. Бандери(Баумана) до мосту по вул. Білопільський шлях (за сквером «Пам’яті жертв голодомору») | прибирання сміття, вирубування порослі | КП «Зеленбуд» СМР |
| 11 | Департамент забезпечення ресурсних платежів  | р. Сумка (правий бік) від тяглового мосту до вул. Данила Галицького (Комсомольська) | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 12 | Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи  | р. Псел (лівий бік) від човнової станції по вулиці Д.Коротченка, 5А до мосту 40-ї Армії | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Архівний відділ  |
| 13. | Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми»  | р. Псел (лівий бік) від вул. Прокоф’єва до човнової станції СумДУ | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 14 | Правове управління  | р. Псел (правий бік) від мосту 40-ї Армії до озера(вздовж парку і м. І. Кожедуба) | прибирання сміття, вирубування порослі | КП «Зеленбуд» СМР |
| 15 | Відділ організаційно - кадрової роботи | р. Псел (правий бік) від пішохідного мосту до озера (вздовж парку і м. Кожедуба) | прибирання сміття, вирубування порослі | КП «Зеленбуд» СМР |
| Відділ з охорони праці |
| 16 |  Відділ бухгалтерського обліку та звітності  | р. Псел (правий бік) від пішохідного мосту до літньої естради | прибирання сміття | КП «Зеленбуд» СМР |
| 17 | Відділ з організації діяльності ради | вул. Героїв Сумщини (сквер та піш. доріжка вздовж пров. Пляжного)  | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 18 | Управління освіти і науки | від вул. Харківська до ТРЦ «Лавина» вздовж озера Чеха | прибирання сміття, вирубування порослі | КП «Сумижилкомсервіс» СМР |
| 19 | Відділ охорони здоров’я | р. Сумка(лівий бік) від тяглового мосту до теплотраси | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг  |
| 20 | Відділ культури та туризму | Сквер «Пам’яті» по вул. Ковпака (від пр-ту Курський до НЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг») | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Служба у справах дітей |
| 21 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | від перехрестя вул. Роменська, Бандери (Баумана), В.Чорновола до мосту 20 р. Перемоги (лівий бік) | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 22 | Відділ ведення Державного реєстру виборців Зарічного району міста Суми | вул. Сергія Табали (Севєра) (Паризької Комуни) (парк Комсомольський) | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Відділ ведення Державного реєстру виборців Ковпаків. району міста Суми |
| 23 | Департамент інфраструктури міста  | Міський парк ім. І. М.Кожедуба | прибирання сміття, вирубування порослі | КП «Зеленбуд» СМР |

**Директор департаменту Г.І. Яременко**

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від 03.03.2017 № 99

**Заходи**

**по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустрою на території**

**міста Суми для мешканців приватного сектора**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **№****кварталу** | **Перелік заходів** | **Організація відповідальна за вивіз ТПВ** |
| **Територія Зарічного району** |  |
| 1 | 2 | Наведення належного санітарного стану на території прилеглій до пров.. Над’ярний | **\*\*** |
| 2 | 4,3, 5 | Прибирання території прилеглій до вулиці 2-ї Набережної р. Стрілки в межах кварталів.Впорядкування пам’ятного знака Ватутіну. | **\*\*** |
| 3 | 7 | Прибирання території вул. Петропавлівська, 20 років Перемоги в межах кварталу. | **\*\*** |
| 4 | 9 | Прибирання території кінцевої зупинки по вулиці Аерофлотській. | **\*\*** |
| 5 | 10 | Прибирання прибережної смуги річки Псел в межах кварталу. | **\*\*** |
| 6 | 11 | Впорядкування пам’ятного знака Загону генерала Чеснова. | **\*\*** |
| 7 | 12,14 | Прибирання території біля урочища Дуровщина в межах кварталів.Впорядкування пам’ятного знака Дубровському. | **\*\*** |
| 8 | 13 | Прибирання території провулку Токарівського в межах кварталу. | **\*\*** |
| 9 | 15 | Прибирання території площі Пришибської в межах кварталу. | **\*\*** |
| 10 | 16,17,18,19,20 | Прибирання лугу по вулиці Карбишева, території прилеглої до братської могили воїнів | **\*\*** |
| 11 | 21 | Прибирання території вулиці та провулку Івана Литвиненка ( М. Залізняка) в межах кварталу. | **\*\*** |
| **Територія Ковпаківського району** |  |
| 12 | 2, 3, 28, 49 | Прибирання території, прилеглої до зупинок громадського транспорту | **\*\*** |
| 13 | 4,18, 27, 42, 60, 62 | Прибирання території прилеглої до дитячих майданчиків | **\*\*** |
| 14 | 5, 8, 10 | Прибирання території прилеглої до залізничного полотна в межах кварталів | **\*\*** |
| 15 | 7 | Прибирання прилеглої території до кварталу (біля транспортної прохідної СМНВО по вулиці Сєченова, 22-24). | **\*\*** |
| 16 | 9, 11, 12, 25, 45, 47, 53 | Прибирання території, прилеглої до безгосподарних домоволодінь | **\*\*** |
| 17 | 16, 21, 29, 37, 39, 46, 48, 58, 59 | Прибирання територій, прилеглих до пустирів. | **\*\*** |
| 18 | 14, 17 | Прибирання території біля тяглового моста, в межах кварталів | **\*\*** |
| 19 | 13 | Прибирання території, прилеглої до вулиці Лісної та О. Невського | **\*\*** |
| 20 | 22, 30, 33, 34, 40, 4143, 44 | Прибирання території прибережних смуг річок Сумки та Стрілки, в межах кварталів | **\*\*** |
| 21 | 31 | Прибирання території прилеглої до каналу К-5 | **\*\*** |
| 22 | 52, 54, 55 56, 57 | Прибирання території лісів та лісосмуг, прилеглих до кварталів | **\*\*** |
| 23 | 50 | Прибирання території біля сходів з вулиці Андрія Реути (Крупської) на вул. Білопільський шлях | **\*\*** |
| 24 | 26, 51 | Наведення належного санітарного стану біля колодязів | **\*\*** |

**Примітка:**

**\*\* - вивіз сміття забезпечують с**уб’єкти господарювання - виконавці комунальних послуг з організації збирання, вивезення, утилізації твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми відповідно до території обслуговування.

**Директор департаменту Г.І. Яременко**

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

від 03.03.2017 № 99

**Заходи**

**по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустрою на території міста Суми для навчальних закладів, м. Суми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Навчальний заклад** | **Роботи, які потрібно виконати** | **Організація, відповідальна за вивіз ТПВ** |
| 1 | Сумський державний педагогічний університет і м. А.С. Макаренка м. Суми, вул. Роменська, 87 | Привести в належний санітарний стан: - територію прилеглу до дороги від повороту на «Рибгосп» до території університету. | Департамент інфраструктури міста |
| 2 | Сумський технікум харчової промисловості національного університету харчової промисловості м. Суми, вул. Ярослава Мудрого (Пролетарська), 60 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію технікуму. | Департамент інфраструктури міста |
| 3 | Сумський кооперативний технікум м. Суми,вул. Троїцька, 37 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію технікуму;- спуск до парку «Казка» від вул. Троїцької до літньої естради. | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 4 | Машинобудівний коледж Сумського державного університету м. Суми,просп. Шевченка, 11 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію коледжу; - сквер «Дружба»;- в парку «Казка» центральний вхід та спуски до озера. | КП «Зеленбуд» СМРКП «Сумикомунінвест» СМР |
| 5 | Коледж Сумського національного аграрного університету м. Суми, с. Веретенівка | Привести в належний санітарний стан: - прилеглу та внутрішню територію коледжу; - сквер «Веретенівський»;- чотири могили розстріляних десантників. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 6 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський професійний ліцей харчових технологій та торгівлі» м. Суми, вул. Роменська, 96 (СПТУ-12) | Привести в належний санітарний стан:- територію внутрішню та прилеглу з боку вул. Роменської та з боку пров. Гайового; - газони по вул. Роменській від світлофору біля пров. Безіменного до газону магазину «Наш маркет». | КП «Сумижилкомсервіс» СМР |
| 7 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту» м. Суми, пров. Баумана, 12 (СПТУ 11) | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію ліцею; - побілити дерева на висоту 70 см; - проїжджу частину пров. Гетьманський (Баумана) від вул. Бандери (Баумана) до вул. Нахімова (обидва боки);- територію проїжджої частини по вул. Баумана, включаючи бордюрний камінь від мосту через р. Сумку до вул. Роменської, крім прилеглих територій інших організацій;- сквер по вул. Баумана;- сквер Жертвам Голодомору. | КП «Шляхрембуд» СМРКП «Зеленбуд» СМР |
| 8 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійної технічної освіти» (СПТУ-2) м. Суми, вул. О. Шапаренка (Р. Люксембург), 7 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію училища, - сквер по вул. Горького, пам'ятник загиблим та померлим учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 9 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Міжрегіональний центр інноваційних технологій м. Суми» м. Суми, просп. Курський, 141 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію ліцею;- проїжджу частину по вул. Ковпака до повороту на с. Веретенівка (права сторона). | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 10 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг» м. Суми,просп. Курський, 139 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію ліцею,- проїжджу частину по вул. Ковпака до «Сам маркет» | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 11 | Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат м. Суми,вул. Врачанська (Раскової), 72 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію комбінату;- сквер по вул. 8 Березня | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 12 | Медичний коледж | -Харківський парк (територія навколо озера Дурова); | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 13 | СПЛБіД № 6 | -Сквер та дитячий майданчик по вул. Карбишева | Департамент інфраструктури міста |
| 14 | СумДУ,медичний інститут | -Басівський парк-Озеро Чеха (з боку гуртожитку - від вул. Харківська до тенісних кортів). | КП «Сумижилкомсервіс» КП «Зеленбуд» СМР |
| 15 | Будівельний коледж | -Сквер і м. Героїв Небесної Сотні (і м. І.Ф. Федька);-пам’ятник Федьку І.Ф.;-братська могила жертвам, розстріляним у 1942 р. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 16 | Філія ХНУВС | Сквер біля БК “Хімік”. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 17 | СНАУ | Алея від старого Аеропорту до нового (обидві сторони);-Братська могила командира Сумського полку І.Ю. Бочкіна та двох червоногвардійців;- Пам’ятний знак воїнам-афганцям. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 18 | СумДУ | Пам’ятник та алея героям Сталінграду | КП «Зеленбуд» СМР |
| 19 | Сумська загальноосвітня школа № 5 м. Суми,вул. Доватора, 32 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - побілити дерева на висоту 70 см;- прибережну зону р. Псел біля таборів відпочинку;- прилеглу територію біля меморіальної дошки Л. Шевцової. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 200 | Сумська спеціалізована школа № 7 м. Суми,вул. Л. Українки, 23 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - побілити дерева на висоту 70см;- територію від футбольної площадки до будинку № 55 по просп. Курському, включаючи тротуари та газони. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 21 | Сумська загальноосвітня школа № 8 м. Суми, вул. Троїцька, 7 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - побілити дерева на висоту 70 см; - в парку «Казка» територію біля дамби, газони між малою фортецею та фонтаном. | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 22 | Сумська спеціалізована школа № 10 м. Суми,вул. Новомістенська, 30 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи, - побілити дерева на висоту 70 см;- сквер «Дружба»;- в парку «Казка» циркову площу та газони біля озера. | КП «Сумикомунінвест» СМРКП «Зеленбуд» СМР |
| 23 | Сумська загальноосвітня школа № 11 м. Суми,вул. Шишкіна, 12 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - побілити дерева на висоту 70 см;- сквер по пров. Веретенівському. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 24 | Сумська загальноосвітня школа № 12 м. Суми, вул. Засумська, 3 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - побілити дерева на висоту 70 см;- сквер по вул. Набережній р. Стрілки;- в парку «Казка» містечко атракціонів, алеї навколо фонтану. | КП «Сумикомунінвест» СМРКП «Зеленбуд» СМР |
| 25 | Сумська загальноосвітня школа № 13 м. Суми, вул. Іллінська, 9 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - сквер і м. СКД;- пофарбувати паркан вздовжвул. Іллінської;- побілити дерева на висоту 70 см. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 26 | Сумська загальноосвітня школа № 15 м. Суми, вул. Пушкіна, 56 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - побілити дерева на висоту 70 см;- сквер по вул. Чорновола (Калініна). | КП «Зеленбуд» СМР |
| 27 | Сумська загальноосвітня школа № 18 м. Суми,вул. Леваневського, 8 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- побілити дерева на висоту 70 см;- сквер по площі Привокзальній. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 28 | Сумська загальноосвітня школа № 19 м. Суми,вул. І. Харитоненка (Червонозоряна), 3 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; побілити дерева на висоту70 см;- територію по вул. Червонозоряній від школи до р. Псел схили (лівий бік). | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 29 | Сумська загальноосвітня школа № 20 м. Суми,вул. Металургів, 71 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - пофарбувати паркан вздовж вул. Металургів;- побілити дерева на висоту70 см. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 30 | Сумська загальноосвітня школа № 22 м. Суми,вул. Ковпака, 57 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- побілити дерева на висоту 70 см;- пустир по вул. Ковпака. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 31 | Сумська загальноосвітня школа № 25 м. Суми,вул. Декабристів, 80 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- побілити дерева на висоту 70 см;- газони по вул. Роменській (права сторона) від пров. Грибоєдова до пров. Безіменного. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 32 | Гімназія № 1 м. Суми,вул. Засумська, 3 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- побілити дерева на висоту70 см;- сквер по вул. Набережній р. Стрілки. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 33 | Олександрівська гімназія м. Суми, вул. Троїцька, 5 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- побілити дерева на висоту 70 см;- в парку «Казка» територія «Равлика» біля «Орбіти»;- спуск до парку «Казка» (біля майстерень Машинобудівного коледжу);- сквер і м. С.П. Супруна. | КП «Сумикомунінвест» СМРКП «Зеленбуд» СМР |
|  | **Об’єкти благоустрою загального користування** |
|  | **Назва об’єкту** | **Навчальний заклад** | **Організація, відповід. за вивіз ТПВ** |
| 1 | Парк і м. І. М. Кожедуба | ЗОШ №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 23, 29 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 2 | Харківський парк (територія навколо озера Дурова) | Медичний коледж, СПЛБіД № 6,ЗОШ №№ 21, 26, 27, 24 | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 3 | Парк 3-го тисячоліття | ЗОШ № 23 | КП «Сумижилкомсервіс» |
| 4 | Алея від старого Аеропорту до нового (обидві сторони) | ЗОШ № 1 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 5 | Територія на розі вул. Харківська - просп. М.Лушпи | ЗОШ № 6 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 6 | Територія по вул. Петропавлівській (від скверу Героїв Небесної Сотні до вул. 20 р. Перемоги) | ЗОШ № 2 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 7 | Меморіал Бойової Слави | ЗОШ № 2 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 8 | Братська могила воїнів Радянської Армії «Мати-Батьківщина» | ЗОШ № 2 | КП «Спецкомбінат» |
| 9 | Братська могила воїнів | ЗОШ № 27 | КП «Спецкомбінат» |
| 10 | Братська могила воїнів льотчиків | ЗОШ № 24 | КП «Спецкомбінат» |
| 11 | Пам’ятник на могилі капітана медслужби Війська Польського | ЗОШ № 23 | КП «Спецкомбінат» |
| 12 | Пам’ятник воїнам Війська Польського | ЗОШ № 9 | КП «Спецкомбінат» |
| 13 | Братська могила жителів м. Суми, розстріляних у 1942 р. | ЗОШ № 17 | КП «Спецкомбінат» |
| 14 | Братська могила воїнів-льотчиків | ЗОШ № 24 | КП «Спецкомбінат» |
| 15 | Пам’ятник воїнам: лейт. Бугайову та двом невідомим | ЗОШ № 6 | КП «Спецкомбінат» |
| 16 | Братська могила командира Сумського полку І.Ю. Бочкіна | ЗОШ № 1 | КП «Спецкомбінат» |
| 17 | Пам’ятник працівникам міліції | ЗОШ № 4 | КП «Спецкомбінат» |
| 18 | Пам’ятник Герою Радянського Союзу Африканову О.Ф. | ЗОШ № 3 | КП «Спецкомбінат» |
| 19 | Пам’ятник Герою Рад. Союзу Нагорному В.С. | ЗОШ № 26 | КП «Спецкомбінат» |
| 20 | Пам’ятник Герою Радянського Союзу Литвиненку В.Д. | ЗОШ № 21 | КП «Спецкомбінат» |
| 21 | Пам’ятник на могилі генерал-майора Храброва М.С. | ЗОШ № 29 | КП «Спецкомбінат» |
| 22 | Пам’ятник воїнам СКД, меморіал. дошка К. Зеленко. | ЗОШ № 6 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 23 | Пам’ятний знак воїнам-афганцям | ЗОШ № 1 | КП «Спецкомбінат» |
| 24 | Обидва боки вздовж проїзної частини від парку 3-го тисячоліття до АЗС | ЗОШ № 17 | КП «Спецкомбінат» |

**Директор департаменту Г.І. Яременко**

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

від 03.03.2017 № 99

**Заходи по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустрою на прибудинкових територіях підприємствами - надавачами послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, розташованими на території міста Суми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Роботи, які потрібно виконати** | **Одиниця виміру** | **Обсяг робіт** |
| 1. | **ТОВ «КК «Коменерго-Суми»** |
|  | Приведення до належного санітарного стану прибудинкових територій | буд. | 61 |
| Ремонт та фарбування лавок | шт. | 7 |
| Улаштування пісочниці | шт. | 1 |
| Ремонт та фарбування дитячих майданчиків | шт. | 12 |
| Завезення піску | м3 | 27 |
| Ремонт входів до під’їздів | шт. | 2 |
| Обробка вапняним розчином першого ряду дерев | дерев | 60 |
| 2 | **КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР** |
|  | Вивезення гілля та сміття з прибудинкової території | м3 | 330 |
| 3. | **КП «Сумижилкомсервіс» СМР** |
|  | Вивезення гілля з прибудинкової території | м3 | 20 |
| Прибирання внутрішньо квартальних тротуарів  | м2 | 30000 |
| Висадка дерев | шт. | 30 |
| 4. | **ТОВ «Форекс Плюс»** |
|  | Ремонт дитячих майданчиків. Завезення піску | шт./м3 | 4/8 |
| Встановлення лавок | шт. | 5 |
| Висадка дерев  | шт.  | 30 |
| 5. | **ТОВ «КК «ДомКомСуми»** |
|  | Вивіз листя та гілля  | м3 | 204 |
| Завезення піску на дитячі майданчики | м3 | 4 |
| Висадка дерев | шт. | 20 |
| 6. | **ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс»** |  |  |
|  | Вивезення листя та гілля | м3 | 120 |
| Фарбування дитячих майданчиків | шт. | 15 |
| Завезення піску на дитячі майданчики | м3 | 50 |
| Висадка дерев | шт. | 20 |
| 7. | **ПП «Наш –Дім»** |
|  | Проведення належного санітарного стану на прибудинковій території | га | 28,8 |
| Ремонт та фарбування малих архітектурних форм на дитячих майданчиках  | шт. | 10 |
| Ремонт та фарбування лавок для відпочинку біля житлових будинків  | од. | 17 |
| Підрізка сухих гілок на деревах та кущах | од. | 35 |
| Вивіз сміття, листя, гілок | машин | 2 |
| Скопування квітників та газонів біля будинків силами працівників житлових підприємств та мешканцями | м2 | 952 |
| Висадка квітів біля будинків силами працівників житлових підприємств та мешканцями | од. | 210 |
| Посадка дерев та кущів | од. | 3 |
| Обробка дерев вапняним розчином | од. | 155 |
| Завезення піску на дитячі майданчики | м3 | 27 |
| 8. | **ТОВ «Жилищник»** |
|  | Підрізка дерев та кущів | шт. | 18 |
| Вивезення сміття та гілок | т | 2 |
| Ремонт дитячих майданчиків | шт. | 5 |
| Ремонт лавочок для відпочинку | шт. | 3 |
| Посадка дерев та кущів | шт. | 15 |
| Обробка дерев вапняним розчином | шт. | 56 |
| 9. | **ПП «Рубін»** |
|  | Прибирання газонів від сміття, листя | м2 | 130 |
| Підрізка дерев, спилювання сухостою | од. | 4 |
| Очищення приямків від сміття | од. | 5 |
| Очищення техповерхів житлових будинків від сміття | од. | 10 |
| Очищення підвалів від сміття | од. | 4 |
| Очищення бордюрів від бруду та піску | м | 75 |
| Вивіз сміття, листя, сухостою | м3 | 6 |
| 10. | **ТОВ «СПОЖ»** |
|  | Вивіз гілок, сміття | м3 | 14 |
| Скопування газонів, опушування дерев | м2 | 50 |
| Ремонт та фарбування дитячих майданчиків | шт. | 5 |
| Прибирання прилеглої території бази Зеленко, 4 | м2 | 350 |
| Обробка дерев вапняним розчином | шт. | 30 |
| 11. | **ПРБП «Рембуд»** |
|  | Обрізка дерев | шт. | 72 |
| Вивіз гілок та сміття | м3 | 9 |
| Висадка дерев | шт. | 50 |
| Копання газонів | га | 0,06 |
| Посів трави та висадження квітів на клумбі. Територія прилегла до адмін. приміщення | га | 0,06 |
| Обробка дерев вапняним розчином | шт.  | 80 |
| Обробка бордюрного каменю вапняним розчином | м/п | 700 |
| 12. | **ТОВ «Сервіс-Дім»** |
|  | Прибирання прибудинкової території | буд. | 21 |
| Ремонт лавок | шт. | 2 |
| Фарбування лавок | шт. | 29 |
| Чистка підвалів | шт. | 4 |
| Чистка чердаків | шт. | 3 |
| Обробка дерев вапняним розчином | шт. | 215 |
| 13. | **ТОВ «Оселя»** |
|  | Прибирання території | м2 | 23029 |
| Вивіз сухих гілок і листя |  |  |
| Фарбування дитячих майданчиків | шт. | 4 |
| Обробка дерев вапняним розчином | шт. | 20 |
| Обробка бордюр вапняним розчином | п. м.  | 1,5 тис. |
| 14. | **ТОВ «Компослуги»** |
|  | Фарбування дитячого майданчика | шт. | 1 |
| Фарбування огорожі газонів | м | 104 |
| Обрізка сухих гілок на деревах | шт. | 21 |
| Фарбування столів та лавок | шт. | 10 |
| 15. | **ТОВ «Техкомсервіс»** |
|  | Вивіз сміття з прибудинкової території | буд. | 6 |
| 16. | **ТОВ «Житло-Сервіс-Інвест»** |
|  | Висадка дерев дерев | од. | 13 |
| Завезення піску на дитячі майданчики | м3 | 4 |
| Санітарна підрізка дерез та кущів на прибудинкових територіях житлових будинків | од. | 26 |
| Очищення підвалів, технічних поверхів житлових будинків  | од. | 12 |
| Ремонт та фарбування дитячих майданчиків | од. | 3 |
| Вивезення сміття, листя, гілок | м3 | 9 |
| 17. | **ТОВ «Дімекс-комфорт»** |
|  | Санітарна підрізка дерез та кущів |  |  |
| Вивіз листя та гілок | м3 | 3 |
| Фарбування дитячих майданчиків | шт. | 1 |
| Фарбування лавок | шт. | 3 |
| Завезення піску на дитячі майданчики | м3 | 1,5 |
| 18. | **ТОВ «Побутсервіс Суми»** |
|  | Висадження дерев | шт. | 20 |
|  | Фарбування дитячих майданчиків | шт. | 15 |
|  | Завезення піску на дитячі майданчики | м3 | 15 |

**Директор департаменту Г.І. Яременко**

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету

від 03.03.2017 № 99

**Заходи по благоустрою та наведенню належного санітарного стану**

**під час проведення загальноміського місячника з благоустрою підприємствами - надавачами послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Роботи, які потрібно виконати** | **Одиниця виміру** | **Обсяг робіт** |
| 1. | **ТОВ «А-МУССОН»** |
|  | Наведення належного санітарного стану на контейнерних майданчиках після осінньо-зимового періоду |  |  |
| Санітарна обробка контейнерів та контейнерних майданчиків |  | згідно графіка |
| Заміна та ремонт контейнерів |  | в разі необхідності |
| Вивіз ТПВ з контейнерних майданчиків |  | згідно графіка - щоденно |
| Вивіз великогабаритних та ремонтних відходів |  | згідно графіка – один раз на тиждень |
| Наведення належного санітарного стану в місцях громадського відпочинку (шляхом надання транспортних засобів для збору ТПВ |  | під час місячника з благоустрою |
| 2 | **ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»** |
|  | Наведення належного санітарного стану на контейнерних майданчиках після осінньо-зимового періоду |  |  |
| Санітарна обробка контейнерів та контейнерних майданчиків |  | згідно графіка |
| Заміна та ремонт контейнерів |  | в разі необхідності |
| Вивіз ТПВ з контейнерних майданчиків |  | згідно графіка - щоденно |
| Вивіз великогабаритних та ремонтних відходів |  | згідно графіка – один раз на тиждень |
| Наведення належного санітарного стану в місцях громадського відпочинку (шляхом надання транспортних засобів для збору ТПВ |  | під час місячника з благоустрою |

**Директор департаменту Г.І. Яременко**

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету

від 03.03.2017 № 99

**ЗАХОДИ**

**по проведенню місячника з благоустрою, наведення належного санітарного стану та озеленення м. Суми березень – травень 2016 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Назва заходу** | **Одиниця****виміру** | **Обсяг робіт** |  **Назва підприємства** |
| 1 | Приведення в належний санітарний стан міського парку і м. І.М.Кожедуба: | м2 | 1000,0 | КП «Зеленбуд» СМР |
| - зелена зона (вигрібання та вивезення листя, прочісування газонів після зи м. періоду) | м2 | 900,0 | КП «Зеленбуд» СМР |
| - доріжки (підмітання, очищання доріжок від бур’янів та намету) | м2 | 100,0 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 2 | Догляд за деревами та кущами, висадженими в 2014-2015рр. (полив, розпушування лунок, формування крони) | шт. | 2679 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 3 | Побілка ваз-квітників – Харківський міст | шт. | 34 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 4 | Пікіровка розсади квітів у теплицях підприємства | тис. шт. | 1,8 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 5 | Підготовка парників до вирощування квіткової розсади | м2 | 100 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 6 | Ремонт теплиць (заміна скла, ремонт стелажів, ремонт труб та вентилів) | м2 | 150 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 7 | Побілка бордюрів на території підприємства | м | 120 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 8 | Ремонт автотранспорту підприємства (підготовка транспорту на весняно-літній сезон, проходження ТО) | а/маш | 7 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 9  | Прибирання території підприємства, вивезення сміття та гілок | га | 0,9 | КП ЕЗО «Місксвітло» СМР |
| 10 | Збір сміття та прибирання прилеглої до підприємства території | га | 0,2 | КП ЕЗО «Місксвітло» СМР |
| 11 | Очищення електроопор по місту від бруду , оголошень та реклами | шт. | 300 | КП ЕЗО «Місксвітло» СМР |
| 12 | Прибирання території дитячого парку «Казка» від опалого листя, побутового сміття, гілок | га | 7 | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 13 | Ремонт обладнання та підготовка до роботи у весняно – літній період паркового фонтану | шт. | 1 | КП«Сумикомунінвест» СМР |
| 14 | Ремонт, фарбування та встановлення паркових лавочок | шт. | 12 | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 15 | Проведення підготовчих робіт по улаштуванню квітників | м.кв. | 150 | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 16 | Рихлення пристовбурних лунок, полив і підживлення дерев, висаджених у 2015 році | од. | 80 | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 17 | Прибирання 13 – ти кладовищ та прилеглих до них територій з вивозом сміття | т | 180 | КП «Спецкомбінат»  |
| 18 | Підготовка кладовищ до проведення Великодня та поминальних днів | об -т | 13 | КП «Спецкомбінат»  |
| 19  | Ремонт та фарбування закріплених за підприємствами пам’ятників та пам’ятних знаків | шт. | 9 | КП «Спецкомбінат»  |
| 20 | Ремонт та фарбування по місту лавок для відпочинку громадян | шт. | 195 | КП «Спецкомбінат»  |
| 21 | Прибирання від сміття та опалого листя території міського парку і м. І. М. Кожедуба (галявини молодих дерев тополиних масивів №1; №2) | га | 1,5 | Департамент інфраструктури міста СМР |
| 22 | Впорядкування газонів та квітників на 19 – ти КНС , 6 – ти НС та очисних спорудах | м.кв. | 521 | КП «Міськводоканал» СМР |
| 23 | Обрізування гілок, видалення порослі чагарників та вивіз сміття з територій КНС, НС та очисних споруд | м.куб. | 448 | КП «Міськводоканал» СМР  |
| 24 | Побілка дерев на території підприємства | од. | 35 | КП «Міськводоканал»  |
| 25 | Прибирання території підприємства, впорядкування газонів і квітників та вивіз сміття | м.кв. | 605 | КП «Міськводоканал» СМР |
| 26 | Прибирання під’їзних до КНС, НС та підприємства доріг  | м.кв. | 525 | КП «Міськводоканал» СМР |
| 27  | Побілка бордюрів та огорожі на території господарського двору міського полігону ТПВ  | м/п | 185 | КП «Сумижилкомсервіс» СМР |
| 28 | Фарбування в’їзних воріт та дрібний ремонт будинку охорони на території міського полігону ТПВ | об-т | 2 | КП «Сумижилкомсервіс» СМР |
| 29 | Прибирання від сміття узбіч під’їзної до міського полігону ТПВ дороги | м/п | 500 | КП «Сумижилкомсервіс» СМР |
| 30 | Садіння квітів на території господарського двору міського полігону ТПВ |  м. кв. | 20 | КП«Сумижилкомсервіс» СМР |

**Директор департаменту Г.І. Яременко**

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми» доопрацьовано і вичитано, текст відповідає оригіналу прийнятого рішення та вимогам статей 6 – 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».

 Проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про проведення загальноміського місячника благоустрою на території міста Суми» був завізований :

Директор департаменту Г.І. Яременко

Начальник відділу юридичного

та кадрового забезпечення департаменту

інфраструктури міста Ю.М. Мельник

Начальник правового управління О.В. Чайченко

Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів ради О.І. Журба

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник відділу протокольної роботи та контролю  |  Л.В. Моша |
| В.о заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету |  С.Я. Пак |

Г. І. Яременко

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 р.