Додаток № 5

до рішення виконавчого комітету

від 19.09.2017 № 476

На виконання різних видів ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на створення належних умов у закладах освіти міста у 2017 році виділено коштів з міського бюджету на загальну суму 18172,9 тис. гривень.

Станом на 08.09.2017 року виконано капітальний ремонт: водної рамки, покрівлі та сходових клітин ДНЗ № 1, туалетних кімнат ДНЗ № 2, вентиляційної системи та медичного блоку ДНЗ № 3, водопровідної і каналізаційної мережі та туалетних кімнат ДНЗ № 5, харчоблоку та будівлі  ДНЗ № 6, пральні ДНЗ № 7, павільйонів та харчоблоку ДНЗ № 8, пральні ДНЗ № 10, системи опалення 
ДНЗ № 12, вхідних ганків ДНЗ № 13, туалетних кімнат ДНЗ № 14, харчоблоку ДНЗ № 15, заміну віконних блоків ДНЗ № 16, ремонт санвузлів ДНЗ № 17, пральні ДНЗ № 18 та ДНЗ № 19, водогінної системи і кафедри водолікування та реабілітації ДНЗ № 20, харчоблоку ДНЗ № 21, даху та водопровідної системи ДНЗ № 22, даху та системи опалення ДНЗ № 23, системи теплопостачання, санвузлів, паркану та покрівлі ДНЗ № 25, покрівлі ДНЗ № 26, туалетних кімнат ДНЗ № 27 та ДНЗ № 28, пральні ДНЗ № 29, покрівлі та системи опалення та даху ДНЗ № 30, музичної зали ДНЗ № 31, санвузлів ДНЗ № 32, водопровідної та каналізаційної систем ДНЗ № 33, асфальтового покриття ДНЗ № 35, водопровідної системи ДНЗ № 36, господарського блоку ДНЗ № 38, харчоблоку ДНЗ № 39, туалетних кімнат та пральні ДНЗ № 40, приміщень ССШ № 1, туалетних кімнат і будівлі школи № 2, будівлі ССШ № 3, будівлі та покрівлі ЗОШ № 4, приміщень та системи електропостачання ЗОШ № 5, фасаду 
ЗОШ № 6, східців ССШ № 7, інженерних мереж ЗОШ № 8, туалетів ССШ №№ 9, 10, сходових клітин та приміщень туалету ЗОШ № 12, санвузлів ЗОШ № 13, системи опалення ЗОШ № 15, покрівлі ЗОШ № 18, приміщень ЗОШ № 19, кімнати для проведення урочистостей  та класної кімнати ЗОШ № 20, приміщень ЗОШ № 21, внутрішніх інженерних мереж ЗОШ № 22, даху ЗОШ № 24, будівлі ССШ № 25, спортивної зали та будівлі ЗОШ № 26, сходових клітин та коридорів ССШ № 30, приміщень В-Піщанської ЗОШ, Піщанської ЗОШ, гімназії № 1 та НВК № 9, сходових клітин НВК № 11, покрівлі НВК № 34, вітражів та мережі опалення НВК № 41, харчоблоку НВК № 42, санвузлів Палацу дітей та юнацтва, будівель Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та Центру науково-технічної творчості молоді, будівлі та покрівлі Міського міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

Тривають капітальні ремонти: покрівлі ДНЗ № 12, покрівлі ССШ № 3, басейну ССШ № 7, будівлі ССШ № 10, асфальтового покриття ЗОШ № 13, покрівлі НВК № 16, будівлі ССШ № 30, туалетних кімнат спеціальної ЗОШ.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 395 від 
24.06.2016 року «Деякі питання надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» навчальним закладам, а семе: 
ДНЗ № 20, 23, 26, 28, 33, ССШ № 1, 2, 10, 30, ЗОШ № 8, 21, 23, 24, 27, 
гімназії № 1, виділено кошти у сумі 15454,7 тис. грн на капітальний ремонт будівель, дахів, приміщень та прибудинкових територій. Капітальні ремонти виконуються.

За рахунок коштів міського бюджету, передбачених на утримання навчальних закладів, проведено поточні ремонти приміщень, повірка приладів обліку та лабораторне вимірювання контурів заземлення.

З метою ефективного використання теплової енергії та утеплення приміщень навчальних закладів проводиться заміна віконних блоків на нові з енергозберігаючих конструкцій. Відповідно до програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки з початку 2017 року замінено 572 віконних блоки на загальну суму 4542,5 тис. грн, 
2769 одиниць звичайних освітлювальних приладів на енергоефективні на суму 551,9 тис. гривень. Крім того, виконано капітальний ремонт будівлі з утепленням фасаду в ССШ № 1 та капітальний ремонт будівлі із заміною віконних блоків у ССШ № 1 та ЗОШ № 6 на загальну суму 2524,2, тис. гривень.

Для КУ Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат придбано вугілля на суму 62,3 тис. гривень.

Виконані роботи з підготовки теплових пунктів закладів освіти до опалювального сезону, а саме: промивка систем опалення та бойлерів, гідравлічні випробовування теплових систем, повірка лічильників теплової енергії, повірка манометрів та термометрів.

На сьогодні завершується підпис актів готовності до нового опалювального сезону.