Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 06.12.2021 № 735

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від 06.12.2021 № 735

**Протокол № 4**

**засідання комісії з питань формування пропозицій щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа**

01.12.2021 м. Суми

**Лисенко** Сумський міський голова,

Олександр Миколайович **голова комісії**

**Мотречко** заступник міського голови з питань

Віра Володимирівна діяльності виконавчих органів ради,

**заступник голови комісії**

**Смук** головний спеціаліст- юрисконсульт Роман Володимирович Управління «Служба у справах

дітей» Сумської міської ради

**секретар комісії**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Члени комісії:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Бутова**  Олена Василівна | - | заступник директора департаменту – начальник управління соціально-трудових відносин департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради | | **Вертель**  Марія Юріївна | - | директор Сумського міського центру соціальних служб | | **Чайченко**  Олег Володимирович | - | начальник правового управління Сумської міської ради | | **Кисіль**  Олександр Андрійович | - | начальник управління житлово-комунального господарства  департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Назаренко**  Олена Віталіївна | - | заступник начальника Управління освіти і науки Сумської міської ради | | **Зюзько**  Яна Миколаївна | - | головний спеціаліст відділу з питань прийому документів по державній реєстрації управління «Центр надання адміністративних послуг у місті Суми» | | **Бондаренко**  Ольга Олегівна | - | заступник начальника Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради | | **Лата**  Наталія Григорівна | - | начальник відділу фінансів програм соціального захисту управління економіки, інвестицій та фінансів програм соціального захисту Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | | **Подопригора**  Валерія Володимирівна | - | начальник Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради | | **Свириденко**  Марина Миколаївна | - | співзасновник громадської організації «Доступний простір» (за згодою) | | **Скоромний**  Валерій Валерійович | - | заступник начальника Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради | | **Рикун**  Валерія Миколаївна | - | головний спеціаліст відділу обліку комунального майна управління майна Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | | **Шилов**  Віталій Володимирович | - | начальник Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | | |

Присутні члени комісії: Мотречко В.В., Бутова О.В., Вертель М.Ю., Назаренко О.В., Зюзько Я.М., Лата Н.Г., Павленко В.І., Скоромний В.В., Рикун В.М.

Запрошені: Павленко В.І., Бабенко В.Г.

**ПОРЯДОК ДЕНИЙ:**

**І.** Розгляд питання щодо здійснення заходів з проведення капітального ремонту (утеплення) фасаду житлового приміщення дитячого будинку у сімейного типу ОСОБА 1, який розміщений за адресою: АДРЕСА 1.

**Павленко В.І.** – заступник начальника Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради

**ІІ.** Розгляд інформації щодо освоєння наданих коштів субвенції для придбання житла дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

**Павленко В.І.** – заступник начальника Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради

**По першому питанню слухали:** заступника начальника Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради Павленка В.І., який повідомив, що на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» від 26.05.2021 року № 615, комісією з питань формування пропозицій щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, засідання якої відбулося 18.11.2021 р. № 3, розглядалось (усне) звернення підрядної організації, яка перемогла в тендерних закупівлях на проведення капітального ремонту (утеплення) фасаду житлового приміщення дитячого будинку у сімейного типу ОСОБА 1, який розміщений за адресою: АДРЕСА 1. Представник підрядної організації повідомив, що у зв’язку з пізнім терміном проведення тендерних закупівель (листопад 2021 року), він не може до кінця 2021 року завершити вищевказані роботи у зв’язку з погіршенням погодних умов, та зниження середньодобової температури повітря нижче +5 градусів за Цельсієм. Також, представником підрядника було повідомлено, що даний вид робіт може бути виконаним при настанні сприятливих погодніх умов навесні 2022 року.

Також, від департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, надійшов лист № 1762/0601-07 ввід 25.11.2021 року, в якому зазначено необхідність проведення коригування проектно-кошторисної документації та передбачення бюджетних зобов’язань на виконання вищевказаних робіт у 2022 році.

Начальник відділу фінансів програм соціального захисту управління економіки, інвестицій та фінансів програм соціального захисту Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Лата Н.Г. повідомила, що надані кошти субвенції повинні бути використані до кінця 2021 року, в іншому випадку кошти необхідно буде повернути до кінця цього року.

Постановою не передбачено можливості використання коштів субвенції на капітальний ремонт протягом декількох календарних років, що в даному випадку, унеможливлює проведення капітального ремонту у 2022 році, за кошти субвенції надані у 2021 році.

Враховуючи вищевикладене, Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради просить врахувати вищевказану інформацію щодо не можливості використання коштів субвенції у 2021 році наданих у сумі 705 587 грн. на (утеплення) фасаду житлового приміщення дитячого будинку у сімейного типу ОСОБА 1, який розміщений за адресою: АДРЕСА 1.

На голосування поставлено питання: повернення коштів державної субвенції у сумі 705 587 грн., наданих місцевому бюджету на капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового приміщення дитячого будинку у сімейного типу ОСОБА 1, який розміщений за адресою: АДРЕСА 1

«За» - одноголосно, проти - 0, утримались – 0.

**Вирішили:** повернути кошти державної субвенції у сумі 705 587 грн., наданих місцевому бюджету на капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового приміщення дитячого будинку у сімейного типу ОСОБА 1, який розміщений за адресою: АДРЕСА 2.

**По другому питанню слухали:** заступника начальника Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради Павленка В.І., який повідомив, що по коштам субвенції наданих з державного бюджету на виплату компенсації для придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, (категорія осіб 23-35 років та категорія осіб 35+ років), здійснюються всі відповідні заходи та вчиняються усі необхідні дії згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» від 26.05.2021 року № 615.

Заступник голови комісії                 Мотречко  В.В.

Секретар комісії   Смук Р.В.

Члени комісії: Бутова О.В.

Вертель М.Ю.

Зюзько Я.М.

Лата Н.Г.

Павленко В.І.

Скоромний В.В.

Рикун В.М.

Бабенко В.Г.