

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми

|  |
| --- |
| від 02.06.2016 № 170-р |
|  |
| **Про організаційно-технічне****забезпечення розробки нормативів питного водопостачання для населення м. Суми** |

З метою організаційно-технічного забезпечення розробки нормативів питного водопостачання для населення м. Суми, відповідно до «Методики визначення нормативів питного водопостачання населення», затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005 № 148, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Департаменту інфраструктури міста (Яременко Г.І.) довести до керівників КП «Міськводоканал» (Сагач А.Г.), ТОВ «Сумитеплоенерго» (Пляцук Л.Д.), Дирекції «Котельня Північного Промвузла» ПАТ «Сумське НВО» (Жовтобрюх М.В.) та підприємств-надавачів послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, перелік організаційно-технічних заходів щодо проведення підготовчих робіт із забезпечення розробки нормативів питного водопостачання для населення м. Суми, згідно з додатком.
2. Департаменту інфраструктури міста (Яременко Г. І.) організувати та здійснювати постійний контроль виконання зазначених заходів.
3. Організацію виконання розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Журбу О. І.

**Міський голова О.М. Лисенко**

Яременко 700-590

Розіслати: до справи, згідно зі списком розсилки

|  |
| --- |
| Додаток |
| до розпорядження міського голови |
| від 02.06.2016 № 170-р |

**Перелік організаційно-технічних заходів щодо проведення підготовчих робіт із забезпечення розробки нормативів питного водопостачання для населення м. Суми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Заходи | Виконавець | Термін виконання |
| 1 | Підготовка інформації про чинні норми водоспоживання, встановлені в м. Суми. | Департамент інфраструктури міста, КП «Міськводоканал» | 10.06.2016 |
| 2 | Підготовка інформації про кількість води, фактично спожитої населенням м. Суми, за попередні 3 роки. | КП «Міськводоканал» | 10.06.2016 |
| 3 | Підготовка інформації про наявність графіків подачі холодної та гарячої води населенню м. Суми. | КП «Міськводоканал» ТОВ«Сумитеплоенерго» | 10.06.2016 |
| 4 | Визначення різновидів норм водоспоживання відповідно до ступеня благоустрою житла та інших подібних факторів, що впливають на водоспоживання (з визначенням поштових адрес будинків). | КП «Міськводоканал» | 10.06.2016 |
| 5 | Визначення планового обсягу постачання питної води на наступний рік з урахуванням планів реалізації місцевих програм розвитку системи питного водопостачання. | КП «Міськводоканал» | 15.06.2016 |
| 6 | Визначення кількості споживачів за рівнем благоустрою та обладнанням житла засобами обліку питної води | Департамент інфраструктури міста, КП «Міськводоканал» | 10.06.2016 |
| 7 | Усунення витоків питної води з внутрішньобудинкових мереж | КП «Міськводоканал» ТОВ«Сумитеплоенерго», підприємства-надавачі послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій | 15.06.2016 |
| 8 | Забезпечення виключення впливу на водоспоживання населення інших споживачів (юридичних осіб-орендарів приміщень у житлових будинках, тощо) шляхом обов’язкового встановлення на вводах водолічильників, відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 | КП «Міськводоканал», СМР, підприємства-надавачі послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій | 15.06.2016 |
| 9 | Проведення обстеження з визначення технічного стану засобів обліку водоспоживання житлових будинків, визначених пунктом 4 даних заходів, та проведення технічних вимірювань представниками підприємств, які здійснюють господарську діяльність із забезпечення мешканців будинків послугами з централізованого постачання холодної та гарячої води | КП«Міськводоканал» СМРТОВ «Сумитеплоенерго», підприємства-надавачі послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій | 15.06.2016 |
| 10 | Складання актів обстеження стану системи водопостачання та засобів обліку води житлових будинків, визначених пунктом 4 даних заходів, відповідно до додатку 2 Методики визначення нормативів питного водопостачання населення», затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005 №148). | КП «Міськводоканал» СМР ТОВ «Сумитеплоенерго», підприємства-надавач послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій | 15.06.2016 |

**Директор департаменту**

**інфраструктури міста Г.І. Яременко**