РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м.Суми

від        25.04.2016  №   113р

Про випробування теплових мереж

міста Суми підвищеним тиском

З метою запобігання поривів та уникнення аварійних ситуацій на магістральних теплових мереж та теплових мережах від ЦТП і котельних в опалювальний  період та  відповідно до Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.03 р. № 296, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. ТОВ «Сумитеплоенерго» провести  гідравлічні випробування теплових мереж міста Суми підвищеним тиском (16кгс/см2 та 12кгс/см2):

1.1 З 10 травня по 31 серпня на магістральних теплових мережах центральної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від  ТЕЦ,  та на тепломережах північної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від котельні Північного промвузла, проводитимуться поетапні випробування підвищеним тиском (16 кгс/см2) магістральних та (12 кгс/см2) розподільчих теплових мереж. В зв’язку з поетапним випробуванням гаряче водопостачання буде припинено:

1) з 10.05.2016р. по   22.05.2016р. по магістралі № 4 в районі вулиць Г.Кондратєва, Покровської, Шишкарівської, Петропавлівської.

2)  з 23.05.2016р. по 05.06.2016р. по магістралі №№ 1,3  в районі вулиць

Новомістенської, Супруна, Красовицького, проспекту Шевченка.

3) з 13.06.2016р. по 26.06.2016р. по магістралі № № 4, 3  в районі вулиць

Привокзальної, Троїцької, Супруна, Воскресенської, площі Незалежності.

4) з 29.06.2016р. по 15.07.2016р. по магістралі № № 3, 6 в районі вулиць Праці, Ремісничої, Металургів.

5) з 18.07.2016р. по 29.07.2016р. по магістралі №№ 7, 5 в районі проспекту Лушпи, вулиць Черепіна, Інтернаціоналістів, Харківської, Прокоф’єва, Тополянської, 2-ї Залізничної, Скрябіна, проспекту Курський.

6)  з 1.08.2016р. по 19.08.2016р. по магістралі № № 6, 2 в районі вулиць Ковпака, Л.Українки, проспекту Курському.

2

7)  з 25.08.2016р. по 31.08.2016р. по магістралі № № 4, 8 в районі вулиць Першотравневої, Засумської, Садової, Якіра, Пролетарської.

1.2. З 11 травня по 5 серпня  2016 року на внутрішньоквартальних тепломережах від ЦТП Зарічної та Ковпаківської  теплових дільницях ТОВ «Сумитеплоенерго» підвищеним тиском (12 кгс/см2) без припинення подачі ГВП.

1.3. З 10 травня по 29 липня 2016 року на тепломережах та технологічного обладнання котельних ТОВ «Сумитеплоенерго»  підвищеним тиском (12 кгс/см2). В зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань гаряче водопостачання буде припинено:

1) з 10.05.2016 р. по 22.05.2016р. в районі провулку Громадянському, вулиці 20 років Перемоги.

2) з 11.05.2016р. по 17.05.2016 р.  в районі вулиць Білопільського шляху.

3) з 18.05.2016р. по 24.05.2016 р.  в районі вулиці Косівщинської,96, селища Веретенівка.

4)  з 23.05.2016 р. по 31.05.2016 р. в районі вулиці Нахімова.

5)  з 8.06.2016р. по 15.06.2016 р.  в районі вулиці Декабристів.

6)  з 13.06.2016 по 24.06.2016р. в районі вулиці Г.Кондратьєва

7)  з 16.06.2016р. по 21.06.2016 р. в районі вулиці Роменська,75.

8) з 20.06.2016р. по 24.06.2016р. в районі вулиці Санаторна, Г.Кондратьєва,25.

9) з 18.07.2016р. по 29.07.2016 р. в районі вулиць Н. Сироватської, Охтирської.

2. Департаменту інфраструктури міста (Яременко Г.І.) для виконання у повному обсязі   випробування тепломереж м. Суми, а також для запобігання пошкодженню внутрішніх систем опалення споживачам тепла в житловому секторі (комунальні житлові будинки, будинки ОСББ, відомчі житлові будинки:

  - 2.1 На час виконання гідравлічних випробувань встановити заглушки на теплопунктах житлових будинках для запобігання пошкодженню опалювальних приладів, бойлерів та трубопроводів до них.

3. Відділу охорони здоров’я (Чумаченко О.Ю.), управлінню освіти і науки (Данильченко А.М.) для виконання у повному обсязі   випробування тепломереж м. Суми, а також для запобігання пошкодженню внутрішніх систем опалення лікарняних закладів , навчальних та дошкільних закладів :

  - 3.1 На час виконання гідравлічних випробувань встановити заглушки на теплопунктах для запобігання пошкодженню опалювальних приладів, бойлерів та трубопроводів до них.

3

  - 3.2 На час випробування установити цілодобове чергування персоналу на  теплопунктах.

4.  Відділу охорони здоров’я (Чумаченко О.Ю.), управлінню освіти і науки  (Данильченко А.М.) на час випробування забезпечити  галузеві об’єкти  гарячою водою.

5. ТОВ «Сумитеплоенерго» (Пляцук Л.Д.) попередити усіх споживачів теплової енергії через засоби масової інформації  щодо припинення  гарячого водопостачання у зазначені терміни з причини випробування  теплових мереж підвищеним тиском.

6. Дирекції котельні ППВ (Жовтобрюх М.В.) попередити усіх споживачів теплової енергії щодо припинення гарячого водопостачання у зазначені терміни  з причини випробування теплових мереж підвищеним тиском.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти на заступника міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради      Журбу О.І.

Міський голова                                                                         О.М. Лисенко

Покутня Н.Г. – 786-736

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розіслати:  Журбі О.І., Волонтирцю В.М., Чумаченко О.Ю., Данильченко А.М.

Яременку Г.І.,  підприємствам « ПАТ СНВО», котельні Північного  промвузла,  ВАТ

«Насосенергомаш», ТОВ «Сумитеплоенерго».