РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м.Суми

від  06.04.2018     №   117-Р

Про випробування теплових мереж

міста Суми підвищеним тиском

З метою запобігання поривів та уникнення аварійних ситуацій на магістральних теплових мережах та теплових мережах від ЦТП і котельних в опалювальний  період та  відповідно до Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.03 р. № 296, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. ТОВ «Сумитеплоенерго» провести  гідравлічні випробування теплових мереж міста Суми підвищеним тиском (16кгс/см2 та 12кгс/см2) за участю представників органів місцевого самоврядування (департамент інфраструктури міста Сумської міської ради):

1.1 З 16 квітня по 23 серпня на магістральних теплових мережах центральної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від  ТЕЦ,  та на тепломережах північної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від котельні Північного промвузла, проводитимуться поетапні випробування підвищеним тиском (16 кгс/см2) магістральних та (12 кгс/см2) розподільчих теплових мереж. В зв’язку з поетапним випробуванням гаряче водопостачання буде припинено:

1) з 16.04.2018р. по   30.04.2018р. по магістралі № 4 та № 8 у районі вулиць Першотравневої, Засумської, Садової, Якіра, Ярослава Мудрого.

2) з 14.05.2018р. по  27.05.2018р. по магістралі № 6 та  № 3,  у районі вулиць Праці, Ремісничої, Металургів, Юнаківської, Л.Українки, проспекту Курському.

3) з 28.05.2018р. по 10.06.2018р. по магістралі  № 4 та № 3  у районі вулиць Привокзальної, Троїцької, Супруна, Воскресенської, площі Незалежності.

4) з 11.06.2018р. по 27.06.2018р. по магістралі  № 1 та № 3  у районі вулиць Новомістенської, Супруна, Красовицького, проспекту Шевченка.

5) з 02.07.2018р. по 15.07.2018р. по магістралі № 6 у районі вулиць Ковпака, Л.Українки, Романа Атаманюка, проспекту Курському.

2

6) з 16.07.2018р. по 29.07.2018р. по магістралі №7, №1, №2 в районі проспекту М.Лушпи, вулиць Героїв Крут (Черепіна), Інтернаціоналістів, Харківської, 2-га Залізничної, Тополянської, Скрябіна.

7)  з 30.07.2018р. по 12.08.2018р. по магістралі по магістралі № 5 у районі вулиць Харківської, Сергія Табали (П.Комуни), Прокоф’єва.

8) з 13.08.2018р. по 23.08.2018р. по магістралі № 4 у районі вулиць Кондратьєва, Покровської, Шишкарівської, П.Павлівської.

1.2. З 1 червня по 17 серпня  2018 року на внутрішньоквартальних тепломережах від ЦТП Зарічної та Ковпаківської  теплових дільницях ТОВ «Сумитеплоенерго» підвищеним тиском (12 кгс/см2) без припинення подачі ГВП, за участю представників органів місцевого самоврядування (департамент інфраструктури міста Сумської міської ради)

1.3. З 10 травня по 9 серпня 2018 року на тепломережах та технологічного обладнання котельних ТОВ «Сумитеплоенерго»  підвищеним тиском (12 кгс/см2) за участю представників органів місцевого самоврядування (департамент інфраструктури міста Сумської міської ради). В зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань гаряче водопостачання буде припинено:

1)  з 10.05.2018р. по 15.06.2018 р.  у районі вулиць Білопільського шляху.

2) з 1.06.2018р.  по 02.07.2018 р. у районі вулиці Кондратьєва.

3) з 4.06.2018р.  по 14.06.2018 р. у районі вулиці Санаторна.

4) з 11.06.2018р. по 9.07.2018 р.  у районі вулиці Роменська.

5) з 14.06.2018р. по 16.07.2018 р. у районі вулиці Декабристів.

6) з 26.06.2018р. по 27.07.2018 р. у районі вулиці Косівщинська.

7) з 2.07.2018р.   по 2.08.2018 р.  у районі селища Веретенівка.

8) з 9.07.2018р.   по 9.08.2018 р.  у районі вулиці Нахімова.

9) з 1.08.2018р. по 31.08.2018р. у районі вулиць Н. Сироватської, Охтирської.

2. Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Яременко Г.І.) разом з управителями багатоквартирних житлових будинків для виконання у повному обсязі   випробування тепломереж м. Суми, а також для запобігання пошкодженню внутрішніх систем опалення споживачам тепла в житловому секторі ( житлові будинки всіх форм власності):

  - 2.1 На час виконання гідравлічних випробувань встановити заглушки на теплопунктах житлових будинках для запобігання пошкодженню опалювальних приладів, бойлерів та трубопроводів до них.

3. Відділу охорони здоров’я Сумської міської ради (Чумаченко О.Ю.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.) для виконання у повному обсязі   випробування тепломереж м. Суми, а також для запобігання пошкодженню внутрішніх систем опалення лікарняних закладів, навчальних та дошкільних закладів:

  - 3.1 На час виконання гідравлічних випробувань встановити заглушки на теплопунктах для запобігання пошкодженню опалювальних приладів, бойлерів та трубопроводів до них.

  - 3.2 На час випробування установити чергування персоналу на  теплопунктах.

4.  Відділу охорони здоров’я (Чумаченко О.Ю.), управлінню освіти і науки  (Данильченко А.М.) на час випробування забезпечити  галузеві об’єкти  гарячою водою.

5. ТОВ «Сумитеплоенерго» (Васюнін Д.Г.) за 10 днів  попередити усіх споживачів теплової енергії через засоби масової інформації  щодо припинення  гарячого водопостачання у зазначені терміни з причини випробування  теплових мереж підвищеним тиском.

6. Дирекції котельні ППВ (Жовтобрюх М.В.) за 10 днів попередити усіх споживачів теплової енергії щодо припинення гарячого водопостачання у зазначені терміни  з причини випробування теплових мереж підвищеним тиском.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти на заступника міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради      Журбу О.І.

В.о. міського голови

з виконавчої роботи                                                                В.В. Войтенко

Покутня Н.Г. – 786-736

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розіслати:  Журбі О.І., Войтенку В.В., Чумаченко О.Ю., Данильченко А.М.

Яременку Г.І.,  підприємствам « ПАТ СНВО», котельні Північного  промвузла,  ВАТ

«Насосенергомаш», ТОВ «Сумитеплоенерго».

Директор

ТОВ «Сумитеплоенерго»                                                 Д.Г. Васюнін

Юрист

ТОВ «Сумитеплоенерго»                                                 Д.В. Приходько

Директор Дирекції КППВ                                               М.В. Жовтобрюх

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                               О.І. Журба

Начальник відділу протокольної

роботи  та  контролю                                                       Л.В. Моша

Начальник правового управління                                   О.В. Чайченко

Заступник  міського голови,

керуючий  справами  виконавчого

комітету                                                                             С.Я. Пак