**Інформація про обсяг видатків міського бюджету, спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми, які визначені переможцями у 2019 році по департаменту інфраструктури міста**

**станом на 01.01.2020 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ проєкту** | **Назва проєкту** | **Вартість проєкту, грн.** | **Затверджено в міському бюджеті (з урахуванням змін), грн.** | **Касові видатки, грн.** | **Інформація щодо виконаних робіт** |
| **54** | Комфортна зона відпочинку на р. Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю | 1 499 889,00 | 75 000,00 | **0** | **розпорядженням міського голови створена робоча група по реалізації даного проекту** |
| **62** | Спортивний простір «Єдність нації» | 1 499 478,00 | 75 000,00 | **0** | договір був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року |
| **8** | Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3) | 744 580,00 | 50 000,00 | **0** | договір був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року |
| **17** | Дитячий майданчик «Мрія малюка» | 721 326,00 | 50 000,00 | **49 878,86** | **розроблено ПКД проекту та здійснено його оплату** |
| **51** | На радість дітям | 718 008,00 | 718 000,00 | **45 638,96** | **розроблено ПКД проекту та здійснено оплату, також виконані роботи по його реалізації на 100%, але не профінансовані** |
| **55** | Спортивний майданчик «Атом-воркаут» | 739 777,00 | 739 777,00 | **254 338,40** | **розроблено ПКД проекту, роботи по його реалізації виконані на 34,3%** |
| **57** | Дитячий майданчик Цитадель (вул. І.Сірка 18 та просп. М.Лушпи 7) | 750 000,00 | 750 000,00 | **45 638,96** | **розроблено ПКД проекту та здійснено оплату, також виконані роботи по його реалізації на 80%, але не профінансовані** |
| **66** | Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4) | 749 514,00 | 749 514,00 | **39 809,11** | **розроблено ПКД проекту та здійснено його оплату** |
| **70** | Стадіон «Єдність нації» | 703 082,00 | 50 000,00 | **0** | договір був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року |
| **74** | Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська 6 | 31 500,00 | 31 500,00 | **0** | **не потребує розроблення ПКД, автор проекту не визначив виконавця проекту** |
|  | **Разом** | **8 157 154,00** | **3 288 791,00** | **435 304,29** |  |

**Інформація про обсяг видатків міського бюджету, спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми, які визначені переможцями у 2019 році по управління освіти і науки**

**станом на 01.01.2020 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ проєкту** | **Назва проєкту** | **Вартість проєкту, грн.** | **Затверджено в міському бюджеті (з урахуванням змін), грн.** | **Касові видатки, грн.** | **Інформація щодо виконаних робіт** |
| **25** | Майданчик «Креативний простір» | 749 640,00 | 710 250, 00 | 39 390,00 | **виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт** |
| **52** | Стадіон для всіх | 952 286,00 | 901 482,00 | 50 804,00 | **виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт** |
|  | **Разом** | **1 701 926,00** | **1 611 732,00** | **90 194,00** |  |

**Інформація про обсяг видатків міського бюджету, спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні) та 1000 голосів (загальноміські)**

**по департаменту інфраструктури міста**

**станом на 01.01.2020 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ проєкту** | **Назва проєкту** | **Вартість проєкту, грн.** | **Затверджено в міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін), грн.** | **Касові видатки, грн.** | **Інформація щодо виконаних робіт** |
| **6** | Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г.Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 | 748 253,00 | 50 000,00 | 0 | договір був укладений, але виконавець його не виконав |
| **59** | Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам | 454 914,00 | 50 000,00 | 0 | **розроблено ПКД на суму** 24 072,79, але не профінансований |
| **58** | Спортивна зона відпочинку «Територія сильних» | 1 477 357,00 | 100 000,00 | 63 560,0 | **розроблено ПКД проекту та здійснено його оплату** |
| **34** | Наш сквер | 1 495 560,00 | 100 000,00 | 0 | договір був укладений, але виконавець його не виконав до кінця бюджетного року |
|  | **Разом** | **4 176 084,00** | **300 000,00** | **63 560,0** |  |

**Інформація про обсяг видатків міського бюджету, спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні) та 1000 голосів (загальноміські)**

**по управлінню освіти і науки**

**станом на 01.01.2020 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ проєкту** | **Назва проєкту** | **Вартість проєкту, грн.** | **Затверджено в міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін), грн.** | **Касові видатки, грн.** | **Інформація щодо виконаних робіт** |
| **63** | «Олімпієць» | 638 165,00 | 588 165,00 | 49 980,00 | **виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт** |