**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

**реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми**

**№ 035**

**«Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний»**

(назва проекту)

**Організувати умови для здорового відпочинку та дозвілля мешканцями прилеглих до Майданчика будинків, спонукати до здорового способу життя молодь, створити умови для сімей із дітьми для якісного відпочинку та розвитку.**

(ідея проекту)

Автор проекту **Запара Світлана Іванівна, Ковальов Богдан Леонідович**

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: **управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

Прізвище, ім’я, по-батькові та № телефону контактної особи **Анцибор Сергій Анатолійович, тел.. (0542) 22-20-73**

Вид проекту (загальноміський/локальний)**локальний** Вартість проекту **420 000** грн.

Місце реалізації проекту: **земельна ділянка ОСББ № 154/2 по вул. Герасима Кондратьєва «Кіровське»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з.п.** | **Основні етапи реалізації проекту** | **Орієнтовні строки виконання** | **Стан реалізації** |
| 1.  | Узгодження технічного завдання на реалізацію проекту з автором проекту | до 7 березня | виконано |
| 2. | Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи | до 1 квітня |  |
| 3. | Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору/договорів з виконавцями робіт (постачальниками товарів, послуг)  | до 4 травня |  |
| 4. | Виконання робіт (початок – кінець), у т.ч. за основними видами відповідно до проекту:  | травень - вересень |  |
|  | - організація землевпорядних робіт | до 15 червня |  |
|  | - облаштування території огорожею | до 12 липня |  |
|  | - підготовка ґрунту для майданчика  | до 1 серпня |  |
|  | - придбання та встановлення лав для відпочинку | до 28 серпня |  |
|  | - придбання та встановлення спортивного та дитячо-ігрового обладнання  | до 28 серпня |  |
| 5.  | Складання актів виконаних робіт | до 30 серпня |  |
| 6.  | Введення об’єкта в експлуатацію  | до 23 вересня |  |

Керівник виконавчий органу

Сумської міської ради, Шилов Віталій Володимирович

відповідального за реалізацію проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)

 (підпис)