**Календарний план**

**реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми**

**№ 060**

«Улаштування дитячого майданчика за адресою вул. Іллінська, 51В»

Автор проекту: *Богодушко Євгенія Вікторівна*

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: *Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради*

Прізвище, ім’я, по-батькові та № телефону контактної особи:

*Рябоконь Роман Петрович (700-597)*

Вид проекту: *локальний,* вартість проекту – *37 441,00 грн.*

Місце реалізації проекту: *прибудинкова територія житлового будинку № 51В по вул. Іллінській*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Основні етапи реалізації проекту | Орієнтовні строки виконання | Стан реалізації |
| 1. | Узгодження технічного завдання (завдання на проектування) на реалізацію проекту з автором проекту | до 15.03. | виконано |
| 2. | Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи | до 31.04. |  |
| 3. | Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору з виконавцем робіт | до 15.05. |  |
| 4. | Виконання робіт (початок-кінець), у т.ч. за основними видами робіт відповідно до ПКД | червень-липень |  |
| 5. | Складання актів виконаних робіт | До 30.08. |  |
| 6. | Введення об’єкта в експлуатацію | До 31.12. |  |

Директор департаменту інфраструктури

міста Сумської міської ради Г.І. Яременко

Автор проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Є.В. Богодушко