Інформація про стан реалізації та про обсяг видатків міського бюджету,

спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми

(станом на 1 липня 2020 р.)

| № проєкту | Назва проєкту | Виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проєкту | Вартість проєкту, грн. | Затверджено у 2019 р. з урахуванням змін, грн. | Профінан-совано у 2019 р., грн. | Профінан- совано у 2020 р., грн. | Виконавець проекту (підрядна організація) | Інформація щодо стану реалізації проєкту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Проекти, які визначені переможцями у 2019 році |
| Загальноміські проекти |
| 52 | Стадіон для всіх | Управління освіти і науки | 952 286,00 | 50 804,00 | 50 804,00 | 0,00 |  | Розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт/ |
| 54 | Комфортна зона відпочинку на р. Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю | Департамент інфраструктури міста | 1 499 889,00 | 75 000,00 |  |  |  | Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про робочу групу з реалізації проєкту громадського (партиципаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проєкту. Від департаменту інфраструктури міста розроблений перелік необхідних робіт щодо реалізації даного проєкту. |
| 62 | Спортивний простір «Єдність нації» | Департамент інфраструктури міста | 1 499 478,00 | 75 000,00 |  | 62 775,40 | Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком» | У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. ПКД вже розроблено та укладений договір на виконання робіт. Роботи частково виконано. |
| Локальні проекти |
| 8 | Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3) | Департамент інфраструктури міста | 744 580,00 | 50 000,00 |  | 41 643,00 | ФОП Біцак В.Ю. | У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. ПКД розроблено. Укладений договір, замовлено обладнання. |
| 17 | Дитячий майданчик «Мрія малюка» | Департамент інфраструктури міста | 721 326,00 | 50 000,00 | 49 878,86 |  | ФОП Марєєва Д.В. | Розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Договір укладений на виконання робіт. |
| 25 | Майданчик «Креативний простір» | Управління освіти і науки | 749 640,00 | 39 390,00 | 39 390,00 | 0,00 |  | Розроблено проєктно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт. |
| 51 | На радість дітям | Департамент інфраструктури міста | 718 008,00 | 718 000,00 | 45 638,96 | 671 700,00 | ТОВ «Сервісбудоптторг» | Розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Роботи по реалізації проєкту виконані в повному обсязі (встановлений ігровий комплекс «Бастіон» Т912, встановлені дві залізобетонні опори для освітлення території проекту), але не профінансовані. Виконано у 2020 році ремонтних робіт на суму 662 318,74 грн. |
| 55 | Спортивний майданчик «Атом-воркаут» | Департамент інфраструктури міста | 739 777,00 | 739 777,00 | 254 338,40 | 409 723,02 | ТОВ «Статус-Е» | У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату; частково виконані роботи по його реалізації: закуплені будівельні матеріали та розпочаті будівельні роботи. У 2020 році виконано будівельних робіт на суму 409723,02 грн. |
| 57 | Дитячий майданчик Цитадель (вул. І.Сірка 18 та просп. М.Лушпи 7) | Департамент інфраструктури міста | 750 000,00 | 750 000,00 | 45 638,96 | 540 214,38 | ФОП Марєєва Д.В. | Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату; розпочаті роботи по реалізації проєкту (встановлений ігровий комплекс «Бастіон» Т912). Договір укладений на виконання робіт. Роботи розпочаті в 2019 році, продовжуються в поточному. Виконано у 2020 році ремонтних робіт на суму 532 663,55 грн. |
| 66 | Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4) | Департамент інфраструктури міста | 749 514,00 | 749 514,00 | 39 809,11 |  | ФОП Біцак В.Ю. | У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Договір укладений на виконання робіт. Будівельні роботи розпочаті, обладнання частково змонтовано. |
| 70 | Стадіон «Єдність нації» | Департамент інфраструктури міста | 703 082,00 | 50 000,00 |  | 47 925,91 | Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком» | У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. У 2020 р. розробка ПКД завершена. Договір укладений на виконання робіт. Виконано у 2020 році ремонтних робіт на суму 90 574,00 грн. |
| 74 | Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська 6 | Департамент інфраструктури міста | 31 500,00 | 31 500,00 |  |  | ФОП Біцак В.Ю. ? | Договір не укладений, автор запропонував власного виконавця. |
| ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні) та 1000 голосів (загальноміські) |
| Загальноміські проєкти |
| 34 | Наш сквер | Департамент інфраструктури міста | 1 495 560,00 | 100 000,00 |  | 75 097,12 | ТОВ «Будівельна марка» | У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. У 2020 р. ПКД було розроблено. Опубліковано оголошення про проведення спрощеної процедури на закупівлю робіт. Договір на виконання ремонтних робіт укладений |
| 58 | Спортивна зона відпочинку "Територія сильних" | Департамент інфраструктури міста | 1 477 357,00 | 100 000,00 | 63 560,00 | 418 196,70 | ТОВ «Статус-Е» | Розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Укладений договір на будівельні роботи.. Будівельні роботи розпочаті, проходить процес замовлення обладнання. |
| Локальні проекти |
| 6 | Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г. Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 | Департамент інфраструктури міста | 748 253,00 | 50 000,00 |  |  |  | Договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. Договір укладений на розроблення ПКД. |
| 59 | Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам | Департамент інфраструктури міста | 454 914,00 | 50 000,00 |  | 24 072,79 | ТОВ «Керуюча компанія Коменерго Суми» | Розроблено проектну документацію, але оплата не проведена. Договір укладений на виконання. Будівельні роботи розпочаті, обладнання замовлене. Закінчення робіт планується в серпні місяці. |
| 63 | «Олімпієць» | Управління освіти і науки | 638 165,00 | 50 000,00 | 49 980,00 | 0,00 |  | Розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |