|  | Додаток 4 до Інформації про стан виконання рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4280-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 - 2021 роки» (зі змінами), за підсумками 2019 року |
| --- | --- |

Інформація про обсяг видатків міського бюджету,

спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми

за підсумками 2019 року

| № проєкту | Назва проєкту | Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту | Вартість проєкту, грн. | Затверджено з урахуванням змін, грн. | Виконано, грн. | Інформація щодо стану реалізації проєкту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Проєкти, які визначені переможцями у 2019 році |
| Загальноміські проєкти |
| 52 | Стадіон для всіх | Управління освіти і науки | 952 286,00 | 50 804,00 | 50 804,00 | Розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |
| 54 | Комфортна зона відпочинку на р. Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю | Департамент інфраструктури міста | 1 499 889,00 | 75 000,00 |  | Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про робочу групу з реалізації проєкту громадського (партиципаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проєкту. |
| 62 | Спортивний простір «Єдність нації» | Департамент інфраструктури міста | 1 499 478,00 | 75 000,00 |  | Договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |
| Локальні проєкти |
| 8 | Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3) | Департамент інфраструктури міста | 744 580,00 | 50 000,00 |  | Договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |
| 17 | Дитячий майданчик «Мрія малюка» | Департамент інфраструктури міста | 721 326,00 | 50 000,00 | 49 878,86 | Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |
| 25 | Майданчик «Креативний простір» | Управління освіти і науки | 749 640,00 | 39 390,00 | 39 390,00 | Розроблено проєктно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |
| 51 | На радість дітям | Департамент інфраструктури міста | 718 008,00 | 718 000,00 | 45 638,96 | Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату. Роботи по реалізації проєкту виконані в повному обсязі (встановлений ігровий комплекс «Бастіон» Т912, встановлені дві залізобетонні опори для освітлення території проєкту), але не профінансовані. Оплата буде проведена в 2020 році. |
| 55 | Спортивний майданчик «Атом-воркаут» | Департамент інфраструктури міста | 739 777,00 | 739 777,00 | 254 338,40 | Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату; частково виконані роботи по його реалізації: закуплені будівельні матеріали та розпочаті підготовчі роботи на земельній ділянці. Роботи по об’єкту продовжаться в 2020 році. |
| 57 | Дитячий майданчик Цитадель (вул. І.Сірка 18 та просп. М.Лушпи 7) | Департамент інфраструктури міста | 750 000,00 | 750 000,00 | 45 638,96 | Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату; розпочаті роботи по реалізації проєкту (встановлений ігровий комплекс «Бастіон» Т912). Роботи з реалізації проєкту будуть продовжені в 2020 році. |
| 66 | Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4) | Департамент інфраструктури міста | 749 514,00 | 749 514,00 | 39 809,11 | Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |
| 70 | Стадіон «Єдність нації» | Департамент інфраструктури міста | 703 082,00 | 50 000,00 |  | Договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |
| 74 | Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська 6 | Департамент інфраструктури міста | 31 500,00 | 31 500,00 |  | Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |
|  | РАЗОМ |  | 3 378 985,00 | 525 498,29 |  |
| ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні) та 1000 голосів (загальноміські) |
| Загальноміські проєкти |
| 34 | Наш сквер | Департамент інфраструктури міста | 1 495 560,00 | 100 000,00 |  | Договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |
| 58 | Спортивна зона відпочинку "Територія сильних" | Департамент інфраструктури міста | 1 477 357,00 | 100 000,00 | 63 560,00 | Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |
| Локальні проєкти |
| 6 | Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г.Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 | Департамент інфраструктури міста | 748 253,00 | 50 000,00 |  | Договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |
| 59 | Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам | Департамент інфраструктури міста | 454 914,00 | 50 000,00 |  | Розроблено проєктну документацію, але оплата не проведена. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |
| 63 | «Олімпієць» | Управління освіти і науки | 638 165,00 | 50 000,00 | 49 980,00 | Розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році. |
|  | РАЗОМ |  | 350 000,00 | 113 540,00 |  |
| ІІІ. Проєкти, які визначені переможцями у 2017 році |
| Загальноміські проєкти |
| 6 | Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І.Кожедуба | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 1 651 333,00 | 998 774,00 – 2018 рік* 97 838,00 – 2019 рік | 298 022,00 – 2018 рік* 97 838,00 – 2019 рік | Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано фундаменти, пішохідні доріжки, проведено монтаж частини обладнання. Будівництво об’єкту виконано в неповному обсязі. |
| 66 | Спортивний центр «Єдність нації» | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 1 135 462,00 | 1 009 908,00 – 2018 рік* 606 000,00 - 2019 рік | 386 885,00 – 2018 рік* 601 268,00 – 2019 рік | Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано фундаменти, змонтовано навіс та ринг, влаштовано гумове покриття. Проводиться коригування проєктної документації з подальшою експертизою та перезатвердженням. Будівництво об’єкту виконано в неповному обсязі. |
| Локальні проєкти |
| 16 | Спортивний майданчик на Ковпака | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 471 924,00 | 469 180,00 – 2018 рік* 178 631,00 - 2019 рік | 230 313,00 – 2018 рік* 178 623,00 – 2019 рік | Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано футбольне поле, огородження території парканом, змонтовано тренажери. Роботи з реалізації проєкту завершені, проводяться остаточні розрахунки з виконавцями робіт. |
| 29 | Новий «євросмітник» по вулиці Харківській (будівництво та озеленення павільйону для збирання сміття) | Департамент інфраструктури міста | 497 824,00 | 497 824,00 – 2018 рік* 238 114,33 – 2019 рік | 130 838,45 – 2018 рік* 238 114,33 2019 рік | Проєкт реалізовано в 2018 році. Роботи були виконані на суму 368 952,78 грн., в 2019 році погашена заборгованість, яка обліковувалась станом на 01.01.2019 року (238 114,33 грн.) |
| 38 | «Мрії збуваються» (дитячий майданчик та зона відпочинку - вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 536 948,00 | 536 948,00 – 2018 рік* 18 944,00 - 2019 рік | 494 944,00 – 2018 рік* – 2019 рік | Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано пішохідну доріжку, змонтовано тренажери. Будівництво об’єкту виконано в неповному обсязі. |
| 71 | Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б - 81Б в м. Суми | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 590 105,00 | 482 174,00 – 2018 рік* 83 465,00 - 2019 рік | 477 453,00– 2018 рік* 79 741,00 – 2019 рік | Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано пішохідні доріжки, паркан, волейбольне поле. Будівництво завершено, об’єкт введено в експлуатацію. Проєкт реалізовано. |
| 72 | «Доріжка здоров’я» в селищі Ганнівка, м. Суми | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 634 164,00 | 425 207,00 – 2018 рік* 225 501,00 - 2019 рік | 417 316,00 – 2018 рік* 146 402,00 – 2019 рік | Проведено вишукувальні роботи, розроблено проєктну документацію, проведено експертизу проєкту, проведено розроблення території об’єкту, влаштовано пішохідні доріжки. Роботи завершені, проводяться остаточні розрахунки з виконавцями робіт. |
|  | РАЗОМ |  | 1 448 493,33 | 1 341 986,33 |  |
|  | ВСЬОГО на реалізацію проєктів у 2019 році |  | 5 177 478,33 | 1 981 024,62 |  |

* Інформація щодо обсягу видатків міського бюджету у 2018 році наводиться довідково