Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду

2013-2014 р.р. по ТОВ «Оселя»

| Зміст заходів | Од. вим. | Обсяг робіт | Джерела фінансування тис. грн | Термін виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет | власні кошти |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | початок | закінчення |
| Кількість будинків всього: | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| із них з централізованим опаленням: | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт теплопунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Здача ТП по актах: | шт. | 10 | - | – | – |  | – |  |  |
| 2.1.теплопостачальній організації |  |  |  |  |  |  |  | 03.09. | 06.09. |
| 2.2.інспекції ДАБК |  |  |  |  |  |  |  | 09.09. | 13.09. |
| 3. Ремонт та промивка бойлерів |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. Здача по актам | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. Ремонт покрівлі | м2 | 130 |  | – | – | 2,750 |  | травень | липень |
| 6. Заміна трубопроводів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - системи хол./ водопостачання | м/п | 30 |  | – | – | 1,500 |  | 17.06. | 21.06. |
| - системи гар./ водопостачання | м/п | 50 |  | – | – | 4,000 |  | 03.06. | 07.06. |
| - системи опалення | м/п | 60 |  | – | – | 4,500 |  | 13.05. | 24.05. |
| 7. Промивка опалювальних систем | шт. | 1 |  | – | – | 5,000 |  | 26.08. | 30.08. |
| 8. Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 5 |  | – | – | 2,500 |  | 05.08. | 09.08. |
| 9. Ремонт теплоізоляції | м/п | 140 |  | – | – | 3,300 |  | 12.08. | 16.08. |
| 10.Повірка приладів обліку тепла | шт. | - |  |  |  | - |  | - | - |
| 11.Ремонт стиків панелей | м/п | 23 |  |  |  | 2,400 |  | 20.05. | 31.05. |
| 12. Ремонт оголовків димових та вент. каналів: | шт. | 22 |  | – | – | 2,500 |  | 20.05. | 31.05. |
| 13. Ремонт вхідних дверей | шт. | 8 |  | – | – | 0,900 |  | 1.07. | 19.07. |
| 14. Скління вікон, сходових клітин: | м2 | 40 | 12 | – | – | 3,600 |  | 1.07. | 19.0. |
| 15. Фарбування газопроводів: | буд. | 2 |  | – | – | 0,900 |  | 3.06. | 14.06. |
| 16. Закриття продухів: | шт. | 16 |  | – | – | 0,700 |  | 02.09. | 27.09. |
| 17. Придбання інвентарю: | шт. | 40 од. |  | – | – | 1,200 |  | 22.01. | 22.12. |
| 18. Заготівля піску | м3 | 11 |  | – | – | 3,500 |  |  | до29.11 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |