Заходи по підготовці закладів культури міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013– 2014 роки

| № п/п | зміст заходів | замовник | Підряд- ник | Джерело фінансування | початок виконання робіт | кінець виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | власні кошти (спец. рах.) | міський бюджет тис. грн. | обл. бюджет | залучені кошти | разом тис. грн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Промивка системи опалення | відділ культури та туризму | - | - | 39,6 | - | - | 39,6 | липень | серпень |
| 2. | Придбання вугілля та дров для бібліотеки – філії № 5 Сумської МЦБС | відділ культури та туризму | - | - | 15,5 | - | - | 15,5 | липень | липень |
| 3. | Повірка лічильників води | відділ культури та туризму | - | - | 6,2 | - | - | 6,2 | липень | серпень |
| 4. | Капітальний ремонт приміщень шкіл | відділ культури та туризму | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | липень | до кінця року |
|  | Всього: | 161,3 |  | 161,3 |  |