ЗАХОДИ

по підготовці комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр.

КП «Зеленбуд» СМР

| № п/п | Зміст заходів | Од. вимі- ру | Обсяг | Замовник | Підрядник | Джерела фінансування, тис.грн. | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | власні кошти | міський бюджет | обласний бюджет | залучені кошти | разом | початок | кінець |
| 1 | Підкормка та полив дерев висаджених у 2010-12рр. | шт | 1413 | УЖПКГтаБ | КП «Зеленбуд» | - | 50,0 | - | - | 50,0 | червень | листопад |
| 2 | Провести поточний ремонт та перевірку опалювальної системи |  |  | КП «Зеленбуд» | ---//--- | 5,0 | - | - | - | 5,0 | вересень | листопад |
| 3 | Підготовка спецтехніки до роботи в зимових умовах: ПМ-130 , Т-25, ЮМЗ-6, МТЗ-82, ЗІЛ- 4505 (2 од.) (придбання акумуляторів, автошини, поточний ремонт) | од | 6 | КП «Зеленбуд» | ---//--- | 10,0 | 24,3 | - | - | 34,3 | вересень | листопад |
| 4 | Підготовка зелених насаджень до зими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вигрібання опалого листя з газонів | га | 16,6 | УЖПКГтаБ | КП «Зеленбуд» | - | 200,0 | - | - | 200,0 | жовтень | листопад |
|  | Прибирання стебел квіткових рослин | га | 1,2 | ---//--- | ---//--- | - | 11,0 | - | - | 11,0 | жовтень | листопад |
| 5 | Підготовка теплиць до зими | м2 | 2000 | КП «Зеленбуд» | ---//--- | 10,0 | - | - | - | 10,0 | серпень | листопад |
| 6 | Заготівля піску та солі для посипання доріжок у скверах | м3 | 40 | ---//--- | ---//--- | 5,0 | - | - | - | 5,0 | жовтень | листопад |
| 7 | Заготовка дров та щепи на зимовий період | м3 | 90 | ---//--- | ---//--- | 6,0 | - | - | - | 6,0 | червень | листопад |
| 8 | Демонтаж квіткових чаш вертикального озеленення | шт | 220 | ---//--- | ---//--- | 4,0 | - | - | - | 4,0 | листопад | листопад |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  | 40,0 | 285,3 |  |  | 325,3 |  |  |