# “Затверджую”

# В.о. директора підприємства

# В.Л. Однорог

# „__”_______20__р.

# ПЛАН

заходів щодо підготовки КП СМР «Електроавтотранс»

до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р.

| № п/п | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | У кожній службі, дільниці та відділу провести засідання з порядком денним «Підготування підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р. | до 01.08.16 р. | Начальники служб, відділів, дільниць |
| По службі рухомого складу |
| 1 | 1. Виконати в повному обсязі планові види ремонтів та технічного обслуговування рухомого складу. 2. Провести обстеження рухомого складу за технічним станом та комплектацією. 3. Скласти план-графік підготовки рухомого складу до роботи в осінньо-зимовий період. 4. Підготувати рухомий склад до роботи в осінньо-зимовий період із складанням паспортів 5. Виконати утеплення приміщень і воріт цеху профілактики, ДПР, автогаража. 6. Виконати ревізію паяльних ламп та побутових фенів. 7. Підготувати трактори і причіпні пристосування до роботи в осінньо-зимовий період. 8. Провести ремонт покрівлі ДПР, цеху профілактики та автогаража. 9. Виконати ремонт 4-ї та 6-ї оглядових ям. 10. Відновити роботу душової 1-й поверх. | згідно графіків до 15.07.2016р. до 01.08.2016р. до 15.10.2016р. . до 01.10.2016р. до 01.10.2016р до 01.10.2016р. до 01.10.2016р до 01.10.2016р до 01.10.2016р | начальник СРС заст. начальника СРС, майстри СРС, механіки СРС, начальник ДПР начальник СРС, заст. начальника СРС, майстри СРС, механіки СРС начальник СРС, заст.. начальника СРС начальник СРС, заст. начальника СРС, майстри СРС, механіки СРС, начальник ДПР начальник СРС, заст.. начальника СРС майстри СРС, механіки СРС начальник СРС, заст. начальника СРС заст. начальника СРС, механіки СРС головний інженер начальник СРС головний інженер начальник СРС інженер по постачанню інженер по постачанню начальник СРС |
| По службі енергогосподарства |
| 2 | 1. Виконати ревізію живлячих пунктів ± 600В. 2. Виконати заміну вставок на спецчастинах контактної мережі. 3. Виконати сезонне регулювання контактної мережі. 4. Виконати заміну контактного проводу довжиною 1км. 5. Підготувати незнижуючий запас затискачів Б-12 у кількості 100 од. 6. Виконати сезонне регулювання масла в маслонаповнювальних апаратах. 7. Ревізія електроопалювальних приладів та приладів контролю,що регулюють режим роботи електроопалення. 8. Виконати ремонт покрівель приміщень ТП-№5 і ТП-№8. 9. Придбати: кривотримачі КД-5 – 50 од. затискач ЗПВ – 100од. клиновий затискач ЗКК – 100 од. 10. Провести чищення колодязів систем водопроводу, опалення та каналізації від бруду та інших предметів. 11. Зняття, повірка манометрів системи водопроводу та пневмосистеми. 12. Провести ревізію і ремонт задвижок і запорної арматури водяної і теплової системи депо. 13.Виконати ревізію і ремонт силового електрообладнання депо, дільниці планових ремонтів, автогаражу. 14. Виконати ревізію і ремонт внутрішнього і зовнішнього освітлення у депо, на дільниці планових ремонтів, авто гаражі, диспетчерських пунктах. | до 31.10.2016р. до 20.10.2016р. при t нижче 0ºС до 11.11.2016р. до 01.10.2016р. при t нижче 0ºС до 01.10.2016р. до 01.10.2016р. до 01.10. 2016р до 01.08.2016р. до 01.07.2016р. до 01.07.2016р. до 15.09.2016р. до 01.10.2016р. | головний енергетик-начальник СЕГ, заст.. начальника СЕГ -/- -/- -/- головний енергетик-начальник СЕГ, інженер по постачанню головний енергетик-начальник СЕГ, інженер по постачанню головний енергетик-начальник СЕГ, заст. начальника СЕГ головний інженер головний енергетик-начальник СЕГ, головний енергетик-начальник СЕГ, інженер по постачанню заст. начальника СЕГ начальник ВТК заст. начальника СЕГ заст. начальника СЕГ головний енергетик-начальник СЕГ, заст. начальника СЕГ заст. начальника СЕГ |
| По відділу АСУ |
| 3 | 1. Виконати профілактику мовного зв'язку «Пульсар». 2. Виконати профілактичний огляд всієї автоматизованої системи GPRS, серверу збору даних. 3. Проревізувати всі наявні радіостанції 4.Провести огляд-профілактику місцевої АТС. | до 01.09.2016р. до 01.10.2016р. до 15.09.2016р. до 01.10.2016р. | начальник ВАСУ начальник ВАСУ начальник ВАСУ начальник ВАСУ |
| По службі руху |
| 4 | 1. Підготувати розклад руху тролейбусів на осінньо-зимовий період. 2. Провести інструктаж з водійським складом по роботі в осінньо-зимовий період на теми «Дії водія в екстремальних ситуаціях», «Управління транспортними засобами в умовах заносу та юзового стану » | до 15.11.2016р. до 01.10.2016р. | начальник СР інженер з безпеки руху ревізори з безпеки руху |
| По підприємству |
| 5 | 1. Придбати паливно-мастильні матеріали зимових сортів згідно норм. 2. Придбати технічний спирт згідно розрахунку. 3 Завезти пісок на територію підприємства | до 01.10.2016р. до 01.10.2016р. до 15.11.2016р | головний інженер інженер по постачанню -/- -/- |

Головний інженер підприємства                                                               А.І  Кривенко

вик. Солдатов В.М.