##### Сумська міська рада

ВІДДІЛ  КУЛЬТУРИ  ТА ТУРИЗМУ

вул. Горького,  21, м. Суми, 40000, тел/факс(0542) 669-903, тел. 669-904, 669-905

e-mail: kultura@meria.sumy.ua; sumy-kultura@ukrpost.ua    Код ЄДРПОУ 22980105

| 06.05.2016 № 203 | Департамент інфраструктури міста |
| --- | --- |

На лист від 04.05.2016 № 194-Р-2016 відділ культури та туризму Сумської міської ради надає інформацію про заплановані заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років у закладах культури, підпорядкованих відділу культури та туризму Сумської міської ради.

Додаток: на 1 аркуші.

Начальник відділу                                                                      Н.О. Цибульська

Вдовенко 66-99-04

Додаток

Заходи по підготовці закладів культури міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

| № п/п | зміст заходів | замовник | підряд- ник | Джерело фінансування | початок виконання робіт | кінець виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | спец. рахунок, бюджет розвитку тис. грн. | міський бюджет тис. грн. | обл. бюджет тис. грн. | залучені кошти тис. грн. | разом тис. грн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Промивка системи опалення ДМШ № 1 - ДМШ № 2 ДМШ № 3 ДМШ № 4 ДХШ Бібл.-філ. № 2 Бібл.-філ. № 4 Бібл.-філ. № 16 | відділ культури та туризму (далі – відділ) | - | - | 41,4 | - | - | 41,4 | травень | серпень |
| 2. | Придбання вугілля та дров для бібліотеки-філії № 5 Сумської МЦБС Вугілля (7 тон) - 21,0 тис. грн. Дрова (3 куб.) - 1,5 тис. грн. | відділ | - | - | 22,5 | - | - | 22,5 | липень | серпень |
| 3. | Повірка манометрів, лічильників тепла ДМШ № 1 – 0,2 тис. грн. ДМШ № 2 – 2,2 тис. грн. ДМШ № 3 – 0,1 тис. грн. ДМШ № 4 – 1,6 тис. грн. ДХШ – 3,3 тис. грн. | відділ | - | - | 7,4 | - | - | 7,4 | березень, квітень | червень |
| 4. | Заміна засувок ДМШ № 3 | відділ | - | - | 4,0 | - | - | 4,0 | травень | серпень |
| 5. | Поточний ремонт засувок (МЦБС) | відділ | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | травень | серпень |
| 6. | Перевірка димових каналів (МЦБС) бібл.-філ. № 5 | відділ | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | червень | серпень |
| 7. | Капітальний ремонт та утеплення фасаду будівлі бібл.-філ. № 2 | відділ | - | - | 395,5 | - | - | 395,5 | травень | до кінця року |
| 8. | Капітальний ремонт приміщення ДХШ | відділ | - | - | 99,0 | - | - | 99,0 | травень | серпень |
| 9. | Утеплення фасаду будівлі ДМШ № 2 | відділ | - | - | 300,5 | - | - | 300,5 | червень | серпень |
| 10. | Поточний ремонт приміщення бібл.-філ. № 1 | відділ | - | - | 195,0 | - | - | 195,0 | липень | серпень |
| 11. | Поточний ремонт приміщення ДМШ № 3 | відділ | - | - | 78,3 | - | - | 78,3 | травень | серпень |
|  | Всього: |  | 1149,3 |  | 1149,3 |  |

Начальник відділу						Н.О. Цибульська