№ 260 від 16.05.2017

на № 191-РВК від 27.04.2017

**Директору ДІМ СМР**

**Яременку Г.І.**

**ЗАХОДИ**

**по підготовці комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.**

**КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Зміст заходів | Од. виміру | Обсяг | Джерела фінансування, тис.грн. | Термін виконання | % виконання |
| власнікошти | міський бюджет | разом | початок | кінець |  |
| 1 | Провести інструктаж обслуговуючого персоналу, задіяного на експлуатації електричного та теплового устаткування. | од | 10 | - | - | - | вересень | вересень |  |
| 2 | Провести ремонт та перевірку технічного стану водонагрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики. | шт | 7 | 0,6 | - | 0,6 | вересень | листопад | 95 |
| 3 | Провести ремонтні роботи на будівельних конструкціях з їх утепленням та встановлення запірних пристроїв на вікнах та вхід в адмінприміщення. | шт | 56 | 2,5 | - | 2,5 | червень | листопад | 95 |
| 4 | Підготувати машини та механізми до роботи в умовах низьких температур. | шт | 8 | 0,6 | - | 0,6 | серпень | листопад | 60 |
| 5 | Провести противоаварійні тренування з електротехнічним персоналом по діям при виникненні НС в енергосистемі, та при введенні регламентуючих заходів. | од | 18 | - | - | - | січень | листопад | 75 |
| 6 | Провести ревізію та ремонт И-710 «Міськсвітло» згідно розробленого графіку. | шт | 163,0 | - | 43,44 | 43,44 | січень | серпень | 70 |
| 7 | Виконати електротехнічні виміри на електроустаткуванні бази КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР. | шт | 1 | - | 10,8 | 10,8 | серпень | серпень | 100 |
| 8 | Провести огляд КЛ-0,4 кВ от ТП-2 і ТП-173 до вузла обліку бази КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР. | м/п | 220 | 0,2 | - | 0,2 | серпень | вересень | 100 |
| 9 | Провести обрізку гілля на ПЛ-0,4 кВ згідно розроблених графіків.  | км | 20,75 | **-** | 1,73 | 1,73 | січень | серпень | 70 |
|  | **РАЗОМ** |  |  | **3,9** | **55,97** | **59,87** |  |  |  |

 **Директор Е.В. Велитченко**