Сумська міська рада ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА вулиця Горького, 21, м. Суми, 40030, тел/факс 700-590 e-mail: dim@smr.gov.ua

Звіт ро роботу департаменту інфраструктури за 2016 рік

За 2016 рік департаментом інфраструктури міста СМР проведено видатки бюджету міста на суму 130,3 млн. грн, з них: на капітальний ремонт житла (в т.ч. ОСББ) – 49,6 млн. грн, на благоустрій міста – 40,5 млн. грн.

В порівнянні з 2015 роком видатки міського бюджету на житлово-комунальне господарство міста зросли на 16,8 млн. грн або на 15 %, в тому числі: на капітальний ремонт житла (в т.ч. ОСББ) – на 30,2 млн. грн або в 2,7 рази, на благоустрій міста – на 13,9 млн. грн або в 1,5 рази.

млн. грн

|  | 2015 рік | 2016 рік | % росту |
| --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт житлового фонду міста | 10,7 | 25,7 | 240,2 |
| Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ | 0,9 | 5,2 | 577,8 |
| Капітальний ремонт ліфтів | 7,8 | 18,7 | 240 |
| Капітальний ремонт тротуарів | 1,7 | 6,4 | 376,5 |

За 2016 рік житловий фонд міста Суми складає 1816 житлових будинків різної форми власності площею 6165,4 тис. кв.м, в тому числі: будинків ЖБК – 98; ОСББ – 203; будинків відомчого житлового фонду - 96.

У місті налічується 64 житлових будинків комунальної власності, які мають значний фізичний знос основних конструкцій, що складає 4 % від загальної кількості комунальних будинків, в тому числі - 10 житлових будинків знаходяться в аварійному стані, в переважній більшості це будинки дерев’яні та цегляні одно- двоповерхові, побудовані ще до 1919 року.

Станом на 01.01.2017 створено 203 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 147 органів самоорганізації населення.

За 2016 рік створено 44 об’єднань співвласників та 33 органів самоорганізації населення.

В 2016 році послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Суми надають 18 підприємств, з них 7 підприємств обслуговують будинки територіальної громади міста.

За 2016 рік обслуговуючими підприємствами по поточному ремонту були проведені ремонтні роботи:

КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР - 7 млн 563,9 тис. грн, КП «Сумижилкомсервіс» СМР - 2 млн 103,2 тис. грн, ТОВ «КК Домком Суми» - 3 млн 220,2 тис. грн,  ТОВ «КК Коменерго-Суми» - 2 млн 250,0 тис. грн,           ТОВ «Форекс Плюс» - 2 млн 199,5 тис. грн, ПРБП «Рембуд» - 1 млн 611,05 тис.грн, ТОВ КК «Сумитехнобудсервіс» - 5 млн 787,3 тис. грн.

З метою стимулювання населення міста Суми до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках, рішенням Сумської міської ради від 02 грудня 2015 року № 43-МР затверджено Порядок відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів у 2015-2017 роках».

За 2016 рік з міського бюджету за кредитами на заходи з енергозбереження 2 350 фізичним особам відшкодовано 1014,9 тис. грн. та 4 ОСББ – 5,5 тис. грн.

За 2016 рік проведена інвентаризація та виготовлено 356 технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки на суму 1,6 млн грн та розроблені проекти щодо розподілу територій мікрорайонів (квартальних) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови по 4-х кварталам на суму 225,4 тис. грн.

За 2016 рік проведено капітальний ремонт 142 ліфтів та 126 систем ОДС, в тому числі 4 ліфта, які не працювали понад 10 років.

Протягом 2016 року проведені роботи з експертного обстеження (технічного діагностування) 155 ліфтів, які вичерпали свій граничний строк експлуатації. Слід зазначити, що 757 ліфтам у місті виповнилося 25 років, при цьому, у 2013 році були виконані роботи по капітальному ремонту лише 5 ліфтів, у 2014 році – 77 ліфтів, в тому числі - 14 ліфтів за рахунок обласної субвенції, у 2015 році - 94 ліфтів.

|  | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість відремонтованих ліфтів | 77 | 94 | 142 |

Всього за 2016 рік проведено капітальний ремонт мереж по 79 будинкам проти 12-ти в 2015 році: водопостачання – 8,374 тис. пог.м холодного та 10,736 тис. пог.м гарячого; водовідведення – 3,48 тис. пог.м та опалення – 8,38 тис. пог.м..  Виконано капітальний ремонт водопідігрівачів у 14 будинках, замінено 7 елеваторних вузлів, установлено 6 циркуляційних насосів.

Також, проведено капітальний ремонт 87 покрівель будинків обсягом 52,501 тис. кв м проти 37-ми будинків в 2015 році.

|  | 2015 рік | 2016 рік | % росту |
| --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт покрівлі тис. м2 | 19,5 | 52,501 | 269,2 |
| Капітальний ремонт мереж водопостачання холодного тис. пог.м | 0,6 | 8,374 | 1395,7 |
| Капітальний ремонт мереж водопостачання холодного тис. пог.м | 1,3 | 10,736 | 825,8 |
| Капітальний ремонт мереж водовідведення тис. пог.м | 0,2 | 3,48 | 1740 |

З метою комплексного оновлення внутрішньобудинкових мереж та конструктивних елементів багатоквартирних будинків міста, забезпечення участі співвласників багатоквартирного будинку у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території, а саме проведенням робіт капітального ремонту (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних будинках, створення комфортних умов для проживання мешканців у власних оселях рішенням Сумської міської ради від 05.10.2016 р. №1162-МР затверджено Положення про дольову участь співвласників у поточному, капітальному ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми (далі − Положення).

У 2016 році було виконано капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №51 по проспекту М. Лушпи (ЖБК №88) на умовах співфінансування (30% − кошти ЖБК №88 та 70 % − кошти міського бюджету).

Проведені роботи з обстеження мостів по місту (через р.Псел по вул.20 років Перемоги, через р.Сумку по вул. Горького, через р.Сумку по вул.Білопільський шлях), проведення ремонту на яких планується провести у наступному році.

Виконані роботи з капітального ремонту тротуарів на площі 10913,99 кв.м, що в 3,1 рази більше, ніж у 2015 році, а саме: вул. Троїцька ,6-387,4кв.м, вул. Леваневського (від вул. Горького до просп. Шевченка) - 1994кв.м, вул. Харківська - 643,8кв.м, вул. Прокоф’єва - 90кв.м, вул. С.Табали -228,6кв.м, вул. Веретенівська - 1562,4кв.м, в дитячому парку «Казка» -1238кв.м, вул. Р.Атаманюка -417,6кв.м, вул. Харківська ( район оз. Чеха) -429,7кв.м, вул. 20років Перемоги ( на перехресті  з вул. Г.Кондратьєва) - 273,56кв.м, вул. Іллінській -1037,97кв.м, вул. Пролетарській -414кв.м, вул. Нижньосироватська  -77,6 кв.м, проспект Курський -193,00кв.м, вул. Ярослава Мудрого -414 кв.м, вул. Іллінській -1037,97кв.м,. -вул. Санаторній - 330,6 кв.м, вул. Котляревського – 871,00кв.м, вул. Нижньохолодногірська -191,00кв.м, площа Троїцька -268,65кв.м, вул. Охтирська – 301,00кв.м, вул. Героїв Чорнобиля -49,78кв.м.

млн. грн

|  | 2015 рік | 2016 рік | % росту |
| --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт тротуарів | 1,7 | 6,4 | 376,5 |

КП «Зеленбуд» СМР проводилась планова робота по догляду за зеленими насадженнями по місту та в парку ім. Кожедуба. Зокрема, видалено 798 сухостійних та аварійних дерев, в тому числі у прибережних смугах річок та проведено обрізку 1933 дерев та корчування пнів в кількості 88 одиниць. Проведено упорядкування пам’яток природи «Липові насадження» – видалено 10 од. дерев та проведено підрізку 296 дерев.

Забезпечено посадку 705 нових дерев (парк Басівський, сквер Афганський та по місту).

Викошено трави на газонах по місту та парку, всього площею 320,9 га (з урахуванням кратності її викошування). Виконані роботи по підсіву трави на газонах площею 2,5 га та їх підживленню на площі 11,6 га.

Створені нові квіткові композиції, виконано роботи по влаштуванню квітників на площі 5,1 га по об’єктах міського зеленого господарства, висаджено 4400 шт. тюльпанів, 3000 кущів троянд та 5600 шт багаторічних квітів.

Проводились роботи по догляду та утриманню 18 скверів і 10 інших об’єктів благоустрою, здійснювалось підмітання та очищення доріжок, збір та вивезення сміття, прибирання 229 урни по парках та скверах, всього вивезено 337,7 куб м сміття.

На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» проведено встановлення 758 покажчиків вулиць з причини їх перейменування.

Проведено поточний ремонт споруди "Альтанка", скверу "Комплекс пам'яті загиблих в Афганистані"  та зупинки громадського транспорту "Вулиця Паркова" в м.Суми, обстеження  будівельних конструкцій стели пам’ятника солдату на Меморіалі Слави по вул.Г.Кондратьєва, за кошти депутатів СМР (депутат Мельник В.А.) виконаний поточний ремонт дитячих майданчиків по вул. Холодногірська,45, вул. Праці 39, Металургів 4, виготовлені та встановлені лавочки на прибудинкових територіях житлових будинків (депутат Калініченко В.А.). розроблено проект розміщення зупинок громадського транспорту на вулично-дорожній мережі м.Суми, проведено капітальний ремонт туалету на території дитячого парку «Казка», розроблені проекти на капітальні ремонти об’єктів благоустрою: сквер Набережна річки Стрілка, пішохідних доріжок у сквері  «Покровський», Пам’ятного знаку на честь загиблих воїнів – інтернаціоналістів по вул. Г.Кондратьєва.

КП «Спецкомбінат» СМР здійснювалось поточне утримання 13-ти кладовищ міста, утримання спецслужби, технічне обслуговування насосної станції на вул. Круговій,  святкове оформлення міста тощо. Крім того, виконані роботи: з монтажу водопроводу на кладовищах міста протяжністю 764 пог. м, з поточного ремонту 70 сміттєвих баків та 189 лавок по місту, проведено асфальтування доріжок на центральному кладовищі – 440 кв.м, встановлено огорожу на Засумському кладовищі – 85 п.м, виконано підсипку доріжок на кладовищах міста – 1293 кв.м.

КП «Сумижилкомсервіс» СМР надавались послуги зі знешкодження та захоронення твердих побутових та негабаритних відходів на полігоні для складування твердих побутових та негабаритних відходів на території В. Бобрицької сільської ради Краснопільського району. Підприємством на полігоні прийнято та утилізовано твердих побутових відходів 305,544 тис.м3 або 76,49 тис. тн ТПВ.

Крім того, підприємством проводилось щотижневе планове прибирання 99-х зупинок громадського транспорту, очищення та вивезення сміття з 321 урни міста. Підприємством за кошти міського бюджету було вивезено 300,2 м. куб. сміття з несанкціонованих звалищ. Крім того, підприємством проведено догляд за об’єктами благоустрою міста: викошено трави на газонах площею 232 тис. кв м та вивезено сміття з 910 тис. кв м.

Також підприємством виконано роботи з облаштування пункту приймання тварин (центру гуманного поводження з тваринами) на загальну суму 142,1 тис. гривень.

КП «Сумикомунінвест» СМР з метою компенсаційного відновлення зелених насаджень в весняний період 2016 року було висаджено 175 молодих дерев у дитячому парку «Казка», що більше на 51 дерево проти висаджених за весь 2015 рік. Проведені роботи по обрізанню крон 62 дерев та кущів, видаленню аварійно – небезпечних дерев.

З метою покращення вуличного освітлення та зовнішніх електромереж, протягом 2016 року КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР було виконано їх поточний ремонт: проведено монтаж світильників – 393 шт, виконано монтаж кабелю вуличного освітлення – 10,95 км, замінено лампи на вулицях міста в загальній кількості 13414 шт, виготовлено та встановлено 148 кронштейни. За рахунок поточного ремонту замінено та встановлено 160 нових енергозберігаючих світильників (LED-25 Вт, ДнаТ-150 Вт).

Виконано капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідної доріжки від вул. Східної до вул. Ювілейної, капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Котляревського, по вул. Зарічній, по ТП-369: вул. Л.Українки, Р. Атаманюка-61 (прибудинкова територія), вул. Хотінська-проспект Курський,51, роботи з капітального ремонту зовнішнього освітлення по ТП-267: вулиця Г.Кондратьєва (від вул. 20 років Перемоги до вул. Гамалія), роботи з капітального ремонту зовнішнього освітлення території школи №20 та облаштовано освітлення на 13 пішохідних переходах по місту (де найбільша концентрація ДТП). За кошти субвенції з державного бюджету виконані роботи о роботи з капітального ремонту зовнішнього освітлення району Веретинівка та Ганнівка. Виконані роботи з капітального ремонту зовнішнього освітлення

Всього в 2016 році за рахунок поточного та капітального ремонту зовнішнього освітлення було замінено та встановлено близько 623 нових енергозберігаючих світильників (LED-25 Вт, LED-40 Вт, LED-50 Вт ДнаТ-150 Вт).

ТОВ «А-МУССОН» в ІІІ кварталі поточного року введено в експлуатацію сортувальну лінію. Роздільне збирання побутових відходів підприємством буде здійснюватися з метою зменшення їх кількості, що захоронюється на полігоні побутових відходів, одержання вторинної сировини та вилучення небезпечних відходів, що є у складі побутових відходів, поліпшення екологічного стану довкілля.

КП «Міськводоканал» СМР відпущено води споживачам 11 232,0 тис. м3, з них населенню 8187,9 тис. м3, пропущено стоків 10502,9 тис. м3, з них від населення – 8446,2 тис. м3.

З метою забезпечення мешканців міста якісними послугами з центрального водопостачання та водовідведення в 2016 року за власні кошти підприємства та бюджетні кошти виконані роботи з капітального ремонту зовнішніх мереж водопостачання загальною довжиною 950 м.п.: виконані роботи по капітальному ремонту водопровідної лінії Д 400 мм на ділянці довжиною 80 п.м. по вул. Черепіна, 82В, водопровідної мережі Д 400 мм по вул. Черепіна, 50Б,  водопровідної мережі  Д 50 по вул. Герцена,  сталевого водогону  Д-500 мм на Тополянській ВНС,  водопровідних  мереж високого тиску в районі  житлових будинків  № 33, 39, 43, 45, 47 по пр-ту Курському.

Проведено капітальний ремонт зовнішніх мереж водовідведення загальною довжиною1265п.м : самотічного каналізаційного колектора Д  400 мм  по вул. Романа Атаманюка, ділянки каналізаційного колектора Д  500 мм по вул. Пушкіна від буд.82 до буд.72, ділянки каналізаційного колектора Д  400-1000 мм про вул. Вигонопоселенській та вул. Івана Асмолова, реконструкція   самотічного каналізаційного колектора Д  600 мм по вул. СКД, Д-400 мм  по вул. Прокоф’єва,  санація самотічного каналізаційного колектора Д 400 мм по вул. Білопільський шлях та каналізаційної мережі житлового будинку № 13 по вул. Чеснова.

Проведена робота по  встановленню  нових  полімерпісчаних, гумових  та чавунних  люків  на зовнішніх мережах  водовідведення в кількості 74 одиниць, мереж водопостачання - в кількості 59 одиниць та пожежних гідрантів  в кількості 12 одиниць.

Крім того, КП «Міськводоканал» СМР надана фінансова підтримка в сумі 1,1 млн грн на придбання матеріалів для проведення робіт з «Капітального ремонту ділянки каналізаційного колектора Д-800 мм по вул. Ярослава Мудрого від вул.Засумської до вул.Лугової в м.Суми»

Виконано послуги з технічного обслуговування фонтану в сквері «Покровський на верхній терасі», фонтану «Садко» та поточний ремонт фонтану «Садко».

Враховуючи недостатнє забезпечення комунальних підприємств фінансовими ресурсами, зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази, постійні неплатежі споживачів за отримані послуги, за рахунок коштів міського бюджету була надана фінансова підтримка: КП «Сумикомунінвест» в сумі 100 тис. грн, КП «Сумижилкомсервіс» в сумі 30,0 тис. грн, КП"Сумитеплоенергоцентраль" в сумі 32 тис. грн. та КП «Сумитеплоенергоцентраль» в сумі 110,6 тис. грн.

Крім того, поповнено статутні капітали комунальних підприємств на 23,9 млн. грн проти 3,5 млн грн в 2015 році, зокрема, КП «Зеленбуд» – 4,6 млн. грн. (придбано поливомийну машину, бензопили, газонокосарку, автовишку тощо), КП «Міськводоканал» – 14,4 млн. грн. (придбано екскаватор для виконання аварійно-відновлювальних робіт, мотопомпу, атомно-емісійний оптичний спектрометр, віброплиту, аналізатор рідини, спектрфотометр, насос, автомобіль муловсмоктувальний та спецавтомобіль), КП «Спецкомбінат» – 1,6 млн. грн. (придбано автобус), КП «Сумикомунінвест» 22,4 тис. грн (придбано бензопилу та газонокосарку), КП «Сумитеплоенергоцентраль» - 1,1 млн грн (придбано трактор, ковш, відвал, щітку, погрузчик), КП «Сумижилкомсервіс» - 2,2 млн. грн (придбано бульдозер, фронтальний навантажувач, компресор та трактор з навісним обладнанням).

Директор департаменту інфраструктури міста                          Г.І.Яременко